Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Кемерово» на период 2015 – 2023 годы

**за 2020 год**

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Кемерово» на 2020 год составил 21 120,8 тыс. рублей.

Целями данной муниципальной программы являются:

1. Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и коммуникационных технологий.

2. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово.

3. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи:

- внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;

- оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках решения задачи «внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» в 2020 году продолжены работы по внедрению СЭД DIRECTUM в администрации города Кемерово. Закуплено дополнительно 50 клиентских лицензий. Всего к системе подключено 120 пользователей. Приобретена серверная лицензия Веб-доступ, которая позволит подключать к СЭДу подведомственные организаций.

За 2020 год в системе электронного документооборота создано более 116 тыс. документов.

В результате исполнения мероприятия «Программно-техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления» в 2020 году были приобретены 100 системных блоков, 100 мониторов, 2 планшета, 16 лазерных МФУ формата А4; 10 лазерных МФУ формата А3; цветное лазерное МФУ формата А3; телевизор 75" с мобильной стойкой для проведения ВКС; 40 веб-камер; 30 акустических колонок; 42 рутокена для электронных подписей, 4 сервера; 3 визуализатора, система хранения данных (СХД). Приобретено 100 комплектов базового программного обеспечения Microsoft WinPro 10 и Office Standard 2019. Заключены договора на сопровождение и обновление программ автоматизации бухгалтерского и управленческого (кадрового) учета, делопроизводства. Приобретены расходные материалы и комплектующие к оргтехнике, оказаны услуги по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, в том числе с заменой необходимых запасных частей. Оказаны услуги радиосвязи в выделенном прямом канале связи.

В 2020 году для организации совещаний в режиме видеоконференции (селектор Главы) была расширена лицензия программного обеспечения TrueConf Server до тридцати онлайн подключений.

В 2020 году 97% компьютеров органов местного самоуправления были обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках мероприятия «Защита информации в органах местного самоуправления» в 2020 году в администрацией города Кемерово была продолжена работа по принятию организационно-технических мер с целью реализации защиты персональных данных в рамках исполнения Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона РФ от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Проведено обследование информационных систем в структурных подразделениях администрации г.Кемерово. Приобретены и установлены 5 программных средств для защиты информации, что соответствует плановому целевому показателю:

1) антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security (750 лицензий);

2) Secret Net Studio 8 (50 лицензий);

3) СКЗИ Крипто Про 5.0 (5 лицензий);

4) СКЗИ КриптоАрм (3 лицензии);

5) проведено обновление до версии 4.x программного обеспечения ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x

Оказан комплекс услуг (работ) по обеспечению информационной безопасности, технической защите информации объекта информатизации в режимно-секретном подразделении администрации города (отдел мобилизационной подготовки).

Для решения задачи «оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2020 году в рамках мероприятия «Развитие и поддержка информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово» были приобретены 2 сетевых коммутатора, 3 источника бесперебойного питания, 4 программно-аппаратных комплекса ViPNet Coordinator HW1000 4.x (для сети 2036). В серверном помещении администрации города установлен дополнительный телекоммуникационный шкаф с KVM-консолью.

В рамках мероприятия «Аппаратно-техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ» в отчетном году оказаны услуги удостоверяющих центров по генерации квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКПЭП), срок действия которых составляет 1 год. Всего изготовлено 80 КСКПЭП. Заключены договоры на оказание комплекса услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по предоставлению web-сервиса для формирования и отправки электронных документов в ЕГРН.

Также проводится постоянная работа по актуализации информации о государственных и муниципальных услугах, оказываемых администрацией города Кемерово, в том числе подведомственными ей учреждениями, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие информационного общества

в городе Кемерово» на 2015-2023 годы

**за 2020 год**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основе следующих оценок:

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд), которая рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

****Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

N - число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1

**Ср = (1+1+1+1+1+1) / 6=1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения целевого показателя (индикатора) | Степень дости-жения плано-вых значе-ний |
| фактическое исполнение за год, предшест-вующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово» |
| 1.1. Мероприятие «Программно-техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления» |
| 1. | доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных программно-техническими средствами | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение доступа компьютеров органов местного самоуправления к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 1. | доля компьютеров органов местного самоуправления, подключенных к информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | ПРОЦ | 97 | 97 | 97 | 1 |
| 1.3. Мероприятие «Защита информации в органах местного самоуправления» |
| 1. | количество программных средств, приобретаемых для защиты информации в органах местного самоуправления | ЕД | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 1.4. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий» |
| 1. | количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в сфере информационных технологий | ЧЕЛ | 1 | - | показатель не подвергался мониторингу в 2020 году |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово» |
| 2.1. Мероприятие «Развитие и поддержка информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово» |
| 1. | доля рабочих мест, подключенных к информационно-коммуникацион-ной сети администрации города Кемерово | ПРОЦ | 99 | 99 | 99 | 1 |
| 2.2. Мероприятие «Аппаратно-техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ» |
| 1. | доля автоматизиро-ванных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ, и аппаратно - технически обеспеченных | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.3. Мероприятие «Размещение информации о муниципальных услугах города Кемерово на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» |
| 1. | доля муниципальных услуг города Кемерово, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 |

1. **Степень реализации мероприятий.**

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

**СРм = Мв / М = 6/6 = 1**

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат.**

Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется по формуле:

ССуз = Фф / Фп

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**ССуз = 20 826,3 / 21 120,8= 0,99**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| План | кассовое исполнение (на 31.12.2020) |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово» | Всего | 21 120,8 | 20 826,3 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 21 120,8 | 20 826,3 |  |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово» | Всего | 19 426,8 | 19 137,5 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 19 426,8 | 19 137,5 |  |
| 1.1. Программно – техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления | Всего | 17 139,8 | 16 868,6 | 0,98 |
| бюджет города Кемерово | 17 139,8 | 16 868,6 |  |
| 1.2. Обеспечение доступа компьютеров органов местного самоуправления к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего | 1 087,0 | 1 077,2 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 1 087,0 | 1 077,2 |  |
| 1.3. Защита информации в органах местного самоуправления | Всего | 1 200,0 | 1 191,7 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 1 200,0 | 1 191,7 |  |
| 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово» | Всего | 1 694,0 | 1 688,8 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 1 694,0 | 1 688,8 |  |
| 2.1. Развитие и поддержка информационно – коммуникационной сети администрации города Кемерово | Всего | 1 415,5 | 1 415,4 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 1 415,5 | 1 415,4 |  |
| 2.2. Аппаратно – техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ | Всего | 278,5 | 273,4 | 0,98 |
| бюджет города Кемерово | 278,5 | 273,4 |  |
| 2.3. Размещение информации о муниципальных услугах города Кемерово на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Всего | 0,0 | 0,0 | - |

**4. Эффективность использования средств бюджета города Кемерово и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз = 1/0,99= 1,01

**5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:**

ЭРмп = Ср х Эис = 1х1,01=1,01

следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

Все 6 запланированных показателей реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

В 2020 году внесены изменения в муниципальную программу постановлениями администрации города Кемерово от 25.03.2020 № 828, от 22.04.2020 № 1157, от 15.07.2020 № 1986, от 25.09.2020 № 2673, от 21.01.2021 № 113 в части изменения срока реализации муниципальной программы, финансового обеспечения ее мероприятий, а также характеристики текущего состояния сферы деятельности муниципальной программы и ожидаемых конечных результатов.

Предлагается дальнейшая реализация муниципальной программы.