ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении программы благоустройства города

за 2020 год

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

За 2020 год выполнены работы по ремонту покрытия на 29 объектах общей протяженностью 32,537 км (площадью 468,943 тыс.м2).

(за 2019 год выполнено – 54 объекта общей протяженностью 45,903 км (площадью 523,662 тыс.м2).

| № п/п | Наименование объекта | Стадия готовности (виды и объемы работ, стоимость выполненных работ) |
| --- | --- | --- |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Выполнено 25 объектов, общей протяженностью 31,807 км (площадью 465,821 тыс.м2). |
| 1 | Просп. Советский от ул.Карболитовская до просп.Кузнецкий | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, ремонт колодцев, съезды, заездные карманы, устройство технических тротуаров, ремонт пешеходного тротуара, восстановление бортового камня Протяженность объекта 0,556 км Уложено а/б 11,231 тыс.м2 |
| 2 | Просп. Советский от ул.50 лет Октября до ул.Мичурина | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, ремонт колодцев, съезды, заездные карманы, устройство технических тротуаров, ремонт пешеходного тротуара, замена бортового камня Протяженность объекта 0,814 км Уложено а/б 17,49 тыс.м2 |
| 3 | Ул. Дзержинского от просп. Ленина до ул. Кирова | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, ремонт колодцев, съезды, заездные карманы, устройство технических тротуаров, ремонт пешеходного тротуара, замена бортового камня (участками) Протяженность объекта 1,312 км Уложено а/б 26,813 тыс.м2 |
| 4 | Просп. Комсомольский от просп. Химиков до ул. Марковцева | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, ремонт колодцев, съезды, заездные карманы, устройство технических тротуаров, ремонт пешеходного тротуара, замена бортового камня (участками) Протяженность объекта 1,234 км Уложено а/б 17,240 тыс.м2 |
| 5 | пр.Химиков от просп.Комсомольский до бульв.Строителей | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, ремонт колодцев, съезды, заездные карманы, устройство технических тротуаров, ремонт пешеходного тротуара, замена бортового камня (участками) Протяженность объекта 1,357 км Уложено а/б 32,709 тыс.м2 |
| 6 | Просп. Молодежный от просп.Молодежный,15/1 до ул. Тухачевского | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, съезды, заездные карманы, тротуары Протяженность объекта 1,351 км Уложено а/б 39,445 тыс.м2 |
| 7 | ул.Каменская от Сиб-Гвардейцев до пр.Молодежный | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, съезды, заездные карманы, тротуары Протяженность объекта 0,870 км Уложено а/б 9,475 тыс.м2 |
| 8 | Ул. Коммунистическая от ул. Рабочая до просп. Кузнецкий | Выполнено: фрезерование, устранение пучин, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, съезды, тротуары Протяженность объекта 1,255 км Уложено а/б 14, 36 тыс.м2 |
| 9 | Ул. Совхозная от ул.Красноармейская до ул.Коммунистическая | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, съезды, укрепление обочин Протяженность объекта 0,59 км Уложено а/б 4,47 тыс.м2 |
| 10 | ул.Красноармейская от ул.Красноармейская,20 до просп.Кузнецкий | Выполнено : фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, восстановление гранитных бортовых камней, тротуары Протяженность объекта 1,936 км Уложено а/б 34,32 тыс.м2 |
| 11 | Бульв. Сосновый от бульв.Сосновый,8 до ул. Терешковой | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, замена бортового камня, заездные карманы, тротуары Протяженность объекта 0,71 км Уложено а/б 19,7 тыс.м2 |
| 12 | просп.Шахтеров от ул.Нахимова до ул.Ракитянского | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, съезды, участки тротуаров Протяженность объекта 4,141 км Уложено а/б 96,93 тыс.м2 |
| 13 | Проезды от ул. Ю.Смирнова,24 до просп. Шахтеров,47; от ул. Ю.Смирнова,22 до просп. Шахтеров,45 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, съезды, обочины Протяженность объекта 0,48 км Уложено а/б 5,61 тыс.м2 |
| 14 | Ул. Белозерная от ул. Белозерная,2Г до ул.Белозерная,44Б | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, обочины, съезды. тротуары Протяженность объекта 1,430 км Уложено а/б 18,13 тыс.м2 |
| 15 | Ул. Масальская от ул. Масальская,1/4 до ул.Масальская,68 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, обочины, съезды, тротуары Протяженность объекта 2,530 км Уложено а/б 19,27 тыс.м2 |
| 16 | ул.Баха от ул.Масальская до остановки "с/о "Шахтер" | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, обочины, съезды, тротуары Протяженность объекта 1,083 км Уложено а/б 8,17 тыс.м2 |
| 17 | Автомобильная дорога от дома 4 по ул.Кирзавод 3-бис+270м в сторону ул.Мозжухинская до дома 39 по ул.Мозжухинская | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, съезды Протяженность объекта 5,240 км Уложено а/б 36,99 тыс.м2 |
| 18 | ул.Мозжухинская от дома 39 до дома 87б | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, устройство съездов Протяженность объекта 1,215 км Уложено а/б 9,78 тыс.м2 |
| 19 | ул.Варшавская, от дома 4б корпус 1 по ул.Металлистов до дома 20 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, устройство верхнего слоя ЩМА-20, ремонт тротуара, установка бортового камня (участками), поднятие горловин колодцев на отметку, устройство съездов Протяженность объекта 0,663 км Уложено а/б 6,73 тыс.м2 |
| 20, | ул.Металлистов от дома 82а по ул.Инициативная до дома 4б корп.1 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой,устройство верхнего слоя ЩМА-20, замена бортового камня (участками), устройство съездов Протяженность объекта 0,367 км Уложено а/б 5,54 тыс.м2 |
| 21 | пер.Бакинский, от дома 4 (пересечение с ул.Нахимова) до дома 26 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, замена бортового камня (участками), ремонт тротуара, устройство съездов, поднятие горловин колодцев на отметку Протяженность объекта 0,573 км Уложено а/б 5,13 тыс.м2 |
| 22 | ул.Станционная, от дома 4 по ул.Карболитовская до дома 3а | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, съезды, устройство технических тротуаров, ремонт пешеходного тротуара, устройство обочин, замена бортового камня Протяженность объекта 0,64км Уложено а/б 7,368 тыс.м2 |
| 23 | ул.Н.Островского, от дома 3а по ул.Станционная до дома 15 по пр.Кузнецкий | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, съезды, устройство технических тротуаров, ремонт пешеходного тротуара, устройство обочин, замена бортового камня Протяженность объекта 0,34 км Уложено а/б 4,248 тыс.м2 |
| 24 | ул.Карболитовская, от дома 4 корпус 1 до дома 1 (кольцевая развязка) | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, съезды, устройство технических тротуаров, ремонт пешеходного тротуара, устройство обочин, замена бортового камня Протяженность объекта 0,36 км Уложено а/б 5,442 тыс.м2 |
| 25 | ул.Черняховского, от дома 1а до дома 18 по пр.Ленина | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА16, съезды, устройство технических тротуаров, ремонт пешеходного тротуара, устройство обочин Протяженность объекта 0,76 км Уложено а/б 9,23 тыс.м2 |
| Муниципальная программа (местный бюджет) | Выполнено 4 объекта, протяженностью 0,73 км (площадью 3,122 тыс.м2). |
| 1 |  | Ремонт технологической дороги от стройплощадки Кузбасс-арена до выезда на зону отдыха «Чайка» площадью 2,8 тыс.м2. |
| 2 |  | Ремонт проезда от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 300-302 площадью 0,322 тыс.м2. |
| 3 |  | Ремонт проезда к школе №100 от просп. Комсомольского до просп.Комсомольского, 49В площадью 3,135 тыс.м2 протяженностью 0,2 км. |
| 4 |  | обустройство 3-х остановок общественного транспорта заездными карманами: - просп. Московский, 8к1; - просп. Московский, 18к2; - просп. Московский, 13Б. |

Ямочный ремонт

| Вид ямочного ремонта | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | 71,01 тыс. м2 | 74 074 м2 |
| с применением литой асфальтобетонной смеси | 28,337 тыс. м2 | 29,375 тыс. м2 |
| по экспресс-методу «Дюра-Петчер» | 40,87 тыс. м2 | 43,225 тыс. м2 |
| классический | 1,8 тыс. м2 | 1,474 тыс. м2 |

Устранение пучин

За 2020 год выполнено устранение пучин на автомобильных дорогах на 10 объектах (за 2019 год выполнено устранение пучин на 4-х участках автомобильных дорогах):

Ж.р. Кедровка, Промышленновский- 2 объекта

- ул. Солончаковая;

- ул. Стадионная, 29.

Заводский район – 6 объектов

- площадь ж.д. вокзала;

- уд Двужильного, 12Б;

- ул. 2-я Камышинская,2б;

- ул. 1-я Линия;

- просп. Кузнецкий от ул. 2-я Камышинская до ул. Центральная;

- ул. Центральная.

Ленинский район – 1 объект

- просп. Октябрьский, 68.

Рудничный район – 1 объект

- шоссе Логовое.

Ремонт трещин

| Ремонт трещин | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| С применением битумной мастики | 92,606 тыс. п.м. | 98,163 тыс.п.м |

Заливку трещин по районам:

Ленинский район 7,9 тыс.п.м.;

Рудничный район 11,569 тыс.п.м.;

Заводский район 41,16 тыс.п.м.;

Лесная поляна  22,534 тыс.п.м.;

Кировский район 15,0 тыс.п.м.

Устройство и ремонт пешеходных тротуаров

За 2020 год выполнены работы по устройству и ремонту пешеходных тротуаров на 25 объектах (за 2019 год выполнены работы по устройству и ремонту пешеходных тротуаров на 37 объектах)

| Вид ремонта | № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| Устройство тротуаров: |
| асфальтобетонное покрытие | 1 | ул. Сарыгина,35-37 от ул. Пролетарская до ул.Мичурина - нечетная сторона |
|  | 2 | тротуар, соединяющий Ботанический сад и ближайшую ост. "ТУ Лесная Поляна" |
|  | 3 | тротуар по объездной ул. Двужильного - ул.Тухачевского от ост. Сады до ост. Привоз |
|  | 4 | ул. Юбилейная четная сторона от дома №8 до №38 |
|  | 5 | ул. Гагарина от ул. 9 Января до ул. Каменская, нечетная сторона |
|  | 6 | ул. Свободы от здания № 6/1к2 до здания №10 |
| Ремонт тротуаров: |
| асфальтобетонное покрытие | 1 | тротуар от просп. Ленинградского,40 до просп.Ленинградского, 40в |
|  | 2 | бульвар Строителей в районе домов 29,31 |
|  | 3 | пр.Октябрьский, от дома 3г до дома 57 (участками) |
|  | 4 | пр.Ленина, от дома 49 до дома 57 (участками) |
|  | 5 | пр.Ленина, от дома 56 до дома 90 (участками) |
|  | 6 | ул.Красноармейская, от дома 80 до дома 144+440 в сторону ул.Соборная (участками) м2 |
|  | 7 | ул.Весенняя, от дома 23 до дома 27 (участками) |
|  | 8 | ул. Рабочая, нечетная сторона |
|  | 9 | автомобильная дорога на участке от ул.Просторная до поворота на ул.Греческая деревня |
|  | 10 | ул. Телецентр от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Гагарина - обе стороны |
|  | 11 | ул. Варяжская от пер.1-ый Беломорский до пер.1-ый Варяжский, обе стороны |
|  | 12 | пер. 2-й Жданова (ул. Дегтярёва, 10 д/с) от ул.Антипова до ул. Нахимова, обе стороны |
|  | 13 | ул. Юбилейная четная сторона от ул.Спасательной до дома №8 |
| плитка | 14 | просп.Советский, 62 |
|  | 15 | ул.Орджоникидзе (просп.Советский,54) |
|  | 16 | ул. 50 лет Октября (ул. Ноградская,34) |
|  | 17 | просп. Советский, 32 (ост. Кирова) |
|  | 18 | ул.Притомская Набережная,1А (на углу дома) |
| асфальтобетонный скол | 19 | ул. Суворова, 14 |

Ремонт бортового камня

За 2020 год выполнено восстановление 73 п.м. бортового камня (за 2019 год выполнено восстановление 375 п.м. бортового камня).

Ремонт бортового камня по районам:

Центральный район 34 п.м.;

Ленинский район 4 п.м.;

Кировский район 30 п.м.;

Заводский район 5 п.м.

Ремонт дорог частного сектора

(в том числе дорог с переходным покрытием)

За 2020 год выполнен ремонт (отсыпка щебнем, грейдирование, устранение пучин) на 122 объектах (за 2019 год выполнен ремонт (отсыпка сколом, щебнем, грейдирование) на 187 объектах).

- Улицы частного сектора: 112 объектов.

Центральный район - 8 объектов:

По программе ремонта частного сектора 8 объектов:

- пер. Столярный;

- ул. 2-я Заречная, 128А-237;

- ул. 3-я Заречная;

- ул. 4-я Заречная;

- ул. 5-я Заречная;

- ул. Гвардейская;

- ул. Железнякова;

- проезд от пр. Притомского до ул. 3-я Заречная.

Заводский район – 33 объекта:

В рамках контракта по текущему содержанию 14 объектов:

- дорога до пер. Щегловский;

- ул. 8-я Цветочная;

- ул. Брестская проезд от дома ул. Брестская, 32 до дома ул. Брестская, 46;

- ул. Космическая, 18;

- дорога от рынка «Дружба» до автосалона «ГАЗ Кузбасс»;

- ул. 7-я Цветочная от ул.10-я Линия до ул.1-я Линия;

- ул. Енисейская;

- ул. Гвардейская;

- пер. 3-й Карпатский (от ул.4-я Цветочная до ул. Карпатская);

- ул.1-я Цветочная;

- ул. 2-я Цветочная;

- ул. Пришкольная;

- ул. 7-я Цветочная;

- пер. Щегловский.

По программе ремонта частного сектора 19 объектов:

- проезд от ул. Мозжухинская, 66 до пер. 5-й Улусовский, 21;

- проезд от ул. Мозжухинская,87Б до ул. 2-я Мозжухинская, 24, включая проезды;

- проезд от ул. Мозжухинская,87Б до ул. 2-я Мозжухинская, 8;

- проезд вдоль дома №43 по ул. Мозжухинская;

- проезд по ул. 2-я Мозжухинская, 9-21;

- ул. 4-я Линия;

- ул. Инская, включая проезды к ул. 2-я Камышинская;

- ул. Февральская (нечетная сторона);

- ул. 8-й Цветочный тупик;

- ул. Сортировочная;

- ул. Достоевского;

- ул. 2-я Топкинская;

- ул. Норильская;

- ул. Зейская;

- пер. Братский;

- ул. Дорожная от дома №22 до ул. Таврическая, 142, включая проезды до    ул. Таврическая;

- ул. Краснознаменная;

- 1-ый школьный проезд;

- ул. Рудничная;

ж.р. Ягуновский, Пионер – 13 объектов:

В рамках контракта по текущему содержанию 3 объекта:

- ул. Барнаульская 23;

- проезд от ул. 2-я Иланская до ул.3-я Иланская;

- ул. Новошахтовая от ул. Баха, 71 до ул. Новошахтовая, 33.

По программе ремонта частного сектора 10 объектов:

- ул. 2-я Малоплановая;

- ул. Волынская;

- проезд от ул. Баха до пер. 2-й Иланский, 60-66;

- ул. Энтузиастов;

- ул. Новоржевская;

- ул. Заречная, включая проезд до ул. Монтажников;

- ул. 4-я Иланская;

- ул. Геологоразведочная;

- ул. Петропавловская;

- ул. Арктическая;

Рудничный район – 34 объекта:

В рамках контракта по текущему содержанию 17 объектов:

- ул. Столбовая, 15;

- ул. Кутузова (от пер. 2-ой Славы до ул. Луганской, 57);

- ул. Водонапорная;

- ул. Порт-Артурская;

- ул. Коммуны;

- ул. 2-я Нагорная;

- проезд от ул. Артельной, 42 до ул. Шахтерской, 31;

- ул. Шахтерская, 31-49;

- ул. Немировича-Данченко;

- проезд между домами по ул. Антипова, 3 и 5;

- ул. Абызова;

- ул. 50 лет Победы;

- ул. Заветная;

- ул. Линейная (от ул. Ракитяского до ул. Линейная);

- проезд от ул. Горноспасательная, 2/1 до ул. 3-я Нагорная;

- ул. Столбовая, 3;

- ул. Связная (от ул. Связная, 1 до ул. Связная, 108).

По программе ремонта частного сектора 17 объектов:

  - ул. О.Кошевого, включая проезд от ул. Холодный ключ, 24А до ул.О.Кошевого, 23; проезд от ул. Глубокая до ул. Нахимова;

  - ул. 2-я Веерная, включая проезд до дома №3А;

  - ул. Нижняя, включая проезд к дому №6;

  - пер. 1-й Медицинский;

  - ул. Скрябина;

  - ул. Промысловая;

  - ул. Логовая, включая два подъема;

  - ул. Четырехрядная;

  - пер. Коперный;

  - ул. Охотников, включая все проезды;

  - ул. Крайняя;

  - ул. Диагональная;

  - ул. Дегтярева;

  - ул. Менжинского;

  - ул. 5-я Бутовская;

  - ул. 6-я Бутовская до ул. 1-я Парниковская, включая участок дороги по ул.Ходковая до ул. Крайняя (включая участок до д. №23 по ул. Ходковая);

  - ул. 1-я Орская.

Кировский район – 23 объекта:

В рамках контракта по текущему содержанию 9 объектов:

- проезд от ул. Халтурина, 43 до ул. Красноярская;

- пер. Рекордный;

- ул. Крылова;

- проезд от ул. Инициативная до ул. Инициативная, 57 к.1;

- ул. Балтийская (от ул. Дунайская до ул. Балтийская, 1);

- пер. 2-й Инициативный (от пер. 2-й Инициативный, 3А до пер. 2-й Инициативный, 3);

- проезд от ул. Шишкина, 24 до ул. Джамбула, 16А;

- ул. Варшавская;

- ул. 1-ый Варшавский проезд.

По программе ремонта частного сектора 14 объектов:

- проезд вдоль учреждений по ул. 40 лет Октября, 17Б, 17Г;

- ул. Осипенко;

- ул. Донбасская от ж/д переезда до ул. Артема, 13;

- ул. Автомобильная;

- ул. Уральская;

- ул. 1-ый Рыбинский проезд;

- ул. Правды;

- ул. Лунная;

- ул. 2-й Рыбинский проезд;

- ул. Тяжинская;

- проезд от ул. Халтурина, 98 до ул. Алыкаевская;

- ул. Крылова;

- ул. Щербакова;

- ул. 3-й Рыбинский проезд.

Ж.р. Кедровка, Промышленновский – 1 объект:

- автомобильная дорога между п. Петровский и д. Петровка.

- Ремонт дорог к садовым обществам

За 12 месяцев 2020 года выполнен ремонт дорог к садовым обществам на 10 объектах (за 12 месяцев 2019 года выполнен ремонт дорог к садовым обществам на 2 объектах):

- ремонт дороги СНТ "Пищевик» (от ул. Баха, 15 до остановки "Комбинат Шахты Ягуновская");

- ремонт дороги СНТ "Химик» (ул. Ишановская);

- ремонт дороги С/О "Шахтер» (ул. Баха);

- ремонт дороги с/о "Сухой Искитим";

- ремонт дороги СНТ "Искитимское" (дорога от ул. Дружбы, 35Б до СНТ Искитимское, 3);

- ремонт дороги СНТ "Новый Южный" (от СНТ Новый Южный до ул.Казачий тракт);

- ремонт дороги СНТ "Ягодка" (от ул. Дружбы до ул. Юрия Двужильного);

- ремонт дороги СНТ "Заря";

- ремонт дороги СНТ "Радуга";

- ремонт дороги СПК "Радуга".

Ремонт обочин

За 2020 год выполнен ремонт обочин на 40 объектах (за 2019 год выполнен ремонт обочин на 21 объекте):

Центральный район – 1 объект:

- просп. Притомский - участками.

Рудничный район – 16 объектов:

  - ул. Нахимова, 250/3;

  - ул. Терешковой (в районе санатория «Журавлик»);

  - ул. Артельная, 11 и 13;

  - ул. Авроры (от пер. 2-й Авроры до просп. Кузбасский);

  - ул. Мариинская (вблизи ул. Первомайская площадь, 1А);

  - пересечение ул. Мариинская и ул. Ишимская;

  - ул. Ишимская (от ул. Мариинская до ул. Шахтерской);

  - ул. Шахтерская (от ул. Ишимская до ул. Артельной);

  - ул. Артельная (вблизи ул. Артельная, 32);

  - ул. Горноспасательная (от ул. Артельной до ул. Горноспасательной, 2);

  - ул. Ногинская (от ул. Мамонтова до ул. Цимлянской, 6А);

  - ул. Артельная (от ж/д переезда до ул. Артельная, 24А);

  - ул. Горноспасательная (на мосту слева, где граница с Кировским районом);

  - ул. Цимлянской, 13;

  - ул. 2-я Бухарская, 2Б;

  - ул. Мариинская, 1 к.1.

Заводский район – 16 объектов:

- ул. Баумана (от дома ул.Баумана.6 до ул. Радищева);

- ул. Двужильного в районе дома №3;

- ул. Грузовая;

- ул. Западный проезд от (ул. Грузовая до ул. Марата);

- ул. Пригородная (ул. Железнодорожная до ул. Марата);

- автодорога на Улус срезка и планировка обочины;

- ул. Марата, 1;

- просп. Кузнецкий от ул. Центральная до ул. Автозаводская;

- ул. Спасская (в районе ул. Ишановская, 5);

- ул. Мартемьянова;

- ул.Тухачевского,43;

- ул. 1-я Линия – ул. Базовая;

- ул. Базовая (в районе дома ул. Баумана, 9);

- ул. Казачий тракт (от шоссе Леонова в сторону с/о Южное);

15.  ул. Таврическая, 100-96;

16.  ул.Ю.Двужильного-ул. Тухачевского.

Кировский район – 4 объекта:

- ул. Джамбула, ул. Тельмана (легковая дорога);

- ул. Инициативная;

- ул. Варшавская (грузовая дорога);

- автомобильная дорога от ул. Стройгородок,1 к.3 до границы города Кемерово.

Ленинский район – 3 объекта:

- дорога на оз. Красное;

- ул. Заузелкова от ул. Тухачевского до ул. Мирная;

- ул. Волгоградская, 45а, занижение обочины (щебень).

Мосты

За 2020 год были выполнены ремонтные работы на 9 мостах (за 2019 год выполнены ремонтные работы на 14 мостах).

- Замена отдельных досок деревянного настила по ул. Медынская, 37 – ул.Левобережная (ж.р. Пионер).

- Замена монолитных железобетонных конструкций моста ул. Космическая.

- Ремонт пешеходного тротуара на мосту по ул. 2-я Камышинская.

- Ремонт конусов мостов по просп. Ленина через р. Искитимка.

- Ремонт деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений на мосту Кузбасский.

- Устройство перильного ограждения и лестничного схода на пешеходном мосту на пер. Итатский.

- Ремонт пешеходного тротуара на мосту по ул. Спасская в ж.р. Ягуновский, Пионер.

- Ремонт откосов автомобильного моста в ж.р. Пионер на сумму 2,483 млн. руб.

- Ремонт пешеходного моста на ул. Джамбула, 51А (восстановление промежуточной опоры, частичная замена настила).

Ограждения

За 2020 год выполнено работ по ремонту и установке ограждений:

- Восстановлено 539 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий (за 2019 год восстановлено 1 260 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий);

- Выполнен ремонт 1125 п.м. пешеходного металлического ограждения (Выполнен ремонт и замена поврежденных 1 595 п.м пешеходного металлического ограждения).

Водоотведение

За 2020 год выполнено мероприятий по водоотведению:

1. Противопаводковые мероприятия в весенний период (вывоз снега с подтопляемых территорий, вскрытие кюветов, промывка водопропускных труб, очистка щелевых дождеприемников).

- Промывка сетей ливневой канализации общей протяженностью 2660 м.

Силами АО «ДЭУ» - 340 м.

      - промывка пр. Советский от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина – 340 м;

Силами МБУ «Кемдор» - 620 м.

2. пр. Советский от кольца до пр. Кузнецкий – 120 м;

3. пр.Молодёжный – 220 м;

4. ул.Каменская – 160 м;

5. ул. Красноармейская – 180м;

6. пр. Шахтеров – 1380 м;

7. ул. Свободы – 260 м.

3. Ремонт объектов водоотведения:

1.очистка кювета ул. Нахимова;

2. очистка кювета ул. Суворова;

3.  очистка кювета ул. Масальская;

4. ремонт системы водоотведения ул.14-я Линия,5;

5. замена водопропускной трубы стальной ул.Профсоюзная,109;

6. восстановление профиля кювета ул. Профсоюзная, 107-111;

7. восстановление профиля кювета ул. Металлистов, 17;

8. ремонт системы водоотведения пр. Ленинградский;

9. ремонт системы водоотведения ул. 10-я Линия – ул.4-я Цветочная;

10. восстановление профиля кювета от пр. Октябрьский до пр.Октябрьский,20а;

11. восстановление профиля кювета ул. Панфилова;

12. восстановление профиля кювета ул. Ноябрьская;

13. ремонт водопропускной трубы ул. Кедровская;

14. восстановление профиля кювета ул. Водная,11-13;

15. восстановление профиля кювета ул. 2-я Линейная;

16. восстановление профиля кювета ул. Гоголя, ул.2-я Каменная;

17. восстановление профиля кювета ул. Каменная,10-14;

18. ремонт системы водоотведения пер. Коммунистический;

19. ремонт системы водоотведения ул. Славянская,15-19;

20. ремонт водопропускной трубы ул. Мамонтова, 2А;

21. работы по расконсервации фонтанов;

22. ремонт системы водоотведения на ул. Гагарина;

23. очистка кювета на б. Пионерский,3;

24. ремонт водопропускной трубы на ул. Тельбесская, 8;

25. ремонт системы водоотведения по ул. Панаева, 17;

26. ремонт системы водоотведения по ул. Апрельская- ул. Рабочая;

27. очистка водоотводных лотков и труб по ул. Масальская,8 и Вельская, 8;

28. промывка водопропускных труб в завокзальной части;

29. ремонт системы водоотведения на ул. Панфилова, 31А;

30. ремонт системы водоотведения на ул. Майская, 40А – ул. Серова, 27;

31. ремонт системы водоотведения на ул. Коммунальная;

32. ремонт системы водоотведения на ул. Кошевого, 30;

33. ремонт системы водоотведения на ул. Попова – ул. Щорса;

34. ремонт системы водоотведения на ул. Попова, 4-4А;

35. ремонт системы водоотведения на ул. Толстого, 1;

36. ремонт системы водоотведения на ул. Рыбинская – Лунный проезд;

37. ремонт системы водоотведения на шоссе Егорова от ул. Обнорского до ул.Шубина;

38. ремонт системы водоотведения на ул. Григорьева;

39. ремонт системы водоотведения на ул. Инициативная, 27А, 22;

40. ремонт системы водоотведения на ул. Седова, 32-38;

41. ремонт водоотведения на ул. Верхотомская на площадке под контейнер;

42. ремонт системы водоотведения на пер. 1-й Славянский – пер. Ленинский;

43. ремонт системы водоотведения на проезде от ул. Привольная до ул.Северная;

44. ремонт системы водоотведения на ул. Промшоссе, 56В;

45. ремонт системы водоотведения на ул. Новостроевская, 7;

46. ремонт системы водоотведения на ул. Горького, 2- ул. Октябрьская, 1А;

47. ремонт системы водоотведения на ул. Утренняя, бульв. Осенний;

48. ремонт ливневой канализации на ул. Красноармейская, 37/1;

49. ремонт водопропускной трубы на ул. Калинина, 4;

50. ремонт объектов водоотведения в Рудничном, Центральном, Заводском районах;

51. ремонт ливневой канализации на пересечении ул. Красноармейская – ул.Индустриальная;

52. устройство дождеприемного колодца на ул. Красноармейская, 115;

53. устройство щелевого дождеприемника на ул. Весенняя, 26.

4. Ремонт колодцев и щелевых дождеприемников:

- 59 колодцев (358 шт. – за 2019 год);

- 27 шт. щелевых дождеприемника (60,7 п.м. щелевых дождеприемников- за 2019 год).

5. Эксплуатация канализационно-насосных станций (КНС):

- КНС ул. Красноармейская;

- КНС пр. Комсомольский.

Освещение

За 2020 год за счет бюджетных средств в целях улучшения освещения улиц города и жилых районов выполнено мероприятий:

- Установка светильников ЖКУ-150 Вт на опору ЛЭП в секторе индивидуальной застройки – 283 шт.:

- Рудничный район – 17 шт.;

- Заводский район – 117 шт.;

- ж.р. Ягуновский, Пионер – 71 шт.;

- Кировский район – 47 шт.;

- ж.р. Кедровка, Промышленновский – 20 шт.;

- Центральный район – 11 шт.;

(за 2019 год установлено - 273 шт.).

- Установка светодиодного светильника, мощностью 100Вт – 18 шт. (за 12 месяцев 2019 года установлено – 131 шт.) по адресам:

- пересечение ул. Антипова – пер. 2-й Жданова – 4 шт.;

- просп. Советский – ул. Кирова – 8 шт.;

- пр. Ленинградский от просп. Октябрьский до просп. Ленина – 6 шт.;

- Замена светильников "Шар венчающий" по городу – 61 шт. по адресам:

(за 12 месяцев 2019 года заменено - 21 шт.).

- сквер Медведева – 2 шт.;

- бульвар Строителей, 45 – 1 шт.;

- бульвар Строителей от просп. Ленина до просп. Химиков – 1 шт.;

- бульвар Осенний, 2, 5 ж.р. Лесная Поляна – 2 шт.;

- Кировская Набережная (напротив ул. Севастопольская, 2 ) – 1 шт.;

- бульвар Строителей  от просп. Химиков до просп. Ленина – 3 шт.;

- ул. 40 лет Октября, 7 – 1 шт.;

- ул. 40 лет Октября, 13 – 1 шт.;

- ул. Весенняя от ул. Н.Островского до просп. Советский – 1 шт.;

- бульвар Строителей от просп. Ленина до просп. Химиков – 1 шт.;

- бульвар Строителей, 26 – 1 шт.;

- сквер им. Резникова – 6 шт.;

- бульвар Осенний, ж.р. Лесная поляна – 1 шт.;

- сквер ДК «Содружество» ж.р. Кедровка – 11 шт.;

- просп. Ленина – бульвар Строителей – 1 шт.;

- сквер ул. Соборная (между ул. Спортивная и ул. Луговая) – 1 шт.;

- сквер памяти Медведева – 1 шт.;

- просп. Весенний (бульварная часть) ж.р. Лесная поляна – 1 шт.;

- ул. 40 лет Октября, 10 – 1 шт.;

- бульвар Строителей, 19 (бульварная часть) – 1 шт.;

- бульвар Строителей, 21 (бульварная часть) – 1 шт.;

- бульвар Строителей (в районе скейт парка) – 1 шт.;

- бульвар Строителей от просп. Ленина до просп. Химиков – 2 шт.;

- сквер Влюбленных – 2 шт.;

- сквер ж.р. Пионер – 1 шт.;

- бульвар Строителей на участке от просп. Ленина до просп. Химиков – 8 шт.;

- бульвар Строителей от просп. Химиков до ул. Марковцева – 3 шт.;

- сквер Медведева – 2 шт.;

- просп. Московский от бульвара Строителей до просп. Ленинградский (Светлячок) – 2 шт.;

- Восстановительные работы:

4.1. Восстановление оцинкованной опоры освещения (h=9м) – 53 шт. (за 12 месяцев 2019 года - 46 шт.) по адресам:

- ул. Железнодорожная, 300 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- просп. Ленинградский, 31 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- проезд от ул. Баха до ул. Белозерная – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Баумана, 4 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Железнодорожная, 286 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Утренняя, 9, 21 – 2 шт. (без учета стоимости материала);

- проезд от ул. Ю. Двужильного до ул. Тухачевского – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Западный проезд – 2 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Дружбы, 1 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Мариинская - ул. Ишимская – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Патриотов, 33 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- бульвар Осенний, 15 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Рутгерса, 30, 41д – 2 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Западный проезд, 5 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- проезд от ул. Белозерная до ул. Баха – 3 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Тухачевского пост весового контроля – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Ю. Двужильного, 2 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Логовое шоссе – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Тухачевского пост ВК – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- просп. Кузнецкий, 262 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Западный проезд – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Логовое шоссе – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Рутгерса – 2 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Автозаводская – 2 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Пригородная – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Сибиряков-Гвардейцев – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- бульвар Осенний, спортивная площадка – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- бульвар Сосновый – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Западный проезд «Скарабей» – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Пригородная – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Западный проезд – 2 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Патриотов, 29 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пр. Молодежный, 25 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Тухачевского пост ВК – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- Летний вокзал – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Баумана, 16а – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Западный проезд – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пр. Ленинградский, 28/1 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Инициативная, 86 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Серебряный бор, 15 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пр. Восточный – 2 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Суворова, 9 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Западный проезд (у ТП «Пламя») – 2 шт. (без учета стоимости материала);

4.2. восстановление железобетонной опоры освещения (h=9м) – 46 шт. (за 12 месяцев 2019 года – 18 шт.) по адресам:

- ул. Клары Цеткин от ж.д. переезда до АЗС – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Халтурина, 35 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Инициативная, 113 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пересечение ул. Антипова – пер. 2-й Жданова – 2 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Симферопольская, 47 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Тельбесская, 41 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Таврическая, 23а – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Таврическая – 9 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Тухачевского, 45-47 (проезд) – 2 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. 1-я Линия – ул. Базовая – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Рабочая – ул. К. Цеткин – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пр. Октябрьский, 66а (проход к школе) – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. 2-я Камышинская, 63 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Гагарина, 116 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Баха, 38 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. 2-я Аральская, 2 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Баха - ул. Масальская – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. 2-я Камышинская, 2Б – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Сурикова, трамвайная ост. «Сурикова» – 2 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Ульяны Громовой, 13 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Веры Волошиной, 16 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Базовая, 8 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Свободы, 19 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. В. Толстикова, 1 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пр. Московский, 35 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Мартемьянова, 77 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пер. Бакинский, 21 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. 9 Января – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Ю. Смирнова, 16 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Рекордная, 19 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Халтурина, 27 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Инициативная, 117 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Александрова, 2 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Халтурина, 33 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Инициативная, 101а – 1 шт. (без учета стоимости материала);

4.3. восстановление металлической опоры освещения ОП высотой 11м. – 28 шт. (за 12 месяцев 2019 года - 20 шт.) по адресам:

- ул. Центральная, 42 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Центральная, 48 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Нахимова от ул. Узкоколейная, 47 до ул. Дегтярева, 71 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Нахимова, 20 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пост Новосибирское направление – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Орджоникидзе, 4 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Кирова, 12 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Нахимова, 271 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Нахимова, 250к3 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пр. Советский, 63 со стороны ул. Коломейцева – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Тухачевского-ул. 62-й проезд – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Томская, напротив Госпиталя ветеранов войны – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Волгоградская, 35 – 2 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Ворошилова, 1А – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Космическая, 8А – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- площадь ж/д вокзала – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пр. Ленинградский, 49 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Муромцева, 11 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Городецкая, 11 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. 2-я Парниковская, 17 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пер. 2-й Жданова - ул. Луганская – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Нахимова, 20 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Нахимова, 36 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Институтская, 14 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Леонова, 9 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. шоссе Егорова - ул. Таежная – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Нахимова, 240 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

4.4. замена стойки торшерной и светильника со стоимостью материала – 19 стойка (за 12 месяцев 2019 года - 15 шт.) по адресам:

- сквер Медведева – 1 шт.;

- ул. 40 лет Октября, 13 – 1 шт.;

- сквер Победы ж.р. Лесная поляна – 3 шт.;

- просп. Весенний (бульварная часть) ж.р. Лесная поляна – 1 шт.;

- сквер Орбита – 2 шт.;

- сквер Культпросветучилище, ул. Карболитовская, 11 – 2 шт.;

- сквер у Филармонии – 2 шт.;

- сквер на пересечении просп. Ленинградский – просп. Октябрьский – 2 шт.;

- ул. 40 лет Октября (малая) – 3 шт.;

- просп. Московский от бульвара Строителей до просп. Ленинградский (Светлячок) – 2 шт.;

4.5. установка нового светильника, кронштейна, кабельного спуска после повреждения – 102 шт. (за 12 месяцев 2019 года – 68 шт.) по адресам:

- ул. Железнодорожная, 300 – 1 шт.;

- просп. Ленинградский, 31 – 1 шт.;

- проезд от ул. Баха до ул. Белозерная – 1 шт.;

- ул. Баумана, 4, 8 – 2 шт.;

- ул. Автозаводская, 2а – 1 шт.;

- ул. Центральная, 159 (напротив) – 1 шт.;

- ул. Железнодорожная, 268, 288, 302 – 3 шт.;

- ул. Томская, 12 (напротив) – 1 шт.;

- ул. Железнодорожная, 286 – 1 шт.;

- ул. Центральная, 42 – 1 шт.;

- ул. Инициативная, 113 – 4 шт.;

- пересечение ул. Терешковой и пр. Московский – 1 шт.;

- пр. Ленина, 82 – 1 шт.;

- проезд от ул. Ю. Двужильного до ул. Тухачевского – 3 шт.;

- ул. Западный проезд – 3 шт.;

- ул. Логовое шоссе – 1 шт.;

- бульвар Строителей, 4 – 1 шт.;

- ул. Телецентр (между детскими садиками №№83, 225) – 1 шт.;

- ул. Центральная, 48 – 1 шт.;

- ул. Волгоградская, ост. ПАТП-3 – 1 шт.;

- ул. Правая гавань, ост. Лыжная база – 1 шт.;

- просп. Ленина, 21 – 1 шт.;

- пр. Восточный – 1 шт.;

- пр. Комсомольский, 59 – 1 шт.;

- ул. Терешковой, 21 – 1 шт.;

- ул. Терешковой, 22к4 – 2 шт.;

- пр. Шахтеров, 59а – 1 шт.;

- пр. Советский, 51 – 1 шт.;

- ул. Логовое шоссе – 1 шт.;

- ул. Патриотов, 33 – 2 шт.;

- ул. Баумана, 4а – 1 шт.;

- ул. Тельбесская, 41 – 1 шт.;

- ул. Таврическая – 9 шт.;

- ул. Тухачевского, 45-47 (проезд) – 2 шт.;

- ул. 1-я Линия – ул. Базовая – 1 шт.;

- ул. Рабочая – ул. К.Цеткин – 1 шт.;

- ул. Западный проезд, 5 – 1 шт.;

- проезд от ул. Белозерная до ул. Баха – 3 шт.;

- ул. Тухачевского, 50 – 2 шт.;

- пр. Молодежный, ост. Гостиный двор – 1 шт.;

- ул. Орджоникидзе, 4 – 2 шт.;

- пр. Октябрьский – бр. Строителей – 1 шт.;

- ул. 2-я Камышинская, 38 – 4 шт.;

- ул. Халтурина, 41 – 1 шт.;

- ул. Новогодняя – 4 шт.;

- ул. Павленко, 7-13 – 7 шт.;

- ул. 2-я Камышинская, 63 – 1 шт.;

- ул. Белозерная, 3 – 1 шт.;

- пер. 2-й Жданова - ул. Дегтярева – 1 шт.;

- ул. Центральная, 68а – 1 шт.;

- ул. Терешковой – пр. Московский – 2 шт.;

- ул. Тухачевского (в районе Хладокомбината) – 1 шт.;

- бульвар Осенний, спортивная площадка – 1 шт.;

- ул. Рабочая-ул. Интернациональная – 1 шт.;

- ул. Центральная, 153 – 1 шт.;

- ул. Тухачевского-ул. 62-й проезд – 2 шт.;

- бульвар Строителей, 50 – 1 шт.;

- просп. Советский, 50 – 1 шт.;

- ул. Терешковой, 31 – 1 шт.;

- ул. Баумана, 16а – 1 шт.;

- ул. Торговая, ост. Парк Победы – 1 шт.;

- ул. Стахановская-ул. Стадионная – 1 шт.;

- ул. Стадионная, 21 – 1 шт.;

4.6. переустановка светильника на железобетонную опору (h=9м) с новым кронштейном – 226 шт. (за 12 месяцев 2019 года – 66 шт.) по адресам:

- ул. Новошахтовая, 6 – 1 шт.

- пер. Братский, 4, 25 – 2 шт.

- ул. 1-я Цветочная, 64, 66 – 2 шт.

- ул. 3-й Школьный проезд, 4, 16 – 2 шт.

- ул. Журавлевская, 43 – 1 шт.

- пер. 1-й Цветочный, 3, 7, 13 – 3 шт.

- пер. 2-й Цветочный, 1, 5, 9, 11, 12, 15, 16 – 7 шт.

- ул. Люблинская, 2а, 2, 6, 13, 14 – 5 шт.;

- ул. 9-я Цветочная, 22, 33 – 2 шт.;

- ул. К. Цеткин, 119, 127 – 2 шт.;

- ул. Окружной проезд, 1а – 1 шт.;

- ул. Пионерский тупик, 10, 12/1 – 2 шт.;

- ул. Пионерский проезд, 26, 30, 36 – 3 шт.;

- ул. 7-я Линия, 56, 62, 66, 70 – 4 шт.;

- ул. Достоевского, 3, 12, 19 – 3 шт.;

- ул. Достоевского – ул. Февральская – 1 шт.;

- ул. Угловая – ул. Апрельская – 1 шт.;

- ул. Угловая, 210 – 1 шт.;

- ул. Февральская – ул. Угловая – 1 шт.;

- ул. Почтовая, 1, 6, 8, 13 – 4 шт.;

- пер. Искитимская Набережная, 10 – 1 шт.;

- ул. Искитимская Набережная, 165, 179, 183, 185, 201 – 5 шт.;

- ул. Овражная – ул. Искитимская Набережная, 217 – 1 шт.;

- ул. 7-я Цветочная, 7 (напротив) – 1 шт.;

- ул. 8-я Цветочная, 3, 20, 22 – 3 шт.;

- ул. 8-я Цветочная – ул. 11-я Линия – 1 шт.;

- ул. Канская, 25, 32, 52, 60 – 4 шт.;

- пер. Высоковольтный, 5 ,14 – 2 шт.;

- ул. Совхозная – пер. Высоковольтный, 2 – 1 шт.;

- ул. Совхозная, 136, 138, 163, 177 – 4 шт.;

- ул. Перекопская, 2, 10 – 2 шт.;

- ул. 9-я Цветочная, 3 – 1 шт.;

- пер. 8-й Улусовский, 3 – 1 шт.;

- ул. Новошахтовая, 7, 9 – 2 шт.;

- пер. 1-й Иланский, 2г – 1 шт.;

- ул. 7-я Цветочная, 23, 47 – 2 шт.;

- пер. Таврический, 3 – 1 шт.;

- ул. 9-я Линия, 18 – 1 шт.;

- ул. 7-й Цветочный тупик, 3, 20а – 2 шт.;

- ул. Гоголя, 20а – 1 шт.;

- ул. 8-я Линия, 16 – 1 шт.;

- ул. 1-й Школьный проезд, 83 – 1 шт.;

- ул. Фрунзе, 44 – 1 шт.;

- ул. Канская, 65, 73, 79-81 – 3 шт.;

- ул. Коперная, 28 – 1 шт.;

- ул. Прямоугольная, 6, 12 – 2 шт.;

- ул. 2-я Стародинамитная, 11, 23а, 17а, 23, 35, 41, 43, 49а – 8 шт.;

- ул. 10-я Линия пересечение с ул. Радищева (трамв. Ост.) – 1 шт.;

- ул. 7-я Цветочная, напротив дома 7 – 1 шт.;

- ул. О.Кошевого, 4, 14, 18 – 3 шт.;

- ул. Макеевская, 4а, 12а-14а, 1/2 - 3 шт.;

- ул. Холодный ключ, 15-17, 21, 25-27, 37 – 4 шт.;

- перес. ул. 8 Марта – ул. Обороны – 1 шт.;

- ул. Мартовская, 27 – 1 шт.;

- ул. Мозжухинская, 10, 12, 26, 17, 32, 38, 35 – 7 шт.;

- пер. 5-й Улусовский, 1, 4, 7 – 3 шт.;

- пер. 4-й Улусовский, 4, 6, 13, 13а, 2 – 5 шт.;

- пер. 3-й Улусовский, 3, 10/1, 11 – 3 шт.;

- пер. 2-й Улусовский, 4, 17, 19а – 3 шт.;

- пер. 1-й Улусовский, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 – 7 шт.;

- пер. 1-й Мозжухинский, 3, 6, 7 – 3шт.;

- пер. 2-й Мозжухинский, 1, 2, 5 – 3 шт.;

- ул. Инициативная, 121 – 1 шт.;

- ул. Тенистая – 6 шт.;

- ул. К. Цеткин, 65, 73, 79 – 3 шт.;

- ул. Шоссейная, 6, 8, 12 – 3 шт.;

- ул. Конструкторская – 6 шт.;

- ул. Краснознаменная – 12 шт.;

- ул. Сакко, 2/2 – 1 шт.;

- ул. Солнечная, 3, 15 – 2 шт.;

- пер. Лучевой, 11 – 1 шт.;

- ул. Солнечная - пер. Лучевой – 1 шт.;

- ул. Максименко - ул. Солнечная – 1 шт.;

- ул. Солнечная - ул. Буденного	 - 1 шт.;

- ул. Тенистая, 2 – 1шт.;

- пер. Отрадный, 2а, 3 – 2 шт.;

- ул. Отрадная, 4, 5 – 2 шт.;

- ул. Конструкторская, 20, 26 – 2 шт.;

- ул. Техническая, 6, 8, 10	 – 3 шт.;

- ул. Сурикова, трамвайная ост. «Сурикова» – 2 шт.;

- ул. 3-я Иланская, 9, 27, 33, 41А – 4 шт.;

- ул. Ручейная, 4(2), 5, 8, 9, 10а, 11, 12, 13, 28(2) – 11 шт.;

- ул. Целинная, 2, 2а, 6а, 31-39а, 33б, 33г, 33а, 23, 25, 48(2) – 11 шт.

4.7. восстановление поврежденных клеммных ящиков – 81 шт. (за 12 месяцев 2019 года - 63 шт.) по адресам:

- пр. Кузнецкий, 82а – 2 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Притомская Набережная (в районе поста полиции) – 1 шт. (со стоимостью материала);

- мост Февральский – 1 шт. (без стоимости материала);

- пр. Ленина, 44 – 1 шт. (без стоимости материала);

- бульвар Строителей, напротив ТУЛР – 1 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Металлистов в районе ж.д. переезда – 1 шт. (без стоимости материала);

- просп. Ленинградский, 51 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Центральная, 48 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- просп. Шахтеров, 68 – 1 шт. (без стоимости материала);

- ул. Мичурина – 1 шт. (без стоимости материала);

- ул. Радищева, 11 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- пр. Шахтеров, 97 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Радищева – 1 шт. (без стоимости материала);

- просп. Ленина, 26 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- просп. Шахтеров, 45В, 74 – 2 шт. (со стоимостью материала);

- просп. Ленина, 1 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Нахимова от ул. Узкоколейная, 47 до ул. Дегтярева, 71 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Двужильного – 6 шт. (без стоимости материала);

- ул. Центральная – 2 шт. (без стоимости материала);

- просп. Кузбасский – 2 шт. (без стоимости материала);

- ул. Тухачевского – 8 шт. (без стоимости материала);

- ул. Терешковой – 6 шт. (без стоимости материала);

- ул. Красноармейская (от ул. Рабочая до просп. Кузнецкий) – 8 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Терешковой, 5 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Инициативная, 14 – 2 шт. (со стоимостью материала);

- просп. Октябрьский, 80 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- мост Кузнецкий – 2 шт. (без стоимости материала);

- ул. Нахимова, 250к3 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Соборная, 19а – 1 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Свободы, 19 - 1 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Терешковой – пр. Московский – 1 шт. (со стоимостью материала);

- пр. Ленина (вдоль Парка Ангелов) – 2 шт. (со стоимостью и без стоимости материалов);

- ул. Карболитовская (сквер) – 1 шт.;

- ул. Нахимова, 218 – 1 шт.;

- ул. Городецкая, 38 – 1 шт.;

- просп. Советский, 63 со стороны ул. Коломейцева – 1 шт. (со стоимостью материала);

- просп. Ленина – ул. Мичурина – 1 шт. (со стоимостью материала);

- мост Кузбасский – 2 шт. (без стоимости материала);

- просп. Советский-просп. Октябрьский-просп. Притомский – 2 шт. (без стоимости материала);

- ул. Тухачевского-ул. 62-й проезд – 2 шт. (без стоимости материала);

- ул. Нахимова от АЗС Газпром до стоянки большегрузного авто – 2 шт. (без стоимости материала);

- просп. Шахтеров от ул. Нахимова до ул. Ю.Смирнова – 4 шт. (без стоимости материала);

- ул. Торговая, ост. Парк Победы – 1 шт. (со стоимостью материала);

4.8. восстановление фундамента для оцинкованной опоры (h=9м) с его изготовлением и установкой – 25 шт. (за 12 месяцев 2019 года – 15 шт.) по адресам:

- пр. Ленинградский, 31 – 1 шт.;

- проезд от ул. Баха до ул. Белозерная – 1 шт.;

- ул. Железнодорожная, 286 – 1 шт.;

- проезд от ул. Ю. Двужильного до ул. Тухачевского – 1 шт.;

- ул. Западный проезд – 2 шт.;

- ул. Мариинская - ул. Ишимская – 1 шт.;

- ул. Патриотов, 33 – 1 шт.;

- ул. Рутгерса, 30, 41д – 2 шт.;

- ул. Западный проезд, 5 – 1 шт.;

- проезд от ул. Белозерная до ул. Баха – 3 шт.;

- ул. Тухачевского пост весового контроля – 1 шт.;

- ул. Логовое шоссе – 1 шт.;

- ул. Тухачевского пост ВК – 1 шт.;

- просп. Кузнецкий, 262 – 1 шт.;

- ул. Логовое шоссе – 1 шт.;

- ул. Рутгерса – 2 шт.;

- бульвар Осенний, спортивная площадка – 1 шт.;

- ул. Кирова, 4 – 2 шт.;

- ул. Западный проезд – 1 шт.;

  - Восстановление светодиодного светильника, мощностью 120Вт – 3 шт. (за 12 месяцев 2019 года - 27 шт.) по адресам:

- Логовое шоссе – 2 шт.;

- ул. Рутгерса – 1 шт.;

- Замена счетчиков электроэнергии на подстанциях на новые – 12 шт. (за 12 месяца 2019 года - 24 шт.) по адресам:

- ТП-498 (г. Кемерово, Частный сектор Центральный район) – 1 шт.;

- ТП-18а (г. Кемерово, ул. Грузовая, 1) – 1 шт.;

- ТП-353 (г. Кемерово, просп. Советский, 70) – 1 шт.;

- ТП-674 (г. Кемерово, ул. Марковцева, 24) – 1 шт.;

- ТП-256 (г. Кемерово, ул. Попова, 1а) – 1 шт.;

- ТП-1503 (г. Кемерово, ул. Щегловская (Лесная Поляна)) – 1 шт.;

- ТП-123 (г. Кемерово, ул. Дзержинского) – 1 шт.;

- ТП-131 (г. Кемерово, ул. Кирова, 19) – 1 шт.;

- ТП-358 (г. Кемерово, пр. Химиков, 5-ул. Волгоградская, 39) – 1 шт.;

- ТП-203 (г. Кемерово,  пр. Ленина-ул. Тухачевского) – 1 шт.;

- ТП-564 (г. Кемерово, ул. Тюленина) – 1 шт.;

- ТП-766 (г. Кемерово, пр. Восточный) – 1 шт.;

- Замена провода ВЛ на провод СИП (40м) – 100 пролетов (за 12 месяцев 2019 года - 62 пролета) по адресам:

- ул. Инициативная, 113 – 5 пролетов;

- пересечение ул. Семашко и ул. Рабочая – 1 пролет;

- пересечение ул. Антипова – пер. 2-й Жданова – 1 пролет;

- просп. Советский – ул. Кирова – 5 пролетов;

- ул. Семашко, 46 – 2 пролета;

- Березовая роща, Кировский район – 4 пролета;

- ул. Нахимова, 147 – 3 пролета;

- ул. Радищева – 14 пролетов;

- ул. 1-я Линия – ул. Базовая – 1 пролет;

- ул. Рабочая – ул. К. Цеткин – 1 пролет;

- ул. Павленко, 7-13 – 8 пролетов;

- ул. Бийская – 18 пролетов;

- ул. 1-я Линия – 1 пролет;

- ул. Мичурина – ул. Сарыгина – 1 пролет;

- пер. Бакинский – 6 пролетов;

- ул. Краснознаменная – 8 пролетов;

- ул. Сакко, 2/2 – 1 пролет;

- перекресток ул. Инициативная – ул. Попова – 2 пролета;

- пр. Советский, 63 со стороны ул. Коломейцева – 1 пролет;

- ул. Нахимова АЗС Газпром – 2 пролета;

- ул. Красноармейская – 2 пролета;

- ул. Елыкаевская, 151 – 2 пролета;

- ул. Сурикова, трамвайная ост. «Сурикова» – 2 пролета;

- ул. Инициативная, 16-22 – 4 пролета;

- ул. В. Толстикова, 1 – 1 пролет;

- ул. Инициативная, 18 – 3 пролета;

- ул. Железнодорожная - ул. 1-я Топкинская – 1 пролет;

- Замена поврежденных кабельных перемычек в траншее – 65 перемычек (за 12 месяцев 2019 года – 26 перемычек) по адресам:

- ул. Баумана, 4 – 1 перемычка;

- ул. Благовещенская, 49 – 1 перемычка;

- пр. Молодежный, 2 – 1 перемычка;

- пр. Притомский, 13 – 1 перемычка;

- ул. В.Волошиной – ул. Дружбы – 1 перемычка;

- ул. Гагарина – ул. Каменская – 1 перемычка;

- ул. Мичурина – 3 перемычки;

- Университетский мост – 1 перемычка;

- ул. Красноармейская (от ул. Рабочая до пр. Кузнецкий) – 7 перемычек;

- пр. Молодежный (от ул. Тухачевского до диспетчерского пункта) – 12 перемычек;

- ул. Логовое шоссе – 2 перемычки;

- ул. Орджоникидзе, 4 – 2 перемычки;

- пр. Молодежный, 4 – 1 перемычка;

- ул. Железнодорожная – ул. Красноармейская – 4 перемычки;

- ул. Красноармейская от ул. Индустриальная до ул. Карболитовская – 4 перемычки;

- просп. Комсомольский, 61 – 2 перемычки;

- просп. Октябрьский, 80 – 4 перемычки;

- стадион ул. Антипова – 1 перемычка;

- ул. Логовое шоссе – 2 перемычки;

- ул. Пригородная – 2 перемычки;

- ул. Притомская Набережная, сквер Орбита – 1 перемычка;

- ул. 9 Января, 4 – 1 перемычка;

- ул. Терешковой, Рудничный район – 1 перемычка;

- просп. Комсомольский, 53 – 1 перемычка;

- ул. Академическая, 6 – 1 перемычка;

- ул. Притомская Набережная, 17 – 1 перемычка;

- ул. Кирова, 53 – 1 перемычка;

- Микрорайон №1, квартал 3, ж.р. Лесная Поляна (Осенний бульвар) – 1 перемычка;

- просп. Московский от бульвара Строителей до просп. Ленинградский – 1 перемычка;

- просп. Московский от бульвара Строителей до просп. Ленинградский (Светлячок) – 1 перемычка;

- просп. Московский от ул. Терешковой до ул. Волгоградская – 1 перемычка;

- ул. Греческая деревня, 101 – 1 перемычка;

- Замена натриевого светильника на светодиодный, мощностью 120, 140, 160Вт– 154 шт. по адресам:

- ул. Дзержинского, 12 – 4 шт.;

- ул. Дружбы, 1 – 2 шт.;

- ул. В.Волошиной – ул. Дружбы – 1 шт.;

- ул. Гагарина – ул. Каменская – 4 шт.;

- ул. Институтская, 26а – 1 шт.;

- ул. Суворова, 56 – 1 шт.;

- ул. Волгоградская, 15 – 3 шт.;

- ул. Дружбы, 35Б – 4 шт.;

- просп. Ленина – ул. Чкалова – 10 шт.;

- просп. Ленинградский, 24 – 1 шт.;

- ул. Волгоградская, 37 – 1 шт.;

- бульвар Строителей, 16 – 2 шт.

- просп. Ленина – ул. Тухачевского – 11 шт.;

- пр. Октябрьский – Пионерский бульвар – 7 шт.;

- ул. Нахимова, 271 – 1 шт.;

- просп. Октябрьский, 80 -3 шт.;

- ул. Соборная – 58 шт.;

- ул. Гагарина, 87 – 1 шт.;

- ул. Центральная, 58а – 3 шт.;

- ул. В. Толстикова, 1 – 1 шт.;

- ул. Тельмана, 24 – 2 шт.;

- ул. Григорьева, 7а – 1 шт.;

- ул. 2-я Аральская, 2-2а – 6 шт.;

- ул. Ворошилова - просп. Ленина – 9 шт.;

- ул. Центральный проезд - просп. Ленина – 9 шт.;

- ул. Тухачевского, 10 – 4 шт.;

- ул. Коммунистическая, 14 – 4 шт.;

- Установка новой оцинкованной опоры с фундаментом – 4 шт. по адресам:

- ул. В.Волошиной – ул. Дружбы – 1 шт.;

- бульвар Строителей, парковая часть, напротив дома №24 – 1 шт.;

- просп. Октябрьский, 80 – 2 шт.;

- Установка дополнительных железобетонных опор на пешеходной дорожке по ул. Серебряный бор в г. Кемерово (в количестве 3 железобетонных опор и 3 светодиодных светильников).

- Перенос опор наружного освещения в г. Кемерово (по адресу ул. Каменская, остановка ул. Заузелкова - перенос 2 железобетонных опор; по адресу ул. Белозерная, 38, 44Б - перенос 2 металлических и 1 железобетонной опор).

- Устройство объектов наружного освещения в Рудничном районе г. Кемерово (в количестве 3 оцинкованных опор и 3 светодиодных светильников).

- Устройство линии наружного освещения на ул. Масальская в г. Кемерово (в количестве 3 оцинкованных опор и 5 светодиодных светильников).

- Установка опор в Парке Победы им. Жукова г. Кемерово (в количестве 4 оцинкованных опор).

Озеленение

За 2020 год были выполнены следующие работы по озеленению города:

| Озеленение | 2019 год | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Посадка деревьев и кустарников, тыс. шт. | 95, 60 | 43,222 |
| Снос, шт. | 4 735 | 1 388 |
| Опиловка, формовочная обрезка, шт. | 2 395 | 247 |
| Обрезка, прореживание, шт. | 1 961 | 2 225 |
| Уборка поросли, м2 | 18 200 | 24 533 |
| МАФ, шт. | 8 | 1 |
| Ремонт парков и скверов, шт. | 5 | 8 |

Посадка деревьев и кустарников

За весенний и осенний этапы проведения акций по посадке деревьев и кустарников в 2020 году высажено 43,222 тыс. шт. зеленых насаждений (за весенний и осенний этапы проведения акций по посадке деревьев и кустарников в 2019 году высажено 95,60 тыс. шт. зеленых насаждений), из них:

- 26,941 тыс. саженцев хвойных пород, такие как: кедр, ель, сосна, голубая ель, пихта;

- 5,368 тыс. саженцев лиственных пород, такие как: береза, рябина, ясень, ива, яблоня, калина, дуб, черемуха, липа, орех манчжурский, клен Гиннала;

- 10,913 тыс. кустарников, такие как: сирень, шиповник, спирея, пузыреплодник, миндаль, снежноягодник, бересклет, барбарис.

Высажено более 1 млн. шт. цветочной рассады.

Снос и обрезка деревьев:

С целью предупреждения аварий природного характера и обеспечения безопасности населения за 2020 год предприятиями благоустройства были выполнены работы по сносу и опиловке 1635 шт. деревьев (за 2019 год были выполнены работы по сносу и опиловке 4 735 шт. аварийных деревьев).

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждением «Кемеровская служба спасения» за 2020 год выполнено работ по сносу аварийных деревьев в количестве 290 шт., это аварийные деревья в частном секторе, на бесхозных территориях, территориях школьных и дошкольных учебных заведений, территориях оздоровительных учреждений, и т.д. (за 2019 год МБУ «КСС» выполнены работы по сносу аварийных деревьев в количестве 1 416 штук).

Установка малых архитектурных форм:

1. бюст И.Н. Якунина на ул. Патриотов.

Ремонт парков и скверов:

- Территория, прилегающая к зданию по просп. Октябрьский, 80 – сквер «Ноград»

| Выполненные виды работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| укладка покрытия из тротуарной плитки | м2 | 99,8 |
| ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 3386,5 |
| восстановление газона | м2 | 550,6 |
| установка опор освещения | шт. | 9 |
| установка насыпных клумб и рабаток высотой настилаемого слоя 20 см | м2 | 315 |
| посадка живой изгороди | м | 25 |
| посадка деревьев | шт. | 27 |

- Мини-скверы по просп. Ленина, 68, 74, 80, 86:

| Выполненные виды работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
|  |  | просп. Ленина, 68 | просп. Ленина, 74 | просп. Ленина, 80 | просп. Ленина, 86 |
| укладка плиточного покрытия тротуаров | 10 м2 | 22,35 | 23,1 | 36,47 | 12 |
| укладка брусчатки | м2 | 228 | 235,6 | 372 | 122,4 |
| восстановление газона | 100 м2 | 4,83 | 5,6 | 6,41 | 7,4 |
| ремонт подходов к дворовым территориям в асфальтобетонном исполнении | 1000 м2 | 0,034 | 0,0568 | 0,0773 | 0,2654 |
| установка скамеек со спинкой | шт. | 6 | 4 | 6 | 4 |
| установка урн | шт. | 6 | 6 | 6 | 4 |
| установка вазонов | шт. | 9 | 0 | 0 | 6 |

- Общественная территория ПКиО «Березовая роща» в Кировском районе (I очередь: аллея от ул. Леонова до ул. Боготольской)

| Выполненные виды работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| укладка плиточного покрытия | м2 | 3869,3 |
| установка фонарей | шт. | 41 |
| установка скамеек со спинкой и без спинки | шт. | 22 |
| установка урн | шт. | 22 |
| установка вкладышей для урн | шт. | 22 |
| устройство газона | м2 | 2790 |
| Демонтаж ограждения высотой до 2 метров | шт. | 8 |

- Парковая зона на пересечении бульв.Строителей и просп.Ленинградского (за Кемеровским президентским кадетским училищем)

| Выполненные виды работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров | м2 | 2 889,6 |
| устройство тротуаров из песка отсева дробления | м2 | 1 527,1 |
| устройство газонов | м2 | 41 140,0 |
| установка опор освещения | шт. | 28 |

- Благоустройство территории по адресу: г. Кемерово, Центральный район, просп. Притомский, 2.

| Выполненные виды работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров | м2 | 2635,2 |
| устройство тротуаров из брусчатки | м2 | 180,6 |
| устройство газонов | м2 | 8 944,40 |
| посадка саженцев (пузыреплодник калинолистный (высота саженца от 1,25 до 1,5 м) - 297 шт.) | м | 99 |
| устройство водоотводного лотка | м3 | 18,19 |
| установка опор освещения | шт. | 14 |
| установка скамеек со спинкой | шт. | 13 |
| установка урн | шт. | 9 |
| устройство велосипедной стоянки | шт. | 10 |
| установка чугунного ограждения | м | 627 |

Благоустройство воинских захоронений

За 2020 год выполнены следующие работы по благоустройству 11 мест воинских захоронений:

| Виды работ | Количество захоронений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство места захоронения | 9 | Из них: 1 – братская могила 4 – захоронения, погибших в Великой Отечественной войне 4 – захоронения участников локальных боевых действий |
| Установка мемориального знака | 11 | Из них: 1 – братская могила 5 – захоронения, погибших в Великой Отечественной войне 5 – захоронения участников локальных боевых действий |

Детские площадки

За 2020 год на детских игровых площадка были выполнены следующие работы:

- демонтаж детского игрового и спортивного оборудования на 7 площадках:

| № | Местоположение детской игровой площадки |
| --- | --- |
| 1 | сквер Новорожденных |
| 2 | ул. Боровая,63 |
| 3 | просп. Ленина,86 |
| 4 | ул. Новошахтовая, 7 |
| 5 | бульв. Пионерский, 14 |
| 6 | сквер им.Медведева, ул.Гагарина, 47 (спортивная площадка (уличные тренажеры)) |
| 7 | спортивная площадка ул. Патриотов,32 (уличные тренажеры) |
| 8 | спортивная площадка на просп. Ленинградский, 34в |
| 9 | в сквере ул. Пионер,4 |

- ремонт детского игрового и спортивного оборудования на 47 площадках:

- парк Кузбасский ремонт оборудования;

- сквер Орбита ремонт оборудования;

- сквер по ул. Двужильного (Утоли мои печали);

- на бульв. Строителей от просп. Ленина до просп. Московского;

- на бульв. Пионерском,9;

- скейт парка на бульв. Строителей от просп. Ленина до просп. Химиков;

- ул. Таврическая, 123-127;

- бульв. Строителей,34 возле ТУЛР;

- сквер на пересечении просп. Октябрьского и просп. Ленинградского;

- спортивная площадка напротив дома ул. Окружная, 32 (футбольное поле, волейбольное поле) в ж.р. Лесная поляна;

- сквер на пересечении ул. Молодежной – ул. Щегловской;

- в парке бульвар Осенний;

- ул. Пушкина - ул. Кооперативная, 198;

- в парке им. Г.К. Жукова;

- ул. Искитимская набережная, 145;

- сквер ул. Пионер,4;

- памп-трек сквер Дружбы народов, просп. Шахтеров, северо-восточнее д. № 56в;

- на бульв. Строителей, 27 игровая и спортивная площадки;

- на бульв. Пионерский, 4а напротив Кузбассразрезугля;

- на бульв. Пионерский, 12;

- Спортивная площадка (уличные тренажеры) Набережная Кировского района, ул. Ушакова, 2б;

- Набережная Кировского района, напротив ул. Назарова, 8;

- сквер по ул. Джамбула, ул. Джамбула, 33;

- Сквер по ул. Металлистов, 4Б;

- на ул. Леонова, 19 (сквер АТС);

- сквер по ул. Халтурина, 35а;

- на  ул. Инициативная, 90;

- Скейт-парк на бульв. Строителей от просп. Химиков до просп. Ленина, напротив бульв. Строителей, 34(ремонт Памп трека);

- в сквере Дружбы народов, просп. Шахтеров, северо-восточнее д. № 56в;

- ул. Стадионная,16 (возле церкви Иверской иконы Божией матери);

- на   ул. Стадионной, 28;

- на  ул. Новогодняя 8а-10 (Школа №52);

- на ул. Брюханова,7;

- ул. Промышленновское шоссе, 56а, Парк Победы, ж. р. Промышленновский;

- Сквер "Шахтерский огонек" ж.р. Промышленновский, ул. Промышленновское шоссе, 39а;

- в   парке им. Г.К. Жукова,  ул. Мичурина, 19;

- в сквере им. Л.М. Резникова;

- в сквере у часовни просп. Советский, 64;

- на бульваре Патриотов, 30;

- на бульваре Патриотов, 32;

- в районе  дома №10 по ул. Двужильного;

- ул. Интернациональная 48 (на пересечении с ул. Индустриальная);

- ул. Профсоюзная, 34 - ул. Апрельская;

- в сквере ул. Пионер,4;

- в сквере по ул. Халтурина, 35а.

- установка 6 детских площадок (за 2019 год были выполнены работы по установке 12 детских площадок):

| № | Местоположение детской игровой площадки |
| --- | --- |
| 1 | ул. Боровая, 63 |
| 2 | пер. Сормовский, 24 |
| 3 | ул. Городецкая, 1А |
| 4 | ул. Рабочая, 162 |
| 5 | ул. Стахановская, 27 |
| 6 | бульв. Кедровый, 20/3 |

- установка детских площадок по решению Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва в количестве 71 шт.:

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН - 13 шт. |
| 1 | просп. Октябрьский, 40,42,44 |
| 2 | ул. Красноармейская, 121а,123,125,127 |
| 3 | ул. Красная, 10, 10а, 10б |
| 4 | ул. Весенняя, 23; Ул. Красноармейская, 105 |
| 5 | ул. Красноармейская, 95,95а; ул. Рукавишникова, 2 |
| 6 | просп. Ленина, 109, 111,113, 113б |
| 7 | ул. 9-е Января, 8 |
| 8 | дворовая территория по просп. Ленина, 63 |
| 9 | просп. Ленина, 58 |
| 10 | просп. Ленина, 90а |
| 11 | территория между просп.Октябрьский, 9 и бульв.Пионерский, 12 |
| 12 | ул. Сибиряков Гвардейцев, 330-334, ул. Волгоградская, 31А |
| 13 | Ул. Гагарина, 153 |
| ЗАВОДСКИЙ РАЙОН - 16 шт. |
| 1 | ул. В.Волошиной, 6А |
| 2 | ул. В.Волошиной, 37 |
| 3 | ул. В.Волошиной, 28а,28б |
| 4 | ул. Бийская, 37 |
| 5 | ул. Патриотов, 18 |
| 6 | ул. В.Волошиной, 18 |
| 7 | ул. 1-я Линия, 4 |
| 8 | ул.Тюленина, 17,19, ул.Космическая,15,17 |
| 9 | ул. Предзаводская, 1в |
| 10 | ул. Пролетарская, 18 |
| 11 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16 |
| 12 | ул. Тухачевского, 45в |
| 13 | просп. Молодежный, 11, 11А, 13 |
| 14 | просп. Молодежный, 9, 9А |
| 15 | ул. Тухачевского, 47б |
| 16 | ул. Двинская, 91 |
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН - 16 шт. |
| 1 | просп.Октябрьский, 103 |
| 2 | просп. Московский, 13а |
| 3 | просп. Октябрьский, 101а,101б |
| 4 | просп. Московский, 41а,39б,39в,39г |
| 5 | просп. Химиков, 21,23,23а,25 |
| 6 | просп. Ленинградский, 39, 39А, 41, 41а |
| 7 | бульв.Строителей, 40, 42, 42Б |
| 8 | бульв. Строителей, 30а,30б,32,32а |
| 9 | просп. Ленинградский, 30 |
| 10 | просп.Комсомольский, 49, 49а, 49б, 49в, 51 |
| 11 | просп.Ленинградский, 34а, 36б |
| 12 | просп. Октябрьский,52,52а |
| 13 | просп. Октябрьский, 69,71,71а,73 |
| 14 | просп. Ленина, 120,122,122а |
| 15 | ул. Ворошилова, 6а |
| 16 | бульв. Строителей, 27б |
| КИРОВСКИЙ РАЙОН - 8 шт. |
| 1 | ул. Инициативная, 29а |
| 2 | ул. Леонова, 1, 3 |
| 3 | ул. Александрова, 15, 15а |
| 4 | ул. Инициативная, 36, 38; ул. Гурьевская, 18 |
| 5 | ул. Инициативная, 123,123а,125 |
| 6 | ул. Инициативная, 96 |
| 7 | ул. Инициативная, 103,105,107 |
| 8 | ул. Спартака, 21 |
| РУДНИЧНЫЙ РАЙОН - 11 шт. |
| 1 | ул. Красная горка, 1а |
| 2 | просп. Шахтеров, 85,85а |
| 3 | просп. Шахтеров, 81,81а |
| 4 | просп. Шахтеров, 69,71,73,77 |
| 5 | пер. Нартова 1а,1б |
| 6 | ул. Черноморская, 38б |
| 7 | ул. Сельская - пер. Загорский |
| 8 | ул. Заветная, 6 |
| 9 | ул. Терешковой, 2,4; ул. Институтская, 4,6 |
| 10 | просп. Шахтеров, 36,36а,36б |
| 11 | просп. Шахтеров, 63,65,67 |
| ж.р. ЯГУНОВСКИЙ, ПИОНЕР - 3 шт. |
| 1 | ул. Белозерная, 44,44а,44б; Ул. Барнаульская, 33 |
| 2 | ул. Давыдовская, 24 |
| 3 | ул. Центральная, 153 |
| ж.р. КЕДРОВКА, ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ - 4 шт. |
| 1 | ул. Стахановская, 6а |
| 2 | ул. Ленина, 6 |
| 3 | ул. Продольная, 5 |
| 4 | ул. Варяжская, 17 |

5.  Установка скейтпарка в сквере «Дружбы народов» (просп.Кузбасский) в количестве 9 элементов.

ТКО

За 2020 год выполнены работы по устройству 53 новых контейнерных площадок под большегрузные контейнеры:

Рудничный район – 27 площадок;

Кировский район – 4 площадки;

Заводский район – 5 площадки;

ж.р. Ягуновский, Пионер – 9 площадок;

ж.р. Кедровка, Промышленновский – 8 площадок.

Кладбища

За 2020 год были выполнены работы по ремонту 9 подъездных дорог к кладбищам и устройству подходов к местам захоронений на 1 кладбище (за 2019 года были выполнены работы по ремонту 4 подъездных дорог к кладбищам и устройству подходов к местам захоронений на 2 кладбищах.

- строительство а/б подходов к местам захоронения на территории кладбища "Центральное-5".

При подготовке к Радонице и Троице выполнен ремонт подъездных путей к кладбищам:

– по соглашениям о социально-экономическом партнерстве (без затрат из бюджета города) на 6 объектах (за 2019 год -  на 4 объектах):

1. в ж.р. Ягуновский, Пионер дороги к кладбищам: пос. Комиссарово и ж.р.Пионер;

2. в Рудничном районе дороги к кладбищам: д. Красная, Солонечное, Мусульманское;

4. дорога к кладбищу в ж.р. Промышленновский.

– по муниципальным контрактам (с затратами из бюджета города) на 3 объектах:

1. В Рудничном районе дороги к кладбищам: Солонечное, д. Красная;

2. В Заводском районе дорога между кладбищами «Центральное-4» и «Центральное-5».

Противоклещевая обработка

В 2020 году от клещей обработано и проведена энтомологическая экспертиза на площади: 232,2 га территорий общего пользования и кладбищ (в 2019 году от клещей обработано и проведена энтомологическая экспертиза на площади: 206,3 га территорий общего пользования и кладбищ), в том числе:

- Озелененные территории общего пользования – 75 га (в 2019 году - 146,0 га):

Ленинский район:

- Дорога к озеру Красное;

- Кузбасский парк.

Центральный район:

- Городской парк имени Георгия Жукова.

Заводский район:

- Сквер Новорожденных, севернее просп. Молодежный, 20.

Рудничный район:

- Лесной массив музея-заповедника «Красная горка»;

- «Тропа здоровья» в лесном массиве у ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер им. академика Л.С. Барбараша»;

- Парк Победы в Сосновом бору;

- Лесной массив в зоне отдыха;

- Лесной массив вдоль Соснового бульвара;

- Лесной массив, граничащий со ГБУЗ КО «Кемеровская городская больница № 13»;

- Лесной массив, прилегающий к ул. Серебряный бор.

Кировский район:

- Лесной массив «Березовая роща»;

- Парк «Березовая роща».

Ж.р. Ягуновский:

- Парк Великой Отечественной войны.

Ж.р. Кедровка:

- Парк Победы.

Ж.р. Промышленновский:

- Парк Победы.

Ж.р. Пионер:

- Сквер у храма по улице Пионер,4.

Ж.р. Лесная поляна:

- Территория жилого района.

- Территория кладбищ – 86,2 га (в 2019 году - 58,5 га):

- Кладбище п. Комиссарово;

- Кладбище ж.р. Пионер.

Кировский район:

- Кладбище № 2;

- Кладбище № 3.

Заводский район:

- Кладбище Центральное № 1;

- Центральное кладбище № 2;

- Центральное кладбище № 3;

- Центральное кладбище № 4;

- Кладбище ж/р Кедровка;

- Кладбище ж/р Промышленновский.

Рудничный район:

- Кладбище д. Красная

- Кладбище р.п. Боровой

- Мусульманское кладбище, ул. Серебряный бор

- Кладбище п. Солонечный

БДД

За 2020 год выполнены следующие мероприятия:

| БДД | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Светофорные объекты (строительство, реконструкция), ед. | 14 | 15 |
| Дорожные знаки (установка), шт. | 1 235 | 319 |
| Пешеходные ограждения (установка), п.м. | 1 466 | 1416 |
| Барьерное ограждение (установка), п.м. | 131 | 3000 |
| Тросовое ограждение (установка), м. | - | 231 |
| Автопавильоны (установка), шт. | 7 | 13 |
| Искусственные неровности, шт |  | 4 |
| Рубежи фото-, видеофиксации, ед. | - | 16 |
| Информационное табло | - | 5 |
| Устройству системы видеонаблюдения, шт. | - | 33 |
| Дорожная разметка, км/ шт. | 2 408,3км/ 76 698шт. | 1 742,53 / 53 969 |
| Дорожная разметка из долговечных материалов, км/м2 | 0/2 185,2 м2 | 7,12 км/4590,6 м2 |
| Установка проектора для проекции дорожной разметки пешеходного перехода | - | 1 |

- Строительство 15 светофорных объектов.

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 1 | просп. Притомский, 1 |
| 2 | ул. Семашко-ул. Рабочая |
| 3 | ул. Нахимова-пер. 2-й Авроры |
| 4 | пр. Советский-ул. Кузбасская |
| 5 | ул. Институтская, 20 |
| 6 | ул. Каменская-ул.Заузелкова |
| 7 | ул. В.Волошиной, 21 |
| 8 | ул. Елыкаевская, 151 |
| 9 | ул. Белозерная, 42 |
| 10 | ул. 2-я Аральская, 2а |
| 11 | ул. 4-я Цветочная, 47 |
| местный бюджет (муниципальная программа) |
| 12 | ул. Антипова – 2-ой пер. Жданова |
| 13 | просп. Кузнецкий, 135 |
| в составе строительство дороги (заказчик-УГР) |
| 14 | просп. Комсомольский (остановка «Теннисный корт») |
| 15 | просп. Ленина – просп. Комсомольский |

2. Установлены 2 светодиодных дорожных знака по адресу: ул. Нахимова, 147 и 317 дорожных знаков на улично-дорожной сети города.

3. Установлено ограждений:

3.1. установка пешеходных ограждений на 6 участках (1 416 п.м.);

- пересечение ул. Базовая – ул. Космическая;

- просп. Молодежный (от здания № 15/1 по просп. Молодежный до пересечения просп. Молодежный ул. Каменская, в том числе                                   просп. Молодежный, 20 (СОШ № 99));

- пересечение ул. Каменская – ул. Свободы;

- пересечение просп. Ленина – ул. Тухачевского;

- пересечение просп. Шахтеров – ул. Ракитянского;

- пересечение просп. Шахтеров – ул. Ю.Смирнова.

3.2.установка удерживающих ограждений (3 000 п.м.):

- автомобильная дорога от ул. Кирзавод 3-бис до дома 39 по ул.Мозжухинская.

3.3. установка тросового ограждения (231 м):

- пост "Северный" ул. Вахрушева; ул. Тухачевского ПВК.

4. Установка 13 остановочных павильонов:

- - просп. Кузнецкий, в районе здания №135, остановка «Мясокомбинат»;

- просп. Кузнецкий, в районе здания №254/1, остановка «Мясокомбинат»;

- ул. 4-я Цветочная (в районе дома № 31а по ул. 10-я Линия), остановка                        «ул. 10-я Линия»;

- ул. Масальская (в районе дома № 2а), остановка «Городская больница»;

- просп. Комсомольский, в районе № 53 остановка «Южный проезд»;

- ул. Нахимова, в районе здания № 48, остановка «ПЖРО»;

- просп. Октябрьский, в районе здания № 7, остановка «Уралсиббанк»;

- просп. Октябрьский, в районе здания № 2а, остановка «Уралсиббанк»;

- просп. Притомский, в районе здания № 1а, остановка «Управление железной дороги»;

- просп. Притомский, в районе здания № 1, остановка «Управление железной дороги»;

- просп. Московский, в районе здания № 8к1, остановка «ЖК «Московский проспект»;

- просп. Московский, в районе здания № 18к2, остановка «ЖК «Цветной бульвар»;

- просп. Московский, в районе здания № 13Б, остановка «ЖК «Цветной бульвар».

5. Устройство 4 искусственных неровностей (возвышенные наземные пешеходные переходы, совмещенные с искусственной неровностью):

- просп. Кузнецкий, 174;

- Осенний бульвар, 3;

- просп. Московский, 25;

- ул. Смирнова, 27.

6.Установка 16 комплексов фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения:

- перекрёсток пр. Ленина -  ул. Тухачевского;

- перекрёсток пр. Шахтёров – 2-й пер. Авроры;

- перекресток ул. Коммунистическая – пр. Кузнецкий;

- перекресток ул. Мичурина – пр. Советский;

- перекрёсток пр. Октябрьский – ул. Центральный проезд;

- перекрёсток пр. Ленина – пр. Ленинградский;

- перекрёсток пр. Октябрьский – пр. Ленинградский;

- перекрёсток пр. Химиков – ул. Ворошилова;

- перекрёсток пр. Кузнецкий – ул. Сибиряков Гвардейцев;

- перекресток ул. Терешковой – ул. Сосновый бульвар;

- б-р Строителей, 16;

- просп. Ленина - Центральный проезд;

- ул. Коломейцева, 1;

- Аэропорт города Кемерово – 2 ед.;

- ул. Волгоградская, 15.

7. Установка 5 светодиодных информационных табло:

- пост АПВГК «Северный»;

- Логовое шоссе (после пересечения с ул. Суворова направление к Кузнецкому мосту);

- Мост Кузбасский (место дислокации КФВФ «Стрелка» по направлению движения в Центральный район);

- Просп. Притомский в районе пересечения с ул. Волгоградской (по направлению движения в Центральный район);

- Просп. Ленина, 90 (по направлению движения в Центральный район).

8. Устройство системы видеонаблюдения 33 шт. на 29 объектах.

| № п/п | Место выполнения работ | Ед.изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пр. Ленина - ул. Мичурина | шт. | 1 |
| 2 | пр. Ленина - ул. Красная | шт. | 1 |
| 3 | пр. Химиков - ул. Ворошилова | шт. | 1 |
| 4 | пр. Октябрьский -ул. Волгоградская | шт. | 1 |
| 5 | пр. Ленина, ост. 5-я Поликлиника | шт. | 1 |
| 6 | пр. Ленина - ул. Волгоградская | шт. | 1 |
| 7 | пр. Ленина - ул. Ворошилова | шт. | 1 |
| 8 | ул. Каменская - ул. Свободы -пр. Молодежный | шт. | 2 |
| 9 | пр. Ленина - пр. Ленинградский | шт. | 1 |
| 10 | пр. Кузнецкий - пр. Ленина | шт. | 2 |
| 11 | Логовое шоссе - ул. Суворова | шт. | 1 |
| 12 | пр. Советский - ул. Кирова | шт. | 1 |
| 13 | ул. Красноармейская - ул. Весенняя | шт. | 1 |
| 14 | ул. Красноармейская - ул. Карболитовская | шт. | 1 |
| 15 | пр. Октябрьский - пр. Ленинградский | шт. | 1 |
| 16 | пр. Октябрьский - бульвар Строителей | шт. | 2 |
| 17 | пр. Химиков - пр. Ленинградский | шт. | 1 |
| 18 | пр. Химиков - бульвар Строителей | шт. | 2 |
| 19 | пр. Химиков - ул. Волгоградская | шт. | 1 |
| 20 | пр. Кузнецкий - ул. Сибиряков - Гвардейцев | шт. | 1 |
| 21 | ул. Терешковой - Сосновый бульвар | шт. | 1 |
| 22 | пр. Шахтеров – ост. ТУРР | шт. | 1 |
| 23 | пр. Шахтеров - ул. Цимлянская | шт. | 1 |
| 24 | пр. Шахтеров - просп. Кузбасский | шт. | 1 |
| 25 | ул. Красная - ул. Васильева | шт. | 1 |
| 26 | ул. Тухачевского - ул. Заузелкова | шт. | 1 |
| 27 | ул. Тухачевского 58, (ТЦ "Палата") | шт. | 1 |
| 28 | ул. Тухачевского - ул. Сибиряков - Гвардейцев | шт. | 1 |
| 29 | ул. Двужильного - пр. Молодежный | шт. | 1 |
|  | Всего: | шт. | 33 |

9.Нанесено горизонтальной дорожной разметки.

| Наименование работ | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Нанесение линий | 2 408,3 км | 1 742,53 км |
| Нанесение знаков | 13 114 шт. | 10 254 шт. |
| Нанесение пешеходных переходов | 63 584 шт. | 43 715 шт. |
| Нанесение линий из долговечных материалов | - | 7,12 км |
| Нанесение пешеходных переходов и стоп-линий из долговечных материалов | 2 185,2 м2 | 4590,6 м2 |

10. Установка проектора для проекции дорожной разметки пешеходного перехода по ул. Таврической.

Заместитель Главы города,

начальник управления дорожного                                                 Д.В. Березовский

хозяйства и благоустройства

Исполнители:

Торгунакова Анна Сергеевна (свод), 58-40-56, 2332

Скрыльникова Анна Валерьевна

Сотникова Яна Геннадьевна

Бородавко Анна Владимировна

Манакова Оксана Николаевна

Ветров Евгений Викторович