Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Жилищная и социальная инфраструктура

города Кемерово» за 2020 год

Информация о достижении поставленных целей и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Основными целями муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» (далее - Муниципальная программа) являются:

- повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения города Кемерово;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово;

- обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего жителей города Кемерово путем осуществления целенаправленной градостроительной политики;

- повышение уровня качества строительства и обеспечение безопасности объектов строительства;

- развитие массового строительства жилья экономического класса, повышение доступности жилья населению города Кемерово путем реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой проектов комплексного развития территорий.

Для реализации поставленных целей были определены две приоритетные задачи:

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;

- обеспечение населения города Кемерово объектами социальной сферы.

Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово»

Для решения задачи по территориальному планированию и обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства сформирована подпрограмма «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово».

В 2020 году в рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

  - Мероприятия в области градостроительства и землеустройства.

Мероприятия в области градостроительства и землеустройства являются основой градостроительной политики.

В целях обеспечения города документами территориального планирования, обеспечения устойчивого развития территорий, а также получения картографических материалов, отвечающих требованиям проектирования, в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- в рамках продолжения работы по развитию застроенных территорий выполнены работы по подготовке градостроительной и топографо-геодезической документации;

- с целью обеспечения организованного в соответствии с требованиями законодательства систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений, муниципальным бюджетным учреждением «Геоинформационный центр» осуществляется администрирование, техническая поддержка и проведение мероприятий, направленных на развитие геоинформационной системы города.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил 17 652,0 тыс.рублей.

  - Мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры позволяет обеспечить новые микрорайоны комплексной застройки города услугами тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

В 2020 году произведена оплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК" объектов (сценический комплекс г. Кемерово, просп. Притомский, 14/1, "Кузнецкая  крепость" г. Кемерово, просп. Притомский,14а, "Красная горка" г. Кемерово, просп. Притомский, 14б, музей космонавтики г. Кемерово, просп.Притомский,16, набережная вдоль комплекса площади для проведения массовых мероприятий на пересечении просп. Притомского и ул. Терешковой г. Кемерово, севернее просп.Притомский,14), за работы по проведению инженерных изысканий, государственной экспертизы и прочие услуги, связанные с коммунальной инфраструктурой.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году за счет средств бюджета города Кемерово составил 163 377,5 тыс.рублей.

В рамках мероприятий «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения» подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области - Кузбасса» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» профинансировано строительство объекта: «Напорный коллектор с КНС №3                    г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, микрорайон №2»

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году составил 112 168,5 рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета 100 951,6 тыс.рублей.

- за счет средств бюджета города Кемерово 11 216,9 тыс.рублей.

  - Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой.

Обеспечение микрорайонов комплексной застройки транспортной инфраструктурой является одним из приоритетных направлений по активизации жилищного строительства.

В 2020 году за счет средств бюджета города Кемерово производилась оплата за выполненные работы по строительству внутриквартальных проездов микрорайона Антипова Рудничного района (ll этап), кольцевой развязки на пересечении проспекта Московского - бульвара Строителей - проспекта Притомского в Ленинском районе г. Кемерово, за услуги государственной экспертизы проектной документации по строительству автомобильных дорог, услуги по проектированию автомобильных дорог.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году за счет средств бюджета города Кемерово составил                     84 095,3 тыс.рублей.

В рамках мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства субъектов Российской Федерации (национальный проект «Жилье и городская среда») завершено строительство объектов:

- «Строительство проспекта Химиков от просп. Комсомольского до существующей автодороги на деревню Сухово микрорайона № 68 Ленинского района г. Кемерово».

- «Строительство проспекта Ленина на участке от жилого дома № 164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток».

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году за счет средств федерального и областного бюджетов составил 380 204,0 тыс.рублей.

  - Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда.

В 2020 году в рамках исполнения функции муниципалитета по управлению муниципальным жилым фондом выполнялись работы по ремонту освободившихся жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил 5 233,0 тыс.рублей.

  - Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилого фонда.

В целях развития жилищного строительства и ликвидации аварийного жилого фонда в 2020 году для оплаты выполненных работ по сносу ветхого и аварийного жилого фонда не пригодного для проживания за счет средств бюджета города Кемерово профинансировано 962,9 тыс.рублей.

  - Мероприятия по устройству парков, скверов и прочих объектов благоустройства.

В 2020 году в рамках мероприятий «Развитие инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» начато строительство объектов общегородского центра:

- Строительство площади для проведения массовых мероприятий на пересечение просп. Притомского и ул. Терешковой, в составе: площадь проведения массовых мероприятий; сцена (сценический комплекс); контрольно-пропускной пункт;

- Строительство набережной реки Томи с освещением вдоль площади для проведения массовых мероприятий на пересечении просп. Притомского и ул. Терешковой.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году составил:

- за счет средств областного бюджета 846 000,0 тыс.рублей.

- за счет средств бюджета города Кемерово 94 000,0 тыс.рублей.

Кроме того, в 2020 году произведен расчет за выполненные работы по строительству объекта: «Парковая территория проспекта Московского от бульвара Строителей до проспекта Ленинградского», оплачены услуги по проектированию объектов благоустройства

На данные мероприятия из бюджета города Кемерово направлено                 61 031,6 тыс.рублей

  - Мероприятия по строительству жилья.

С целью содействия жилищному строительству на территории города Кемерово, недопущения ущемления прав граждан, проживающих в городе Кемерово, чьи денежные средства привлечены для долевого строительства жилых объектов, строительство которых не завершено в установленные сроки за счет бюджета города Кемерово в 2020 году направлено 54 500,0 тыс.рублей на завершение строительства: 10-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, северо-восточнее пересечения ул. Гагарина и                                    ул. Новосибирская;  9-10 этажного жилого дома № 36 (строительный номер) в микрорайоне № 14 Заводского района г. Кемерово.

  - Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.

В целях обеспечения потребности публично-правового образования, удовлетворение которой направлено на достижение интересов общества (общественно полезных целей) путем изъятия имущества, находящегося в частной собственности по основаниям, определенным статьей 49 Земельного кодекса РФ на мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд из бюджета города Кемерово направлено 49 314,0 тыс.рублей

Результаты реализации мероприятий подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово» за 2020 год составил 1 868 538,8 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 368 797,9 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 958 357,7 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 541 383,2 тыс.рублей.

Непосредственным результатом проведения мероприятий по активизации жилищного строительства в 2020 году стал ввод в эксплуатацию жилой площади в объеме – 184,4 тыс.кв.метров, что составляет 98% от запланированного показателя.

## Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово»

Для решения задачи по обеспечению населения города Кемерово объектами социальной сферы сформирована подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово».

Подпрограмма направлена на решение вопросов обеспечения населения социально значимыми услугами. 2020 году в рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

2.1. Проектирование, строительство и реконструкция школ и других образовательных организаций.

Особое внимание уделено решению вопросов по обеспечению микрорайонов комплексной застройки услугами дошкольного и общего образования.

В 2020 году в целях реализации мероприятий государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» (национальный проект «Образование») завершено строительство общеобразовательной школы на 1050 учащихся в микрорайоне № 2, земельный участок №170 жилого района Лесная Поляна и начато строительство общеобразовательной                                   школы на 1225 учащихся с универсальным спортивным блоком на 170 посещений в смену в микрорайоне 7Б Центрального района г. Кемерово.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» в 2020 году, составил 1 226 017,5 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 421 282,5 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 732 891,6 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 71 843,4 тыс.рублей.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» начато финансирование строительства дополнительного 2-х этажного блока начальной школы на 300 мест к МБОУ "Лицей №89" по адресу:                 г. Кемерово, Рудничный район, ул. Ю. Смирнова, 18а.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию данного мероприятия в 2020 году, составил 222 222,3 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 200 000,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 22 222,3 тыс.рублей.

2.2. Ремонт школ и других образовательных организаций, в том числе по оздоровлению детей и организации отдыха.

В 2020 году в рамках мероприятий муниципальной программы проводились работы по капитальному и текущему ремонту в учреждениях общего и дополнительного образования.

В рамках мероприятий государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» завершен капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21» по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 332.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по капитальному ремонту школ и других образовательных организаций в 2020 году составил 244 709,5 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 164 264,5 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 80 445,0 тыс.рублей.

2.3. Проектирование, строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений.

Создание комфортных условий пребывания детей в дошкольных учреждениях является одним из приоритетных направлений развития социальной инфраструктуры.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (национальный проект «Демография») в 2020 году завершено строительство детских садов:

- детский сад общеразвивающего вида на 130 мест с бассейном в микрорайоне «Антипова»;

- детский сад на 140 мест по адресу: г. Кемерово, жилой район Ягуновский, ул. Барнаульская, 21;

- детский сад на 258 мест с бассейном по адресу: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон 15А, пр. Притомский, 33;

- детский сад на 350 мест с бассейном в микрорайоне № 2 жилого района Лесная Поляна города Кемерово (строительный № 17);

- детский сад на 350 мест с бассейном в микрорайоне №2 жилого района Лесная Поляна города Кемерово (строительный № 5).

В 2021 году планируется сдать в эксплуатацию еще четыре детских сада:

- детский сад на 200 мест с бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района г. Кемерово (строительный № 60);

- детский сад на 200 мест с бассейном в микрорайоне №12А Рудничного района г. Кемерово (строительный №11);

- детский сад № 11 на 200 мест с бассейном в микрорайоне 7 Б Центрального района г. Кемерово;

- детский сад общеразвивающего вида на 74 места по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Суворова, 10.

В рамках мероприятий «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» завершено строительство детского сада на 200 мест с бассейном в микрорайоне 7Б Центрального района г. Кемерово.

Кроме того, произведены расчеты за ранее выполненные работы по проектированию и строительству детских садов.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году, составил 2 517 769,7 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 793 032,5 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 630 114,9 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 94 622,3 тыс.рублей.

2.4. Ремонт детских дошкольных учреждений

В 2020 году выполнялись работы по капитальному и текущему ремонту детских дошкольных учреждений (ремонт кровли, отопления, установка теневых навесов и прочие работы).

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году за счет средств бюджета города Кемерово составил 33 764,4 тыс.рублей.

2.5. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов культуры, физической культуры и спорта.

В рамках мероприятий муниципальной программы выполнены работы по ремонту объектов культуры, физической культуры и спорта.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий из бюджета города Кемерово в 2020 году составил 27 788,1 тыс.рублей.

2.6. Формирование архитектурно-художественного облика города.

Оформление объектов городской инфраструктуры оказывает значительное влияние на внешний облик города, его художественно-световое оформление и эстетическое восприятие его жителями и гостями города.

В 2020 году проведены работы по оформлению города к общегородским мероприятиям, посвященным «Дню Победы», «Дню города», «Дню шахтера», новогоднее оформление.

Проводится работа по обеспечению населения социальной рекламой.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил    21 618,2 тыс.рублей.

2.7. Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности.

В 2020 году осуществлялось финансирование работ по капитальному и текущему ремонту прочих объектов муниципальной собственности (изготовление и установка арт-объектов на территории сквера имени                           Л.М. Резникова, ремонт здания администрации г. Кемерово, гараж МКУ "Кемавто", прочие объекты).

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2020 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил 16 452,1 тыс.рублей.

2.8.  Снос самовольно возведенных зданий и сооружений.

В 2020 году произведен расчет за выполненные работы по сносу самовольно возведенных зданий и сооружений из бюджета города Кемерово в размере 487,5 тыс.рублей.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» за 2020 год составил 4 310 829,3 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 214 315,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 1 727 271,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 369 243,3 тыс.рублей.

Непосредственным результатом проведения мероприятий по обеспечению населения города Кемерово объектами социальной сферы является формирование благоприятной среды для проживания граждан как в существующих микрорайонах, так и в новых микрорайонах комплексной застройки.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Расчет

степени достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы за 2020 год

Сд = Зф / Зп

Сд - степень достижения плановых значений целевого показателя

Зф - фактическое значение целевого показателя

Зп - плановое значение целевого показателя

N – число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения целевого показателя (индикатора) Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя и степень реализации муниципальной программы отчетный год план (Зп) факт (Зф) 1 2 3 4 5 6 Эффективность Муниципальной программы % 90% и более 99% 1 1 Объем ввода жилья тыс. кв.м. 187,7 184,4 0,98 2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего кв. метров 24,40 24,55 1 3 в том числе введенная в действие за год кв. метров 0,34 0,33 0,97 4 Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово есть (1) / нет (0) 1 1 1 5 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) есть (1) / нет (0) 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию объект 2 2 1 7 Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы помещение 42 42 1 8 Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 18,7 18,7 1 9 Площадь земельных участков, освобожденных в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры кв.м 5 639,32 5 639,32 1 10 Количество новых мест в объектах общего образования, введенных в эксплуатацию ученических мест 1 050,00 1 050,00 1 11 Количество образовательных организаций, по которым завершены ремонтные работы, всего организация 22 22 1 12 Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок организация 10 10 1 13 Количество новых мест в объектах дошкольного образования, введенных в эксплуатацию учреждение 1 428 1 428 1 14 Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершены ремонтные работы учреждение 10 10 1 15 Количество объектов культуры и спорта, по которым по которым завершены ремонтные работы объект 6 6 1 16 Количество мероприятий по праздничному оформлению города мероприятие 4 4 1 17 Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления да (1) / нет (0) 1 1 1 18 Наличие в городском округе социальной рекламы да (1) / нет (0) 1 1 1 19 Количество прочих объектов муниципальной собственности, по которым по которым завершены ремонтные работы объект 1 1 1 20 Количество снесенных самовольно возведенных объектов объект 21 21 1 Ср = 21/21 = 1

Расчет

степени реализации мероприятий

СРм = Мв/М

СРм - степень реализации мероприятий

Мв - количество мероприятий выполненных в полном объеме

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Степень реализации мероприя-тия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Степень реализации мероприятий в целом по программе | 100% |
| Объем ввода жилья | тыс. кв.м. | 187,7 | 184,40 | 98% |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего | кв. метров | 24,40 | 24,55 | 100,6% |
| в том числе введенная в действие за год | кв. метров | 0,34 | 0,33 | 97% |
| 1.1. | Мероприятия в области градостроительства и землеустройства | 100% |
| Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово | есть (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | есть (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| 1.3. | Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой | 100% |
| Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | объект | 2 | 2 | 100% |
| 1.4. | Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда | 100% |
| Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы | помещение | 42 | 42 | 100% |
| 1.7. | Мероприятия по строительству жилья | 100% |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов | тыс.кв.м | 18,7 | 18,7 | 100% |
| 1.8. | Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | 100% |
| Площадь земельных участков, освобожденных в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | кв.м | 5 639,32 | 5 639,32 | 100% |
| 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция школ и других образовательных организаций | 100% |
| Количество новых мест в объектах общего образования, введенных в эксплуатацию | ученических мест | 1 050,00 | 1 050,00 | 100% |
| 2.2. | Ремонт школ и других образовательных организаций, в том числе по оздоровлению детей и организации отдыха | 100% |
| Количество образовательных организаций, по которым завершены ремонтные работы, всего | организация | 22 | 22 | 100% |
| Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок | организация | 10 | 10 | 100% |
| 2.3. | Проектирование, строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений | 100% |
| Количество новых мест в объектах дошкольного образования, введенных в эксплуатацию | мест | 1 428,0 | 1 428,0 | 100% |
| 2.4. | Ремонт детских дошкольных учреждений | 100% |
| Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершены ремонтные работы | учреждение | 10 | 10 | 100% |
| 2.5. | Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов культуры, физической культуры и спорта | 100% |
| Количество объектов культуры и спорта, по которым по которым завершены ремонтные работы | объект | 6 | 6 | 100% |
| 2.6. | Формирование архитектурно-художественного облика города | 100% |
| Количество мероприятий по праздничному оформлению города | мероприятие | 4 | 4 | 100% |
| Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления | да (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| Наличие в городском округе социальной рекламы | да (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| 2.7. | Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности | 100% |
| Количество прочих объектов муниципальной собственности, по которым по которым завершены ремонтные работы | объект | 1 | 1 | 100% |
| 2.8. | Снос самовольно возведенных зданий и сооружений | 100% |
| Количество снесенных самовольно возведенных объектов | объект | 21 | 21 | 100% |

СРм = 21/21 = 1

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя

и степени реализации муниципальной программы в 2020 году

Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора): Сд = Зф / Зп

Согласно отчета о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1.

Степень реализации муниципальной программы в 2020 году:

= 21/21=1

Степень реализации мероприятий в 2020 году:

СРм=Мв/М=21/21=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=Фф/Фп= 6 179 368,1 тыс.руб./6 368 800,3 тыс.руб.= 0,97

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ ССуз = 1/0,97 = 1,03

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = Ср*Эис = 1*1,78 = 1,03

следовательно, программа считается реализованной в отчетный период с высоким уровнем эффективности.

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач обеспечивают достижение целей программы в полном объеме.

Реализуемая муниципальная программа эффективна и ее дальнейшая реализация целесообразна

Начальник управления городского развития			    А.И. Рыбаков

Исполнитель А.В. Солдатова,

Тел. 36-41-05 (мест. 22-92)