Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово на 2015-2021 годы" **за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  |  Источник финансирования  |  Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей.  |  Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)  |
|  план  |  кассовое исполнение  |
|
|
|  **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»**  |  **Всего**  | **3 205 387,20** | **3 204 556,56** | **1,00** |
|  бюджет города Кемерово  | 3 205 387,20 | 3 204 556,56 |  |
|  **1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово»**  |  **Всего**  | **1 553,00** | **1 552,89** | **1,00** |
|  бюджет города Кемерово  | 1 553,00 | 1 552,89 |  |
| 1.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов теплоснабжения  |  **Всего**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  бюджет города Кемерово  | 0,00 | 0,00 |  |
|  1.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения  |  **Всего** | **1 512,40** | **1 512,34** | **1,00** |
|  бюджет города Кемерово  | 1512,40 | 1512,34 |  |
|  1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения  |  **Всего**  | **40,60** | **40,55** | **1,00** |
|  бюджет города Кемерово  | 40,60 | 40,55 |  |
| **2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»** | **Всего** | **150 222,10** | **150 189,92** | **0,99** |
| бюджет города Кемерово  | 150 222,10 | 150 189,92 |  |
| 2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | **Всего** | **150 198,50** | **150 176,92** | **0,99** |
| бюджет города Кемерово  | 150 198,50 | 150 176,92 |  |
| 2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов | **Всего** | **23,60** | **13,00** | **0,55** |
| бюджет города Кемерово | 23,60 | 13,00 |  |
| 2.3. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту многоквартирных домов (проектные работы, обследование жилых домов) | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 |  |
| **3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения городского хозяйства»** | **Всего** | **3 053 612,10** | **3 052 813,75** | **1,00** |
| бюджет города Кемерово  | 3 053 612,10 | 3 052 813,75 |  |
| 3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр» | **Всего** | **16 976,60** | **16 976,59** | **1,00** |
| бюджет города Кемерово  | 16 976,60 | 16 976,59 |  |
| 3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово | **Всего** | **134 139,20** | **134 139,17** | **1,00** |
| бюджет города Кемерово  | 134 139,20 | 134 139,17 |  |
| 3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | **Всего** | **2 900 881,30** | **2 900 083,12** | **1,00** |
| бюджет города Кемерово | 2 900 881,30 | 2 900 083,12 |  |
| 3.4. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту | **Всего** | **1 615,00** | **1614,87** | **1,00** |
| бюджет города Кемерово | 1 615,00 | 1614,87 |  |