**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о выполнении муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2020 год» предполагает достижение цели - повышение уровня благоустройства города Кемерово.

Задачами, способствующими реализации данной цели, являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Кемерово.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кемерово.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кемерово.

Мероприятия, запланированные в рамках данной программы выполнены в полном объеме.

ИТОГО:

В целом степень реализации муниципальной программы (Ср), рассчитанная на основании степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 1,03.

Степень соответствия финансирования (Ссуз) муниципальной программы по сравнению с запланированным уровнем затрат составила 1,00.

В 2020 году было запланированы мероприятия по капитальному ремонту 97 дворовых территорий и пяти общественных. По результатам экономии денежных средств, при приемке выполненных работ, в программу дополнительно были включены 7 дворовых территорий многоквартирных домов.

Капитальный ремонт дворовых территорий включал в себя устройство парковочных мест, ремонт проездов, отмосток и выходов. Также предусматривалось озеленение благоустроенных территорий.

При благоустройстве общественных территорий выполнялись работы по замене асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек, клумб, замене лавочек, урн.

Мероприятия, запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме, соответственно степень реализации мероприятий (СРм) = 1,00.

Эффективность использования муниципальных ресурсов составляет:

Эис= СРм/Ссуз= 1,00/1,00=1,00.

В целом эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов и составляет 1,00:

ЭРмп= СР\*Эис=1,03\*1,00=1,03

Муниципальная программа считается реализованной в 2020 году с высоким уровнем эффективности.

Заместитель Главы города,

начальник УЖКХ С.В. Лысенко

Иващенко Анна Олеговна

58-38-76