**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о выполнении муниципальной программы**

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» (далее муниципальная программа) является снижение потребления энергетических ресурсов во всех сферах деятельности города за счет проведения мероприятий в области энергосбережения.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- сокращение потерь воды, тепловой и электрической энергии при ее передаче потребителям ресурса;

- снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных и тепловых станциях;

- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов муниципальными учреждениями и совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- сокращение потребления электрической энергии ресурсоснабжающими предприятиями;

- повышение безопасности эксплуатации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры и предотвращение возникновения аварийных ситуаций на них.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил – 148 700,43 тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил – 144 945,94 тыс. рублей. Источник финансирования программы – средства юридических и физических лиц, бюджет Кемеровской области и бюджет города Кемерово (Приложение № 2).

В 2019 году было запланировано одно организационное мероприятие и шестнадцать технических.

Организационное мероприятие (оценка потерь в электрических сетях ОАО «СКЭК») не было выполнено. Технические мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 3). Степень реализации муниципальной программы (Ср), рассчитанная на основании степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом составила 0,98.

 Степень соответствия финансирования (Ссуз) муниципальной программы по сравнению с запланированным уровнем затрат составила 0,97.

 Степень реализации мероприятий (СРм) = 0,92, за счет недовыполнения 1 мероприятия.

 Эффективность использования муниципальных ресурсов составляет 0,95.

 В целом эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов.

**ЭРмп = Ср\*Эис = 0,98\*0,97 = 0,93.**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Начальник управления

экономического развития Е.В. Терзитская

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Исполнитель: Красильникова Мария Анатольевна