Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Кемерово» на период 2015 – 2024 годы

**за 2021 год**

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Кемерово» на 2021 год составил 20 704,7 тыс. рублей.

Целями данной муниципальной программы являются:

1. Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и коммуникационных технологий.

2. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово.

3. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи:

- внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;

- оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках решения задачи «внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» в 2021 году продолжены работы по внедрению СЭД DIRECTUM в администрации города Кемерово. Проведена конвертации системы до версии 5.85. Всего в ЭДО зарегистрировано 140 пользователей. Ежедневно в системе работают одновременно 50-60 сотрудников. За 2021 год в системе электронного документооборота создано более 120 тыс. документов.

В результате исполнения мероприятия «Программно-техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления» в 2021 году были приобретены 68 системных блоков, 53 монитора, 20 планшетов, 7 МФУ; 2 цветных принтера формата А3; 4 веб-камеры; 3 спикерфона; принтер для печати штрих-кодов.

Приобретено 58 комплектов базового программного обеспечения Microsoft WinPro 10 и Office Standard 2019. Приобретены российские программные продукты платформа для проектирования и моделирования NanoCad и программа автоматизированного расчета стоимости проектных работ «Адепт: Проект». Продлены лицензии на программное обеспечение корпоративной системы электронного документооборота Directum (подписка на новые версии и сервисы). Заключены договора на сопровождение и обновление программ автоматизации бухгалтерского и управленческого (кадрового) учета, делопроизводства. Приобретены расходные материалы и комплектующие к оргтехнике, оказаны услуги по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, в том числе с заменой необходимых запасных частей. Оказаны услуги радиосвязи в выделенном прямом канале связи.

В 2021 году для организации совещаний Главы города с руководителями структурных подразделений и подведомственных учреждений в режиме видеоконференции была расширена лицензия программного обеспечения TrueConf Server до пятидесяти онлайн подключений.

В рамках мероприятия «Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий» проведено обучение двух сотрудников отдела информационных технологий:

- Баев А.П. в ООО «Спецтехнологии», г. Новосибирск, по курсу «Администрирование системы защиты информации ViPNet (Win&Lin)» в объёме 40 академических часов;

- Хайлов К.Ю в АНО ДПО УЦ «СИБИНФОЦЕНТР», г. Новосибирск, по курсу «Практическое применение групповых политик в Windows», 40 академических часов.

В 2021 году 97% компьютеров органов местного самоуправления были обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках мероприятия «Защита информации в органах местного самоуправления» в 2021 году администрацией города Кемерово была продолжена работа по принятию организационно-технических мер с целью реализации защиты персональных данных в рамках исполнения Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Для обеспечения безопасности информации муниципальной информационной системы «Электронный документооборот администрации города Кемерово» завершены работы по подготовке настройке и тестированию защиты МИС ЭДО на соответствие требованиям защиты информации и безопасности, получен аттестат соответствия.

Приобретены и установлены 5 программных средств для защиты информации, что соответствует плановому целевому показателю:

1) антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security (750 лицензий);

2) ПО ViPNet StateWatcher;

3) ПО ViPNet Client;

4) ПО - сканер ВС;

5) Право на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio-С.

Оказан комплекс услуг (работ) по обеспечению информационной безопасности, технической защите информации объектов информатизации в режимно-секретных подразделениях администрации города. Проведены специальные проверки и специальные исследования технических средств.

Для решения задачи «оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2021 году в рамках мероприятия «Развитие и поддержка информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово» были приобретены пять программно-аппаратных комплексов ViPNet для сети 2036, пять источников бесперебойного питания, три сервера и три сетевых коммутатора.

В рамках мероприятия «Аппаратно-техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ» в отчетном году били приобретены 26 рутокенов, 35 лицензий на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0, оказаны услуги удостоверяющего центра по генерации квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКПЭП), срок действия которых составляет 1 год. Всего изготовлено 82 КСКПЭП. Заключены договоры на оказание комплекса услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по предоставлению web-сервиса для формирования и отправки электронных документов в ЕГРН. В 2021 году доступ к личному кабинету «Технокад- Муниципалитет» получили два специалиста комитета по жилищным вопросам и семь специалистов управления архитектуры и градостроительства.

Также проводится постоянная работа по актуализации информации о государственных и муниципальных услугах, оказываемых администрацией города Кемерово, в том числе подведомственными ей учреждениями, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие информационного общества

в городе Кемерово» на 2015-2024 годы

**за 2021 год**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основе следующих оценок:

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд), которая рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

****Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

N - число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1

**Ср = (1+1+1+1+1+1+1) / 7=1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Степень дости-жения плано-вых значе-ний | |
| фактическое исполнение за год, предшест-вующий отчетному  (при наличии) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово» | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятие «Программно-техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления» | | | | | | | |
| 1. | доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных программно-техническими средствами | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 | |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение доступа компьютеров органов местного самоуправления к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | |
| 1. | доля компьютеров органов местного самоуправления, подключенных к информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | ПРОЦ | 97 | 97 | 97 | 1 | |
| 1.3. Мероприятие «Защита информации в органах местного самоуправления» | | | | | | | |
| 1. | количество программных средств, приобретаемых для защиты информации в органах местного самоуправления | ЕД | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 1.4. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий» | | | | | | | |
| 1. | количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в сфере информационных технологий | ЧЕЛ | показатель не подвергался мониторингу  в 2020 году | 2 | 2 | | 1 |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово» | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятие «Развитие и поддержка информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово» | | | | | | | |
| 1. | доля рабочих мест, подключенных к информационно-коммуникацион-ной сети администрации города Кемерово | ПРОЦ | 99 | 99 | 99 | 1 | |
| 2.2. Мероприятие «Аппаратно-техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ» | | | | | | | |
| 1. | доля автоматизиро-ванных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ, и аппаратно - технически обеспеченных | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 | |
| 2.3. Мероприятие «Размещение информации о муниципальных услугах города Кемерово на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» | | | | | | | |
| 1. | доля муниципальных услуг города Кемерово, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 | |

1. **Степень реализации мероприятий.**

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

**СРм = Мв / М = 7/7 = 1**

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат.**

Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется по формуле:

ССуз = Фф / Фп

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**ССуз = 20 225,5 / 20 704,7 = 0,98**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| План | кассовое исполнение  (на 31.12.2021) |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово» | Всего | 20 704,7 | 20 225,5 | 0,98 |
| бюджет города Кемерово | 20 704,7 | 20 225,5 |  |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово» | Всего | 16 744,7 | 16 266,7 | 0,97 |
| бюджет города Кемерово | 16 744,7 | 16 266,7 |  |
| 1.1. Программно – техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления | Всего | 13 942,1 | 13 472,4 | 0,97 |
| бюджет города Кемерово | 13 942,1 | 13 472,4 |  |
| 1.2. Обеспечение доступа компьютеров органов местного самоуправления к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего | 1 027,0 | 1 018,8 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 1 027,0 | 1 018,8 |  |
| 1.3. Защита информации в органах местного самоуправления | Всего | 1 706,1 | 1 706,0 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 1 706,1 | 1 706,0 |  |
| 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий | Всего | 69,5 | 69,5 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 69,5 | 69,5 |  |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово» | Всего | 3 960,0 | 3 958,8 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 3 960,0 | 3 958,8 |  |
| 2.1. Развитие и поддержка информационно – коммуникационной сети администрации города Кемерово | Всего | 3 635,8 | 3 635,8 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 3 635,8 | 3 635,8 |  |
| 2.2. Аппаратно – техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ | Всего | 324,2 | 323,0 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 324,2 | 323,0 |  |
| 2.3. Размещение информации о муниципальных услугах города Кемерово на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Всего | 0,0 | 0,0 | - |

**4. Эффективность использования средств бюджета города Кемерово и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз = 1/0,98= 1,02

**5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:**

ЭРмп = Ср х Эис = 1х1,02=1,02

следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

Все 7 запланированных показателей реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

В 2021 году внесены изменения в муниципальную программу постановлениями администрации города Кемерово от 03.03.2021 № 582, от 15.07.2021 № 2010, от 30.08.2021 № 2472, от 19.11.2021 № 3303, от 27.01.2022 №175 в части добавление исполнителей муниципальной программы, изменения срока реализации муниципальной программы, финансового обеспечения ее мероприятий, а также характеристики текущего состояния сферы деятельности муниципальной программы и ожидаемых конечных результатов.

Предлагается дальнейшая реализация муниципальной программы.

Начальник отдела

информационных технологий Е.А. Кривов

Заместитель Главы города,

начальник управления

экономического развития Е.В. Терзитская

Глебова Татьяна Михайловна

36-42-17 (20810)