**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о выполнении муниципальной программы**

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» (далее муниципальная программа) является снижение потребления энергетических ресурсов во всех сферах деятельности города за счет проведения мероприятий в области энергосбережения.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- сокращение потерь воды, тепловой и электрической энергии при ее передаче потребителям ресурса;

- снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных и тепловых станциях;

- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов муниципальными учреждениями и совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- сокращение потребления электрической энергии ресурсоснабжающими предприятиями;

- повышение безопасности эксплуатации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры и предотвращение возникновения аварийных ситуаций на них.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил – 111 275,1 тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил – 112 185,5 тыс. рублей. Источник финансирования программы – средства юридических и физических лиц, бюджет Кемеровской области и бюджет города Кемерово (Приложение № 2).

В 2021 году было запланированы 3 организационных и 7 технических мероприятий.

Все мероприятия выполнены. Один плановый показатель (доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии) не достигнут по мероприятию «Реконструкция теплоизоляции теплотрасс АО «Кемеровская теплосетевая компания»». Остальные показатели достигнуты. В связи с этим степень реализации мероприятий (СРм) составила 0,9. Степень достижения планового значения показателей представлена в Приложении № 1.

По итогам 2021 года проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 3). Степень реализации муниципальной программы (Ср), рассчитанная на основании степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом составила 0,97.

Степень соответствия финансирования (Ссуз) муниципальной программы по сравнению с запланированным уровнем затрат составила 1,01.

Эффективность использования муниципальных ресурсов составляет 0,89.

В целом эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов.

**ЭРмп = Ср\*Эис = 0,89\*0,97 = 0,87.**

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

Заместитель Главы города,

начальник управления

экономического развития Е.В. Терзитская

Исполнитель: Красильникова Мария Анатольевна

Виза:

Заместитель начальника

управления экономического развития Н.А. Перетятько