**Отчет о выполнении муниципальной программы**

**«Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» на 2015-2019 годы».**

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово» предоставляю информацию о выполнении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» на 2015-2019 годы».

Для достижения поставленных целей муниципальной программы былирешены основные задачи:

1.1. Создание условий для предоставления качественных транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания;

1.2. Мониторинг состояния обеспечения населения услугами автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования;

1.3. Создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи.

**1.1. Создание условий для предоставления качественных транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания**

В 2016 году транспортная система пассажирских перевозок обеспечивала бесперебойную жизнедеятельность города, потребности различных отраслей экономики, городского хозяйства и социальной сферы.

Транспортная сеть города состоит из 214 маршрутов, в том числе:

- 76 городских автобусных маршрутов (в т.ч. 10 – сезонных),

- 68 пригородных (в т.ч. 33 – сезонных),

- 56 таксомоторных маршрутов (в т.ч. 1 – сезонный),

- 5 трамвайных и 9 троллейбусных маршрутов.

**1.2. Мониторинг состояния обеспечения населения услугами автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования**

В 2016 году максимальный выпуск пассажирского транспорта составил 710 единиц, в том числе 588 автобусов (210 единиц на городские и пригородные маршруты, 378 единиц на таксомоторные маршруты), 62 трамвая и 60 троллейбусов.

На городских и пригородных маршрутах за 2016 год выполнено               1228,8 тыс. машино-часов (97,6 % к факту 2015 г. – 1259,4 тыс. маш-часов), на таксомоторных маршрутах – 1127,6 тыс. машино-часов (101,4 % к факту                 2015 г. – 1111,5 тыс. маш-часов).

В среднем за день пассажирским транспортом в Кемерово пользуется около 404 тыс.пассажиров, из них автотранспортом – 239 тыс. пассажиров, электротранспортом – 165 тыс.пассажиров.

За 2016 год пассажирским транспортом в Кемерово перевезено более 147 миллионов пассажиров.

На 01.01.2017 года численность эксплуатационного парка городского пассажирского транспорта – 1024 ед., в том числе:

- 847 автобусов (из них 372 единицы принадлежат индивидуальным предпринимателям),

- 97 троллейбусов, 80 трамваев.

На 01.01.2017 г. 49,2% автобусов, осуществляющих городские перевозки, имеют пробег более 500 тыс.км, в том числе 1,3% - более 1 млн.км.

66,1% трамваев и троллейбусов эксплуатируются более 10 лет, в том числе 47% - более 15 лет, 41% - более 20 лет.

Постоянный контроль за работой пассажирского транспорта в городе Кемерово осуществляется при помощи спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Это позволяет диспетчерской службе оперативно управлять процессом пассажирских перевозок.

Помимо этого, производится обследование пассажиропотока для корректировки расписания движения пассажирского транспорта.

**1.3. Создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи**

За 2016 г. предприятиями связи выполнено работ и оказано услуг, финансируемых из городского бюджета по управлению транспорта, связи и охраны окружающей среды на сумму 289,01 тыс. руб. (за 2015 г. – 214,1 тыс. руб.)

Бюджетные средства направлены на оплату услуг телефонной связи посредством таксофонов, установленных в муниципальных организациях здравоохранения и социальной сферы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм | значение показателя | |
| 2015г. | 2016г. |
| Телефонная сеть города: |  |  |  |
| монтированная емкость сети: | ед. | 195 100 | 195 100 |
| задействованная емкость сети | ед. | 187 142 | 187 996 |
| из них: квартирных              телефонов | ед. | 145 026 | 145 252 |
| телефонов учреждений | ед. | 42 116 | 42 309 |
| Число таксофонов городской телефонной сети | ед. | 435 | 435 |
| в том числе бесплатных | ед. | 10 | 10 |
| Число городских телефонных станций | ед. | 27 | 27 |

На сегодняшний день операторами связи основной акцент предоставления услуг связи перенесен на совершенствование качества предоставляемых услуг с применением новейших технологий.

Сокращение количества квартирных телефонов обусловлено переходом ряда граждан на услуги сотовой связи и отказом от традиционной телефонии.

В 2016 году фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы ниже планируемых значений целевых показателей это обусловлено следующим:

- снижением рентабельности перевозок по городским маршрутам из-за сокращения пассажиропотока;

- дефицит кадров (неукомплектованность экипажей) на городском пассажирском транспорте (11,2%);

- снижение финансовых ресурсов на обновление подвижного состава и развитие материально-технической базы автотранспортных предприятий.

На сегодняшний день существует различие интересов пассажира и перевозчика. Пассажиру необходимо повышение качества услуг, что требует значительных финансовых вложений со стороны перевозчика. Перевозчик в свою очередь, стремится к минимизации затрат на организацию перевозочного процесса, что ведет к снижению качества предоставляемых услуг.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Степень реализации муниципальной программы

**Ср = 0,98;**

Степень реализации мероприятий

**СРм = 1;**

Степень соответствия запланированному уровню затрат

**ССуз = 0,99;**

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы

**Эис = 1,01;**

Эффективность реализации муниципальной программы

**ЭРмп = 1.**

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Руководствуясь положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово» были внесены изменения в муниципальную программу:

1. От 21.07.2016 № 1821 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 31.12.2014 № 3524 «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» на 2015-2019 годы».