**Отчет**

**об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества в городе Кемерово»**

**на период 2015 – 2019 годы**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
| План | кассовое исполнение  (на 31.12.2016) |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово» | Всего | 108 914,84 | 105 781,57 |
| бюджет города Кемерово | 66 914,84 | 63 781,57 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 42 000,00 | 42 000,00 |
| областной бюджет | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово» | Всего | 5 279,00 | 4 430,07 |
| бюджет города Кемерово | 5 279,00 | 4 430,07 |
| 1.1. Программно – техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления | Всего | 4 291,00 | 3 780,07 |
| бюджет города Кемерово | 4 291,00 | 3 780,07 |
| 1.2. Обеспечение доступа компьютеров органов местного самоуправления к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего | 414,00 | 393,40 |
| бюджет города Кемерово | 414,00 | 393,40 |
| 1.3. Защита информации в органах местного самоуправления | Всего | 524,00 | 221,60 |
| бюджет города Кемерово | 524,00 | 221,60 |
| 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий | Всего | 50,00 | 35,00 |
| бюджет города Кемерово | 50,00 | 35,00 |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово» | Всего | 1 850,00 | 1 843,81 |
| бюджет города Кемерово | 1 850,00 | 1 843,81 |
| 2.1. Развитие и поддержка информационно – коммуникационной сети администрации города Кемерово | Всего | 1 684,00 | 1 681,49 |
| бюджет города Кемерово | 1 684,00 | 1 681,49 |
| 2.2. Аппаратно – техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ | Всего | 166,00 | 162,32 |
| бюджет города Кемерово | 166,00 | 162,32 |
| 2.3. Размещение информации о муниципальных услугах города Кемерово на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Всего | 0,00 |  |
| бюджет города Кемерово | 0,00 |  |
| 2.4. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Всего | 0,00 |  |
| бюджет города Кемерово | 0,00 |  |
| 3. Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово по принципу «одного окна» на базе МФЦ» | Всего | 101 785,84 | 99 507,69 |
| бюджет города Кемерово | 59 785,84 | 57 507,69 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 42 000,00 | 42 000,00 |
| областной бюджет | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 3.1. Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ     г. Кемерово» | Всего | 53 335,84 | 51 057,69 |
| бюджет города Кемерово | 53 335,84 | 51 057,69 |
| 3.2. Создание сети МФЦ на территории города Кемерово | Всего | 48 450,00 | 48 450,00 |
| бюджет города Кемерово | 6 450,00 | 6 450,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 42 000,00 | 42 000,00 |
| областной бюджет | 42 000,00 | 42 000,00 |