|  |
| --- |
| https://www.kemerovo.ru/archive/image/Gerb%20Kemerovo.jpg |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15.05.2017  № 1182**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**в городе Кемерово на 2017 год»**

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 45 Устава города Кемерово

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год» согласно приложению.

2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства В.В. Ашихмина.

Глава города                                                                                             И.В. Середюк

    ПРИЛОЖЕНИЕ

     к постановлению администрации

города Кемерово

    от 15.05.2017     № 1182

 Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год»

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской средыв городе Кемерово на 2017 год» |
| Ответственный исполнитель программы |  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово (С.В. Лысенко) |
| Участники программы |  - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово (УЖКХ);- Управление городского развития администрации города Кемерово (УГР);- Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово (УБДХ). |
| Подпрограммы программы |  Отсутствуют |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории города Кемерово. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Кемерово.2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Кемерово.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кемерово. |
| Целевые индикаторы ипоказатели программы | 1. Количество отремонтированных дворов, шт.2. Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, % |
| Срок реализации программы | Декабрь 2017 года |
| Объемы бюджетныхассигнований программы | 390 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результатыреализации программы | - повышение, как минимум, на 3 % доли благоустроенных дворовых территорий в городе Кемерово;- благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования;- принятие новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям;- рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства города. |

**2. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городе Кемерово**

В городе Кемерово 1 764 благоустроенных дворовых территорий, площадь которых составляет 5 660 тыс. кв.м.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 67 %.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города, проживающего в многоквартирных домах, составляет 64 %.

Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) в городе Кемерово 135, их площадь составляет 1 891,6 га.

Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий составляет 8 %, их площадь 1 891,6 га.

Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования в городе Кемерово от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 29,3 % и 554,23 га.

Объем финансового участия граждан (собственников помещений в соответствующих домах) в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Кемерово за период 2014-2016 год составил 33 910 тыс. руб. Доля финансового участия граждан в указанный период варьировалась от 15 % до 5% от общего объема бюджетных средств муниципального образования, направленных на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий.

В городе Кемерово сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории города организуются    субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к своим домам, офисам, территорий общего пользования. Так, ежемесячно в таких субботниках принимает участие более 3 300 человек.

Ежегодно в рамках взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления проводятся смотры-конкурсы, в том числе с номинацией на «лучший двор», участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов. Аналогичные конкурсы периодически проводятся и среди управляющих организаций города.

В 2016 году в ходе реализации городской программы выделения субсидий на ремонт дворовых территорий жителями 23 многоквартирных домов, помимо финансового участия (в размере 5% от стоимости работ), собственными силами были произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев.

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам

**3. Приоритеты политики в сфере благоустройства города, цели и задачи муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные приоритетыполитики города Кемерово в сфере благоустройства | 1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения.2. Сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения.3. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории. |
| Цель муниципальнойпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий города Кемерово. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Кемерово.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кемерово. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |

**4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ожидаемые результатыреализации программы | Оценка влияния ожидаемыхрезультатов на функционирование экономики и социальной сферымуниципального образования |
| 1. | Повышение, как минимум, на 3 % доли благоустроенных дворовых территорий в городе Кемерово | - повысит качество городской среды;- улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;- повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;- сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. |
| 2. | Благоустройство не менее одной общественной территории города |
| 3. | Принятие новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям | - качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;- запустит дополнительный механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;- сформирует дополнительные инструменты общественного контроля за реализации мероприятий на территории города |
| Основные риски, оказывающие влияние на конечные результатыреализации мероприятий региональной программы |
| №п/п | Наименование риска | Мероприятия попредупреждению рисков |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов. | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.2. Использование механизмов софинансирования гражданами и организациями мероприятий по благоустройству.  |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | 1. Закрепление в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение.2. Использование механизмов судебного взыскания задолженности.  |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД.  |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов.2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне.3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы.4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы города о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы. |

**5. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Источникфинансирования | Планируемый объем средств, тыс. руб. |
| Всего | Благоустройство дворовыхтерритории | Благоустройство муниципальной территорииобщегопользования |
| Бюджетные средства, в т.ч.- федеральный бюджет- областной бюджет | 390 000,00 284 700,00105 300,00 | 260 000,00 189 800,0070 200,00  | 130 000,00 94 900,0035 100,00 |
| Привлеченныесредства граждан иорганизаций (далее – заинтересованные лица) | 13 759,00 | 13 759,00 | - |

**6. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установка скамеек, урн для мусора;

**7. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

а) оборудование автомобильных парковок,

б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков,

в) озеленение территорий,

г) ремонт отмостки,

д) оборудование детских и (или) спортивных площадок,

е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм,

ж) иные виды работ.

**8. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций  в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

8.1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет 5% от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого устанавливается условие о финансировании заинтересованными лицами работ по разработке проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов.

8.2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также финансирование разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости  капитального ремонта объектов.

Для работ, предусмотренных подпунктами д) - ж) пункта 7 муниципальной программы, – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

8.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

* выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования,  посадка деревьев);
* предоставление материалов, техники и т.д.;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

**9. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма за ед\*. |
| 1 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части с разборкой асфальта | кв.м | 1 725,17 |
| 2 | Устройство дорожного покрытия без разборки асфальта  | кв.м | 1 608,51 |
| 3 | Разборка и устройство бордюрного камня (БР 100.30.15) | пм | 2 045,03 |
| 4 | Разборка и устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) | пм | 1 719,95 |
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части с уширением до 6 м по СНиП II-К.3-62 при ширине существующего проезда 3,5 м. | кв.м | 2 335,19 |

\*Приведены в текущем уровне цен по состоянию на март 2017 года (с НДС)

**10. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ**

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на специальных счетах, открытых муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-информационный центр» (далее – уполномоченное предприятие), а также на счете администратора доходов управления жилищно-коммунального хозяйства.

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

Расходование средств осуществляется УЖКХ в строгом соответствии с их целевым назначением с учетом положений Федерального закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченное предприятие и УЖКХ осуществляют учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

 Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными лицами до 31 декабря 2017 года.

Работы, предложенные заинтересованными лицами в рамках трудового участия, должны быть выполнены в срок до 31.12.2017.

**11. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу**

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу установлен постановлением администрации города Кемерово от 17.03.2017 № 581 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год».

**12. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу**

Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, должны содержать текстовое и (или) визуальное описания проекта благоустройства, перечня работ (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений).

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется в срок, не позднее 15 дней с момента включения дворовой территории в муниципальную программу.

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.

Утверждение дизайн-проектов осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания).

**13. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп  населения**

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**14. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Просп. Ленина, 105 |
| 2. | Ул. Гагарина, 140 |
| 3. | Ул. Красноармейская, 95 |
| 4. | Ул. Красноармейская, 95а |
| 5. | Ул. Сибиряков - Гвардейцев, 316 |
| 6. | Ул. В. Терешковой, 24 |
| 7. | Просп. Ленина, 113 |
| 8. | Ул. В. Терешковой, 28б |
| 9. | Просп. Ленина, 115а |
| 10. | Просп. Ленина, 107б |
| 11. | Ул. Радищева, 17а |
| 12. | Ул. 40 лет Октября, 15 |
| 13. | Ул. Инициативная, 32 |
| 14. | Ул. Инициативная, 24 |
| 15. | Ул. Инициативная, 50а |
| 16. | Ул. Инициативная, 34 |
| 17. | Просп. Шахтеров, 81а |
| 18. | Просп. Ленина, 105а |
| 19. | Просп. Ленина, 117а |
| 20. | Ул. Гурьевская, 18 |
| 21. | Бульв. Строителей, 26 |
| 22. | Бульв. Строителей, 26/2 |
| 23. | Бульв. Строителей, 26а |
| 24. | Просп. Ленина, 126 |
| 25. | Бульв. Строителей, 16 |
| 26. | Просп. Октябрьский, 70 |
| 27. | Просп. Ленина, 103а |
| 28. | Просп. Московский, 9б |
| 29. | Ул. Гагарина, 151 |
| 30. | Ул. Гагарина, 153 |
| 31. | Ул. Сибиряков - Гвардейцев, 314 |
| 32. | Просп. Ленина, 82а |
| 33. | Ул. В. Волошиной, 33 |
| 34. | Ул. Сарыгина, 21 |
| 35. | Ул. Пролетарская, 22 |
| 36. | Ул. Мичурина, 37 |
| 37. | Ул. Халтурина, 47 |
| 38. | Просп. Шахтёров, 73 |
| 39. | Просп. Шахтеров, 93а |
| 40. | Просп. Ленина, 124 |
| 41. | Просп. Октябрьский, 82 |
| 42. | Просп. Московский, 15а |
| 43. | Бульв. Строителей, 30б |
| 44. | Ул. В. Терешковой, 28 |
| 45. | Ул. Гагарина, 114 |
| 46. | Ул. Гагарина, 116 |
| 47. | Просп. Кузнецкий, 98 |
| 48. | Ул. Сибиряков Гвардейцев, 4 |
| 49. | Ул. Аллейная, 9а |
| 50. | Ул. Аллейная, 7 |
| 51. | Просп. Шахтеров, 55 |
| 52. | Просп. Шахтеров, 59 |
| 53. | Просп. Шахтеров, 71 |
| 54. | Ул.Институтская, 14 |
| 55. | Просп. Шахтеров, 75 |
| 56. | Бульв. Строителей, 26/1 |
| 57. | Бульв. Строителей, 36 |
| 58. | Просп. Ленина, 121а |
| 59. | Бульв. Строителей, 16б |
| 60. | Просп.Ленина, 139в |
| 61. | Бульв. Строителей, 32а |
| 62. | Просп.Ленинградский,25б |
| 63. | Просп. Комсомольский, 71 |
| 64. | Ул. Кирова, 23 |
| 65. | Ул. 9 Января, 12 |
| 66. | Ул. 40 лет Октября, 11 |
| 67. | Ул. Инициативная, 34а |
| 68. | Пер. Рекордный, 6а |
| 69. | Просп. Шахтеров, 81 |
| 70. | Ул. Барнаульская, 29 |
| 71. | Просп. Химиков, 22 |
| 72. | Просп. Химиков, 26 |
| 73. | Ул. Ворошилова, 2 |
| 74. | Ул. Ворошилова, 4 |
| 75. | Ул. Ворошилова, 6 |
| 76. | Ул. Ворошилова, 8 |
| 77. | Просп. Комсомольский, 69 |
| 78. | Ул. Терешковой, 24а |
| 79. | Просп. Октябрьский, 61 |
| 80. | Ул. Сибиряков Гвардейцев, 4а |
| 81. | Ул.Сибиряков-Гвардейцев, 18а |
| 82. | Ул. Александрова, 6а |
| 83. | Ул. Аллейная, 9б |
| 84. | Ул. Аллейная, 9 |
| 85. | Просп. Шахтеров, 83а |
| 86. | Просп. Шахтеров, 77 |
| 87. | Ул. Барнаульская, 27 |
| 88. | Просп. Ленина, 66 |
| 89. | Ул. Красная, 10а |
| 90. | Ул. Невьянская, 1б |
| 91. | Ул. Леонова, 10 |
| 92. | Ул. Леонова, 14а |
| 93. | Просп. Шахтёров, 57 |
| 94. | Ул. Новогодняя, 18а |
| 95. | Ул. Барнаульская, 31,31а |
| 96. | Ул. Новостроевская, 8 |
| 97. | Бульв. Строителей, 24 |
| 98. | Ул. Попова,11 |

**15. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

1. Бульвар Строителей (на участке от просп. Ленина до просп. Химиков).

Начальник управления делами                                                        В.И. Вылегжанина

Приложение № 1

        к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городе Кемерово на 2017 год»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значения показателей |
| 2017 год[[1]](https://www.kemerovo.ru/administration/municipalnaya_programma_____.html#_ftn1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 764 67  64     135 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий | проценты |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | проценты |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 1 891,6 8 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты |
| 7 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | проценты |
| 8 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | проценты |
| 9. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | проценты | 5% |
| 10. | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | кол-вообъектов | 98 |

[[1]](file:///Y%3A%5C%5C%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%9A%D0%93%5C%5C%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%5C%D0%9F%201182%20%D0%BE%D1%82%2015.05.doc%22%20%5Cl%20%22_ftnref1%22%20%5Co%20%22) Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городе Кемерово на 2017 год»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов,тыс. рублей |
| 1-й год реализации |
| Муниципальнаяпрограмма | Всего | 390 000 |
| бюджет города Кемерово | - |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х |
| федеральный бюджет | 284 700,00 |
| областной бюджет | 105 300,00 |
| средства юридических и физических лиц | 13 759,00 |
| Благоустройстводворовыхтерриторий | Всего | 260 000,00 |
| бюджет города Кемерово | х |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х |
| федеральный бюджет | 189 800,00 |
| областной бюджет | 70 200,00 |
| средства юридических и физических лиц | 13 759,00 |
| Благоустройство иных объектовинфраструктурыгородской среда | Всего |                     130 000,00 |
| бюджет города Кемерово |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х |
| федеральный бюджет | 94 900,00 |
| областной бюджет | 35 100,00 |
| средства юридических и физических лиц |   |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городе Кемерово на 2017 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименованиеосновного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемыйнепосредственныйрезультат (краткое описание) | Основные направленияреализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| началареализации | окончания реализации |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Кемерово |
| 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города | УЖКХ | 01.05.2017 | 31.12.2017 | увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | - формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД;- организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой;- контроль качества работ. | 1. Количество отремонтированных дворов, шт.2. Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кемерово |
| 2. Выполнение работ по благоустройству общественной территории | УГР |  01.05.2017 |  31.12.2017 | увеличение количестваблагоустроенных общественных территорий города |  - определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году;- подготовка проекта ремонта;- организация ремонта территории общего пользования города. | 1. Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт.2. Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Кемерово от общего количества таких территорий, % |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |
| 3.1. Организация сбора предложений заинтересованных лиц по включению объектов в муниципальную программу | УЖКХУГР | 17.03.2017 | 18.04.2017 | активное участие граждан в подготовке и реализации муниципальной программы | - проведение встреч с населением;- методическая помощь в подготовке и организации общих собраний;- прием заявок заинтересованных лиц. | 1. Количество организованны встреч с населением, шт.2. Количество поступивших предложений заинтересованных лиц о включении объекта в муниципальную программу, шт.3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, % |
| 3.2. Образование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке |  УЖКХ | 17.03.2017 | 31.12.2017 | проведение регулярных заседаний общественной комиссии |   | 1. Количество заседаний общественной комиссии, шт. |
| 3.3. Организация принятия (актуализации) в городе Кемерово правил благоустройства,  соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России. | УЖКХУБДХ | 01.05.2917 | 01.11.2017 | - наличие в городе новых правил благоустройства,- рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |   |   |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городе Кемерово на 2017 год»

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Опубликование проекта муниципальной программы для общественного обсуждения | завершение этапа | УЖКХ |   | 17.04 |   |   |
| Формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения проекта муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | завершение этапа | УЖКХ |   | 17.04 |   |   |
| Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году | завершение этапа | УБДХ |   | 17.04. |   |   |
| Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения | контрольная точка результата | УЖКХ |   | 25.05. |   |   |
| Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города | завершение этапа | УЖКХ |   |   | 10.06 |   |
| Объявление открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству | завершение этапа | УЖКХУГР |   | 15.06. |   |   |
| Завершение работ по благоустройству дворовых территорий | завершение этапа | УЖКХ |   |   |   | 15.10 |
| Завершение работ по благоустройству территорий общего пользования | завершение этапа | УГР |   |   |   | 01.11 |
| Проведение общественных обсуждений и утверждения (корректировки) Кемеровским городским Советом народных депутатов правил благоустройства города |   | УБДХ |   |   |   | 01.11 |
| Представление в Администрацию Кемеровской области предложений города Кемерово для участия в конкурсе лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Минстроя России |   | УГР |   |   |   | 01.11 |
| Завершение реализации муниципальной программы |   | УЖКХУГР |   |   |   | 31.12 |
| Утверждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, предусматривающей благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня работ по благоустройству) |   | УЖКХ,УБДХ |   |   |   | 31.12 |