АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________  № _____________

Об утверждении муниципальной программы

«Формирования современной городской среды

в городе Кемерово на 2017 год»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 45 Устава города Кемерово

1. Утвердить муниципальную программу «Формирования современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год».

2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства В.В. Ашихмина.

Глава города 	                                                                                       И.В. Середюк

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Кемерово

от___________2017 №_________

Муниципальная программа

формирования современной городской среды

на 2017 год

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | «Формирования современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель Главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства (В.В. Ашихмин) |
| Участники программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово (УЖКХ); - Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово (УБДХ); - Управление городского развития администрации города Кемерово (УГР); - Территориальные управления администрации г. Кемерово (ТУ). |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории города Кемерово. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Кемерово; 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Кемерово; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Кол-во отремонтированных дворов, шт. 2. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования города, шт. 3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, % 4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, % 5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, % |
| Срок реализации программы | Декабрь 2017 года |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | 400 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение, как минимум, на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в городе Кемерово; - благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования; - принятие новых современных правил благоустройства, соответствующим федеральным методическим рекомендациям; - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

2. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства

в городе Кемерово

В городе Кемерово 1 764 благоустроенных дворовых территорий, площадь которых составляет 5 660 тыс. кв.м.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 67 %.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города, проживающего в многоквартирных домах, составляет 64 %.

Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) в городе Кемерово 135, их площадь составляет 1 891,6 га.

Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий составляет 8 % их площадь 1 891,6 га.

Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования в городе Кемерово от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 29,3 % и 554,23 га.

Объем финансового участия граждан (собственников помещений в соответствующих домах) в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городе Кемерово за период 2014-2016 год составил 33 910 тыс. руб. Доля финансового участия граждан в указанный период варьировалась от 15 до 5% от общего объема бюджетных средств муниципального образования, направленных на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий.

В городе Кемерово сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории города организуются «субботники», в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территории, прилегающих к своим домам, офисам, территорий общего пользования. Так, ежемесячно в таких субботниках принимает участие более 3 300 человек.

Ежегодно в рамках взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления проводятся смотры-конкурсы, в том числе, с номинацией на «лучший двор», участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов. Аналогичные конкурсы периодически проводятся и среди управляющих организаций города.

В 2016 году в ходе реализации городской программы выделения субсидий на ремонт дворовых территории жителями 23 многоквартирных домов, помимо финансового участия (в размере 5% от стоимости работ), собственными силами были произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев.

Справочно: В целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам

3. Приоритеты политики в сфере благоустройства города,

цели и задачи муниципальной программы

| Основные приоритеты политики города Кемерово в сфере благоустройства | 1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения; 2. Сохранение природных объектов, в том числе, объектов озеленения; 3. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории. |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий города Кемерово. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Кемерово; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кемерово; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Оценка влияния ожидаемых результатов на функционирование экономики и социальной сферы муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение, как минимум, на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в городе Кемерово | - повысит качество городской среды; - улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию; - повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса; - сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. |
| 2. | Благоустройство не менее одной общественной территории города |  |
| 3. | Принятие новых современных правил благоустройства, соответствующим федеральным методическим рекомендациям | - качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами) - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами; - запустит дополнительный механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; - сформирует дополнительные инструменты общественного контроля за реализации мероприятий на территории города |
| Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий региональной программы |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению рисков |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов. | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий. 2. Использование механизмов софинансирование гражданами и организациями мероприятий по благоустройству |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | 1. Закрепления в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение 2. Использования механизмов судебного взыскания задолженности |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры сооучастия в благоустройства дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса. 2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов. 3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов. 2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне. 3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы. 4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы города о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы |

5. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год

| Источник финансирования | Планируемый объем средств, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | Благоустройство дворовых территории | Благоустройство муниципальной территории общего пользования |
| Бюджетные средства, в т.ч. - федеральный бюджет - областной бюджет | 400 000,00 292 000,00 108 000,00 | 266 666,667 | 133 333,333 |
| Привлеченные средства граждан и организаций | 14 035,088 | 14 035,088 | - |

6. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установка скамеек, урн для мусора;

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, указан в приложении к муниципальной программе.

7. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов

а) оборудование автомобильных парковок,

б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков,

в) озеленение территорий,

г) ремонт отмостки,

д) оборудование детских и (или) спортивных площадок,

е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

ж) иные виды работ.

8. Форма и минимальная доля финансового

и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций

в выполнении минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий

8.1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет 5% от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого устанавливается условие о финансировании заинтересованными лицами работ по разработке проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов.

8.2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также в финансировании разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости  капитального ремонта объектов.

Для работ, предусмотренных подпунктами «д»-«ж» пункта 7 муниципальной программы – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

8.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования,  посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

11. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма за ед*. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части с разборкой асфальта | кв.м | 1 879,87 |
| 2 | Устройство дорожного покрытия без разборки асфальта | кв.м | 1 770,89 |
| 4 | Разборка и устройство бордюрного камня (БР 100.30.15) | пм | 1971,61 |
| 5 | Разборка и устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) | пм | 1 655,79 |
| 6 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части с уширением до 6 м по СНиП II-К.3-62 при ширине существующего проезда 3,5 м. | кв.м | 2 475,40 |

*Приведены в текущем уровне цен по состоянию на январь 2017 года (с НДС)

12. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального, дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах, открытых муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-информационный центр» (далее – уполномоченное предприятие).

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейств

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными лицами до 31 декабря 2017 года.

13. Порядок включения предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой территории в муниципальную программу

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу установлен Постановлением администрации города Кемерово Постановление администрации г. Кемерово от 17.03.2017 № 581 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год»

14. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,

включенной в муниципальную программу

Дизайн-проекты благоустройства дворов территории, включенной в муниципальную программу включает в себя текстовое и визуальное описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений).

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется в срок, не позднее 15 дней с момента включения дворовой территории в муниципальную программу.

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.

Организация обсуждения дизайн-проектов обеспечивается УЖКХ.

Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания) и УЖКХ.

15. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии

с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других

маломобильных групп  населения

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

16. Адресный многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы

Будет сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном Постановлением администрации г. Кемерово от 17.03.2017 № 581 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год»

17. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы

Будет сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном Постановлением администрации города Кемерово от Постановление администрации г. Кемерово от 17.03.2017 № 581 «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 764 67 64 135 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1 891,6 8 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |

Приложение № _______ к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год реализации |
| Муниципальная программа | Всего | 400 000,00 |
|  | бюджет города Кемерово | - |
|  | иные не запрещенные законодательством источники *: | х |
|  | федеральный бюджет * | 292 000,00 |
|  | областной бюджет * | 108 000,00 |
|  | средства юридических и физических лиц * |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Всего | 266 666,7 |
|  | бюджет города Кемерово |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники *: | х |
|  | федеральный бюджет * | 194 666,67 |
|  | областной бюджет * | 72 000,00 |
|  | средства юридических и физических лиц * |  |
| Благоустройство иных объектов инфраструктуры городской среда | Всего | 133 333,3 |
|  | бюджет города Кемерово |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники *: | х |
|  | федеральный бюджет * | 97 333,33 |
|  | областной бюджет * | 36 000,00 |
|  | средства юридических и физических лиц * |  |

Приложение № _______ к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Кемерово |
| 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города | УЖКХ | 01.05.2017 | 31.12.2017 | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | - формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД. - организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой. - контроль качества работ;. | Кол-во отремонтированных дворов, шт. Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кемерово |
| 2. Выполнение работ по благоустройству общественной территории | УБДХ | 01.05.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий города | - Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году - подготовка проекта ремонта; - организация ремонта территории общего пользования города | 1. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования города, шт. 2. Доля благоустроенных территорий общего пользования в городе Кемерово от общего количества таких территорий, % |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |
| 3.1. Организация сбора предложений заинтересованных лиц по включению объектов в муниципальную программу | УЖКХ УБДХ | 17.03.2017 | 18.04.2017 | Активное участие граждан в подготовке и реализации муниципальной программы | - проведение встреч с населением - методическая помощь в подготовке и организации общих собраний - прием заявок заинтересованных лиц | 1. Кол-во организованны встреч с населением, шт. 2. Кол-во поступивших предложений заинтересованных лиц о включении объекта в муниципальную программу, шт. 3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, % 4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, % 5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, % |
| 3.2. Образование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | УЖКХ | 17.03.2017 | 31.12.2017 | Проведение регулярных заседаний общественной комиссии |  | Количество заседаний общественной комиссии, шт. |
| 3.3. Организация принятия (актуализации) в городе Кемерово правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России. | УЖКХ УБДХ | 01.05.2917 | 01.11.2017 | - наличие в городе новых правил благоустройства, - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |  |  |

Приложение № _______ к муниципальной программе

|  | Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы (муниципальной) на 2017 год* |
| --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Государственная программа (муниципальная программа) (наименование) | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование ответственного исполнителя) |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |

*Заполняется после сформированного перечня объектов

Приложение № _______ к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы | завершение этапа | УЖКХ |  | 17.04 |  |  |
| Формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения проекта муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | завершение этапа | УЖКХ |  | 17.04 |  |  |
| Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году | завершение этапа | УБДХ |  | 17.04. |  |  |
| Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения | контрольная точка результата | УЖКХ, УБДХ |  | 15.05. |  |  |
| Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города |  | УЖКХ, УБДХ |  |  | 10.06 |  |
| Объявление открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | контрольная точка результата | УБДХ |  | 15.06. |  |  |
| Заключение договоров на предоставление субсидий на капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий | контрольная точка результата | УЖКХ |  | 15.06. |  |  |
| Завершение работ по благоустройству дворовых территорий |  | УЖКХ |  | 15.10. |  |  |
| Завершение работ по благоустройству территорий общего пользования |  | УБДХ |  | 15.09. |  |  |
| Проведение общественных обсуждений и утверждения (корректировки) Кемеровским городским Советом народных депутатов правил благоустройства города |  | УБДХ |  |  |  | 01.11 |
| Представление в Администрацию Кемеровской области предложений города Кемерово для участия в конкурсе лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Минстроя России |  | УБДХ |  |  |  | 01.11 |
| Завершение реализации муниципальной программы |  | УЖКХ УБДХ |  |  |  | 31.12 |
| Утверждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, предусматривающей благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня работ по благоустройству) |  | УЖКХ, УБДХ |  |  |  | 31.12 |

# Footnotes

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года

# Text boxes

ПРОЕКТ