**Отчет о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год» предполагает достижение цели - повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий города Кемерово.

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Задачами**, способствующими реализации данной цели, являются:

 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Кемерово.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кемерово.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кемерово.

Мероприятия, запланированные в рамках данной программы выполнены в полном объеме, уровень затрат на выполнение этих мероприятий ниже на  6,9 % от запланированного.

**ИТОГО:**

В целом степень реализации муниципальной программы (Ср), рассчитанная на основании степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 1,00.

Степень соответствия финансирования (Ссуз) муниципальной программы по сравнению с запланированным уровнем затрат составила 1,1.

Частичное уменьшение затрат произошло за счет экономии средств по результатам торгов при выборе подрядной организации.

В 2017 году было запланированы мероприятия по капитальному ремонту 115 дворовых территорий и одной общественной. Все они выполнены в полном объеме. Соответственно степень реализации мероприятий                       (СРм) = 1,00.

Эффективность использования муниципальных ресурсов составляет:

Эис= СРм/Ссуз= 1,00/1,1=0,90.

В целом эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов и составляет 1,05:

ЭРмп= СР\*Эис=1,00\*0,90=0,9

Муниципальная программа считается реализованной в 2017 году с высоким уровнем эффективности.

**ОТЧЕТ об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год» за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей. |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз) |
| план | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа                            «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год.» | Всего | 412 558,17 | 412 429,14 | 1 |
| федеральный бюджет | 288 790,65 | 288 790,65 | 1 |
| областной бюджет | 106 812,98 | 106 812,98 | 1 |
| городской бюджет | 2 947,59 | 2 818,56 | 1 |
| средства граждан и организаций (далее-заинтересованные лица) | 14 006,95 | 14 006,95 | 1 |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий | Всего | 278 687,25 | 278 687,25 | 1 |
| федеральный бюджет | 193 120,30 | 193 120,30 | 1 |
| областной бюджет | 71 428,06 | 71 428,06 | 1 |
| средства граждан и организаций (далее-заинтересованные лица) | 14 006,95 | 14 006,95 | 1 |
| городской бюджет | 131,94 | 131,94 | 0 |
| 1.2. Благоустройство муниципальной территории общего пользования | Всего | 133 870,92 | 133 741,89 | 1 |
| федеральный бюджет | 95 670,35 | 95 670,35 | 1 |
| областной бюджет | 35 384,92 | 35 384,92 | 1 |
| городской бюджет | 2 815,65 | 2 686,62 | 1 |