Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Кемерово» на период 2015 – 2025 годы

**за 2022 год**

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Кемерово» на 2022 год составил 33 474,4 тыс. рублей.

Целями данной муниципальной программы являются:

1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово.

2. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи:

- внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;

- оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках решения задачи «внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» в 2022 году продолжены работы по внедрению СЭД DIRECTUM в администрации города Кемерово. Усовершенствованы механизмы запросов отчетов в отделе по работе с обращениями граждан, скорректирована основная форма модуля «Обращения граждан» и журнал регистрации обращений, сформирован шаблон исходящих писем, пересмотрен и скорректирован маршрут движения корреспонденции, внедрена система подписания документов электронной подписью. Произведена организация архивного сервера электронного документооборота, позволяющего сократить базу данных документов и поручений методом переноса документов, к которым не обращались более шести месяцев, на отдельный сервер. Это позволило снять нагрузку на основной сервер обработки и хранения базы электронного документооборота.

Ведутся работы по согласованию и утверждению регламента работы с электронным документооборотом и подключения к МИС «Электронный документооборот администрации города Кемерово» в соответствии с которым будет проходить дальнейшее подключение к данной информационной системе удаленных пользователей.

В результате исполнения мероприятия «Программно-техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления» в 2022 году были приобретены персональные компьютеры, принтеры, МФУ; сервер для финансового управления города Кемерово. Приобретены расходные материалы и комплектующие к оргтехнике, оказаны услуги по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, в том числе с заменой необходимых запасных частей. Оказаны услуги радиосвязи в выделенном прямом канале связи. Приобретено лицензионное программное обеспечение. Заключены договора на сопровождение и обновление программ автоматизации бухгалтерского и управленческого (кадрового) учета, делопроизводства. Обновлено мультимедийное оборудование в конференц-залах администрации города Кемерово.

В рамках мероприятия «Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий» проведено обучение сотрудника отдела информационных технологий по теме «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» в ООО «Спецтехнологии», г. Новосибирск, в объёме 105 академических часов.

В 2022 году 97% компьютеров органов местного самоуправления были обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках мероприятия «Защита информации в органах местного самоуправления» в 2022 году администрацией города Кемерово была продолжена работа по принятию организационно-технических мер с целью реализации защиты персональных данных в рамках исполнения Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Приобретены и установлены 5 программных средств для защиты информации, что соответствует плановому целевому показателю:

1) антивирусное программное обеспечение;

2) сертификат активации сервиса обновления баз решающих правил ПАК ViPNet IDS NS1000 3. x на срок 1 год;

3) серверная лицензия КриптоПро CSP;

4) продлена лицензия программного обеспечения - сканер ВС;

5) Право на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio-С.

Оказан комплекс услуг (работ) по обеспечению информационной безопасности, технической защите информации объектов информатизации в режимно-секретных подразделениях администрации города. Приобретены SSL-сертификаты для официального сайта администрации города Кемерово.

Для решения задачи «оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2022 году в рамках мероприятия «Развитие и поддержка информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово» были приобретены три программно-аппаратных комплексов ViPNet для сети 2036, коммутатор и четыре трансивера.

В рамках мероприятия «Аппаратно-техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ» в отчетном году заключены муниципальные контракты на оказание комплекса услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по предоставлению web-сервиса для формирования и отправки электронных документов в ЕГРН.

Также проводится постоянная работа по актуализации информации о государственных и муниципальных услугах, оказываемых администрацией города Кемерово, в том числе подведомственными ей учреждениями, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие информационного общества

в городе Кемерово» на 2015-2025 годы

**за 2022 год**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основе следующих оценок:

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд), которая рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

****Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

N - число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1

**Ср = (1+1+1+1+1+1+1) / 7=1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения целевого показателя (индикатора) | Степень дости-жения плано-вых значе-ний |
| фактическое исполнение за год, предшест-вующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово» |
| 1.1. Мероприятие «Программно-техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления» |
| 1. | доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных программно-техническими средствами | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение доступа компьютеров органов местного самоуправления к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 1. | доля компьютеров органов местного самоуправления, подключенных к информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | ПРОЦ | 97 | 97 | 97 | 1 |
| 1.3. Мероприятие «Защита информации в органах местного самоуправления» |
| 1. | количество программных средств, приобретаемых для защиты информации в органах местного самоуправления | ЕД | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 1.4. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий» |
| 1. | количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в сфере информационных технологий | ЧЕЛ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово» |
| 2.1. Мероприятие «Развитие и поддержка информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово» |
| 1. | доля рабочих мест, подключенных к информационно-коммуникацион-ной сети администрации города Кемерово | ПРОЦ | 99 | 99 | 99 | 1 |
| 2.2. Мероприятие «Аппаратно-техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ» |
| 1. | доля автоматизиро-ванных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ, и аппаратно - технически обеспеченных | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.3. Мероприятие «Размещение информации о муниципальных услугах города Кемерово на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» |
| 1. | доля муниципальных услуг города Кемерово, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 |

1. **Степень реализации мероприятий.**

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

**СРм = Мв / М = 7/7 = 1**

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат.**

Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется по формуле:

ССуз = Фф / Фп

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**ССуз = 33 380,6 / 33 474,4 = 0,99**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| План | кассовое исполнение (на 31.12.2022) |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово» | Всего | 33 474,4 | 33 380,5 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 33 474,4 | 33 380,5 |  |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово» | Всего | 31 541,3 | 31 447,6 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 31 541,3 | 31 447,6 |  |
| 1.1. Программно – техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления | Всего | 28 814,8 | 28 727,4 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 28 814,8 | 28 727,4 |  |
| 1.2. Обеспечение доступа компьютеров органов местного самоуправления к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего | 1 550,5 | 1 544,3 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 1 550,5 | 1 544,3 |  |
| 1.3. Защита информации в органах местного самоуправления | Всего | 1 135,0 | 1 134,9 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 1 135,0 | 1 134,9 |  |
| 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий | Всего | 41,0 | 41,0 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 41,0 | 41,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово» | Всего | 1 933,1 | 1 932,9 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 1 933,1 | 1 932,9 |  |
| 2.1. Развитие и поддержка информационно – коммуникационной сети администрации города Кемерово | Всего | 1 562,7 | 1 562,6 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 1 562,7 | 1 562,6 |  |
| 2.2. Аппаратно – техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ | Всего | 370,4 | 370,3 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 370,4 | 370,3 |  |
| 2.3. Размещение информации о муниципальных услугах города Кемерово на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Всего | 0,0 | 0,0 | - |

**4. Эффективность использования средств бюджета города Кемерово и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз = 1/0,99= 1,01

**5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:**

ЭРмп = Ср х Эис = 1х1,01=1,01

следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

Все 7 запланированных показателей реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

В 2022 году внесены изменения в муниципальную программу постановлениями администрации города Кемерово от 04.03.2022 №534, от 18.04.2022 №996, от 09.06.2022 №1596, от 19.08.2022 №2371, от 18.10.2022 №3032, от 26.01.2023 № 208 в части добавление исполнителей муниципальной программы, изменения срока реализации муниципальной программы, финансового обеспечения ее мероприятий, а также характеристики текущего состояния сферы деятельности муниципальной программы и ожидаемых конечных результатов.

Предлагается дальнейшая реализация муниципальной программы.

Начальник отдела

информационных технологий Е.А. Кривов

Заместитель Главы города,

начальник управления

экономического развития Е.В. Терзитская

Глебова Татьяна Михайловна

36-42-17 (20810)