Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Жилищная и социальная инфраструктура

города Кемерово» за 2022 год

Информация о достижении поставленных целей и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Основными целями муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» (далее - Муниципальная программа) являются:

- повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения города Кемерово;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово;

- обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего жителей города Кемерово путем осуществления целенаправленной градостроительной политики;

- повышение уровня качества строительства и обеспечение безопасности объектов строительства;

- развитие массового строительства жилья экономического класса, повышение доступности жилья населению города Кемерово путем реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой проектов комплексного развития территорий.

Для реализации поставленных целей были определены две приоритетные задачи:

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;

- обеспечение населения города Кемерово объектами социальной сферы.

Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово»

Для решения задачи по территориальному планированию и обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства сформирована подпрограмма «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово».

В 2022 году в рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

  - Мероприятия в области градостроительства и землеустройства.

Мероприятия в области градостроительства и землеустройства являются основой градостроительной политики.

В целях обеспечения города документами территориального планирования, обеспечения устойчивого развития территорий, а также получения картографических материалов, отвечающих требованиям проектирования, в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- в рамках продолжения работы по развитию застроенных территорий выполнены работы по подготовке градостроительной и топографо-геодезической документации;

- с целью обеспечения организованного в соответствии с требованиями законодательства систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений, муниципальным бюджетным учреждением «Геоинформационный центр» осуществляется администрирование, техническая поддержка и проведение мероприятий, направленных на развитие геоинформационной системы города.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2022 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил 17 372,1 тыс.рублей.

  - Мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры позволяет обеспечить новые микрорайоны комплексной застройки города услугами тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

В 2022 году рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения» подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» осуществлялось финансирование строительства объектов:

- «Магистральный коллектор от ул.Терешковой вдоль просп.Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очистных вод в реку Большая Камышная».

- «Строительство очистных сооружений ливневой канализации в моноблочном исполнении на выпуске № 18 с просп.Октябрьского (кассационный суд) в Центральном районе г.Кемерово с выпуском очищенных вод в реку Большая Камышная, город Кемерово».

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» государственной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» завершено строительство и произведен расчет за выполненные работы по объекту: «Строительство третьей нитки напорного коллектора от КНС-1А (в ж.р. Лесная поляна) до камеры гашения напора (КГН в районе строения по ул. Серебряный бор, д. 2) с техническим перевооружением КНС-1А, город Кемерово».

В рамках государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» с целью развития застроенных территорий центрального района города Кемерово начато финансирование строительства инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, хозяйственно фекальной канализации, ливневой канализации новых микрорайонов центральной части города Кемерово.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 2022 году составил 1 318 820,0 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета 1 256 560,7 тыс.рублей.

- за счет средств бюджета города Кемерово 62 259,3 тыс.рублей.

  - Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой.

Обеспечение микрорайонов комплексной застройки транспортной инфраструктурой является одним из приоритетных направлений по активизации жилищного строительства.

В 2022 году в рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» начато строительство объекта: «Строительство автомобильного моста через р. Большая Камышная с подходами», произведен капитальный ремонт объекта: «Автомобильный мост через реку Большая Камышная (ул.Красноармейская) в г.Кемерово», а также завершено строительство и произведен расчет за выполненные работы по объектам:

- «Строительство бокового проезда просп. Притомского (дублер) от ул.Терешковой до площадки здания Арбитражного суда общегородского центра».

- «Пешеходный бульвар с автомобильной дорогой, Центральный района г. Кемерово».

В рамках государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» с целью развития застроенных территорий центрального района города Кемерово начато финансирование строительства и реконструкции дорог новых микрорайонов центральной части города Кемерово:

- «Реконструкция ул.Гагарина».

- «Реконструкция ул.Сибиряков -Гвардейцев».

- «Строительство проезда от ул.Соборной до микрорайона 60 Заводского района города Кемерово».

В 2022 продолжается финансирование работ по проведению инженерных изысканий, государственной экспертизы и прочих услуг, связанных с проектированием и строительством транспортной инфраструктуры.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в 2022 году составил                     2 306 366,2 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета 2 098 863,7 тыс.рублей.

- за счет средств бюджета города Кемерово 207 502,5 тыс.рублей.

  - Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда.

В 2022 году в рамках исполнения функции муниципалитета по управлению муниципальным жилым фондом выполнялись работы по ремонту освободившихся жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2022 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил 5 685,9 тыс.рублей.

  - Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилого фонда.

В целях развития жилищного строительства и ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда в 2022 году для оплаты выполненных работ по сносу ветхого и аварийного жилого фонда не пригодного для проживания за счет средств бюджета города Кемерово профинансировано 5 711,3 тыс.рублей.

  - Мероприятия по устройству парков, скверов и прочих объектов благоустройства.

В 2022 году в рамках мероприятий «Развитие инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» осуществлялось финансирование объектов:

- «Строительство набережной реки Томи с освещением вдоль площади для проведения массовых мероприятий на пересечении просп. Притомского и ул. Терешковой».

- «Строительство набережной реки Томи, длиной 200 метров вдоль волейбольного комплекса «Кузбасс-Арена»».

- «Строительство парка культуры и отдыха вдоль спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» и ледового дворца «Кузбасс» в г. Кемерово».

- «Пешеходный бульвар с автомобильной дорогой, Центральный района г. Кемерово (благоустройство)».

- «Строительство пешеходных тротуаров с освещением по четной и нечетной сторонам ул. Терешковой от просп. Октябрьский до просп. Притомский».

- «Строительство правого берега набережной реки Большая Камышная города Кемерово (Участок №4)».

В рамках мероприятий по капитальному ремонту, ремонту объектов благоустройства муниципальных образований начато финансирование работ по капитальному ремонту сквера на ул.Сибиряков - Гвардейцев, г. Кемерово, микрорайон №52 Заводского района, юго-западнее ул. Мичурина, 57а.

В рамках мероприятия «Проведение комплексных работ, связанных с присвоением городам Российской Федерации почетного звания «Город трудовой доблести»» подпрограммы «Сохранение памяти подвига тружеников тыла и ветеранов Великой отечественной войны» государственной программы «Формирование современной городской среды Кузбасса» выполнены и профинансированы работы по реконструкции парка Победы имени Г.К. Жукова с установкой стелы «Город трудовой доблести» в городе Кемерово.

Кроме того, в 2022 году продолжается финансирование проектных, изыскательских и прочих работ по развитию объектов благоустройства на территории города Кемерово.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2022 году составил 2 012 772,7 в том числе:

- за счет средств областного бюджета 1 761 148,9 тыс.рублей.

- за счет средств бюджета города Кемерово 251 623,8 тыс.рублей.

  - Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.

В целях обеспечения потребности публично-правового образования, удовлетворение которой направлено на достижение интересов общества (общественно полезных целей) путем изъятия имущества, находящегося в частной собственности по основаниям, определенным статьей 49 Земельного кодекса РФ на мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд из бюджета города Кемерово направлено 50 559,3 тыс.рублей

Результаты реализации мероприятий подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово» за 2022 год составил 5 717 287,5 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 5 116 573,3 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 600 714,2 тыс.рублей.

Непосредственным результатом проведения мероприятий по активизации жилищного строительства в 2022 году стал ввод в эксплуатацию жилой площади в объеме – 280,3 тыс.кв.метров, что составляет 133% от запланированного показателя.

## Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово»

Для решения задачи по обеспечению населения города Кемерово объектами социальной сферы сформирована подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово».

Подпрограмма направлена на решение вопросов обеспечения населения социально значимыми услугами. 2022 году в рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

2.1. Проектирование, строительство и реконструкция школ и других образовательных организаций.

Особое внимание уделено решению вопросов по обеспечению микрорайонов комплексной застройки услугами дошкольного и общего образования.

В 2022 году в целях реализации мероприятий государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» (национальный проект «Образование») завершено строительство общеобразовательной                                   школы на 1225 учащихся с универсальным спортивным блоком на 170 посещений в смену в микрорайоне 7Б Центрального района г. Кемерово.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию указанных мероприятий в 2022 году, составил 645 023,9 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 509 568,9 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 135 455,0 тыс.рублей;

2.2. Ремонт школ и других образовательных организаций, в том числе по оздоровлению детей и организации отдыха.

В 2022 году в рамках мероприятий муниципальной программы проводились работы по капитальному и текущему ремонту в учреждениях общего и дополнительного образования.

В рамках мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в 2021 году проводились работы по устройству многофункциональных спортивных площадок на территории образовательных организаций.

В целях реализации мероприятий «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» осуществлялось финансирование проектных работ и работ по капитальному ремонту школ на территории города Кемерово.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по ремонту школ и других образовательных организаций в 2022 году составил 229 696,8 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 175 037,6 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 54 659,2 тыс.рублей.

2.3. Проектирование, строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений.

Создание комфортных условий пребывания детей в дошкольных учреждениях является одним из приоритетных направлений развития социальной инфраструктуры.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (национальный проект «Демография») в 2022 году введено в эксплуатацию два детских сада:

- детский сад № 11 на 200 мест с бассейном в микрорайоне 7 Б Центрального района г. Кемерово;

- детский сад общеразвивающего вида на 74 места по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Суворова, 10.

Кроме того, произведены расчеты за выполненные работы по проектированию и строительству детских садов.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по проектированию и строительству детских садов в 2022 году, составил 222 368,8 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 55 080,6 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 119 229,8 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 48 058,4 тыс.рублей.

2.4. Ремонт детских дошкольных учреждений

В 2022 году в целях реализации мероприятий «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» осуществлялось финансирование проектных работ и работ по капитальному ремонту детских дошкольных учреждений на территории города Кемерово.

Также в рамках муниципальной программы выполнялись работы по капитальному и текущему ремонту детских дошкольных учреждений (ремонт кровли, отопления, установка теневых навесов и прочие работы).

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2022 году составил 89 472,9 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 71 004,2 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 18 468,7 тыс.рублей.

2.5. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов культуры, физической культуры и спорта.

В рамках мероприятий муниципальной программы завершены работы по разработке инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция открытого легкоатлетического стадиона по адресу: г. Кемерово, ул. Ворошилова, 13», текущий ремонт кровли «Стадион «Химик»», ограждение территории МАУ «Стадион «Юность»»

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий из бюджета города Кемерово в 2022 году составил 3 540,0 тыс.рублей.

2.6. Формирование архитектурно-художественного облика города.

Оформление объектов городской инфраструктуры оказывает значительное влияние на внешний облик города, его художественно-световое оформление и эстетическое восприятие его жителями и гостями города.

В 2022 году проведены работы по оформлению города к общегородским мероприятиям, посвященным «Дню Победы», «Дню города», «Дню шахтера», новогоднее оформление.

Проводится работа по обеспечению населения социальной рекламой.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2022 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил    23 958,9 тыс.рублей.

2.7. Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности.

В 2022 году выполнены работы по капитальному ремонту объекта культурного наследия «Мемориал воинам - Кузбассовцам, погибшим в локальных вооруженных конфликтах», по капитальному ремонту крыши здания АБК МКУ «Кемавто».

Кроме того, произведены расчеты за выполненные работы по разработке проектной документации.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий за счет средств бюджета города Кемерово в 2022 году составил 14 610,4 тыс.рублей.

2.8.  Снос самовольно возведенных зданий и сооружений.

В 2022 году произведен расчет за выполненные работы по сносу самовольно возведенных зданий и сооружений из бюджета города Кемерово в размере 400,8 тыс.рублей.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» за 2022 год составил 1 229 072,5 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 564 649,5 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 500 726,6 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 163 696,4 тыс.рублей.

Непосредственным результатом проведения мероприятий по обеспечению населения города Кемерово объектами социальной сферы является формирование благоприятной среды для проживания граждан как в существующих микрорайонах, так и в новых микрорайонах комплексной застройки.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Расчет

степени достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы за 2022 год

Сд = Зф / Зп

Сд - степень достижения плановых значений целевого показателя

Зф - фактическое значение целевого показателя

Зп - плановое значение целевого показателя

N – число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения целевого показателя (индикатора) Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя и степень реализации муниципальной программы отчетный год план (Зп) факт (Зф) 1 2 3 4 5 6 Эффективность Муниципальной программы % 90% и более 100% 1 1 Объем ввода жилья тыс. кв.м. 210,0 280,3 1 2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего кв. метров 26,63 26,76 1 3 в том числе введенная в действие за год кв. метров 0,38 0,51 1 4 Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово есть (1) / нет (0) 1 1 1 1 2 3 4 5 6 5 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) есть (1) / нет (0) 1 1 1 6 Прирост протяженности ливневых канализационных сетей км 2,054 2,054 1 7 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВт.ч/ куб.м 0,68 0,68 1 8 Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию объект 2 2 1 9 Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования км 1,316 1,316 1 10 Количество мостовых сооружений общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно - эксплуатационные характеристики, единиц ед 1 1 1 11 Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы помещение 20 20 1 12 Количество снесенных ветхих и аварийных жилых домов или разработанных проектов по сносу объект 2 2 1 13 Количество благоустроенных территорий в муниципальных образованиях единиц 3 3 1 14 в т.ч. мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса» государственной программы «Формирование современной городской среды Кузбасса» (количество благоустроенных территорий в муниципальных образованиях) единиц 2 2 1 15 Количество установленных стелл единиц 1 1 1 1 2 3 4 5 6 16 Площадь земельных участков, освобожденных в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры кв.м 19 362 19 362 1 17 Количество новых мест в объектах общего образования, введенных в эксплуатацию ученических мест 1 225 1 225 1 18 Количество образовательных организаций, по которым завершены ремонтные или проектные работы организация 16 16 1 19 Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок организация 5 5 1 20 Количество новых мест в объектах дошкольного образования, введенных в эксплуатацию учреждение 274 274 1 21 Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершены ремонтные или проектные работы учреждение 16 16 1 22 Количество объектов культуры и спорта, по которым по которым завершены ремонтные и проектные работы объект 2 2 1 23 Количество мероприятий по праздничному оформлению города мероприятие 4 4 1 24 Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления да (1) / нет (0) 1 1 1 25 Наличие в городском округе социальной рекламы да (1) / нет (0) 1 1 1 26 Количество прочих объектов муниципальной собственности, по которым по которым завершены ремонтные работы объект 4 4 1 Ср = 26/26 = 1

Расчет

степени реализации мероприятий

СРм = Мв/М

СРм - степень реализации мероприятий

Мв - количество мероприятий выполненных в полном объеме

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Степень реализации мероприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Степень реализации мероприятий в целом по программе | 104% |
| Объем ввода жилья | тыс. кв.м. | 210,0 | 280,3 | 133% |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего | кв. метров | 26,63 | 26,76 | 100% |
| в том числе введенная в действие за год | кв. метров | 0,38 | 0,51 | 134% |
| 1.1. | Мероприятия в области градостроительства и землеустройства | 100% |
| Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово | есть (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | есть (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| 1.2. | Мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 100% |
| в т.ч. мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения» |
| Прирост протяженности ливневых канализационных сетей | км | 2,054 | 2,054 | 100% |
| в т.ч. мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования» |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт.ч/ куб.м | 0,68 | 0,68 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой | 100% |
| Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | объект | 2 | 2 | 100% |
| в т.ч. мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" |
| Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 1,316 | 1,316 | 100% |
| Количество мостовых сооружений общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно - эксплуатационные характеристики, единиц | ед | 1 | 1 | 100% |
| 1.4. | Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда | 100% |
| Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы | помещение | 20 | 20 | 100% |
| 1.5. | Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилого фонда | 100% |
| Количество снесенных ветхих и аварийных жилых домов или разработанных проектов по сносу | объект | 2 | 2 | 100% |
| 1.6. | Мероприятия по устройству парков, скверов и прочих объектов благоустройства | 100% |
| Количество благоустроенных территорий в муниципальных образованиях | единиц | 3 | 3 | 100% |
| в т.ч. мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса» государственной программы «Формирование современной городской среды Кузбасса» |
| Количество благоустроенных территорий в муниципальных образованиях | единиц | 2 | 2 | 100% |
| в т.ч. мероприятие «Проведение комплексных работ, связанных с присвоением городам Российской Федерации звания «Город трудовой доблести»» государственной программы «Формирование современной городской среды Кузбасса» |
| Количество установленных стелл | единиц | 1 | 1 | 100% |
| 1.7. | Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | 100% |
| Площадь земельных участков, освобожденных в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | кв.м | 19 362 | 19 362 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция школ и других образовательных организаций | 100% |
| Количество новых мест в объектах общего образования, введенных в эксплуатацию | ученических мест | 1 225 | 1 225 | 100% |
| 2.2. | Ремонт школ и других образовательных организаций, в том числе по оздоровлению детей и организации отдыха | 100% |
| Количество образовательных организаций, по которым завершены ремонтные или проектные работы | организация | 16 | 16 | 100% |
| Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок | организация | 5 | 5 | 100% |
| 2.3. | Проектирование, строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений | 100% |
| Количество новых мест в объектах дошкольного образования, введенных в эксплуатацию | мест | 274 | 274 | 100% |
| 2.4. | Ремонт детских дошкольных учреждений | 100% |
| Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершены ремонтные или проектные работы | учреждение | 16 | 16 | 100% |
| 2.5. | Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов культуры, физической культуры и спорта | 100% |
| Количество объектов культуры и спорта, по которым по которым завершены ремонтные и проектные работы | объект | 2 | 2 | 100% |
| 2.6. | Формирование архитектурно-художественного облика города | 100% |
| Количество мероприятий по праздничному оформлению города | мероприятие | 4 | 4 | 100% |
| Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления | да (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| Наличие в городском округе социальной рекламы | да (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| 2.7. | Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности | 100% |
| Количество прочих объектов муниципальной собственности, по которым по которым завершены ремонтные работы | объект | 4 | 4 | 100% |

СРм = 17/17 = 1

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя

и степени реализации муниципальной программы в 2022 году

Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора): Сд = Зф / Зп

Согласно отчета о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1.

Степень реализации муниципальной программы в 2022 году:

= 26/26=1

Степень реализации мероприятий в 2022 году:

СРм=Мв/М=17/17=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=Фф/Фп= 6 946 360,0 тыс.руб./7 523 989,9 тыс.руб.= 0,92

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ ССуз = 1/0,92 = 1,09

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = Ср*Эис = 1*1,09 = 1,09

следовательно, программа считается реализованной в отчетный период с высоким уровнем эффективности.

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач обеспечивают достижение целей программы в полном объеме.

Реализуемая муниципальная программа эффективна и ее дальнейшая реализация целесообразна

Начальник управления городского развития			    А.В. Зварыгин

Исполнитель А.В. Солдатова,

Тел. 36-41-05 (мест. 22-92)