ИНФОРМАЦИЯ

По исполнению приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в г. Кемерово в 2018 году

**Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог**

За 2018 год выполнены работы по ремонту покрытия на **35-ти** объектах улично-дорожной сети города Кемерово. Общая протяженность отремонтированных участков дорог составляет **56,4** **км,** площадь - **731,9 тыс.м2**.

**1.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **просп. Химиков на участке от ул. Тухачевского до ул. Волгоградской** площадью **32,43** **тыс.м2**, протяженностью **1,66 км.**

**2.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **просп.Комсомольскому** от просп.Ленинградского до просп.Московского**, просп.Московскому** от просп.Комсомольского до просп.Октябрьского площадью **14,2** **тыс.м2**, протяженностью **1,22** **км.**

**3.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **просп.Ленинградскому** от просп.Химиков до ул.Марковцева площадью **14,57** **тыс.м2**, протяженностью **0,94 км.**

**4.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Терешковой** от просп.Химиков до просп.Октябрьского площадью **49,45 тыс.м2**, протяженностью **1,72** **км.**

**5.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Марковцева** от просп.Ленинградского до просп.Комсомольского площадью **10,91** **тыс.м2**, протяженностью **0,75 км.**

**6.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Юбилейной** от ул.Учительской до ул.Тихорецкой площадью  **5,91 тыс.м2**, протяженностью **0,94 км.**

**7.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.1-ая Линия** от ул.Базовой до Казачьего тракта площадью **24,65** **тыс.м2**, протяженностью **3,28** **км**.

**8.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Пригородной** от ул.Марата до ж/д переезда, **ул.Железнодорожной** от ж/д переезда до ул.Семашко площадью **52,72** **тыс.м2**, протяженностью **5,64** **км.**

**9.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Базовой** от ул.Баумана до ул.1-я Линия площадью **17,17** **тыс.м2**, протяженностью **1,2 км.**

**10.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул. Баумана** от ул.Базовой до ул.Ю.Двужильного площадью **23,53 тыс.м2**, протяженностью **1,47** **км.**

**11.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул. 2-я Камышинская** от просп.Кузнецкого до ул.Камышинской площадью **6,72 тыс.м2**, протяженностью **0,59** **км.**

**12.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия **ул. 9-е Января** от ул.Гагарина до ул.Сибиряков-Гвардейцев площадью **2,7** **тыс.м2**, протяженностью **0,36 км.**

**13.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **просп.Кузнецкому** от ул.Красноармейской до ул. Н.Островского площадью **31,78** **тыс.м2**, протяженностью **1,14 км.**

**14.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Черноморской** от ул.Ракитянского до ул.Воронежской**, ул.Воронежской** от ул.Черноморской до ул.В.Толстикова**, ул.Толстикова** от ул.Народной до ул.Металлистов площадью **32,62** **тыс.м2**, протяженностью **4,48 км.**

**15.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Дунайской** от ул.Багратиона до ул.Донбасской**, ул.Донбасской** от ул.Дунайской до ул.Металлистов**, ул.Металлистов** от ул.Донбасской до ул.Каркасной площадью **14,16** **тыс.м2**, протяженностью **1,76** **км.**

**16.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **просп.Советскому** на участке от ул. Кирова до просп. Кузнецкого площадью **15,11** **тыс.м2**, протяженностью **0,49 км.**

**17.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **просп.Ленина** на участке от ул. Соборной до ул. Красной площадью **16,45** **тыс.м2**, протяженностью **0,79 км.**

**18.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Проездной** на участке от ул. Нахимова до ул. Суворова площадью **10,45** **тыс.м2**, протяженностью **1,3 км.**

**19.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Рутгерса, ул. Милицейской, пер. Крымскому в квартале от ул. Нахимова до ул. Суворова** площадью **23,43 тыс.м2,** протяженностью **2,6 км.**

**20.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Мариинской** на участке от ул. Суворова до ул. Григорьева площадью **15,64** **тыс.м2**, протяженностью **2,06 км.**

**21.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Терешковой** на участке от ул. 62-й проезд до ул. Тухачевского площадью **52,89** **тыс.м2**, протяженностью **2,99 км.**

**22.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на **мосту «Кузнецкий»** на участке от ул. Н.Островского до Логового шоссе площадью **53,9** **тыс.м2**, протяженностью **2,7 км.**

 **23.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **Логовому шоссе** на участке от моста «Кузнецкий» до просп. Шахтеров площадью **15,47** **тыс.м2**, протяженностью **1,0 км.**

**24.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Коммунистической** на участке от ул. Черняховского до просп. Кузнецкого площадью **1,92** **тыс.м2**, протяженностью **0,26 км.**

**25.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Сарыгина** на участке от ул. Мичурина до просп. Кузнецкого площадью **12,3** **тыс.м2**, протяженностью **1,18 км.**

**26.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Александрова** от ул.Рекордной до ул.Инициативной площадью **10,97** **тыс.м2**, протяженностью **1,32** **км.**

**27.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул. Сибиряков-Гвардейцев** от просп. Кузнецкого до ул.Тухачевского площадью **85,75 тыс.м2**, протяженностью **5,19 км.**

**28.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Пролетарской** на участке от ул. Федоровского до просп.Ленина площадью **9,05** **тыс.м2**, протяженностью **0,43 км.**

**29.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Мамонтова** на участке от ул. Нахимова до ул. Ногинской площадью **3,4** **тыс.м2**, протяженностью **0,44 км**.

**30.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Ногинской** на участке от ул. Цимлянской до ул. Мамонтова площадью **3,89** **тыс.м2**, протяженностью **0,51 км.**

**31.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Ю.Смирнова** на участке от просп. Шахтеров до ул. Цимлянской площадью **8,94** **тыс.м2**, протяженностью **1,24 км.**

**32.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Институтской** на участке от здания №3 по ул. Институтской до ул.Цимлянской площадью **5,35** **тыс.м2**, протяженностью **0,6 км**.

**33.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Леонова** на участке от ул. 40 лет Октября до ул. Александрова площадью **9,92** **тыс.м2**, протяженностью **0,79 км.**

**34.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.40 лет Октября** на участке от ул. Рекордной до ул. Инициативной площадью **27,86** **тыс.м2**, протяженностью **2,28 км.**

**35.** Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по **ул.Н.Островского** на участке от ул. Орджоникидзе до просп. Кузнецкого площадью **15,77** **тыс.м2**, протяженностью **1,08 км.**