**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о выполнении муниципальной программы в 2023 году**

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» (далее муниципальная программа) является снижение потребления энергетических ресурсов во всех сферах деятельности города за счет проведения мероприятий в области энергосбережения.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1. Сокращение потерь воды, тепловой и электрической энергии при ее передаче потребителям ресурса. Для решения этой задачи были проведены следующие мероприятия:

- реконструкция теплоизоляции теплотрасс в АО «Кемеровская теплосетевая компания»;

- капитальный ремонт теплотрасс ОАО «СКЭК»;

- оценка аварийности и капитальный ремонт водопроводных сетей ОАО «СКЭК».

1. Снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных и тепловых станциях. Для решения этой задачи проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт котлоагрегатов ОАО «СКЭК»;

- проведение режимно-наладочных испытаний газовых котлоагрегатов котельных АО «Теплоэнерго».

3. Минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов муниципальными учреждениями и совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями. Для решения данной задачи реализуются мероприятия:

- установка (замена), поверка, диспетчеризация и сервисное обслуживание приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях бюджетной сферы города;

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений бюджетной сферы.

1. Повышение безопасности эксплуатации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры и предотвращение возникновения аварийных ситуаций на них. Мероприятия для решения этой задачи:

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение);

- организация постановки в установленном порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества на учет, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил – 206 971,2 тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил – 208 919,6 тыс. рублей. Источник финансирования программы – средства юридических и физических лиц, бюджет Кемеровской области и бюджет города Кемерово (Приложение № 2).

В 2023 году было запланированы 3 организационных и 7 технических мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Все плановые показатели реализации мероприятий достигнуты. Соответственно степень реализации мероприятий (СРм) составила 1,0. Степень достижения планового значения показателей представлена в Приложении № 1.

По итогам 2023 года проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 3). Степень реализации муниципальной программы (Ср), рассчитанная на основании степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 1,0.

 Степень соответствия финансирования (Ссуз) муниципальной программы по сравнению с запланированным уровнем затрат составила 1,009.

 Эффективность использования муниципальных ресурсов составляет 0,991.

 В целом эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов.

**ЭРмп = Ср\*Эис = 1,0\*0,991 = 0,991.**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.