Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2018 г. N 622

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО"

НА 2018 - 2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Кемерово  от 17.04.2018 [N 753](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=88522&dst=100005), от 01.06.2018 [N 1138](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=89336&dst=100005), от 15.08.2018 [N 1730](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=91092&dst=100005),  от 25.10.2018 [N 2267](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=92719&dst=100005), от 12.12.2018 [N 2706](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=93682&dst=100005), от 06.02.2019 [N 218](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=95097&dst=100005),  от 01.03.2019 [N 414](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=95671&dst=100005), от 14.03.2019 [N 516](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=96081&dst=100005), от 20.05.2019 [N 1169](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97369&dst=100005),  от 04.09.2019 [N 2294](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=100041&dst=100005), от 05.09.2019 [N 2301](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=100042&dst=100005), от 17.12.2019 [N 3357](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102875&dst=100005),  от 17.01.2020 [N 72](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=103507&dst=100005), от 18.03.2020 [N 771](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=105032&dst=100005), от 15.07.2020 [N 1987](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=107736&dst=100005),  от 19.10.2020 [N 2945](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=110560&dst=100005), от 07.12.2020 [N 3535](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=111930&dst=100005), от 28.12.2020 [N 3839](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112755&dst=100005),  от 18.03.2021 [N 717](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=114727&dst=100005), от 31.03.2021 [N 949](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=115204&dst=100005), от 26.05.2021 [N 1458](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=116471&dst=100005),  от 20.08.2021 [N 2381](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=118614&dst=100005), от 17.09.2021 [N 2633](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=119290&dst=100005), от 30.09.2021 [N 2717](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=119671&dst=100005),  от 10.11.2021 [N 3196](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=120729&dst=100005), от 17.01.2022 [N 39](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=122680&dst=100005), от 28.04.2022 [N 1151](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=125291&dst=100005),  от 28.06.2022 [N 1806](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=126776&dst=100005), от 21.10.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100005), от 25.11.2022 [N 3614](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=130177&dst=100005),  от 01.02.2023 [N 281](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131767&dst=100005), от 17.04.2023 [N 1217](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134158&dst=100005), от 10.07.2023 [N 2191](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136282&dst=100005),  от 08.08.2023 [N 2536](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100005), от 11.10.2023 [N 3210](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138543&dst=100005), от 21.11.2023 [N 3717](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139345&dst=100005),  от 28.11.2023 [N 3805](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139565&dst=100005), от 09.02.2024 [N 378](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=141186&dst=100005), от 29.02.2024 [N 575](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=141606&dst=100005),  от 29.03.2024 [N 901](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=142386&dst=100005)) |  |

Руководствуясь [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103281) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427&dst=100032) Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [статьей 45](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=141790&dst=100750) Устава города Кемерово

1. Утвердить муниципальную [программу](#P44) "Формирование современной городской среды в городе Кемерово" на 2018 - 2026 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово от 14.03.2019 [N 516](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=96081&dst=100006), от 21.10.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100006), от 08.08.2023 [N 2536](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100006))

2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А.Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства С.В.Лысенко.

Глава города

И.В.СЕРЕДЮК

Приложение

к постановлению администрации

города Кемерово

от 30 марта 2018 г. N 622

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО" НА 2018 - 2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Кемерово  от 14.03.2019 [N 516](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=96081&dst=100007), от 20.05.2019 [N 1169](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97369&dst=100006), от 04.09.2019 [N 2294](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=100041&dst=100006),  от 05.09.2019 [N 2301](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=100042&dst=100006), от 17.12.2019 [N 3357](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102875&dst=100006), от 17.01.2020 [N 72](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=103507&dst=100006),  от 18.03.2020 [N 771](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=105032&dst=100006), от 15.07.2020 [N 1987](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=107736&dst=100006), от 19.10.2020 [N 2945](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=110560&dst=100006),  от 07.12.2020 [N 3535](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=111930&dst=100006), от 28.12.2020 [N 3839](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112755&dst=100006), от 18.03.2021 [N 717](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=114727&dst=100006),  от 31.03.2021 [N 949](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=115204&dst=100006), от 26.05.2021 [N 1458](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=116471&dst=100006), от 20.08.2021 [N 2381](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=118614&dst=100006),  от 17.09.2021 [N 2633](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=119290&dst=100006), от 30.09.2021 [N 2717](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=119671&dst=100006), от 10.11.2021 [N 3196](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=120729&dst=100006),  от 17.01.2022 [N 39](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=122680&dst=100006), от 28.04.2022 [N 1151](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=125291&dst=100006), от 28.06.2022 [N 1806](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=126776&dst=100006),  от 21.10.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100006), от 25.11.2022 [N 3614](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=130177&dst=100006), от 01.02.2023 [N 281](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131767&dst=100006),  от 17.04.2023 [N 1217](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134158&dst=100006), от 10.07.2023 [N 2191](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136282&dst=100006), от 08.08.2023 [N 2536](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100006),  от 11.10.2023 [N 3210](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138543&dst=100006), от 21.11.2023 [N 3717](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139345&dst=100006), от 28.11.2023 [N 3805](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139565&dst=100006),  от 09.02.2024 [N 378](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=141186&dst=100006), от 29.02.2024 [N 575](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=141606&dst=100006), от 29.03.2024 [N 901](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=142386&dst=100006)) |  |

1. Паспорт муниципальной программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139565&dst=100006) администрации г. Кемерово

от 28.11.2023 N 3805)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды в городе Кемерово (далее по тексту - муниципальная программа) |
| Ответственный разработчик муниципальной программы | Заместитель Главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово (УЖКХ);  - управление городского развития администрации города Кемерово (УГР);  - управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово (УБДХ);  - территориальные управления администрации города Кемерово |
| Подпрограммы программы | 1. [Формирование современной городской среды](#P2129);  2. [Благоустройство территорий общего пользования](#P2462) |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории города Кемерово. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Кемерово.  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кемерово.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кемерово. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в городе.  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города.  3. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ.  4. Количество отремонтированных общественных территорий. |
| Срок реализации программы | 2018 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования мероприятий программы на 2018 - 2026 годы - 2 824 539,65 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 366 421,57 тыс. рублей;  2019 год - 371 329,68 тыс. рублей;  2020 год - 362 142,69 тыс. рублей;  2021 год - 354 507,52 тыс. рублей;  2022 год - 395 316, 38 тыс. рублей;  2023 год - 479 894,19 тыс. рублей;  2024 год - 494 927,62 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей.  в том числе по источникам финансирования:  Средства бюджета г. Кемерово - 425 560,43 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 35 789,72 тыс. рублей;  2019 год - 36 523,75 тыс. рублей;  2020 год - 35 597,24 тыс. рублей;  2021 год - 33 839,70 тыс. рублей;  2022 год - 57 978,65 тыс. рублей;  2023 год - 177 643,58 тыс. рублей;  2024 год - 48 187,79 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей.  Средства областного бюджета - 487 195,48 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 113 979,53 тыс. рублей;  2019 год - 83 423,07 тыс. рублей;  2020 год - 9 294,36 тыс. рублей;  2021 год - 9 136,74 тыс. рублей;  2022 год - 37 646,65 тыс. рублей;  2023 год - 37 739,99 тыс. рублей;  2024 год - 195 975,14 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей.  Средства федерального бюджета - 1 818 418,75 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 208 127,98 тыс. рублей;  2019 год - 244 390,68 тыс. рублей;  2020 год - 300 517,00 тыс. рублей;  2021 год - 295 420,56 тыс. рублей;  2022 год - 286 044,35 тыс. рублей;  2023 год - 246 203,22 тыс. рублей;  2024 год - 237 714,96 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей.  Средства юридических и физических лиц - 93 364,99 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 8 524,34 тыс. рублей;  2019 год - 6 992,18 тыс. рублей;  2020 год - 16 734,09 тыс. рублей;  2021 год - 16 110,52 тыс. рублей;  2022 год - 13 646,73 тыс. рублей;  2023 год - 18 307,40 тыс. рублей;  2024 год - 13 049,73 тыс. рублей;  2025 год -0,0 тыс. рублей;  2026 год - 0,0 тыс. рублей |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=142386&dst=100006) администрации г. Кемерово от 29.03.2024 N 901) | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение доли благоустроенных дворовых территорий в городе Кемерово;  - благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования;  - принятие новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям;  - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства города. |

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2. Характеристика текущего состояния

сектора благоустройства в городе Кемерово

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100060) администрации г. Кемерово

от 21.10.2022 N 3093)

Степень благоустройства общественных и дворовых территорий в муниципальном образовании "Город Кемерово" в соответствии с паспортом благоустройства оценивается по следующим показателям:

1 734 двора площадью 5 573,3 тыс. кв. м - благоустроенные дворовые территории (полностью освещенные, оборудованные местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами);

62,8% - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

61,3% - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования "Город Кемерово");

151 общественная территория (парки, скверы) площадью 276,3 тыс. кв. м;

89% - доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) площадью 245,9 тыс. кв. м от общей площади таких территорий;

11% - доля муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) площадью 30,4 тыс. кв. м, нуждающихся в благоустройстве, от общей площади муниципальных общественных территорий.

3. Приоритеты политики в сфере благоустройства города,

цели и задачи муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Основные приоритеты политики города Кемерово в сфере благоустройства | 1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения.  2. Сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения.  3. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий города Кемерово. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Оценка влияния ожидаемых результатов на функционирование экономики и социальной сферы муниципального образования |
| 1. | Доведение до 100% доли благоустроенных дворовых территорий в городе Кемерово | - повысит качество городской среды;  - улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;  - повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;  - сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства |
| 2. | Благоустройство общественных территорий города |
| Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий региональной программы | | |
| N п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению рисков |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.  2. Использование механизмов софинансирования гражданами и организациями мероприятий по благоустройству |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы | 1. Закрепление в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение  2. Использование механизмов судебного взыскания задолженности |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.  2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.  3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д. | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов.  2. Учет единой методологии, разработанной на федеральном уровне.  3. Организация жесткого контроля за соблюдения графиков реализации муниципальной программы.  4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы города о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы |

5. Объем средств, необходимых на реализацию программы

за счет всех источников финансирования на 2018 - 2026 годы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138543&dst=100006) администрации г. Кемерово

от 11.10.2023 N 3210)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136282&dst=100057) администрации г. Кемерово

от 10.07.2023 N 2191)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Планируемый объем средств, тыс. руб. | | |
| Всего | Благоустройство дворовых территорий | Благоустройство общественных территорий |
| 2018 год | | | |
| Всего | 366 421,57 | 170 486,73 | 195 934,84 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 357 897,23 | 161 962,39 | 195 934,84 |
| - федеральный бюджет | 208 127,98 | 94 185,99 | 113 941,99 |
| - областной бюджет | 113 979,53 | 51 580,16 | 62 399,37 |
| - бюджет г. Кемерово | 35 789,72 | 16 196,24 | 19 593,48 |
| Привлеченные средства граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) | 8 524,34 | 8 524,34 |  |
| 2019 год | | | |
| Всего | 371 329,68 | 139 596,45 | 231 733,23 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 364 337,50 | 132 604,27 | 231 733,23 |
| - федеральный бюджет | 244 390,68 | 115 763,52 | 128 627,16 |
| - областной бюджет | 83 423,07 | 3 580,32 | 79 842,75 |
| - бюджет г. Кемерово | 36 523,75 | 13 260,43 | 23 263,32 |
| Привлеченные средства граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) | 6 992,18 | 6 992,18 |  |
| 2020 год | | | |
| Всего | 362 142,69 | 334 681,79 | 27 460,90 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 345 408,60 | 317 947,70 | 27 460,90 |
| - федеральный бюджет | 300 517,00 | 276 625,10 | 23 891,90 |
| - областной бюджет | 9 294,36 | 8 555,44 | 738,93 |
| - бюджет г. Кемерово | 35 597,24 | 32 767,16 | 2 830,07 |
| Привлеченные средства граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) | 16 734,09 | 16 734,09 |  |
| 2021 год | | | |
| Всего | 354 507,52 | 322 210,33 | 32 297,19 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 338 397,00 | 306 099,81 | 32 297,19 |
| - федеральный бюджет | 295 420,56 | 267 225,11 | 28 195,45 |
| - областной бюджет | 9 136,74 | 8 264,72 | 872,02 |
| - бюджет г. Кемерово | 33 839,70 | 30 609,98 | 3 229,72 |
| Привлеченные средства граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) | 16 110,52 | 16 110,52 |  |
| 2022 год | | | |
| Всего | 395 316,38 | 272 934,50 | 122 381,88 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 381 669,65 | 259 287,77 | 122 381,88 |
| - федеральный бюджет | 286 044,35 | 194 324,60 | 91 719,75 |
| - областной бюджет | 37 646,65 | 25 575,30 | 12 071,35 |
| - бюджет г. Кемерово | 57 978,65 | 39 387,87 | 18 590,78 |
| Привлеченные средства граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) | 13 646,73 | 13 646,73 |  |
| 2023 год | | | |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139565&dst=100007) администрации г. Кемерово от 28.11.2023 N 3805) | | | |
| Всего | 479 894,19 | 366 148,10 | 113 746,09 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 461586,79 | 347 840,70 | 113 746,09 |
| - федеральный бюджет | 246 203,22 | 185 532,82 | 60 670,40 |
| - областной бюджет | 37 739,99 | 28 439,95 | 9 300,04 |
| - бюджет г. Кемерово | 177 643,58 | 133 867,93 | 43775,65 |
| Привлеченные средства граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) | 18 307,40 | 18 307,40 |  |
| 2024 год | | | |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=142386&dst=100007) администрации г. Кемерово от 29.03.2024 N 901) | | | |
| Всего | 494 927,62 | 260 994,56 | 233 933,06 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 481 877, 89 | 247 944,83 | 233 933,06 |
| - федеральный бюджет | 237 714,96 | 122 313,55 | 115 401,41 |
| - областной бюджет | 195 975,14 | 100 836,80 | 95 138,34 |
| - бюджет города Кемерово | 48 187,79 | 24 794,48 | 23 393,31 |
| Привлеченные средства граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) | 13 049,73 | 13 049,73 |  |
| 2025 год | | | |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=142386&dst=100050) администрации г. Кемерово от 29.03.2024 N 901) | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 год | | | |
| (введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100109) администрации г. Кемерово от 08.08.2023 N 2536) | | | |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет г. Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Привлеченные средства граждан и организаций (далее - заинтересованные лица) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Минимальный перечень работ по благоустройству

(капитальному ремонту) дворовых территорий многоквартирных

домов

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=125291&dst=100053) администрации г. Кемерово

от 28.04.2022 N 1151)

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов,

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установка скамеек, урн для мусора,

г) ремонт автомобильных парковок,

д) ремонт тротуаров, пешеходных дорожек,

е) озеленение территорий,

ж) ремонт отмостки,

з) ремонт твердых покрытий аллей.

(пп. "з" введен постановлением администрации г. Кемерово от 17.12.2019 N 3357)

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, указан ниже:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование элемента | Вид элемента |
| Урна для мусора N 1 |  |
| Урна для мусора N 2 |  |
| Урна для мусора N 3 |  |
| Скамья без спинки |  |
| Скамья со спинкой |  |
| Диван парковый, с коваными элементами |  |
| Светодиодный уличный фонарь консольный N 1 (белый) |  |
| Светодиодный уличный фонарь консольный N 2 (черный) |  |
| Светодиодный уличный консольный светильник N 2 (серый) |  |

Визуализированный (схема) перечень ремонта дворовых проездов, ремонта автомобильных парковок, ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, ремонта твердых покрытий аллей, ремонта отмостки, озеленения территории указан ниже:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование элемента | Вид элемента |
| Ремонт дворовых проездов, ремонт автомобильных парковок |  |
| Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт твердых покрытий аллей |  |
| Ремонт отмостки |  |
| Озеленение территорий |  |

7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых

территорий, входящих в состав минимального перечня

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102875&dst=100020) администрации г. Кемерово

от 17.12.2019 N 3357)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида работ | Перечень работ | Единица измерения объема работ | Минимальная цена за единицу работ (руб.) | Максимальная цена за единицу работ (руб.) |
| Ремонт дворовых проездов | минимальный | кв. м | 2037 | 4391 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | минимальный | штук | 2003 | 2275 |
| Установка скамеек | минимальный | штук | 2409 | 3850 |
| Установка урн | минимальный | штук | 1045 | 1980 |
| Ремонт автомобильных парковок | минимальный | машино-мест | 2561 | 4972 |
| Озеленение территорий | минимальный | кв. м | 480 | 796 |
| Ремонт тротуаров | минимальный | кв. м | 1732 | 3819 |
| Ремонт отмостки | минимальный | кв. м | 2340 | 3622 |
| Ремонт пешеходных дорожек | минимальный | кв. м | 1640 | 2675 |
| Ремонт твердых покрытий аллей | минимальный | кв. м | 2130 | 4380 |

8. Дополнительный перечень работ по благоустройству

(капитальному ремонту) дворовых территорий многоквартирных

домов

а) пешеходных мостиков,

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102875&dst=100078) администрации г. Кемерово от 17.12.2019 N 3357)

б) оборудование детских и (или) спортивных площадок,

в) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

9. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового

участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении

минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых

территорий

9.1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий составляет не менее 5% от общей стоимости работ. Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого устанавливается условие о финансировании заинтересованными лицами работ по разработке проектно-сметной документации, работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов и работ по образованию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, работы по благоустройству дворовой территории которой софинансируются из бюджета Кемеровской области - Кузбасса.

(п. 9.1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=125291&dst=100054) администрации г. Кемерово от 28.04.2022 N 1151)

9.1.1. Работы по образованию земельных участков, работы по благоустройству дворовой территории которых софинансируются из бюджета Кемеровской области - Кузбасса, включают в себя:

- принятие решения жителями об изменении и уточнении границ земельного участка под многоквартирным домом;

- принятие решения жителями об обращении в орган кадастрового учета с заявлением о кадастровом учете (изменений, уточнений) земельного участка;

- принятие решения жителями об обращении в орган кадастрового учета с заявлениями о присвоении, изменении адреса земельному участку.

(пп. 9.1.1 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=115204&dst=100006) администрации г. Кемерово от 31.03.2021 N 949)

9.2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий - обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от общей стоимости, необходимых для выполнения работ, а также финансирование разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов. На дворовых территориях, включенных в муниципальную программу до вступления в силу [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433588) Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в рамках дополнительного перечня работ, предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102875&dst=100080) администрации г. Кемерово от 17.12.2019 N 3357)

Для работ, предусмотренных [подпунктами б](#P582)), [в](#P583)) дополнительного перечня муниципальной программы, - обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости, необходимых для выполнения работ.

9.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству (капитальному ремонту) в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

10. Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение

минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых

территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также

порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое)

граждан в выполнении указанных работ

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах, открытых обществом с ограниченной ответственностью "Многопрофильное предприятие расчетно-информационный центр" (далее - уполномоченное предприятие), а также на счете администратора доходов управления жилищно-коммунального хозяйства.

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

Расходование средств осуществляется УЖКХ в строгом соответствии с их целевым назначением с учетом положений Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", [статьи 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) Бюджетного кодекса РФ.

Уполномоченное предприятие и УЖКХ осуществляют учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными лицами до 1 сентября календарного года, в котором проводится благоустройство.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы до 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=115204&dst=100011) администрации г. Кемерово от 31.03.2021 N 949)

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=115204&dst=100013) администрации г. Кемерово от 31.03.2021 N 949)

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=115204&dst=100014) администрации г. Кемерово от 31.03.2021 N 949)

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=115204&dst=100015) администрации г. Кемерово от 31.03.2021 N 949)

11. Условия о проведении работ по благоустройству

в соответствии с требованиями обеспечения доступности

для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

12. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных

домов, подлежащих благоустройству (капитальному ремонту)

с 2018 по 2026 годы

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово

от 25.11.2022 [N 3614](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=130177&dst=100058), от 11.10.2023 [N 3210](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138543&dst=100006))

2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ноградская, 13 | 38 | пр. Октябрьский, 69 |
| 2 | ул. Красноармейская, 140 | 39 | пр. Октябрьский, 71а |
| 3 | ул. Красноармейская, 142 | 40 | пр. Октябрьский, 71 |
| 4 | ул. Красноармейская, 144 | 41 | бульв. Строителей, 30а |
| 5 | пр. Советский, 41 | 42 | пр. Октябрьский, 81 |
| 6 | пр. Октябрьский, 33 | 43 | пр. Октябрьский, 77а |
| 7 | ул. Притомская Набережная, 11 | 44 | пр. Октябрьский, 77б |
| 8 | ул. Дарвина, 3 | 45 | пр. Ленинградский, 13а |
| 9 | пр. Кузнецкий, 58 | 46 | пр. Ленинградский, 13 |
| 10 | пр. Кузнецкий, 64 | 47 | пр. Октябрьский, 93 |
| 11 | ул. Рукавишникова, 6 | 48 | пр. Ленинградский, 39 |
| 12 | ул. Коммунистическая, 90 | 49 | ул. Халтурина, 39 |
| 13 | ул. Федоровского, 8 | 50 | ул. Халтурина, 41 |
| 14 | ул. Красноармейская, 122 | 51 | пр. Молодежный, 7 |
| 15 | ул. Коммунистическая, 122 | 52 | ул. Свободы, 23 |
| 16 | ул. Рукавишникова, 14 | 53 | ул. Дружбы, 1 |
| 17 | ул. Спортивная, 34а | 54 | ул. Свободы, 11а |
| 18 | ул. Спортивная, 36 | 55 | ул. 40 лет Октября, 19 |
| 19 | пр. Московский, 15 | 56 | ул. 40 лет Октября, 19а |
| 20 | пр. Московский, 17б | 57 | ул. 40 лет Октября, 21 |
| 21 | пр. Московский, 13 | 58 | ул. Александрова, 16 |
| 22 | ул. Волгоградская, 14 | 59 | ул. Гурьевская, 17 |
| 23 | ул. Волгоградская, 16 | 60 | ул. Инициативная, 48а |
| 24 | ул. Волгоградская, 18 | 61 | пер. Леонова, 5 |
| 25 | пр. Ленина, 130 | 62 | пер. Леонова, 7 |
| 26 | пр. Ленина, 128 | 63 | ул. Халтурина, 39б |
| 27 | пр. Ленина, 134 | 64 | ул. 8-е Марта, 1а |
| 28 | ул. 2-й Квартал, 2 | 65 | ул. Комсомольский проезд, 6а |
| 29 | ул. 2-й Квартал, 5 | 66 | ул. Рукавишникова, 1 |
| 30 | ул. 2-й Квартал, 10 | 67 | ул. Тухачевского, 12 |
| 31 | пр. Шахтеров, 57а | 68 | ул. Тухачевского, 14 |
| 32 | пр. Шахтеров, 59а | 69 | ул. Тухачевского, 14а |
| 33 | бульв. Строителей, 46а (с 9 по 12 подъезд) | 70 | пр. Октябрьский, 33б |
| 34 | ул. Д.Бедного, 7 | 71 | ул. Инициативная, 12 |
| 35 | ул. Леонова, 17 | 72 | ул. Мичурина, 41 |
| 36 | пр. Октябрьский, 23а | 73 | пр. Ленинградский, 7а |
| 37 | пр. Ленинградский, 3а | 74 | пр. Ленинградский, 5а |

2019 год

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102875&dst=100083) администрации г. Кемерово

от 17.12.2019 N 3357)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | бульв. Строителей, 6 | 7 | ул. Терешковой, 36  ул. Гагарина, 138 |
| 2 | ул. Ворошилова, 6а, 10а | 8 | просп. Ленина, 39б, 41а, 41б |
| 3 | просп. Ленина, 76в | 9 | просп. Ленина, 51,53 |
| 4 | просп. Октябрьский, 17 | 10 | ул. Пролетарская, 18 |
| 5 | ул. Н.Островского, 30 | 11 | ул. Леонова, 20, 22 |
| 6 | ул. С.Тюленина, 2, 4 | 12 | ул. Леонова, 1 |
| 13 | просп. Московский, 17 | 24 | ул. Металлистов, 5, 7 |
| 14 | просп. Ленина, 117, 117б | 25 | пер. Нартова, 1б, |
| 15 | ул. Волгоградская, 21 | 26 | ул. Стахановская, 23б |
| 16 | ул. Волгоградская, 21а | 27 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 324, 326 |
| 17 | ул. Волгоградская, 31а | 28 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 328а |
| 18 | просп. Ленина, 113а | 29 | ул. Муромцева, 4 |
| 19 | просп. Ленина, 109б | 30 | просп. Московский, 41а |
| 20 | ул. Черемховская, 2, 4  ул. Инициативная, 23 | 31 | ул. Ворошилова, 4б |
| 21 | ул. Халтурина, 37 | 32 | ул. Ворошилова, 7а, 9б |
| 22 | пер. 2-й Волкова, 7,  просп. Шахтеров, 26, 28, 30 | 33 | ул. С.Тюленина, 3 |
| 23 | просп. Московский, 39б, 39в, 39г |  |  |

2020 год

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112755&dst=100164) администрации г. Кемерово

от 28.12.2020 N 3839)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | просп. Ленина, 150а, 150б | 22 | ул. Тухачевского, 34 |
| 2 | ул. Патриотов, 31 | 23 | просп. Московский, 29 |
| 3 | ул. Волгоградская, 28б | 24 | бульв. Пионерский, 14 |
| 4 | просп. Кузнецкий, 122а | 25 | просп. Московский, 27 |
| 5 | ул. Сарыгина, 5 | 26 | ул. Терешковой, 32, 34 |
| 6 | просп. Ленинградский, 5 | 27 | просп. Октябрьский, 21, 23 |
| 7 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22а | 28 | просп. Октябрьский, 74 |
| 8 | ул. Радищева, 11 | 29 | просп. Московский, 23 |
| 9 | ул. В.Волошиной, 28 | 30 | просп. Московский, 25 |
| 10 | ул. 1-я Линия, 14 | 31 | просп. Октябрьский, 41 |
| 11 | просп. Молодежный, 8 | 32 | просп. Ленина, 82г |
| 12 | ул. Калинина, 9 | 33 | ул. Спортивная, 20а |
| 13 | ул. Калинина, 5 | 34 | просп. Ленинградский, 7 |
| 14 | просп. Ленина, 63б | 35 | просп. Ленина, 77б |
| 15 | просп. Ленина, 70в | 36 | ул. Леонова, 24 |
| 16 | просп. Ленина, 69а | 37 | ул. Волгоградская, 24а |
| 17 | ул. Тухачевского, 30 | 38 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 300 |
| 18 | просп. Молодежный, 6а | 39 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 302 |
| 19 | ул. Терешковой, 50 | 40 | просп. Шахтеров, 61 |
| 20 | бульв. Строителей, 26б | 41 | просп. Шахтеров, 61а |
| 21 | бульв. Строителей, 26в | 42 | бульв. Строителей, 39 |
| 42 | просп. Октябрьский, 37 | 66 | бульв. Строителей, 43 |
| 43 | ул. Спортивная, 24 | 67 | просп. Комсомольский, 49а |
| 44 | ул. В.Волошиной, 6 | 68 | просп. Комсомольский, 49б |
| 45 | просп. Ленинградский, 41 | 69 | просп. Ленина, 82в |
| 46 | просп. Ленинградский, 41а | 70 | ул. Дзержинского, 9а |
| 47 | пр. Шахтеров, 65 | 71 | просп. Октябрьский, 73а |
| 48 | пр. Шахтеров, 67 | 72 | ул. Строительная, 8б |
| 49 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 298 | 73 | ул. Строительная, 10 |
| 50 | просп. Ленина, 60б, 60в | 74 | ул. Красноармейская, 116 |
| 51 | просп. Комсомольский, 49в | 75 | ул. Халтурина, 29б |
| 52 | ул. Гурьевская, 15 | 76 | ул. 1-я Линия, 6 |
| 53 | ул. Инициативная, 44 | 77 | просп. Шахтеров, 61б |
| 54 | ул. 1-я Линия, 8, 10 | 78 | ул. Федоровского, 4 |
| 55 | ул. Сарыгина, 34 | 79 | ул. Мичурина, 55а |
| 56 | ул. Пролетарская, 28 | 80 | ул. Ворошилова, 7 |
| 57 | бульв. Строителей, 23а | 81 | просп. Химиков, 15 |
| 58 | ул. В.Волошиной, 6а,  ул. С.Тюленина, 1б | 82 | ул. Ворошилова, 40 |
| 59 | бульв. Строителей, 41 | 83 | ул. Рекордная, 27а |
| 60 | просп. Октябрьский, 62 | 84 | ул. 40 лет Октября, 17 |
| 61 | ул. Сарыгина, 23б | 85 | ул. Металлистов, 21 |
| 62 | ул. Ударная, 6 | 86 | ул. Инициативная, 121, 123, 123а |
| 63 | просп. Шахтеров, 69 | 87 | ул. Пригородная, 23 |
| 64 | бульв. Строителей, 32/1 | 88 | просп. Ленинградский, 45 |
| 65 | ул. Ленина, 12 | 89 | просп. Октябрьский, 52, 52а |

2021 год

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=120729&dst=100051) администрации г. Кемерово

от 10.11.2021 N 3196)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | просп. Московский, 45б | 21 | ул. Калинина, 7 |
| 2 | просп. Химиков, 24 | 22 | просп. Октябрьский, 38а |
| 3 | просп. Ленина, 60 | 23 | ул. Гагарина, 155 |
| 4 | просп. Ленина, 76 | 24 | ул. Волгоградская, 4 |
| 5 | просп. Ленинградский, 40б | 25 | просп. Ленина, 131 |
| 6 | просп. Октябрьский, 56а | 26 | просп. Октябрьский, 72 |
| 7 | ул. Волгоградская, 8 | 27 | просп. Ленина, 70б |
| 8 | ул. Ногинская, 8 | 28 | ул. Красноармейская, 134а |
| 9 | бульв. Строителей, 40 | 29 | просп. Ленина, 146 |
| 10 | просп. Октябрьский, 97 | 30 | просп. Ленина, 144а |
| 11 | просп. Ленина, 133 | 31 | ул. Орджоникидзе, 7 |
| 12 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 312 | 32 | просп. Октябрьский, 13 |
| 13 | бульв. Пионерский, 8а | 33 | просп. Ленина, 82 |
| 14 | бульв. Пионерский, 9а | 34 | ул. Инициативная, 9 |
| 15 | ул. Ноградская, 6 | 35 | ул. Инициативная, 15 |
| 16 | просп. Московский, 35 | 36 | ул. Васильева, 11 |
| 17 | просп. Московский, 41 | 37 | просп. Ленинградский, 49б |
| 18 | ул. Подстанция, 220, 1 | 38 | просп. Московский, 45 |
| 19 | ул. Подстанция, 220, 2 | 39 | ул. 1-я Линия, 4 |
| 20 | просп. Ленина, 55б | 40 | просп. Шахтеров, 63 |
| 41 | ул. Пролетарская, 26 | 65 | ул. Ю.Двужильного, 14 |
| 42 | пер. Мичурина, 5 | 66 | ул. Сарыгина, 34а |
| 43 | просп. Ленина, 108 | 67 | ул. У.Громовой, 12 |
| 44 | просп. Московский, 3 | 68 | просп. Ленина, 70а |
| 45 | просп. Московский, 5 | 69 | ул. Волгоградская, 11 |
| 46 | просп. Московский, 7 | 70 | ул. Ноградская, 4 |
| 47 | просп. Октябрьский, 61а | 71 | просп. Ленинградский, 47в |
| 48 | просп. Ленина, 111а | 72 | ул. Кирова, 34 |
| 49 | просп. Октябрьский, 36а | 73 | ул. Кирова, 36 |
| 50 | просп. Октябрьский, 8 | 74 | ул. Черняховского, 5 |
| 51 | ул. Волгоградская, 6 | 75 | просп. Шахтеров, 53 |
| 52 | просп. Ленина, 164а | 76 | бульв. Пионерский, 6 |
| 53 | ул. У.Громовой, 5 | 77 | ул. Коммунистическая, 118 |
| 54 | ул. В.Волошиной, 27 | 78 | ул. Красноармейская, 99а |
| 55 | просп. Ленинградский, 47б | 79 | просп. Ленина, 123 |
| 56 | ул. Институтская, 2 | 80 | ул. Терешковой, 2 |
| 57 | ул. Институтская, 4 | 81 | ул. Терешковой, 4 |
| 58 | ул. Институтская, 6 | 82 | ул. Черняховского, 1 |
| 59 | ул. Дарвина, 9 | 83 | просп. Московский, 13а |
| 60 | ул. Инициативная, 6 | 84 | ул. Инициативная, 11 |
| 61 | ул. Инициативная, 13 | 85 | просп. Октябрьский, 54 |
| 62 | ул. Инициативная, 19 | 86 | ул. Инициативная, 27а |
| 63 | бульв. Строителей, 42 | 87 | просп. Октябрьский, 103 |
| 64 | бульв. Строителей, 42б |  |  |

2022 год

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=130177&dst=100059) администрации г. Кемерово

от 25.11.2022 N 3614)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Инициативная, 99 а | 21 | ул. Тульская, 18 |
| 2 | просп. Комсомольский, 15 | 22 | ул. Тульская, 20 |
| 3 | ул. Рекордная, 33 | 23 | ул. Лядова, 1 |
| 4 | ул. Тайгинская, 9 | 24 | ул. Лядова, 3 |
| 5 | ул. Тайгинская, 9а | 25 | просп. Ленина, 50 |
| 6 | ул. 40 лет Октября, 5а | 26 | просп. Ленина, 52 |
| 7 | ул. 40 лет Октября, 5б | 27 | ул. Пчелобаза, 12 |
| 8 | ул. Спортивная, 40 | 28 | ул. Пчелобаза, 14 |
| 9 | просп. Октябрьский, 84 | 29 | ул. Пчелобаза, 16 |
| 10 | просп. Ленинградский, 31а | 30 | просп. Ленинградский, 25 |
| 11 | просп. Октябрьский, 78а | 31 | просп. Ленинградский, 25а |
| 12 | просп. Ленинградский, 45б | 32 | ул. Мартемьянова, 68 |
| 13 | просп. Молодежный, 6 | 33 | ул. Мартемьянова, 72 |
| 14 | просп. Молодежный, 7/1 | 34 | ул. Волгоградская, 25 |
| 15 | просп. Ленина, 96 | 35 | ул. Волгоградская, 27 |
| 16 | ул. Коммунистическая, 124 | 36 | просп. Ленинградский, 27а |
| 17 | ул. Коммунистическая, 128 | 37 | просп. Ленина, 66б |
| 18 | ул. Леонова, 4 | 38 | ул. Радищева, 15 |
| 19 | ул. Леонова, 7 | 39 | ул. В.Волошиной, 22 |
| 20 | ул. Кирова, 49 | 40 | ул. Инициативная, 17 |
| 41 | просп. Ленинградский, 47 | 57 | просп. Ленинградский, 43 |
| 42 | ул. В.Волошиной, 37 | 58 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 19 |
| 43 | просп. Октябрьский, 23б | 59 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 21 |
| 44 | ул. Тухачевского, 35 | 60 | ул. Мичурина, 61 |
| 45 | ул. Космическая, 6 | 61 | ул. Федоровского, 26 |
| 46 | пер. Мичурина, 5а | 62 | просп. Ленина, 152в |
| 47 | ул. Александрова, 14а | 63 | просп. Советский, 33 |
| 48 | ул. Инициативная, 125 | 64 | ул. Мичурина, 31 |
| 49 | просп. Шахтеров, 81б | 65 | просп. Ленина, 65б |
| 50 | ул. Рукавишникова, 9 | 66 | ул. Институтская, 12а |
| 51 | просп. Ленина, 69 | 67 | ул. Институтская, 16а |
| 52 | ул. В.Волошиной, 20 | 68 | ул. Новогодняя, 21 |
| 53 | ул. В.Волошиной, 12 | 69 | ул. Новогодняя, 23 |
| 54 | просп. Октябрьский, 67 | 70 | ул. Волгоградская, 24б |
| 55 | ул. Красноармейская, 112 | 71 | ул. Спортивная, 22 |
| 56 | просп. Ленина, 118 - 120 |  |  |

2023 год

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139345&dst=100006) администрации г. Кемерово

от 21.11.2023 N 3717)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Волгоградская, 33 | 21 | ул. Инициативная, 85а |
| 2 | ул. Терешковой, 29 | 22 | ул. В.Волошиной, 25 |
| 3 | ул. Терешковой, 44 | 23 | ул. Радищева, 4в |
| 4 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 296 | 24 | просп. Молодежный, 9/1 |
| 5 | просп. Октябрьский, 43 | 25 | просп. Кузнецкий, 122 |
| 6 | просп. Октябрьский, 47 | 26 | ул. Тухачевского, 33а |
| 7 | ул. Спортивная, 20 | 27 | ул. У.Громовой, 11 |
| 8 | просп. Советский, 71 | 28 | Комсомольский проезд, 8 |
| 9 | просп. Ленина, 106а | 29 | Комсомольский проезд, 12 |
| 10 | ул. Красноармейская, 97а | 30 | ул. Аллейная, 2 |
| 11 | ул. Коммунистическая, 120 | 31 | ул. Халтурина, 27 |
| 12 | просп. Ленина, 68 | 32 | ул. Халтурина, 29а |
| 13 | ул. Кирова, 38 | 33 | ул. 40 лет Октября, 1а |
| 14 | ул. Спортивная, 38 | 34 | ул. Инициативная, 109 |
| 15 | ул. Черняховского, 3 | 35 | ул. Инициативная, 111а |
| 16 | бульв. Строителей, 44а | 36 | ул. Спартака, 10 |
| 17 | просп. Ленинградский, 40 | 37 | просп. Октябрьский, 60 |
| 18 | бульв. Строителей, 28б | 38 | ул. Институтская, 13 |
| 19 | просп. Комсомольский 65 | 39 | ул. Серебряный бор, 7 |
| 20 | просп. Октябрьский, 75 | 40 | просп. Шахтеров, 48 |
|  | | | |
| 41 | ул. Волгоградская, 32б | 61 | просп. Химиков, 43 |
| 42 | ул. Волгоградская, 32в | 62 | просп. Ленина, 137б |
| 43 | просп. Ленинградский, 36б | 63 | просп. Ленина, 164 |
| 44 | просп. Ленина, 137а | 64 | ул. Патриотов, 27а |
| 45 | просп. Молодежный, 5 | 65 | ул. Патриотов, 33а |
| 46 | ул. Красная, 10 | 66 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 6 |
| 47 | ул. Красная, 12 | 67 | просп. Комсомольский, 49г |
| 48 | ул. Красная, 12а | 68 | просп. Ленинградский, 30в |
| 49 | бульв. Строителей, 21 | 69 | просп. Химиков, 43б |
| 50 | ул. Свободы, 21 | 70 | просп. Октябрьский, 73 |
| 51 | ул. Леонова, 16б | 71 | ул. Металлистов, 22 |
| 52 | ул. Волгоградская, 13 | 72 | ул. Потемкина, 8а |
| 53 | ул. Мирная, 6 | 73 | ул. Гурьевская, 14 |
| 54 | просп. Октябрьский, 33а | 74 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 12 |
| 55 | ул. Волгоградская, 9 | 75 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 |
| 56 | ул. Барнаульская, 33 | 76 | ул. Свободы, 13 |
| 57 | ул. Красная, 10б | 77 | просп. Октябрьский, 58 |
| 58 | ул. Красная, 14 | 78 | ул. Волгоградская, 20 |
| 59 | просп. Ленинградский, 30/1 | 79 | ул. Тухачевского, 45а |
| 60 | просп. Октябрьский, 99а |  |  |

2024 год

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=142386&dst=100008) администрации г. Кемерово

от 29.03.2024 N 901)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Патриотов, 4 | 27 | ул. Пролетарская, 11 |
| 2 | просп. Ленинградский, 51 | 28 | ул. Пролетарская, 11а |
| 3 | просп. Шахтеров, 91а | 29 | ул. Пролетарская, 7 |
| 4 | ул. Марковцева, 18 | 30 | ул. Пролетарская, 15 |
| 5 | ул. Торговая, 5 | 31 | ул. Пролетарская, 15а |
| 6 | ул. Советская, 4 | 32 | просп. Ленина, 82б |
| 7 | просп. Ленинградский, 30/3 | 33 | просп. Ленина, 60а |
| 8 | просп. Ленина, 122а | 34 | ул. Волгоградская, 23 |
| 9 | просп. Ленинградский, 21 | 35 | ул. Красная, 4 |
| 10 | просп. Ленинградский, 23 | 36 | просп. Ленинградский, 39а |
| 11 | ул. Марковцева, 14 | 37 | просп. Ленина, 142а |
| 12 | ул. Марковцева, 12/1 | 38 | ул. 40 лет Октября, 23 |
| 13 | просп. Ленина, 141 | 39 | ул. 40 лет Октября, 25 |
| 14 | просп. Октябрьский, 3а | 40 | ул. 40 лет Октября, 27 |
| 15 | просп. Октябрьский, 3б | 41 | ул. Халтурина, 23 |
| 16 | просп. Октябрьский, 3в | 42 | ул. В.Волошиной, 30 |
| 17 | просп. Октябрьский, 79 | 43 | просп. Ленина, 65а |
| 18 | ул. Ворошилова, 9в | 44 | ул. Свободы, 11 |
| 19 | ул. Ворошилова, 7б | 45 | просп. Ленина, 63а |
| 20 | ул. Дружбы, 27а | 46 | просп. Ленина, 62а |
| 21 | просп. Московский, 29а | 47 | просп. Ленина, 132а |
| 22 | ул. Ю.Двужильного, 22 | 48 | просп. Ленина, 136 |
| 23 | ул. Ногинская, 10а | 49 | ул. Патриотов, 11 |
| 24 | ул. Ногинская, 10 | 50 | просп. Комсомольский, 43 |
| 25 | ул. Александрова, 12а | 51 | просп. Октябрьский, 7 |
| 26 | ул. Леонова, 19 |  |  |

2025 год

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=142386&dst=100180) администрации г. Кемерово

от 29.03.2024 N 901)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 2 | - |

2026 год

(введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100396) администрации г. Кемерово

от 08.08.2023 N 2536)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 2 | - |

12.1. Порядок исключения из муниципальной программы дворовых территорий многоквартирных домов.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, исключаются:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

(пп. 12.1 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102875&dst=100273) администрации г. Кемерово от 17.12.2019 N 3357)

13. Адресный перечень всех общественных территорий

(объектов капитального строительства), нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству

с 2018 по 2026 год

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138543&dst=100008) администрации г. Кемерово

от 11.10.2023 N 3210)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102875&dst=100278) администрации г. Кемерово

от 17.12.2019 N 3357)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование общественной территории  (объектов капитального строительства) |
| 2018 год | |
| 1 | Набережная Кировского района |
| 2 | Бульвар Строителей (от пр. Притомского до пр. Ленина) |
| 3 | Сквер "Орбита" |
| 2019 год | |
| 1 | Объект капитального строительства "Парковая территория бульвара Строителей, от проспекта Московского до озера Красного" |
| 2 | Объект капитального строительства "Парковая территория проспекта Московского, от бульвара Строителей до проспекта Ленинградского" |
| 2020 год | |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=105032&dst=100475) администрации г. Кемерово от 18.03.2020 N 771) | |
| 1 | Парк культуры и отдыха "Березовая роща". Этап N 1 |
| 2 | Мини-сквер по проспекту Ленина в районе дома N 68 |
| 3 | Мини-сквер по проспекту Ленина в районе дома N 74 |
| 4 | Мини-сквер по проспекту Ленина в районе дома N 80 |
| 5 | Мини-сквер по проспекту Ленина в районе дома N 86 |
| 2021 год | |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=119290&dst=100006) администрации г. Кемерово от 17.09.2021 N 2633) | |
| 1 | Скейтпарк, памп-трек на бульв. Осенний, ж.р. Лесная Поляна |
| 2 | Скейтпарк, памп-трек в парке культуры и отдыха имени В.Волошиной, Центральный район |
| 3 | Скейтпарк в сквере Новорожденных, Заводский район |
| 4 | Скейтпарк, памп-трек по адресу: ул. Инициативная, 101А, Кировский район |
| 5 | Скейтпарк, площадка для воркаута в парке на пересечении ул. Белозерная - ул. Масальская, ж. р. Ягуновский |
| 6 | Скейтпарк, памп-трек по адресу: ул. Стадионная, д. 22Б, ж.р. Кедровка |
| 7 | Скейтпарк, памп-трек на набережной р. Томи, Центральный район |
| 8 | Площадка для воркаута напротив жилых домов N 30, N 32 по бульв. Патриотов, Заводский район |
| 9 | Площадка для воркаута в сквере Молодоженов по адресу: Рудничный район, юго-восточнее жилых домов N N 11, 13 по ул. Серебряный бор |
| 2022 год | |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100070) администрации г. Кемерово от 21.10.2022 N 3093) | |
| 1 | Сквер за территориальным управлением Рудничного района (за зданием по адресу: просп. Шахтеров, 45а) |
| 2 | Бульвар Патриотов, от ул. Радищева до ул. Ю.Двужильного |
| 3 | Сквер на пересечении ул. Красноармейская и ул. Черняховского |
| 4 | Сквер напротив ТЦ "Гринвич" (на пересечении просп. Молодежный и ул. Каменская) |
| 5 | Парк культуры и отдыха "Березовая роща" (этап II) |
| 6 | Пешеходная зона ул. Кирова, от просп. Советского до ул. Н.Островского, (Центральный район, г. Кемерово) |
| 7 | Парк Победы в ж. р. Ягуновский |
| 2023 год | |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100642) администрации г. Кемерово от 21.10.2022 N 3093) | |
| 1 | Сквер у МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 34 им. С.А.Амелина", просп. Шахтеров, 105, г. Кемерово |
| 2 | Сквер "Березовая роща" (Кировский район, у больницы им. М.А.Подгорбунского), г. Кемерово |
| 3 | Сквер у суда Ленинского района, просп. Химиков, 20, г. Кемерово |
| 4 | Сквер просп. Молодежный, 10, г. Кемерово |
| 5 | Сквер у МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 52" ул. Новогодняя, 10, г. Кемерово |
| 6 | Сквер у ДК Москва, ул. Дзержинского, 2, г. Кемерово |
| 7 | Сквер по адресу ул. Пионер, 4, г. Кемерово |
| 8 | Сквер у территориального управления Центрального района, ул. Кирова, 40, г. Кемерово |
| 9 | Сквер по ул. Патриотов, от ул. Радищева до ул. У.Громовой (2 этап), г. Кемерово |
| 10 | Сквер на пересечении ул. Марковцева и просп. Комсомольский, г. Кемерово |
| 11 | Сквер героев Гражданской войны по ул. Карболитовской, г. Кемерово |
|  | 2024 год |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=141186&dst=100009) администрации г. Кемерово от 09.02.2024 N 378) | |
| 1 | Бульварная часть ул. Весенней, на участке от просп. Советского до ул. Н.Островского (1 этап - наружное освещение) |
| 2 | Сквер Искусств по ул. Коммунистической, в границах от ул. Черняховского до ул. Рукавишникова (1 этап - наружное освещение) |
| 3 | Пешеходная зона вдоль школ N N 93, 94 на участке от просп. Ленинградского, 34а до просп. Комсомольского, 65а (1 этап - наружное освещение) |
| 4 | Сквер по ул. Варяжская, 17 |
| 5 | Сквер на пересечении ул. 1-й Линии и ул. Базовой |
| 6 | Сквер Новорожденных по ул. Свободы, 19а |
| 7 | Пешеходная зона по ул. Леонова, вдоль домов N N 20, 22 |
| 8 | Аллея Победы по ул. Городецкая, 1а |
| 9 | Сквер между домами по ул. Институтская, 28а и просп. Шахтеров, 54 |
| 10 | Сквер Памяти жертв политических репрессий по ул. Баха, 27, к1 |
| 11 | Бульварная часть ул. Новогодней на участке от ул. Советской до ул. Стадионной (1 этап - наружное освещение) |
| 2025 год | |
| (введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100665) администрации г. Кемерово от 21.10.2022 N 3093) | |
| 1 | - |
| 2026 год | |
| (введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100067) администрации г. Кемерово от 08.08.2023 N 2536) | |
| 1 | - |

14. Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных

участков, находящихся в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

подлежащих благоустройству не позднее 2026 года за счет

средств указанных лиц в соответствии с заключенными

соглашениями с органами местного самоуправления

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово

от 17.12.2019 [N 3357](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102875&dst=100350), от 21.10.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100071),

от 08.08.2023 [N 2536](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100068))

1. ул. Карболитовская, 1 - ООО ПО "Токем".

2. ул. 1-я Стахановская, 31/1 - АО "Кемеровский механический завод".

3. пр. Кузнецкий, 119 - ООО "Ранк2".

4. ул. Грузовая, 19б - ОАО "КОРМЗ".

5. ул. Институтская, 3а - ОАО "Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности".

6. ул. Пчелобаза, 15 - ООО "АГРО".

7. ул. 1-я Стахановская, 35 - ООО "Химпром".

8. ул. Шатурская, 4а - ООО "Агросинтез".

9. пр. Кузнецкий, 129 - ООО "Аграрная группа Кемеровский мясокомбинат".

10. пр. Ленина, 137 - ООО "АльфаСтрахование - ОМС" филиал "Сибирь".

11. ул. Тухачевского, 56а - ООО "Торговый дом "Золотая сова".

12. ул. Профсоюзная, 32/1 - ООО "Винтер".

13. пр. Октябрьский, 28 - ООО "Логос".

14. ул. Тухачевского, 40/2 - ООО "Мегадом" ("Доминго").

15. ИП Рахматулина Н.Н. - ТЦ "Добрый".

15. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения, с заключением

по результатам инвентаризации соглашений с собственниками

(пользователями) указанных домов (земельных участков)

об их благоустройстве не позднее 2026 года в соответствии

с требованиями утвержденных в муниципальном образовании

правил благоустройства

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово

от 17.12.2019 [N 3357](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102875&dst=100351), от 21.10.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100071),

от 08.08.2023 [N 2536](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100068))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| 1. | Утверждение состава и регламента работы комиссии по проведению инвентаризации | 2 квартал 2018 года |
| 2. | Утверждение графика проведения инвентаризации | 2 квартал 2018 года |
| 3. | Размещение графика проведения инвентаризации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Кемерово | не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения графика проведения инвентаризации |
| 4. | Фактическое обследование территории и расположенных на ней элементов | в соответствии с графиком проведения инвентаризации |
| 5. | Утверждение паспорта благоустройства территории | в течение 15 рабочих дней с даты проведения инвентаризации |

16. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной

программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=142386&dst=100009) администрации г. Кемерово

от 29.03.2024 N 901)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | |
| 2017 <\*> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ЕД | 1764 | 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году | ЕД | - | - | 47 | 89 | 87 | 71 | 79 | 51 | 0 | - |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | ПРОЦ | 67 | 72 | 73 | 60,1 | 65 | 66 | 67 | 68 | - | - |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения г. Кемерово) | ПРОЦ | 64 | 69 | 70 | 47,7 | 52 | 63 | 65 | 67 | - | - |
| 5 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ЕД | 135 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество благоустроенных территорий общего пользования в текущем году | ЕД | - | - | 2 | 5 | 9 | 7 | 11 | 11 | - | - |
| 7 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества городских территорий общего пользования | ПРОЦ | 8 | 8,02 | 8,03 | - | - | 90 | 91 | 92 | - | - |
| 8 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 1 891,6 | 1897,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | ПРОЦ | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 10 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | ПРОЦ | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 11 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых реализовано с трудовым участием граждан | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Кол-во объектов | 115 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |

17. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=142386&dst=100010) администрации г. Кемерово

от 29.03.2024 N 901)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | | | | | | Исполнители (сроки реализации) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Кемерово" | Всего | 366 421,57 | 371 329,68 | 362 142,69 | 354 507,52 | 395 316,38 | 479 894,19 | 494 927,62 | 0 | 0 |  |
| Итого бюджетных ассигнований | 357 897,23 | 364 337,50 | 345 408,60 | 338 397,00 | 381 669,65 | 461 586,79 | 481 877,89 | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 35 789,72 | 36 523,75 | 35 597,24 | 33 839,70 | 57 978,65 | 177 643,58 | 48 187,79 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 208 127,98 | 244 390,68 | 300 517,00 | 295 420,56 | 286 044,35 | 246 203,22 | 237 714,96 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 113 979,53 | 83 423,07 | 9 294,36 | 9 136,74 | 37 646,65 | 37 739,99 | 195 975,14 | 0 | 0 |
| средства заинтересованных лиц | 8 524,34 | 6 992,18 | 16 734,09 | 16 110,52 | 13 646,73 | 18 307,40 | 13 049,73 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма "Формирование современной городской среды" | Всего | 366 421,57 | 371 329,68 | 362 142,69 | 354 507,52 | 395 316,38 | 479 894,19 | 494 927,62 | 0 | 0 |  |
| Итого бюджетных ассигнований | 357 897,23 | 364 337,50 | 345 408,60 | 338 397,00 | 381 669,65 | 461 586,79 | 481 877,89 | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 35 789,72 | 36 523,75 | 35 597,24 | 33 839,70 | 57 978,65 | 177 643,58 | 48 187,79 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 208 127,98 | 244 390,68 | 300 517,00 | 295 420,56 | 286 044,35 | 246 203,22 | 237 714,96 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 113 979,53 | 83 423,07 | 9 294,36 | 9 136,74 | 37 646,65 | 37 739,99 | 195 975,14 | 0 | 0 |
| средства заинтересованных лиц | 8 524,34 | 6 992,18 | 16 734,09 | 16 110,52 | 13 646,73 | 18 307,40 | 13 049,73 | 0 | 0 |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 170 486,73 | 139 596,45 | 334 681,79 | 322 210,33 | 272 934,50 | 366 148,10 | 260 994,56 | 0 | 0 | УЖКХ  (01.01.2020 - 31.12.2024) |
| Итого бюджетных ассигнований | 161 962,39 | 132 604,27 | 317 947,70 | 306 099,81 | 259 287,77 | 347 840,70 | 247 944,83 | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 16 196,24 | 13 260,43 | 32 767,16 | 30 609,98 | 39 387,87 | 133 867,93 | 24 794,48 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 94 185,99 | 115 763,52 | 276 625,10 | 267 225,11 | 194 324,60 | 185 532,82 | 122 313,55 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 51 580,16 | 3 580,32 | 8 555,44 | 8 264,72 | 25 575,30 | 28 439,95 | 100 836,80 | 0 | 0 |
| средства заинтересованных лиц | 8 524,34 | 6 992,18 | 16 734,09 | 16 110,52 | 13 646,73 | 18 307,40 | 13 049,73 | 0 | 0 |
| 1.2. | Благоустройство иных объектов инфраструктуры городской среды | Всего:  в том числе | 195 934,84 | 147 339,23 | 27 460,90 | 32 297,19 | 122 381,88 | 113 746,09 | 233 933,06 | 0 | 0 |  |
|  | 86 449,11 | 0 | 27 460,90 | 32 297,19 | 77 882,22 | 113 746,09 | 233 933,06 | 0 | 0 | УБДХ  (01.01.2020 - 31.12.2024) |
|  | 109 485,73 | 147 339,23 | 0 | 0 | 44 499,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГР  (01.01.2020 - 31.12.2022) |
| бюджет города Кемерово | 19 593,48 | 14 733,92 | 2 830,08 | 3 229,72 | 18 590,78 | 43 775,65 | 23 393,31 | 0 | 0 |  |
|  | 8 644,91 | 0 | 2 830,08 | 3 229,72 | 11 830,93 | 43 775,65 | 23 393,31 | 0 | 0 | УБДХ  (01.01.2020 - 31.12.2024) |
|  | 10 948,57 | 14 733,92 | 0 | 0 | 6 759,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГР  (01.01.2020 - 31.12.2022) |
| федеральный бюджет | 113 941,99 | 128 627,16 | 23 891,90 | 28 195,45 | 91 719,75 | 60 670,40 | 115 401,41 | 0 | 0 |  |
|  | 50 272,75 | 0 | 23 891,90 | 28 195,45 | 58 369,24 | 60 670,40 | 115 401,41 | 0 | 0 | УБДХ  (01.01.2020 - 31.12.2024) |
|  | 63 669,24 | 128 627,16 | 0 | 0 | 33 350,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГР  (01.01.2020 - 31.12.2022) |
| областной бюджет | 62 399,37 | 3 978,15 | 738,92 | 872,02 | 12 071,35 | 9 300,04 | 95 138,34 | 0 | 0 |  |
|  | 27 531,45 | 0 | 738,92 | 872,02 | 7 682,05 | 9 300,04 | 95 138,34 | 0 | 0 | УБДХ  (01.01.2020 - 31.12.2024) |
|  | 34 867,92 | 3 978,15 | 0 | 0 | 4 389,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГР  (01.01.2020 - 31.12.2022) |
| 1.3. | Организация сбора предложений заинтересованных лиц по включению объектов в муниципальную программу | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ УБДХ УГР |
| Итого бюджетных ассигнований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства заинтересованных лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" | Всего | - | 84 394,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого бюджетных ассигнований | - | 84 394,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | - | 8 529,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | 75 864,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства заинтересованных лиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Благоустройство территорий общего пользования на пересечении просп. Притомского и ул. Терешковой | Всего | - | 84 394,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГР |
| Итого бюджетных ассигнований | - | 84 394,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | - | 8 529,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | 75 864,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства заинтересованных лиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства заинтересованных лиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97369&dst=100588) администрации г. Кемерово

от 20.05.2019 N 1169)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Кемерово | | | | | | |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий города | УЖКХ | 01.04.2017 | 31.12.2026 | увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | - формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД;  - организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой;  - контроль качества работ. | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году, шт.  2. Доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий, %  3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) |
| (в ред. постановлений администрации г. Кемерово от 21.10.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100074), от 08.08.2023 [N 2536](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100071)) | | | | | | |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кемерово | | | | | | |
| 2.1. Благоустройство иных объектов инфраструктуры городской среды | УГР  УБДХ | 01.04.2017 | 31.12.2026 | увеличение количества благоустроенных общественных территорий города | - определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству;  - подготовка проекта ремонта;  - организация ремонта территории общего пользования города. | 1. Количество благоустроенных территорий общего пользования в текущем году, шт.  2. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества городских территорий общего пользования, % |
| (в ред. постановлений администрации г. Кемерово от 21.10.2022 [N 3093](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129523&dst=100074), от 08.08.2023 [N 2536](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100071)) | | | | | | |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города | | | | | | |
| 3.1. Организация сбора предложений заинтересованных лиц по включению объектов в муниципальную программу | УЖКХ  УБДХ | 14.09.2017 | 21.02.2019 | активное участие граждан в подготовке и реализации муниципальной программы | - проведение встреч с населением;  - методическая помощь в подготовке и организации общих собраний;  - прием заявок заинтересованных лиц. | 1. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, %  2. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, %  3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых, реализовано с трудовым участием граждан, % |

19. План реализации государственной программы субъекта

Российской Федерации (муниципальной программы)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137011&dst=100072) администрации г. Кемерово

от 08.08.2023 N 2536)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Представление ответственному исполнителю информации о выполнении мероприятий муниципальной программы | Исполнение | исполнители мероприятий муниципальной программы | до 31.12.2018 | до 31.12.2019 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 | до 31.12.2023 | до 31.12.2024 | до 31.12.2025 | до 31.12.2026 |
| 2 | Направление информации о реализации муниципальной программы в общественную комиссию по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды в городе Кемерово" на 2018 - 2025 годы | Исполнение | УЖКХ | до 31.12.2018 | до 31.12.2019 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 | до 31.12.2023 | до 31.12.2024 | до 31.12.2025 | до 31.12.2026 |
| 3 | Актуализация муниципальной программы | Исполнение | УЖКХ | до 31.12.2018 | до 31.12.2019 | до 31.12.2020 | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 | до 31.12.2023 | до 31.12.2024 | до 31.12.2025 | до 31.12.2026 |
| 4 | Подготовка и направление в управление экономического развития администрации города Кемерово отчета об исполнении муниципальной программы | Исполнение | УЖКХ | до 01.03.2018 | до 01.03.2019 | до 01.03.2020 | до 01.03.2021 | до 01.03.2022 | до 01.03.2023 | до 01.03.2024 | до 01.03.2025 | до 01.03.2026 |
| 5 | Первичная инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Исполнение | УЖКХ, Территориальные управления администрации города Кемерово | до 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник управления делами

В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА