Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» на 2015 - 2026 годы

2023 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» на 2015 - 2026 годы |
| Эффективность Муниципальной программы | % | 100% | 90% | 100% |  |
| 1 | Объем ввода жилья | тыс. кв.м. | 280,3 | 242,0 | 289,6 |  |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего | кв. метров | 26,49 | 27,03 | 27,1 |  |
| 3 | в том числе введенная в действие за год | кв. метров | 0,507 | 0,44 | 0,528 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово» |
| 1.1. Мероприятия в области градостроительства и землеустройства |
| 4 | Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово | есть (1) / нет (0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | есть (1) / нет (0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. Мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
| 6 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | объект | 0 | 1 | 1 |  |
| в т.ч. мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения» |
| 7 | Прирост протяженности ливневых канализационных сетей | км | 2,054 | 2,094 | 2,094 |  |
| в т.ч. мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования» |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт.ч/ куб.м | 0,68 | х | х |  |
| 1.3. Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой |
| 8 | Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | объект | 2 | 3 | 3 |  |
| в т.ч. мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 1,316 | х | х |  |
| 9 | Количество мостовых сооружений общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно - эксплуатационные характеристики, единиц | ед | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Прирост мостовых сооружений местного значения, единиц | ед | х | 1 | 1 |  |
| 1.4. Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда |
| 11 | Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы | помещение | 20 | 50 | 50 |  |
| 1.5. Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилого фонда |
|  | Количество снесенных ветхих и аварийных жилых домов или разработанных проектов по сносу | объект | 2 | х | х |  |
| 1.6. Мероприятия по устройству парков, скверов и прочих объектов благоустройства |
| 12 | Количество благоустроенных территорий в муниципальных образованиях | единиц | 2 | 1 | 1 |  |
| в т.ч. мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса» государственной программы «Формирование современной городской среды Кузбасса» |
|  | Количество благоустроенных территорий в муниципальных образованиях | единиц | 2 | х | х |  |
| 13 | Количество реализованных мероприятий, направленных на развитие и благоустройство территорий муниципальных образований | единиц | х | 10 | 10 |  |
| в т.ч. мероприятие «Проведение комплексных работ, связанных с присвоением городам Российской Федерации звания «Город трудовой доблести»» государственной программы «Формирование современной городской среды Кузбасса» |
| 14 | Количество установленных стелл (реализация мероприятия рассчитана на 2022-2023 годы, индикатор 1 единица – переходящий) | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.7. Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд |
| 15 | Площадь земельных участков, освобожденных в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | кв.м | 19 362 | 2 652 | 2 652 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» |
| 2.1. Проектирование, строительство и реконструкция школ и других образовательных организаций |
|  | Количество новых мест в объектах общего образования, введенных в эксплуатацию | ученических мест | 1 225 | х | х |  |
| 2.2. Ремонт школ и других образовательных организаций, в том числе по оздоровлению детей и организации отдыха |
| 16 | Количество образовательных организаций, по которым завершены ремонтные работы, всего | организация | 16 | 7 | 7 |  |
| 17 | Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок | организация | 5 | 4 | 4 |  |
| 2.3. Проектирование, строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений |
|  | Количество новых мест в объектах дошкольного образования, введенных в эксплуатацию | мест | 274 | х | х |  |
| 2.4. Ремонт детских дошкольных учреждений |
| 18 | Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершены ремонтные работы | учреждение | 16 | 10 | 10 |  |
| 2.5. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов культуры, физической культуры и спорта |
| 19 | Количество объектов культуры и спорта, по которым по которым завершены ремонтные и проектные работы | объект | 2 | 3 | 3 |  |
| 2.6. Формирование архитектурно-художественного облика города |
| 20 | Количество мероприятий по праздничному оформлению города | мероприятие | 4 | 4 | 4 |  |
| 21 | Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления | да (1) / нет (0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | Наличие в городском округе социальной рекламы | да (1) / нет (0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.7. Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности |
| 23 | Количество прочих объектов муниципальной собственности, по которым по которым завершены ремонтные работы | объект | 4 | 8 | 8 |  |
| 24 | Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок | организация | х | 1 | 1 |  |
| 2.8. Снос самовольно возведенных зданий и сооружений |
| 25 | Количество снесенных самовольно возведенных объектов | объект | 0 | 19 | 19 |  |

Начальник управления городского развития				       И.П. Бобырева