| Отчет (уточненный) |
| --- |
| об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы |
| «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» на 2015 - 2026 годы |
| за 2023 год |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
|  |  | 2023 год план | 2023 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Кемерово «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» | Всего | 7 287 857,3 | 6 793 193,6 |
|  | бюджет города Кемерово | 885 251,3 | 689 174,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | федеральный бюджет | 253 442,5 | 206 852,6 |
|  | областной бюджет | 6 149 163,5 | 5 897 166,8 |
| 1. Подпрограмма: «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово» | Всего | 6 251 025,4 | 5 799 184,8 |
|  | бюджет города Кемерово | 621 026,1 | 460 558,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | федеральный бюджет | 253 442,5 | 206 852,6 |
|  | областной бюджет | 5 376 556,8 | 5 131 773,7 |
| 1.1. Мероприятия в области градостроительства и землеустройства | Всего | 24 209,3 | 21 924,8 |
|  | бюджет города Кемерово | 24 209,3 | 21 924,8 |
| 1.2. Мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | Всего | 2 065 694,5 | 2 026 987,3 |
|  | бюджет города Кемерово | 97 286,1 | 67 847,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | федеральный бюджет | 7,3 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 968 401,1 | 1 959 139,6 |
| 1.2.1. Мероприятие: «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения» подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» | Всего | 237 835,5 | 235 826,1 |
|  | бюджет города Кемерово | 23 783,6 | 23 582,6 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 214 051,9 | 212 243,5 |
| 1.2.1.1. Строительство магистрального коллектора от ул.Терешковой вдоль просп.Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очистных вод в реку Большая Камышная | Всего | 50 860,9 | 50 721,1 |
|  | бюджет города Кемерово | 5 086,1 | 5 072,1 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 45 774,8 | 45 649,0 |
| 1.2.1.2. Строительство очистных сооружений ливневой канализации в моноблочном исполнении на выпуске № 18 с просп.Октябрьского (кассационный суд) в Центральном районе г.Кемерово с выпуском очищенных вод в реку Большая Камышная, город Кемерово | Всего | 133 242,0 | 131 372,4 |
|  | бюджет города Кемерово | 13 324,2 | 13 137,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 119 917,8 | 118 235,2 |
| 1.2.1.3. Строительство коллектора ливневой канализиции по просп.Кузбасскому с локальными очистными сооружениями № 10 на выпуске в р.Каменушка | Всего | 53 732,6 | 53 732,6 |
|  | бюджет города Кемерово | 5 373,3 | 5 373,3 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 48 359,3 | 48 359,3 |
| 1.2.3. Мероприятие: «Строительство инженерных сетей и автомобильных дорог для развития застроенных территорий центрального района города Кемерово» государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» | Всего | 1 757 754,6 | 1 749 475,5 |
|  | бюджет города Кемерово | 3 407,3 | 2 579,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 1 754 347,3 | 1 746 896,1 |
| 1.2.3.1. Строительство сетей электроснабжения новых микрорайонов центральной части города Кемерово | Всего | 125 154,7 | 125 154,7 |
|  | областной бюджет | 125 154,7 | 125 154,7 |
| 1.2.3.2. Строительство сетей теплоснабжения новых микрорайонов центральной части города Кемерово | Всего | 547 872,9 | 539 593,8 |
|  | бюджет города Кемерово | 3 407,3 | 2 579,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 544 465,6 | 537 014,4 |
| 1.2.3.3. Строительство сетей водоснабжения новых микрорайонов центральной части города Кемерово | Всего | 109 226,2 | 109 226,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 109 226,2 | 109 226,2 |
| 1.2.3.4. Строительство сетей хозяйственно - фекальной канализации новых микрорайонов центральной части города Кемерово | Всего | 178 500,0 | 178 500,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 178 500,0 | 178 500,0 |
| 1.2.3.5. Строительство сетей ливневой канализации новых микрорайонов центральной части города Кемерово | Всего | 797 000,8 | 797 000,8 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 797 000,8 | 797 000,8 |
| 1.2.5. Проектирование и строительство инженерных сетей в целях жилищного строительства | Всего | 70 104,4 | 41 685,7 |
|  | бюджет города Кемерово | 70 095,2 | 41 685,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | федеральный бюджет | 7,3 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1,9 | 0,0 |
| 1.3. Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой | Всего | 3 035 874,5 | 2 866 925,2 |
|  | бюджет города Кемерово | 257 797,8 | 206 135,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | федеральный бюджет | 253 435,2 | 206 852,6 |
|  | областной бюджет | 2 524 641,5 | 2 453 937,6 |
| 1.3.1. Строительство автомобильных дорог в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» | Всего | 313 379,8 | 248 301,5 |
|  | бюджет города Кемерово | 52 106,4 | 35 051,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | федеральный бюджет | 253 435,2 | 206 852,6 |
|  | областной бюджет | 7 838,2 | 6 397,5 |
| 1.3.1.1. Строительство улицы 2-я Заречная, от ул. Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б, и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная | Всего | 131 501,4 | 131 501,4 |
|  | бюджет города Кемерово | 13 150,2 | 13 150,2 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | федеральный бюджет | 114 800,7 | 114 800,7 |
|  | областной бюджет | 3 550,5 | 3 550,5 |
| 1.3.1.2. Строительство бокового проезда улицы Марковцева от бульвара Строителей до просп. Ленинградского | Всего | 109 776,5 | 54 026,2 |
|  | бюджет города Кемерово | 31 746,0 | 15 623,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | федеральный бюджет | 75 689,6 | 37 250,4 |
|  | областной бюджет | 2 340,9 | 1 152,1 |
| 1.3.1.6. Строительство северного проезда микрорайона № 74 Ленинского района | Всего | 72 101,9 | 62 773,9 |
|  | бюджет города Кемерово | 7 210,2 | 6 277,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | федеральный бюджет | 62 944,9 | 54 801,5 |
|  | областной бюджет | 1 946,8 | 1 694,9 |
| 1.3.2. Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» | Всего | 688 357,0 | 611 397,9 |
|  | бюджет города Кемерово | 68 835,7 | 61 139,8 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 619 521,3 | 550 258,1 |
| 1.3.2.3. Строительство автомобильного моста через р. Большая Камышная с подходами | Всего | 684 005,7 | 611 397,9 |
|  | бюджет города Кемерово | 68 400,6 | 61 139,8 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 615 605,1 | 550 258,1 |
| 1.3.2.5. Капитальный ремонт объекта: «Автомобильный мост через реку Большая Камышная (ул.Красноармейская) в г.Кемерово» | Всего | 4 351,3 | 0,0 |
|  | бюджет города Кемерово | 435,1 | 0,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 3 916,2 | 0,0 |
| 1.3.3. Мероприятие: «Строительство инженерных сетей и автомобильных дорог для развития застроенных территорий центрального района города Кемерово» государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» | Всего | 1 912 660,1 | 1 912 660,1 |
|  | бюджет города Кемерово | 15 378,1 | 15 378,1 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 1 897 282,0 | 1 897 282,0 |
| 1.3.3.1. Реконструкция ул.Гагарина | Всего | 192 065,9 | 192 065,9 |
|  | бюджет города Кемерово | 2 046,4 | 2 046,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 190 019,5 | 190 019,5 |
| 1.3.3.2. Реконструкция ул.Сибиряков -Гвардейцев | Всего | 1 354 854,3 | 1 354 854,3 |
|  | бюджет города Кемерово | 13 331,7 | 13 331,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 1 341 522,6 | 1 341 522,6 |
| 1.3.3.3. Строительство проезда от ул.Соборной до микрорайона 60 Заводского района города Кемерово | Всего | 365 739,9 | 365 739,9 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 365 739,9 | 365 739,9 |
| 1.3.4. Проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог с целью обеспечения населения транспортной инфраструктурой | Всего | 121 477,6 | 94 565,7 |
|  | бюджет города Кемерово | 121 477,6 | 94 565,7 |
| 1.4. Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда | Всего | 20 339,2 | 20 183,9 |
|  | бюджет города Кемерово | 20 339,2 | 20 183,9 |
| 1.6. Мероприятия по устройству парков, скверов и прочих объектов благоустройства | Всего | 1 080 357,6 | 838 613,3 |
|  | бюджет города Кемерово | 196 843,4 | 119 916,8 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 883 514,2 | 718 696,5 |
| 1.6.1. Мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса» подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований» государственной программы «Формирование современной городской среды Кузбасса» | Всего | 958 841,0 | 775 710,2 |
|  | бюджет города Кемерово | 95 884,1 | 77 571,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 862 956,9 | 698 139,2 |
| 1.6.1.1. Строительство набережной реки Томи с освещением вдоль площади для проведения массовых мероприятий на пересечении просп.Притомского и ул.Терешковой | Всего | 279 181,3 | 264 725,2 |
|  | бюджет города Кемерово | 27 918,1 | 26 472,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 251 263,2 | 238 252,7 |
| 1.6.1.2. Строительство набережной реки Томи, длиной 200 метров вдоль волейбольного комплекса «Кузбасс-Арена» | Всего | 31 545,9 | 31 545,9 |
|  | бюджет города Кемерово | 3 154,6 | 3 154,6 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 28 391,3 | 28 391,3 |
| 1.6.1.3. Строительство парка культуры и отдыха вдоль спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» и ледового дворца «Кузбасс» в г. Кемерово | Всего | 99 686,6 | 99 557,0 |
|  | бюджет города Кемерово | 9 968,7 | 9 955,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 89 717,9 | 89 601,3 |
| 1.6.1.6. Строительство набережной реки Большая Камышная города Кемерово. Участок № 1 | Всего | 25 834,0 | 25 833,8 |
|  | бюджет города Кемерово | 2 583,4 | 2 583,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 23 250,6 | 23 250,4 |
| 1.6.1.7. Строительство набережной реки Большая Камышная города Кемерово. Участок № 2 | Всего | 60 000,0 | 60 000,0 |
|  | бюджет города Кемерово | 6 000,0 | 6 000,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 54 000,0 | 54 000,0 |
| 1.6.1.8. Строительство набережной реки Большая Камышная города Кемерово. Участок № 3 | Всего | 37 405,3 | 37 405,3 |
|  | бюджет города Кемерово | 3 740,5 | 3 740,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 33 664,8 | 33 664,8 |
| 1.6.1.9. Строительство набережной реки Большая Камышная города Кемерово. Участок № 4 | Всего | 157 385,2 | 156 643,0 |
|  | бюджет города Кемерово | 15 738,5 | 15 664,3 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 141 646,7 | 140 978,7 |
| 1.6.1.10. Строительство парка, расположенного на противоположной стороне парка Победы имени Г.К. Жукова, Кемеровский городской округ | Всего | 166 666,7 | 0,0 |
|  | бюджет города Кемерово | 16 666,7 | 0,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 150 000,0 | 0,0 |
| 1.6.1.11. Строительство сквера у административного здания прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, северо-западнее ул. Волгоградская, 37 к. 1 | Всего | 1 136,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Кемерово | 113,6 | 0,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 1 022,4 | 0,0 |
| 1.6.1.12. Строительство пешеходного бульвара по адресу: город Кемерово, Центральный район, между проспектом Октябрьским и улицей 2-ой Заречной | Всего | 100 000,0 | 100 000,0 |
|  | бюджет города Кемерово | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 90 000,0 | 90 000,0 |
| 1.6.2. Мероприятие «Проведение комплексных работ, связанных с присвоением городам Российской Федерации почетного звания «Город трудовой доблести»» подпрограммы «Сохранение памяти подвига тружеников тыла и ветеранов Великой отечественной войны» государственной программы «Формирование современной городской среды Кузбасса» | Всего | 22 841,4 | 22 841,4 |
|  | бюджет города Кемерово | 2 284,1 | 2 284,1 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 20 557,3 | 20 557,3 |
| 1.6.2.1. Реконструкция парка Победы имени Г.К. Жукова с установкой стелы «Город трудовой доблести» в городе Кемерово | Всего | 22 841,4 | 22 841,4 |
|  | бюджет города Кемерово | 2 284,1 | 2 284,1 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 20 557,3 | 20 557,3 |
| 1.6.4. Мероприятия по устройству парков, скверов и прочих объектов благоустройства | Всего | 98 675,2 | 40 061,7 |
|  | бюджет города Кемерово | 98 675,2 | 40 061,7 |
| 1.7. Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | Всего | 24 550,3 | 24 550,3 |
|  | бюджет города Кемерово | 24 550,3 | 24 550,3 |
| 2. Подпрограмма: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» | Всего | 1 036 831,9 | 994 008,8 |
|  | бюджет города Кемерово | 264 225,2 | 228 615,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 772 606,7 | 765 393,1 |
| 2.2. Ремонт школ и других образовательных организаций, в том числе по оздоровлению детей и организации отдыха | Всего | 758 830,3 | 745 532,4 |
|  | бюджет города Кемерово | 121 244,6 | 109 021,3 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 637 585,7 | 636 511,1 |
| 2.3. Проектирование, строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений | Всего | 4 588,3 | 4 586,8 |
|  | бюджет города Кемерово | 1 218,5 | 1 217,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 3 369,8 | 3 369,8 |
| 2.3.1. Строительство детских садов в рамках мероприятий «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» | Всего | 3 744,2 | 3 744,2 |
|  | бюджет города Кемерово | 374,4 | 374,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 3 369,8 | 3 369,8 |
| 2.3.1.1. Строительство детского сада № 11 на 200 мест с бассейном, г.Кемерово, Центральный район, микрорайон №7Б. | Всего | 3 744,2 | 3 744,2 |
|  | бюджет города Кемерово | 374,4 | 374,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 3 369,8 | 3 369,8 |
| 2.3.2. Проектирование, строительство и реконструкция детских садов | Всего | 844,1 | 842,6 |
|  | бюджет города Кемерово | 844,1 | 842,6 |
| 2.4. Ремонт детских дошкольных учреждений | Всего | 86 099,0 | 74 186,6 |
|  | бюджет города Кемерово | 34 682,3 | 28 874,7 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 51 416,7 | 45 311,9 |
| 2.5. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов культуры, физической культуры и спорта | Всего | 112 629,9 | 112 333,1 |
|  | бюджет города Кемерово | 34 395,4 | 34 098,6 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 78 234,5 | 78 234,5 |
| 2.5.1. Реконструкция открытого легкоатлетического стадиона, Кемеровская область - Кузбасс, г.Кемерово, ул.Ворошилова,13 | Всего | 27 364,4 | 27 364,4 |
|  | бюджет города Кемерово | 2 736,4 | 2 736,4 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 24 628,0 | 24 628,0 |
| 2.5.2. Капитальный ремонт манежа МАФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 7» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 13 | Всего | 59 562,8 | 59 562,8 |
|  | бюджет города Кемерово | 5 956,3 | 5 956,3 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 53 606,5 | 53 606,5 |
| 2.5.3. Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту объектов культуры, физической культуры и спорта | Всего | 25 702,7 | 25 405,9 |
|  | бюджет города Кемерово | 25 702,7 | 25 405,9 |
| 2.6. Формирование архитектурно-художественного облика города | Всего | 41 356,0 | 36 753,5 |
|  | бюджет города Кемерово | 41 356,0 | 36 753,5 |
| 2.7. Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности | Всего | 32 573,4 | 19 862,3 |
|  | бюджет города Кемерово | 30 573,4 | 17 896,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 2 000,0 | 1 965,8 |
| 2.8. Снос самовольно возведенных зданий и сооружений | Всего | 755,0 | 754,1 |
|  | бюджет города Кемерово | 755,0 | 754,1 |
| Начальник управления городского развития | И.П. Соколова |  |
| Начальник финансового управления города Кемерово | И.Ю. Викулова |  |
| Исполнитель Солдатова А.В., тел. 36-41-05 (2022) |  |  |  |