Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Кемерово» на период 2015 – 2026 годы

**за 2023 год**

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Кемерово» на 2023 год составил 32 638,2 тыс. рублей.

Целями данной муниципальной программы являются:

1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово.

2. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи:

- внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;

- оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках решения задачи «внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» в 2023 году проведены работы по обновлению системы электронного документооборота Администрации города Кемерово на базе Directum 5.8.5 на Directum RX. Закуплено, настроено и установлено два сервера, на которых развернута база данных электронного документооборота и новая веб-оболочка. На новую систему перенесены ранее реализованные доработки. Разработан и внедрен модуль «Награждения», где учитываются в журналах регистрации дата, Ф.И.О. и наименование наград, ведется учет в соответствии с утвержденной квотой награждений. Был внедрен механизм согласования ответов в модуле «Обращения граждан» электронной подписью Главы города.

Утвержден регламент подключения к муниципальной информационной системе «Электронный документооборот администрации города Кемерово» в соответствии с которым будет проходить дальнейшее подключение к данной информационной системе удаленных пользователей.

В результате исполнения мероприятия «Программно-техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления» в 2023 году были приобретены компьютеры, в том числе планшетные, мониторы, принтеры, МФУ; сервер, сканер формата А3, рутокены, PTZ-камера, ноутбук. Приобретены расходные материалы и комплектующие к оргтехнике, оказаны услуги по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, в том числе с заменой необходимых запасных частей. Оказаны услуги радиосвязи в выделенном прямом канале связи. Приобретено лицензионное программное обеспечение. Заключены договора на сопровождение и обновление программ автоматизации бухгалтерского и управленческого (кадрового) учета, делопроизводства.

В рамках мероприятия «Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий» проведено обучение начальника отдела информационных технологий по программе повышения квалификации «Инженер по миграции на Linux», объемом 108 академических часов.

В 2023 году 97% компьютеров органов местного самоуправления были обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках мероприятия «Защита информации в органах местного самоуправления» в 2023 году администрацией города Кемерово были выполнены работы по проведению периодического контроля уровня защиты информации на аттестованном объекте информатизации и проведение дополнительных аттестационных испытаний объекта информатизации – муниципальной информационной системы (МИС) «Электронный документооборот администрации города Кемерово» администрации города Кемерово.

Приобретены и установлены 5 программных средств для защиты информации, что соответствует плановому целевому показателю:

1) антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition;

2) сертификат активации сервиса обновления баз решающих правил ПАК ViPNet IDS NS1000 3. x на срок 1 год;

3) 5 лицензий на использование ПО ViPNet Client for Windows 4. x (KC2);

4) продлена на 1 год лицензия сканер ВС на 64 IP адреса;

5) права на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio 8.

Оказан комплекс услуг (работ) по обеспечению информационной безопасности, технической защите информации объектов информатизации в режимно-секретных подразделениях администрации города: аттестация локальной вычислительной сети, системы изготовления размножения документов (далее – СИРД), аттестация выделенного помещения на соответствие требованиям безопасности информации.

Для решения задачи «оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2023 году в рамках мероприятия «Развитие и поддержка информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово» были приобретены два программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW1000 4.x для сети 2036, коммутаторы и трансиверы.

В рамках мероприятия «Аппаратно-техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ» в отчетном году заключены муниципальные контракты на оказание комплекса услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по предоставлению web-сервиса для формирования и отправки электронных документов в ЕГРН.

Также проводится постоянная работа по актуализации информации о государственных и муниципальных услугах, оказываемых администрацией города Кемерово, в том числе подведомственными ей учреждениями, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие информационного общества

в городе Кемерово» на 2015-2026 годы

**за 2023 год**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основе следующих оценок:

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд), которая рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

****Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

N - число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1

**Ср = (1+1+1+1+1+1+1) / 7=1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения целевого показателя (индикатора) | Степень дости-жения плано-вых значе-ний |
| фактическое исполнение за год, предшест-вующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово» |
| 1.1. Мероприятие «Программно-техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления» |
| 1. | доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных программно-техническими средствами | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение доступа компьютеров органов местного самоуправления к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 1. | доля компьютеров органов местного самоуправления, подключенных к информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | ПРОЦ | 97 | 97 | 97 | 1 |
| 1.3. Мероприятие «Защита информации в органах местного самоуправления» |
| 1. | количество программных средств, приобретаемых для защиты информации в органах местного самоуправления | ЕД | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 1.4. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий» |
| 1. | количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в сфере информационных технологий | ЧЕЛ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово» |
| 2.1. Мероприятие «Развитие и поддержка информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово» |
| 1. | доля рабочих мест, подключенных к информационно-коммуникацион-ной сети администрации города Кемерово | ПРОЦ | 99 | 99 | 99 | 1 |
| 2.2. Мероприятие «Аппаратно-техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ» |
| 1. | доля автоматизиро-ванных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ, и аппаратно - технически обеспеченных | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.3. Мероприятие «Размещение информации о муниципальных услугах города Кемерово на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» |
| 1. | доля муниципальных услуг города Кемерово, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 1 |

1. **Степень реализации мероприятий.**

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

**СРм = Мв / М = 7/7 = 1**

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат.**

Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется по формуле:

ССуз = Фф / Фп

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**ССуз = 32 088,3 / 32 638,2 = 0,98**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |  |
| План | кассовое исполнение (на 31.12.2023) |  |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово» | Всего | 32 638,2 | 32 088,3 |  |
| бюджет города Кемерово | 28 795,0 | 28 332,3 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
| областной бюджет | 3 843,2 | 3 756,0 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово» | Всего | 31 057,6 | 30 507,9 |  |
| бюджет города Кемерово | 27 214,4 | 26 751,9 |  |
| областной бюджет | 3 843,2 | 3 756,0 |
| 1.1. Программно – техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления | Всего | 26 973,5 | 26 439,5 |  |
| бюджет города Кемерово | 23 673,5 | 23 226,5 |  |
| областной бюджет | 3 300,1 | 3 213,0 |
| 1.2. Обеспечение доступа компьютеров органов местного самоуправления к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего | 2 019,0 | 2 003,4 |  |
| бюджет города Кемерово | 1 475,9 | 1 460,4 |  |
| областной бюджет | 543,1 | 543,0 |
| 1.3. Защита информации в органах местного самоуправления | Всего | 2 028,0 | 2 028,0 |  |
| бюджет города Кемерово | 2 028,0 | 2 028,0 |  |
| 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере информационных технологий | Всего | 37,0 | 37,0 |  |
| бюджет города Кемерово | 37,0 | 37,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово» | Всего | 1 580,6 | 1 580,4 |  |
| бюджет города Кемерово | 1 580,6 | 1 580,4 |  |
| 2.1. Развитие и поддержка информационно – коммуникационной сети администрации города Кемерово | Всего | 1 269,9 | 1 269,8 |  |
| бюджет города Кемерово | 1 269,9 | 1 269,8 |  |
| 2.2. Аппаратно – техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ | Всего | 310,7 | 310,6 |  |
| бюджет города Кемерово | 310,7 | 310,6 |  |
| 2.3. Размещение информации о муниципальных услугах города Кемерово на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |  |

**4. Эффективность использования средств бюджета города Кемерово и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз = 1/0,98= 1,02

**5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:**

ЭРмп = Ср х Эис = 1х1,02=1,02

следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

Все 7 запланированных показателей реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

В 2023 году внесены изменения в муниципальную программу постановлениями администрации города Кемерово от 26.01.2023 № 208, от 17.04.2023 № 1216, от 14.07.2023 № 2250, от 17.10.2023 № 3286, от 11.12.2023 № 3979, от 12.01.2024 № 31 в части добавление исполнителей муниципальной программы, изменения срока реализации муниципальной программы, финансового обеспечения ее мероприятий, а также характеристики текущего состояния сферы деятельности муниципальной программы и ожидаемых конечных результатов.

Предлагается дальнейшая реализация муниципальной программы.

Начальник отдела

информационных технологий Е.А. Кривов

Заместитель Главы города,

начальник управления

экономического развития Е.В. Терзитская

Глебова Татьяна Михайловна

36-42-17 (20810)