Пояснительная записка (уточненная)

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Жилищная и социальная инфраструктура

города Кемерово» за 2023 год

Информация о достижении поставленных целей и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Основными целями муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» (далее - Муниципальная программа) являются:

- повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения города Кемерово;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово;

- обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего жителей города Кемерово путем осуществления целенаправленной градостроительной политики;

- повышение уровня качества строительства и обеспечение безопасности объектов строительства;

- развитие массового строительства жилья экономического класса, повышение доступности жилья населению города Кемерово путем реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой проектов комплексного развития территорий.

Для реализации поставленных целей были определены две приоритетные задачи:

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;

- обеспечение населения города Кемерово объектами социальной сферы.

Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово»

Для решения задачи по территориальному планированию и обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства сформирована подпрограмма «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово».

В 2023 году в рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

  - Мероприятия в области градостроительства и землеустройства.

Мероприятия в области градостроительства и землеустройства являются основой градостроительной политики.

В целях обеспечения города документами территориального планирования, обеспечения устойчивого развития территорий, а также получения картографических материалов, отвечающих требованиям проектирования, в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- в рамках продолжения работы по развитию застроенных территорий выполнены работы по подготовке градостроительной и топографо-геодезической документации;

- с целью обеспечения организованного в соответствии с требованиями законодательства систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений, муниципальным бюджетным учреждением «Геоинформационный центр» осуществляется администрирование, техническая поддержка и проведение мероприятий, направленных на развитие геоинформационной системы города.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2023 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил 21 924,8 тыс.рублей.

  - Мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры позволяет обеспечить новые микрорайоны комплексной застройки города услугами тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

В 2023 году рамках мероприятий государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» завершено строительство объекта: «Магистральный коллектор от ул.Терешковой вдоль просп.Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очистных вод в реку Большая Камышная».

Ведется строительство объектов:

- «Строительство очистных сооружений ливневой канализации в моноблочном исполнении на выпуске № 18 с просп.Октябрьского (кассационный суд) в Центральном районе г.Кемерово с выпуском очищенных вод в реку Большая Камышная, город Кемерово».

- «Коллектор ливневой канализации по просп. Кузбасский от                                         ул. Серебряный бор до выпуска в р. Каменушка с локальными очистными сооружениями».

В рамках государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» с целью развития застроенных территорий центрального района города Кемерово продолжается финансирование строительства инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, хозяйственно фекальной канализации, ливневой канализации новых микрорайонов центральной части города Кемерово.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 2023 году составил 2 026 987,3 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета 1 959 139,6 тыс.рублей.

- за счет средств бюджета города Кемерово 67 847,7 тыс.рублей.

  - Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой.

Обеспечение микрорайонов комплексной застройки транспортной инфраструктурой является одним из приоритетных направлений по активизации жилищного строительства.

В 2023 году в рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» завершено строительство объекта: «Строительство автомобильного моста через р. Большая Камышная с подходами».

В рамках государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» с целью развития застроенных территорий центрального района города Кемерово ведется строительство и реконструкция дорог новых микрорайонов центральной части города Кемерово:

- «Реконструкция ул.Гагарина».

- «Реконструкция ул.Сибиряков -Гвардейцев».

- «Строительство проезда от ул.Соборной до микрорайона 60 Заводского района города Кемерово».

В рамках мероприятий по стимулированию жилищного строительства государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» завершено строительство северного проезда микрорайона № 74 Ленинского района, начато строительство объектов:

- Улица 2-я Заречная от ул. Трофимова до Центрального проезда микрорайона № 7Б и участок Центрального проезда до ул. 1-я Заречная.

- Боковой проезд улицы Марковцева от бульвара Строителей до просп. Ленинградского.

В 2023 продолжается финансирование работ по проведению инженерных изысканий, государственной экспертизы и прочих услуг, связанных с проектированием и строительством транспортной инфраструктуры.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в 2023 году составил                     2 866 925,2 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 206 852,6 тыс.рублей.

- за счет средств областного бюджета 2 453 937,6 тыс.рублей.

- за счет средств бюджета города Кемерово 206 135,0 тыс.рублей.

  - Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда.

В 2023 году в рамках исполнения функции муниципалитета по управлению муниципальным жилым фондом выполнялись работы по ремонту освободившихся жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2023 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил 20 183,9 тыс.рублей.

  - Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилого фонда.

Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилого фонда в 2023 году не проводились.

  - Мероприятия по устройству парков, скверов и прочих объектов благоустройства.

В 2023 году в рамках мероприятий «Развитие инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» осуществлялось финансирование объектов:

- «Строительство набережной реки Томи с освещением вдоль площади для проведения массовых мероприятий на пересечении просп. Притомского и ул. Терешковой».

- «Строительство набережной реки Томи, длиной 200 метров вдоль волейбольного комплекса «Кузбасс-Арена»».

- «Строительство парка культуры и отдыха вдоль спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» и ледового дворца «Кузбасс» в г. Кемерово».

- «Строительство набережной реки Большая Камышная города Кемерово (Участки № 1 - 4)».

- «Строительство пешеходного бульвара в Центральном районе между пр. Октябрьским и ул. 2-й Заречной, Кемеровский городской округ».

В рамках мероприятия «Проведение комплексных работ, связанных с присвоением городам Российской Федерации почетного звания «Город трудовой доблести»» подпрограммы «Сохранение памяти подвига тружеников тыла и ветеранов Великой отечественной войны» государственной программы «Формирование современной городской среды Кузбасса» профинансированы выполненные работы по реконструкции парка Победы имени Г.К. Жукова с установкой стелы «Город трудовой доблести» в городе Кемерово.

Кроме того, в 2023 году продолжается финансирование проектных, изыскательских и прочих работ по развитию объектов благоустройства на территории города Кемерово.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2022 году составил 838 613,3 в том числе:

- за счет средств областного бюджета 718 696,5 тыс.рублей.

- за счет средств бюджета города Кемерово 119 916,8 тыс.рублей.

  - Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.

В целях обеспечения потребности публично-правового образования, удовлетворение которой направлено на достижение интересов общества (общественно полезных целей) путем изъятия имущества, находящегося в частной собственности по основаниям, определенным статьей 49 Земельного кодекса РФ на мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд из бюджета города Кемерово направлено 24 550,3 тыс.рублей

Результаты реализации мероприятий подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово» за 2023 год составил 5 799 184,8 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 206 852,6 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 5 131 773,7 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 460 558,5 тыс.рублей.

Непосредственным результатом проведения мероприятий по активизации жилищного строительства в 2023 году стал ввод в эксплуатацию жилой площади в объеме – 289,6 тыс.кв.метров, что составляет 119,7% от запланированного показателя.

## Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово»

Для решения задачи по обеспечению населения города Кемерово объектами социальной сферы сформирована подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово».

Подпрограмма направлена на решение вопросов обеспечения населения социально значимыми услугами. 2023 году в рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

2.1. Проектирование, строительство и реконструкция школ и других образовательных организаций.

В 2023 году финансирование мероприятий по строительству школ не проводилось

2.2. Ремонт школ и других образовательных организаций, в том числе по оздоровлению детей и организации отдыха.

В 2023 году в рамках мероприятий муниципальной программы проводились работы по капитальному и текущему ремонту в учреждениях общего и дополнительного образования.

В рамках мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в 2021 году проводились работы по устройству многофункциональных спортивных площадок на территории образовательных организаций.

В целях реализации мероприятий «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» осуществлялось финансирование проектных работ и работ по капитальному ремонту школ на территории города Кемерово.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий по ремонту школ и других образовательных организаций в 2023 году составил 745 532,4 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 636 511,1 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 109 021,3 тыс.рублей.

2.3. Проектирование, строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений.

Создание комфортных условий пребывания детей в дошкольных учреждениях является одним из приоритетных направлений развития социальной инфраструктуры.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (национальный проект «Демография») в 2023 году завершены расчеты за выполненные работы по строительству объекта: «Детский сад № 11 на 200 мест с бассейном в микрорайоне 7 Б Центрального района г. Кемерово».

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение указанного мероприятия в 2022 году, составил 4 586,8 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 3 369,8 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 1 217,0 тыс.рублей.

2.4. Ремонт детских дошкольных учреждений

В 2023 году в целях реализации мероприятий «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» осуществлялось финансирование проектных работ и работ по капитальному ремонту детских дошкольных учреждений на территории города Кемерово.

Также в рамках муниципальной программы выполнялись работы по капитальному и текущему ремонту детских дошкольных учреждений (ремонт кровли, отопления и прочие работы).

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2023 году составил 74 186,6 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 45 311,9 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 28 874,7 тыс.рублей.

2.5. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов культуры, физической культуры и спорта.

В рамках мероприятий муниципальной программы проводилось финансирование работ по ремонту и реконструкции объектов:

- «Реконструкция открытого легкоатлетического стадиона, ул. Ворошилова, 13».

- «Капитальный ремонт манежа МАФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №7», ул.Ворошилова, 13».

- «Детская школа искусств № 14, ул. В.Волошиной, 1а (капитальный ремонт фасадов здания)».

- «Дирекция по развитию клубных учреждений, ул.Марата, 1 (капитальный ремонт кровли здания)».

- «Дворец культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а (капитальный ремонт спортзала).

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2023 году, составил 112 333,1 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 78 234,5 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 34 098,6 тыс.рублей.

2.6. Формирование архитектурно-художественного облика города.

Оформление объектов городской инфраструктуры оказывает значительное влияние на внешний облик города, его художественно-световое оформление и эстетическое восприятие его жителями и гостями города.

В 2023 году проведены работы по оформлению города к общегородским мероприятиям, посвященным «Дню Победы», «Дню города», «Дню шахтера», новогоднее оформление. Проводится работа по обеспечению населения социальной рекламой.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2023 году за счет средств бюджета города Кемерово, составил    36 753,5 тыс.рублей.

2.7. Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности.

В 2023 году выполнены работы по капитальному ремонту крыши здания МБУ «Кемеровские автодороги», текущий ремонт помещений территориального управления Рудничного района, благоустройство спортивно – игровой площадки, расположенной на территории сквера памяти Героя Российской Федерации, подполковника Дмитрия Геннадьевича Медведева.

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение данных мероприятий в 2023 году, составил 19 862,3 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 1 965,8 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 17 896,5 тыс.рублей.

2.8.  Снос самовольно возведенных зданий и сооружений.

В 2023 году произведен расчет за выполненные работы по сносу самовольно возведенных зданий и сооружений из бюджета города Кемерово в размере 754,1 тыс.рублей.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» за 2023 год составил 994 008,8 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 765 393,1 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города Кемерово – 228 615,7 тыс.рублей.

Непосредственным результатом проведения мероприятий по обеспечению населения города Кемерово объектами социальной сферы является формирование благоприятной среды для проживания граждан как в существующих микрорайонах, так и в новых микрорайонах комплексной застройки.

| Расчет |
| --- |
| степени достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы за 2023 год |
| Сд = Зф / Зп |
| Сд - степень достижения плановых значений целевого показателя |
| Зф - фактическое значение целевого показателя |
| Зп - плановое значение целевого показателя |
| N – число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя и степень реализации муниципальной программы |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план (Зп) | факт (Зф) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Эффективность Муниципальной программы | % | 90% и более | 100% | 1 |
| 1 | Объем ввода жилья | тыс. кв.м. | 242,0 | 289,6 | 1 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего | кв. метров | 27,03 | 27,1 | 1 |
| 3 | в том числе введенная в действие за год | кв. метров | 0,44 | 0,528 | 1 |
| 4 | Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово | есть (1) / нет (0) | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | есть (1) / нет (0) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | объект | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Прирост протяженности ливневых канализационных сетей | км | 2,094 | 2,094 | 1 |
| 8 | Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | объект | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Количество мостовых сооружений общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно - эксплуатационные характеристики, единиц | ед | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Прирост мостовых сооружений местного значения, единиц | ед | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы | помещение | 50 | 50 | 1 |
| 12 | Количество благоустроенных территорий в муниципальных образованиях | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Количество реализованных мероприятий, направленных на развитие и благоустройство территорий муниципальных образований | единиц | 10 | 10 | 1 |
| 14 | Количество установленных стелл (реализация мероприятия рассчитана на 2022-2023 годы, индикатор 1 единица – переходящий) | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Площадь земельных участков, освобожденных в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | кв.м | 2 652 | 2 652 | 1 |
| 16 | Количество образовательных организаций, по которым завершены ремонтные работы, всего | организация | 7 | 7 | 1 |
| 17 | Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок | организация | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершены ремонтные работы | учреждение | 10 | 10 | 1 |
| 19 | Количество объектов культуры и спорта, по которым по которым завершены ремонтные и проектные работы | объект | 3 | 3 | 1 |
| 20 | Количество мероприятий по праздничному оформлению города | мероприятие | 4 | 4 | 1 |
| 21 | Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления | да (1) / нет (0) | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Наличие в городском округе социальной рекламы | да (1) / нет (0) | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Количество прочих объектов муниципальной собственности, по которым по которым завершены ремонтные работы | объект | 8 | 8 | 1 |
| 24 | Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок | объект | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Количество снесенных самовольно возведенных объектов | объект | 19 | 19 | 1 |

Ср = 25/25 = 1

| Расчет |
| --- |
| степени реализации мероприятий за 2023 год |
| СРм = Мв/М |
| СРм - степень реализации мероприятий |
| Мв - количество мероприятий выполненных в полном объеме |
| М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Степень реализации мероприятия, % |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Степень реализации мероприятий в целом по программе | 103% |
| Объем ввода жилья | тыс. кв.м. | 242,0 | 289,6 | 120% |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего | кв. метров | 27,03 | 27,1 | 100% |
| в том числе введенная в действие за год | кв. метров | 0,44 | 0,528 | 120% |
| 1.1. | Мероприятия в области градостроительства и землеустройства | 100% |
| Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово | есть (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | есть (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| 1.2. | Мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 100% |
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | объект | 1 | 1 | 100% |
| Прирост протяженности ливневых канализационных сетей | км | 2 | 2 | 100% |
| 1.3. | Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой | 100% |
| Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | объект | 3 | 3 | 100% |
| Количество мостовых сооружений общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно - эксплуатационные характеристики, единиц | ед | 1 | 1 | 100% |
| Прирост мостовых сооружений местного значения, единиц | ед | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4. | Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда | 100% |
| Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы | помещение | 50 | 50 | 100% |
| 1.6. | Мероприятия по устройству парков, скверов и прочих объектов благоустройства | 100% |
| Количество благоустроенных территорий в муниципальных образованиях | единиц | 1 | 1 | 100% |
| Количество реализованных мероприятий, направленных на развитие и благоустройство территорий муниципальных образований | единиц | 10 | 10 | 100% |
| Количество установленных стелл (реализация мероприятия рассчитана на 2022-2023 годы, индикатор 1 единица – переходящий) | единиц | 1 | 1 | 100% |
| 1.7. | Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | 100% |
| Площадь земельных участков, освобожденных в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | кв.м | 2 652 | 2 652 | 100% |
| 2.2. | Ремонт школ и других образовательных организаций, в том числе по оздоровлению детей и организации отдыха | 100% |
| Количество образовательных организаций, по которым завершены ремонтные работы, всего | организация | 7 | 7 | 100% |
| Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок | организация | 4 | 4 | 100% |
| 2.4. | Ремонт детских дошкольных учреждений | 100% |
| Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершены ремонтные работы | учреждение | 10 | 10 | 100% |
| 2.5. | Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов культуры, физической культуры и спорта | 100% |
| Количество объектов культуры и спорта, по которым по которым завершены ремонтные работы | объект | 3 | 3 | 100% |
| 2.6. | Формирование архитектурно-художественного облика города | 100% |
| Количество мероприятий по праздничному оформлению города | мероприятие | 4 | 4 | 100% |
| Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления | да (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| Наличие в городском округе социальной рекламы | да (1) / нет (0) | 1 | 1 | 100% |
| 2.7. | Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности | 100% |
| Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок | объект | 8 | 8 | 100% |
| Количество организаций, в которых завершена работа по устройству многофункциональных спортивных площадок | организа-ция | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.8. | Снос самовольно возведенных зданий и сооружений | 100% |
| Количество снесенных самовольно возведенных объектов | объект | 19 | 19 | 100% |

СРм = 12/12 = 1

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя

и степени реализации муниципальной программы в 2023 году

Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора): Сд = Зф / Зп

Согласно отчета о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1.

Степень реализации муниципальной программы в 2023 году:

= 25/25=1

Степень реализации мероприятий в 2023 году:

СРм=Мв/М=12/12=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=Фф/Фп= 6 793 193,6 тыс.руб./7 287 857,3 тыс.руб.= 0,93

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ ССуз = 1/0,93 = 1,08

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = Ср*Эис = 1*1,08 = 1,08

следовательно, программа считается реализованной в отчетный период с высоким уровнем эффективности.

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач обеспечивают достижение целей программы в полном объеме.

Реализуемая муниципальная программа эффективна и ее дальнейшая реализация целесообразна

Начальник управления городского развития			             И.П. Соколова

Исполнитель А.В. Солдатова,

Тел. 36-41-05 (мест. 22-92)