**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о выполнении муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» на 2015-2022 годы» предполагает достижение трех целей. Согласно этому в муниципальную программу включены три подпрограммы.

1. **Подпрограмма** **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово».**

Её целью является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Кемерово.

Особое место в экономике городского округа занимает жилищно-коммунальный комплекс. От эффективности его работы напрямую зависит комфортность проживания граждан и доступность коммунальных услуг для населения. Сегодня данный сектор экономики представляет собой сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс, в состав которого входят организации, специализирующиеся в секторе производства, передачи и распределения тепловой энергии, а также в секторе водоснабжения и водоотведения. Рассмотрим выполнение поставленных задач по данной подпрограмме. В целом уровень износа коммунальной инфраструктуры остался на прежнем уровне, в соответствии с запланированным.

Мероприятия, запланированные для увеличения обеспечения жилищного фонда горячим, холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением выполнены в полном объеме.

В 2019 году были выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения: «Строительство главного коллектора по ул. 3-й Заречной от ул. Терешковой до КНС 2/6 г. Кемерово» и «Строительство дублирующего участка канализационного коллектора № 15 Ду 1000мм, L=970 г. Кемерово».

В части капитального ремонта объектов систем водоснабжения и водоотведения были выполнены мероприятия по хранению труб ВЧШГ.

**2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»**

Целью этой подпрограммы является повышение комфортности жилого фонда, посредством увеличения объема проведенного капитального ремонта многоквартирных домов и модернизация жилого фонда для повышения его комфортности.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме выполнены в полном объеме.

За 2019 год на жилом фонде были выполнены работы по установке пандуса в многоквартирном доме по адресу: ул.Дружбы, д.19 (за счет средств местного бюджета и средств собственников помещений) на сумму 146,9 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета выполнен ремонт крыши и водосточной системы многоквартирного дома по адресу: просп. Ленина, д.37 на сумму 813,7 тыс. руб., а также ремонт индивидуального теплового пункта многоквартирного дома по адресу: просп. Московский, д.13 на сумму 1008,0 тыс. руб.

Ремонт приямков многоквартирного дома по адресу: ул.Гагарина, д.138 (за счет средств местного бюджета и средств собственников помещений) на сумму 1 026 тыс. руб.

Было установлено 4 детских площадки на общую сумму 1,7 млн.руб. и 1 спортивной игровой площадки на сумму 902 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета и средств собственников помещений).

Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии в муниципальных жилых помещениях по следующим адресам: ул.Барнаульская, д.29, кв.70 и ул.Ворошилова, д.17А, кв.115. на 7,8 тыс. руб.

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных жилых помещениях по следующим адресам: ул.Барнаульская, д.29, кв.70, пр.Ленина, д.53, кв.106, просп.Ленинградский, д.18, кв.426, ул.Пролетарская, д.26, кв.516, ул.Тульская, д.30, кв.5 на 27,8 тыс. руб.

Установка окон ПВХ в муниципальных жилых помещениях по следующим адресам: ул.Арочная, 41А, кв.13, ул.Инициативная, д.6, кв.101, 114 на сумму 96 тыс. руб.

Установка окон ПВХ, входной двери, стены из газобетонных блоков в муниципальном жилом помещении по адресу: ул.Линейная, д.1 на сумму 107 тыс. руб.

По программе «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2019 год» за счет средств федерального, областного, местного бюджета и средств собственников МКД был выполнен ремонт 82 дворовых территорий многоквартирных на предвартельную сумму 139,6 млн.руб.

Также в рамках благоустройства территорий в 2019 году за счет средств областного бюджета, был выполнен ремонт 21 фасада на общую сумму 80,7 млн.руб.

**3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

Целью этой подпрограммы является создание оптимальных условий, материально-технической базы и укомплектованности персоналом для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме выполнены в полном объеме.

В рамках деятельности МБУ «Кемеровская служба спасения» по обеспечению безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности на водных объектах, в 2019 году осуществлялись работы по организации повседневной оперативной деятельности, поисковые и аварийно-спасательные работы специалистами данной организации.

Также в течение 2019 года специалистами АО «КСС» выполнялись работы по ремонту систем отопления, водопроводов, теплотрасс по заявкам в количестве 36 ед., ремонту и закрытию канализационных колодцев в количестве 11 шт., устранению засоров на канализационных сетях в количестве 313 ед, электромонтажных работ выполнено 9 ед.

Основной деятельностью МБУ «Жилкомцентр» является выполнение работ в целях осуществления полномочий органами местного самоуправления города Кемерово, связанных с управлением жилищным фондом. Согласно муниципального задания на 2019 год в течение года были выполнены работы по мониторингу технического состояния 3 218 многоквартирных дома, рассмотрено порядка 8 332 обращений граждан, проведены обследования, анализ технической документации, подготовлен расчет объектов конкурса по выбору управляющей организации для 94 многоквартирных домов.

В течение года выполнялись мероприятия по проведению технического обследования многоквартирных домов для признания их в дальнейшем аварийными и подлежащими сносу. В 2019 году было обследовано 13 многоквартирных дома и оформлено аналогичное количество технических заключений, в целом за год было признано 105 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы были выполнены мероприятия по осуществлению полномочий органов местного самоуправления по жизнеобеспечению, а именно организация подвоза воды населению частного сектора жилой застройки по заявкам жителей.

**ИТОГО:**

В целом степень реализации муниципальной программы (Ср), рассчитанная на основании степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 0,89.

Степень соответствия финансирования (Ссуз) муниципальной программы по сравнению с запланированным уровнем затрат составила 1,00.

В 2019 году было запланировано 11 мероприятий, 9 из которых выполнено в полном объеме. Соответственно степень реализации мероприятий (СРм) = 0,82.

Эффективность использования муниципальных ресурсов составляет:

Эис= СРм/Ссуз= 0,82/1,00=0,82.

В целом эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов и составляет 0,93:

ЭРмп= СР∙Эис=0,89∙0,82=0,73

Муниципальная программа считается реализованной в 2019 году с удовлетворительным уровнем эффективности.