Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово на 2015-2023 годы" **за 2020 год**

| N п/п | Единица измерения | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | Значение целевого показателя (индикатора)  2020 год | | | Степень достижения планового значения (Сд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения | ПРОЦ | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, в общей площади жилфонда | (площадь жилищного фонда, обеспеченного водопроводом / общая площадь жилищного фонда) \* 100% | 94,7 | 87,9 | 87,9 | 1,00 |
| 1.3. Объекты концессионного соглашения | ПРОЦ | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением, в общей площади жилфонда | (площадь жилищного фонда, обеспеченного водоотведением/ общая площадь жилищного фонда)\*100% | 87,8 | 87,2 | 87,2 | 1,00 |
| 1.4. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | ПРОЦ | Удельный вес ветхих сетей водоснабжения и водоотведения в общей протяженности сетей | (протяженность ветхих сетей/общая протяженность сетей водоснабжения и водоотведения)\*100% | 58 | 57,7 | 57,7 | 1,00 |
| 2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | ПРОЦ | Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом общего имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества | (количество многоквартирных домов с произведенным в отчетном году капитальным ремонтом общего имущества/количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества, включенных в план ремонта на отчетный год) \*100% | 96 | 96 | 96 | 1,00 |
| 2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов | ПРОЦ | Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом муниципального имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта муниципального имущества | (количество многоквартирных домов с произведенным в отчетном году капитальным ремонтом муниципального имущества/ количество многоквартирных домов,  требующих  капитального ремонта муниципального имущества, включенных в план проведения ремонта на отчетный год)\*100% | 100 | 96 | 100 | 1,04 |
| 3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр» | ПРОЦ | Доля многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния, от общего количества многоквартирных домов | (количество многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния/ общее количество многоквартирных домов)\*100% | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| ПРОЦ | Доля отработанных МБУ «Жилкомцентр» обращений граждан по вопросам ЖКХ, в общем количестве отработанных обращений в сфере ЖКХ | (количество отработанных обращений граждан поступивших в МБУ «Жилкомцентр»/ общее количество отработанных обращений граждан поступивших в УЖКХ)\*100 % | 84 | 75 | 63 | 0,84 |
| чел/час | Обследование объектов конкурса по выбору управляющей организации, проведение анализа технической документации, подготовка расчетов и заполнение утвержденных форм | абсолютный объем временных затрат сотрудников учреждения на выполнение работы | 3 648 | 3 651 | 2280 | 1,60 |
| 3.2. Обеспечение деятельности муниципального «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово | чел/час | Поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на водных объектах) | количество отработанных человеко-часов в год | 117 740 | 118 677 | 117 112 | 1,01 |
| чел/час | Несение дежурств, поиск и спасение людей на водных объектах | количество отработанных человеко-часов в год | 0 | 1 340 | 1 772 | 1,32 |
| ЕД | Капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство объектов и сооружений | (количество проведенных работ на объектах по графикам и заявкам) | 0 | 330 | 298 | 1,11 |
| 3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | ПРОЦ | Уровень оплаты населения от экономически обоснованного тарифа | (плата населения, руб. / средневзвешенный тариф РСО, руб.)\*100% | 55,4 | 56,1 | 57,1 | 1,02 |
| 3.4. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту (проектные работы, обследование жилых домов) | ПРОЦ | Доля многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование, от общего количества ветхих домов (с накопительным эффектом) | (количество многоквартирных домов, по которым проведено обследование/ общее количество ветхих домов)\*100% | 56 | 81,9 | 81,9 | 1,00 |
| 3.5. Прочие мероприятия по осуществлению полномочий органов местного самоуправления по жизнеобеспечению |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Оказание услуг по подвозу холодной питьевой воды для населения Рудничного района | ПРОЦ | Доля населения частного сектора, обеспеченного привозной водой по заявкам жителей от общего количества человек, обеспеченных питьевым водоснабжением | (численность населения частного сектора, обеспеченного привозной водой по заявкам / общая численность населения, обеспеченного питьевым водоснабжением) \* 100% | 0 | 0,4 | 0,4 | 1,00 |
| 3.5.2. Оказание услуг по определению основных показателей качества угля | ПРОЦ | Доля проб с отклонениями от нормативных показателей качества угля от общего количества проб, взятых на качество угля | (количество проб с отклонениями от нормативных показателей по качеству угля/общее количество проб)\*100% | 0 | 1 | 1 | 1,00 |