ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении программы благоустройства города

**за 12 месяцев 2018 года**

**Ямочный ремонт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид ямочного ремонта | **2017 год** | **2018 год** |
| Всего: | 47,71 тыс.м2 | 57,51 тыс. м2 |
| с применением литой асфальтобетонной смеси | 15,14 тыс. м2  | 20,32 тыс. м2 |
| по экспресс-методу «Дюра-Петчер» | 29,59 тыс. м2  | 35,69 тыс. м2 |
| классический | 2,98 тыс. м2  | 1,5 тыс. м2 |

**Ремонт трещин**

Для предотвращения разрушения дорожной одежды от поступления дополнительной воды с поверхности покрытия за 2018 год проведен ремонт трещин общей протяженностью **92,15 тыс. п.м.** (за 2017 год проведен ремонт трещин общей протяженностью **90,52 тыс.п.м.**).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ремонт трещин | 2017 год  | 2018 год  |
| ИТОГО | 90,52 тыс. п.м. | 92,15 тыс. п.м. |
| С применением битумной астики | 90,52 тыс. п.м. | 92,15 тыс. п.м. |

**Устранения пучин**

За 2018 год выполнены работы по устранению пучин на следующих 6-ти улицах (в 2017 году работы по устранению пучин не проводились)**:**

- ул. Пригородная;

- ул. Центральная;

- ул. Юбилейная;

- ул. 1-я Линия;

- ул. Базовая;

- ул. Баумана.

**Устройство и ремонт пешеходных тротуаров**

За 2018 год выполнены работы по устройству и ремонту пешеходных тротуаров на **21 объекте** (за 2017 год работы по устройству и ремонту пешеходных тротуаров выполнены на **22 объектах**)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид ремонта | № п/п | Наименование объекта |
| **Устройство тротуаров:** |
|  |  |  |
| **асфальтобетонное покрытие** | 1 | ул.Набережная вдоль просп.Октябрьский, 16  |
| 2 | ул.Соборная 24 (Знаменский собор) |
| 3 | ул. Василия Толстикова четная сторона: от ул. Горноспасательная до остановки «2-я Строительная»нечетная сторона: от ул. Горноспасательная до школы № 39 |
| 4 | ул.Черноморская от ул.Воронежская до ул.Минина-Пожарного (четная сторона) |
| 5 | ул. 40 лет Октября между зданиями №2 и №4 по направлению к учебному корпусу Кемеровского государственного медицинского университета |
| 6 | ул.Металлистов от дома №19 до внутриквартального проезда к дому №22 |
| **асфальтобетонный скол, щебень** | 7 | ул.Гагарина от ул.Соборной в сторону ул.Сибирская |
| 8 | ж.д. Вокзал - устройство покрытия толщиной 10 см щебнем  |
| **Ремонт тротуаров:** |
| **асфальтобетонное покрытие** | 9 | ул.Нахимова вдоль дома №38 |
| 10 | ул. Ворошилова от пр. Химиков до ул.Стройотрядовская  |
| 11 | ул. Марковцева от АГЗС в сторону д. Сухово  |
| 12 | бульвар Строителей в районе дома просп.Октябрьский, 62 |
| 13 | просп.Ленинградский(четная сторона) от просп.Ленинградский, 12 (ГАУЗ КО КГ Детская поликлиника № 16) до просп.Октябрьский |
| 14 | просп.Ленинградский от ул.Марковцева до просп.Химиков (четная сторона) |
| 15 | ул.Базовая от ул.Веры Волошиной до ул.Баумана (четная сторона) |
| 16 | ул.Григорьева от ул.Багратиона до ул.Бетховена (четная сторона) |
| 17 | ул. Масальская *нечетная сторона:* от ул. Белозёрная до ул. 2-я [Малоплановая, 2а](https://2gis.ru/kemerovo/geo/704323096988566)*четная сторона:* от ул.2-я Малоплановая до «Городская больница №13» |
| 18 | просп.Ленина от ул.Соборная до ул.Шорникова (нечетная сторона) |
| 19 | ул. Греческая деревня - ремонт тротуара вокруг Часовни великомученика Дмитрия Солунского |
| **плитка** | 20 | вдоль просп.Советский, 58, 60, 62 |
|  | 21 | ул. Изумрудная, 20 |

**Ремонт бортового камня**

За 2018 год выполнено восстановление  **3 596 п.м.** бортового камня, из них 111 п.м. в рамках реализации муниципальной программы благоустройства территории города Кемерово и **3 485 п.м.** в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (за 2017 год выполнено восстановление **11 107 п.м.** бортового камня).

**Ремонт дорог частного сектора**

**(в том числе дорог с переходным покрытием)**

За 2018 год выполнен ремонт (отсыпка щебнем и асфальтобетонным сколом, грейдирование) **186-ти** объектов (за 2017 год выполнен ремонт (отсыпка щебнем, грейдирование) **171** объекта общей площадью **618 261 м2** протяженностью **123,65 км**.), в том числе:

1. Улицы частного сектора, дороги с переходным покрытием:

**Центральный район- 22 объекта:**

- ул. Луговая;

- ул. Иркутская от ул. Гагарина до ул. Сибиряков - Гвардейцев;

- ул. Гвардейская от Пионерского бульвара до ул. Суховская;

- ул. Новосибирская;

- пер. Краснофлотский;

- проезд от ул. Тухачевского, 7 и 11 к дому №9;

- проезд от ул. Тухачевского, 13 до ул. Коксохимическая, 10;

- проезд от ул.Жуковского,9 со стороны ул.Чкалова, 8;

- ул. Сибирская от ул.Спортивная до ул.Луговой

- ул. Н.Степанова

- ул. Трофимова от ул.Спортивная до ул.Сибиряков-Гвардейцев

- ул. Мызо от ул.Спортивная до ул.Сибиряков-Гвардейцев

- ул. Кирчанова

- ул. Краснофлотская от ул. Спортивная до ул.Сибиряков-Гвардейцев

- ул. Литейная от ул. Спортивная до ул.Сибиряков-Гвардейцев

- пер. Часовой

- ул. 2-я Заречная, 3, 5, 7;

 - проезд от ул.Кирова, 18 до просп.Советский, 34/1;

- проезд от ул.Дзержинского до ул.Дзержинского, 16-18;

- проезд от ул.Красная, 23 до 23а;

- проезд от просп.Московского к домам просп.Московский, 7, 9;

- пер. Свердлова от ул. Сибиряков-гвардейцев до ул. Гвардейская.

**Ленинский район – 6 объектов:**

- а/дорога от ул. 62-й проезд до ул. Терешковой, 55;

- проезд от пересечения просп. Октябрьского с просп. Комсомольским к Кузбасскому ботаническому саду (просп. Октябрьский, 90);

- проезд от ул.Терешковой к санаторию «Искорка» ул.Волгоградская, 43а;

- проезд от ул.Ворошилова, 17 до 17а;

- автомобильная дорога к гаражному кооперативу «Вираж»;

- автомобильная дорога до ул.Звездная вдоль гаражного кооператива «Планета».

**Заводский район - 31 объект:**

- пер.Совхозный (от ул.Якимова до ул. Клары Цеткин);

- пер.Крупской;

- ул.Мозжухинская (от дома №2 до дома №6);

- ул.Осовского;

- ул.Артиллерийская (от дома №87 до ул.Гоголя);

- ул.Якимова (от ул.Заводская до ул.Железнодорожная);

- пер. 1-й Улусовский;

- пер. 2-й Улусовский;

- пер. 3-й Улусовский;

- пер. 4-й Улусовский;

- ул.Беговая;

- ул.Заводская (от пер.Крупской до ул.Интернациональной);

- проезд от ул.Черемушки до пр.Кузнецкого,256/1;

- ул. 6-я Линия;

- ул. 7-я Цветочная от ул. 1-я Линия до ул. 10-я Линия.

- ул.Большевистская (от ул.Гагарина до ул.Сибиряков-Гвардейцев)

- ул. Чукотская от д. №75 до ул. Таврическая

- ул. Гвардейская от ул. Соборная до ул. Искитимская Набережная

- пер. 3-й Зейский

- ул.2-я Камышинская от ул.Таврическая до дома №141

- ул.Брестская, 25-60

- ул.5-я Камышинская

- ул.2-я Чукотская

- ул.Звездная (от дома 46 до дома ул. 9-я Цветочная)

- ул.Достоевского

- ул. 3-й Парковый проезд

- дорога с/о Сухой Искитим

- ул.Совхозная

- пер.Звездный

- ул.Родниковая

- ул.Искитимская Набережная

**ж.р.Ягуновский, Пионер – 29 объектов:**

- ул.Иртышкая (от моста до ул. 1-я Обская)

- ул.Давыдовская (от ул. Спасская до с/о Химик)

- проезд от ул.Баха до разворотной площадки ост. Комбинат ш.Ягуновская;

- ул.Барнаульская;

- ул.Инженерная;

- ул.Баха (от дома 90 до с/о Шахтер).

-ул.Зашахтовая;

- пер. 2-й Зейский;

- ул.Полярная (от дома №1 до дома № 10 б);

- ул.Левобережная;

- ул.Петропавловская;

- ул.Вьюжная;

- ул.Бригадная;

- дорога от ул.Объездная до ул.Юбилейная,1а;

- ул.Новоржевская;

- ул.Тутаевская;

- ул. 1-я Иланская между д №5 и №15;

- ул.Ясная;

- ул.Небесная;

- ул. 3-я Аральская от ул. Шахта Пионер до проезда между домами №№ 46-48 по ул.3-я Аральская;

- ул.Тавдинская от Юбилейной до Тавдинской, 57;

- проезд от ул. Новошахтовая до пер. 1-й Иланский;

- ул.Заречная;

- ул.Белозерная,44;

- ул.Морозная;

- ул. 1-я Камышинская;

- ул.1-я Ряжская;

- ул.Бабенко;

- ул.Горнореченская.

**Рудничный район – 48 объектов:**

- ул. Боровая;

- пер. 1-ый Колхозный;

- проезд от ул.Правая Гавань, 31-33 до ул.Правая Гавань, 43Б;

- ул. Артельная (от ул. Горноспасательная до ул. Лебедева);

- ул. Лебедева;

- пер. 1-й Бодайбинский;

- пер. 2-й Бодайбинский;

- пер. 3-й Бодайбинский;

- ул. Ключевая от д. 55 до проезда к ул. Воронежская;

- ул. Паровозная;

- ул. Мира;

- пер. Холмский;

- ул. Кондомская;

- ул. Кольцевая;

- ул. Пархоменко;

- ул. Береговая;

- проезд от ул. Холодный ключ до д. № 134, 137, 139 по ул. Коперная;

- дорога от ул. Благовещенская до ул.Мытищенская;

- ул. Памирская;

- ул.Барабинская;

- ул.Усурийская;

- ул.Бачатская;

- ул.Шахтёрская от дома №2 до дома №13;

- ул.Обороны;

- от ул.Нахимова,156 до ул. Авроры, 4а;

- от ул.Озерная до ул.Диагональная;

- ул.Восстания от ул.Шахтёрская,9 до пер.Игарского;

- ул.Озёрная от ул.Озёрная 2а до ул.Диагональная;

- от ул.Шахтёрская ,9 до пер.Игарский;

- проезд от ул. Антипова до ул.Антипова 4а;

- ул.Карьерная от пер.Крымский до ул.Суворова;

- ул.Благовещенская от дома №5 до ул.Столбовая;

- ул.Рутгерса от ул.Рутгерса,45 до ул.Рутгерса,46;

- проезд от ост."ГРП" до ул.Транспортная, 43;

- проезд от ул.Горноспасательная 20 до ул.Транспортная 21;

- проезд от ул.Горноспасательная 2/1 до ул.Транспортная 1;

- ул.Гвардии;

- ул.Пологая;

- ул.Грязовецкая;

- пер.Узловой;

- ул. Благовещенская, 26 до ул.Столбовая;

- ул. Столбовая;

- ул.Полевая 1-ая;

- ул.Рождественская;

- ул. Славногородская;

- ул. Литовская;

- ул. Латвийская;

- пер. Шадринский.

 **Кировский район- 31 объект:**

- ул. Станиславского (от 46 дома до 49 дома);

- ул. Циолковского;

- ул. Ростовская;

- ул. Менделеева;

- ул. Верхотомская;

- Верхотомская дорога;

- ул. Инициативная;

- ул. Смоленская;

- ул. Черемховская от дома № 1а до пересечения с ул. Инициативная;

- ул. Автомобильная;

- ул. Тургенева от до дома №1 по ул. Тургенева до ш. Егорова;

- ул. Правды;

- ул. Джамбула от дома №28 до дома №77;

- ул. Запорожская;

- ул. Толстого;

- ул. Чамальская (+ проезд с ул. Чамальская к ул. Григорьева, 15;

- ул.Труженников;

- ул.Сурикова;

- ул. Днепропетровская;

- ул. Правотомская;

- ул.Карамзина;

- ул. Бетховена;

- ул. Народная (от ул. Горноспасательная до ж.д. № 34);

- проезд ул. Менделеева,1 - Ростовская,1;

- проезд ул.Менделеева,15 - Толстикова,22,

- проезд ул. Менделеева,35 - Толстикова,42,

- проезд ул. Варшавская,33а - Ростовская, 42;

- ул. Одесская;

- ул. Шишкина;

- ул. Бурденко;

- проезд 2-й Варшавский.

**Ж.р. Кедровка-10 объектов:**

- ул.Каменная;

- ул.Ленская;

- ул.Хвойная от дома № 10 до дома № 32;

- ул. 1-я Барзасская;

- ул.Еловая;

- ул.Торговая;

- а/д к ул. Привольная;

- пер .1-й Славянский;

- ул. Советская,5;

- ул. Славянская.

**2.** Ремонт дорог к садовым обществам на **2** объектах**:**

- ремонт дороги с/о Сухой Искитим;

- ремонт дороги к СНТ «Притомское».

**3.** При подготовке к Радонице и Троице выполнен ремонт подъездных путей к кладбищам по соглашениям о социально-экономическом партнерстве (без затрат из бюджета города):

- в Заводском районе дороги между кладбищами «Центральное-2» и «Центральное-5»;

- ж.р. Ягуновский, Пионер дорога к кладбищу пос. Комиссарово и к кладбищу ж.р.Пионер.

- в Рудничном районе дороги к кладбищам: д. Красная, Солонечное.

**4.** В рамках реализации программы благоустройства в течение строительного сезона выполнены работы по ремонту дорог на кладбища:

- Центральное - 3.

- Солонечное.

**Ремонт обочин**

За 2018 год выполнен ремонт обочин на **21-м** объекте (за 2017 год выполнен ремонт обочин на **26 объектах**),в том числе:

**Центральный район – 1 объект:**

- ул.Черняховского вдоль дома № 17а.

**Ленинский район – 1 объект:**

- ул.Терешковой от ул. 62-й Проезд до ул.Тухачевского.

**Рудничный район – 4 объекта:**

- ул.Цимлянская - отсыпка обочины от просп.Шахтеров до ул.Институтская;

- ул.Благовещенская от дома №53 до пер.Парниковский;

- ул.Нахимова, 53 на пересечении с пер.Игарский;

- ул.Узкоколейная.

**Заводский район – 13 объектов:**

- ул.Тухачевского от ул.Заузелкова до объездной ул.Баумана;

- а/д на аэропорт (поворот на ул.Аэропорт);

- ул.Сибиряков-Гвардейцев (от ул.Мичурина до ул.Соборная);

- ул.Таврическая (от дома 108 до дома 104);

- ул.Угловая пересечение с ул Профсоюзная;

- дорога от аэропорта до ул.Терешковой;

- пересечение ул.Тухачевского и объездной ул.Баумана;

- ул.Щетинкина - срезка и планировка обочин с вывозом на отвал; устройство покрытия толщиной 10 см;

- ул.Угловая (в районе дома 310) - устройство покрытия толщиной 10;

- ул.Семашко 46 - устройство покрытия толщиной 10 см;

- ул.Ишановская 5 - устройство покрытия толщиной 10 см;

- ул.2я Камышинская 2А - устройство покрытия толщиной 10 см;

- ул.Грузовая - восстановление профиля обочины.

**Кировский район - 1 объект:**

- Верхотомская дорога.

**Ж.р. Лесная поляна – 1 объект:**

- просп. Михайлова.

**Мосты**

За 2018 год выполнены ремонтные работы на **7** мостах (за 2017 год выполнены работы по ремонту **4 мостов**):

- замена сборных железобетонных конструкций (колесоотбойник) моста по ул.Центральная, 37-41 – **2,16 м3**;

- замена элементов мостов из поликарбоната (эстакада мост «Кузнецкий») – **12 м2;**

- устранение повреждений деформационных швов на путепроводе по ул.40 лет Октября – **20 м.п.**;

- замена отдельных досок деревянного настила пешеходного моста по ул.Заречная 3-я (ул. Притомская набережная – просп. Притомский, 1а) – **28 м2;**

- мост по ул.Сибиряков-Гвардейцев: замена световозвращающих элементов – **32 шт.** и ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной части моста – **2,8 м3;**

- ремонт деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений на мосту «Кузбасском» по ул. Терешковой;

- ремонт гидроизоляции проезжей части моста по просп. Ленина – **158,6 м2**.

**Ограждения**

За 2018 год выполнены работ по ремонту и установке ограждений в объеме:

1. Восстановлено **788 п.м.** удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий.

(За 2017 год было восстановлено **1668,6 п.м.**)

1. Выполнен ремонт **748** **п.м** пешеходного металлического ограждения**.**

(За 2017 год выполнен ремонт **805,8 п.м.** пешеходного металлического ограждения)

**Водоотведение**

За 2018 год выполнены мероприятия по водоотведению, в том числе:

**1.** Противопаводковые мероприятия в весенний период (вывоз снега с подтопляемых территорий, вскрытие кюветов, промывка водопропускных труб, очистка щелевых дождеприемников).

**2.** Промывка сетей ливневой канализации общей протяженностью **3,3** км (за 2017 год – 7,425 км), в том числе:

1. ул. Терешковой от ул. Сибиряков-Гвардейцев до просп. Ленина – 120 м;

2. просп. Химиков – 90 м;

3. просп. Московский – 10 м;

4. просп. Ленинградский – 80 м;

5. ул. Марковцева – 90 м;

6. просп. Советский от ул. Кирова до пр. Кузнецкого – 20 м;

7. просп. Кузнецкий от ул. Красноармейской до ул. Н. Островского – 28 м;

8. ул. Терешковой от 62 проезда до ул. Тухачевского – 30 м;

9. ул. Весенняя от пр. Советского до ул. Островского – 60 м;

10. ул. Островского от ул. Весенней до ул. Кирова – 70 м;

11. ул. Кирова от пр. Советского до ул. Притомская набережная – 70 м;

12. ул. Черняховского от ул. Коммунистической до ул. Красноармейской – 205м;

13. площадь Советов – 200 м;

14. ул. Леонова – 880 м;

15. ул. Александрова – 720 м;

16. ул. Базовая – 60 м;

17. развязка Мост "Кузнецкий" – 20 м;

18. Логовое шоссе от моста "Кузнецкий" до пр. Шахтеров – 30 м;

19. ул. Карболитовская – 480 м;

20. просп. Кузнецкий, 73 – 36 м.

**3.** Ремонт системы водоотведения:

- дорога в пос. Улус (восстановление размыва обочины);

- ул. Лесная, 42;

- ул. Линейная, 13;

- ул. Макеевская, 7;

- ул. Соборная;

- ул. Заречная, 4;

- ул. Металлистов, 17;

- ул. Боровая;

- ул. О. Кошевого, 17;

- ул. Проездная – ул. Игарская;

- ул. 2 Цветочная – ул. 8 Линия;

- ул. 7 Линия – ул. 2 Цветочная;

- ремонт насосов фонтана на бульв. Строителей;

- ул. Искитимская набережная, 156;

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, Искитимский мост;

- пер. Тавдинский, 11;

- пер. Центральный, 2г;

- ул. 1 Абдулинская, 4;

- ул. Зашахтовая, 144;

- ул. КПП;

- ул. Масальская, 8-14;

- ул. Морозная, 20/2;

- ул. Новорожевская;

- ул. Симферопольская, 47;

- ул. Кедровская, 4-10;

- ул. Харьковская, 14-22;

- ул. Терешковой, 75 корпус 3;

- просп. Кузнецкий – ул. Федоровского (ремонт щелевого дождеприемника);

- ул. Юбилейная (трубы БКД);

- ул. Юбилейная, 8-10 (трубы БКД);

- ул. Дунайская (трубы БКД);

- ул. Дунайская (промывка труб БКД);

- ул. Толстикова (кюветы БКД);

- ул. Дунайская (кюветы БКД);

- ул. Юбилейная (кюветы БКД);

- ул. Железнодорожная (кюветы БКД);

- ул. 1 Линия (кюветы БКД);

- ул. Сибиряков-Гвардейцев (кювет БКД);

- ул. Сибиряков-Гвардейцев (кювет БКД);

- ул. Черноморская (БКД);

- ул. Терешковой – ул. Институтская (очистка щелевика);

- просп. Ленина, 55б (очистка щелевика);

- просп. Октябрьский, 17 (очистка щелевика);

- просп. Октябрьский, 57 (очистка щелевика);

- ул. Автозаводская, 10а (очистка щелевика);

- ул. Пионерский бульв., 4 (очистка лотка);

- ул. Терешковой от Соснового бульвара до ост. Крамского (очистка лотка);

- пр. Комсомольский, 43 (провал);

- ул. Терешковой, 22а (провал);

- ул. Ноябрьская, 28 (щелевик);

- ул. Суворова (очистка кювета);

- ул. Новостроевская, Строительная, Ударная, въезд в ж.р. Кедровка (очистка кюветов);

- пер. Коммунистический – пер. Магистральный (кюветы);

- ул. Каменная, 9 (промывка трубы);

- ул. Латыши (трубы);

- ул. Свободы (ремонт трубы);

- ул. Леонова, Александрова (ремонт колодцев БКД);

- просп. Ленина, 71-73, просп. Октябрьский, 15, просп. Ленина, 107 (очистка щелевиков);

- ул. Васильева – ул. Красная (очистка щелевика;

- ул. Искитимская набережная, 156 (ремонт трубы);

- ул. Симферопольская, 47 (труба);

- проезд между ул. 1 Иланская и ул. 3 Иланская;

- ул. Панаева, 17;

- ул. Железнодорожная;

- ул. Коммунистическая, 75;

- пер. Сакко (Рабочая, 194), ул. Крупской, 22, ул. Пушкина, 11, ул. Февральская-ул. Маяковского;

- ул. Инициативная, ул. Рекордная (очистка кюветов);

- пер. Коммунистический – пер. Магистральный - 2 этап;

- просп. В.В.Михайлова – ул. Щегловская.

**4.** Ремонт колодцев и щелевых дождеприемников:

- 132 колодца (за 2017 год – 174 колодца);

- 27 п.м. щелевых дождеприемников (за 2017 год – 27,15 п.м.).

**Освещение**

За 2018 год за счет бюджетных средств в целях улучшения освещения улиц города и жилых районов выполнены мероприятия:

1. Установка светильников ЖКУ-150 Вт на опору ЛЭП в секторе индивидуальной застройки – **259 шт.**(в 2017 году – 57 светильников):

Заводский район – 71 шт.;

Рудничный район – 78шт.;

ж.р. Ягуновский, Пионер – 48 шт.;

Кировский район – 44 шт.;

Центральный район – 7 шт.;

Ленинский район – 3 шт.;

ж.р. Кедровка – 8 шт.

1. Замена светильников "Шар венчающий" по городу – **56 шт**.:

бульв. Строителей, 34 – 8 шт.;

сквер у Администрации Кемеровской области – 1 шт.;

сквер по ул. Свободы, 6 – 1 шт.;

сквер им. Резникова – 2 шт.;

бульвар Строителей от пр.Химиков до пр.Ленина – 3 шт.;

бульв. Пионерский, 9 – 1 шт.;

парк Победы (БТР) в ж.р. Кедровка – 4 шт.;

сквер ДК «Содружество» в ж.р. Кедровка – 10 шт.;

бульв. Строителей – 23 шт.;

сквер по ул. 1-я Линия – ул. Базовая – 5 шт.

1. Восстановительные работы:

 **3.1.** Восстановление оцинкованных опор освещения (h=9м) – **23 шт.** (в 2017 году – 14 шт.);

 **3.2.** восстановление железобетонных опор освещения (h=9м) – **7 шт.** (в 2017 году – 9 шт.);

**3.3.** восстановление металлических опор освещения ОП высотой 11м. – **7 шт.** (в 2017 году – 18 шт.);

**3.4.** замена торшерных стоек и светильников со стоимостью материала – **2 стойки** (в 2017 году – 9 стоек);

**3.5.** установка новых светильников, кронштейнов, кабельных спусков после повреждения – **28 опор**(в 2017 году – 64 шт.);

**3.6.** восстановление одиночных светильников (со стоимостью материала) – **5 шт.**

**3.7.** замена светильников РКУ-250 на ЖКУ-250Вт – **3 шт.** (в 2017 году – 4 шт.);

**3.8.** переустановка светильников на железобетонную опору (h=9м) с новым кронштейном – **203 шт.** (в 2017 году – 36 шт.);

**3.9.** восстановление пролета ВЛ (40м) – **24 пролета** (в 2017 году – 31 пролет);

**3.10.** замена поврежденных клеммных ящиков – **41 шт** (в 2017 году – 11 шт.);

**3.11.** замена поврежденных кабельных перемычек в траншее (кабель АВВГ 4\*25 мм, АВВГ 4\*35 мм)-40м – **26 перемычек** (в 2017 году – 24 шт.);

**3.12.** восстановление фундамента для оцинкованных опор (h=9м) с его изготовлением и установкой – **6 шт.** (в 2017 году – 4 шт.).

**4.** Замена счетчиков электроэнергии на подстанциях на новые – **37 шт.**

**Озеленение**

За 2018 год были выполнены следующие работы по озеленению города **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Озеленение** | 2017 год  | 2018 год  |
| Посадка деревьев и кустарников, тыс. шт. | 60,084 | 71,78 |
| Снос, шт. | 1 816 | 4 031 |
| Опиловка, формовочная обрезка, шт. | 3 312 | 769 |
| Обрезка, прореживание, шт. | 4 620 | 3 427 |
| Уборка поросли, м2 | 9 680 | 20 342 |
| Устройство малых архитектурных форм, ед. | 66 | 7 |
| Ремонт и строительство скверов, шт. | 8 | 2 |

**Посадка деревьев и кустарников**

За весенне-осенний этапы проведения акций по посадке деревьев и кустарников в 2018 году высажено **71,78 тыс. шт.** зеленых насаждений, из них:

- 63,51 тыс. саженцев хвойных пород, такие как: кедр, ель, сосна, голубая ель, пихта;

- 3,8 тыс. саженцев лиственных пород, такие как: береза, рябина, ясень, ива, яблоня, калина, дуб, черемуха, липа;

- 4,47 тыс. кустарников, такие как: сирень, шиповник, спирея, пузыреплодник, миндаль, снежноягодник, бересклет, барбарис.

Высажено более **1 млн. шт.** цветочной рассады.

За 2017 год посажено **60 084**  тыс. шт. саженцев, из них:

- хвойных- 46 397 тыс. шт.;

- лиственных- 5 837 тыс. шт.;

- кустарников- 7 850 тыс. шт.

**Снос и обрезка деревьев:**

С целью предупреждения аварий природного характера и обеспечения безопасности населения за 2018 года предприятиями благоустройства были выполнены работы по сносу и опиловке **4800 шт.** аварийных деревьев (за 2017 год выполнены работы по сносу и опиловке 1635 шт. аварийных деревьев).

Муниципальным бюджетным учреждением «Кемеровская служба спасения» за 2018 год (без затрат из бюджета города) выполнено работ по сносу аварийных деревьев в количестве **2152 шт.** и опиловке **365** деревьев, это аварийные деревья в частном секторе, на бесхозных территориях, территориях школьных и дошкольных учебных заведений, территориях оздоровительных учреждений, и т.д.( за 2017 год МБУ «КСС» выполнены работы по сносу аварийных деревьев в количестве 1 159 шт. и опиловке 255 деревьев).

**Малые архитектурные формы**

За 2018 год установлено **7 МАФ:**

**-** в Рудничном районе – 5 шт.;

- «100 лет» на центральной клумбе площади Советов;

- «Радиус» по ул. 50 лет Октября.

В 2017 году установлено **66 МАФ**:

- вазоны на площади Советов.

**Ремонт парков и скверов:**

**1. Благоустройство сквера «Орбита»**

При реконструкции сквера были выполнены следующие виды работ:

- устройство пешеходных тротуаров в асфальтобетонном исполнении;

- установка бортового камня и поребрика;

- установка парковых диванов и урн;

- устройство газонов;

- установка детской игровой площадки.

**2.Набережная Кировского района:**

**1 этап** - выполнены следующие виды работ:

- замена старого парапета на новое ограждение;

- устройство тротуаров из асфальтобетона вдоль набережной.

**2 этап** – выполнены следующие виды работ:

- демонтажные работы (валка и обрезка деревьев, опор освещения, а/б покрытия, бортовой камень и т.д.);

- устройство освещения;

- устройство тротуаров с установкой бортового камня;

- устройство велодорожки;

- устройство озеленения (газон, живая изгородь, посадка ландшафтных кустарников);

- установка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазоны, вертикальные формы);

- установка площадки для выгула собак (покрытие, ограждение, оборудование);

- установка скейтбординга (покрытие, оборудование), памп трека;

- установка детских игровых площадок, спортивных площадок (покрытие, ограждение);

-установка туалетов, поста полиции.

**Кладбища**

За 2018 год были выполнены работы по строительству подходов к местам захоронения на территории **1** кладбища (Кировское кладбище№3) (за 2017 годбыли выполнены работы по ремонту элементов благоустройства **4-х** кладбищ).

**Противоклещевая обработка**

В 2018 году от клещей обработано и проведена энтомологическая экспертиза на площади: **196,4 га** территорий общего пользования и кладбищ(в 2017 году от клещей обработано 174,1 га), в том числе:

1. Озеленённые территории общего пользования – **137,9 га**:

Центральный район:

- парк Победы им. Г. К. Жукова.

Ж.р. Ягуновский, Пионер:

- парк Победы в ВОВ по ул. Белозёрная;

- лесной массив, граничащий с ГБУЗ КО «Кемеровская городская больница №13».

Ленинский район:

- зелёная зона вдоль дороги на озеро Красное по просп. Ленинградскому от просп. Московского;

- парк «Кузбасский».

Рудничный район:

- лесной массив в зоне отдыха ООПТ «ПК Рудничный бор»;

- лесной массив у музея-заповедника «Красная Горка»;

- «Тропа здоровья» в лесном массиве в районе ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер им. Академика Л.С. Барбараша»;

- лесной массив вдоль Соснового бульвара;

- лесной массив вдоль ул. Серебряный бор;

- Парк Победы в ООПТ «ПК Рудничный бор».

Ж.р. Лесная Поляна:

- лесной массив вдоль ул. Окружная, 28;

- лесной массив вдоль ул. Окружная, 30;

- Технопарк (ул. Парковая);

- барьерная зона МДОУ № 5;

- бульвар Осенний, четная сторона (от Ботанического сада до поликлиники);

- сквер Строителей;

- бульвар Осенний (нечетная сторона в районе МАОУ № 85);

- за храмом Блаженной Матроны Московской и ул. Окружная до ул. Утренняя;

- Объездная дорога (в районе ЖК «Таежный).

Кировский район:

- берёзовая роща между МУЗ «Городская клиническая больница №2» и улицей 40 лет Октября;

- парк Берёзовая роща.

**2.** Территории кладбищ – **58,5 га**:

- Центральное кладбище № 1;

- Центральное кладбище № 2;

- Центральное кладбище № 3;

- Центральное кладбище № 4;

- кладбище п. Комиссарово;

- Кировское кладбище № 2;

- кладбище дер. Красная;

- кладбище п. Солонечный;

- кладбище п. Боровой;

- кладбище п. Пионер;

- кладбище ж.р.Промышленновский;

- кладбище ж.р. Кедровский.

**БДД**

За 2018 год выполнены следующие мероприятия по БДД:

1. Строительство и реконструкция **8-ти** светофорных объектов (за 2017 год выполнены работы по строительству 5-ти светофорных объектов):

1.1. в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»:

- ул. 4-я Цветочная – ул. 1-я Линия;

- ул. Камышинская – ул. 2-я Камышинская;

- просп. Комсомольский – ул. Марковцева;

- ул. Нахимова – пер. 1-й Жданова;

- просп. Ленинградский, 32;

- просп. Советский – ул. Кирова (реконструкция).

1.2. в рамках реализации муниципальной программы (пешеходные светофоры вызывного типа):

- бульв. Строителей, 4;

- просп. Московский, 19.

1. Установка пешеходных ограждений - **1600 п.м.** (3а 2017 год было установлено 3 383 п.м.).
2. Нанесено горизонтальной дорожной разметки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | 2017 год  | 2018 год  |
|  |  |  |
| Нанесение линий | 2 110,92 км | 1 989,4 км |
| Нанесение знаков | 9 530 шт. | 5 481 шт. |
| Нанесение пешеходных переходов | 56 280 шт.  | 42 369 шт. |

1. Установлено **5** остановочных павильонов (за 2017 год установлено 5 остановочных павильонов):

- просп.Кузнецкий, ост.«КЭМЗ» - 2 шт.;

- просп.Ленинградский, 32 ост.«Стоматология» - 2 шт.;

- просп. Ленинградский – ул. Марковцева ост. «Поликлиника №12» - 1 шт.

1. Установлено **400** дорожных знаков (за 2017 год выполнены работы по установке дорожных знаков в количестве **3039 шт.**).
2. Установлено **10** комплексов фото-видеофиксации (за 2017 год выполнены работы по установке **8** комплексов фото-видеофиксации):

- просп. Ленинградский – просп. Химиков;

- ул. Терешковой – просп. Химиков;

- ул. Терешковой – ул. Сибиряков-Гвардейцев;

- ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий;

- просп. Советский – ул. Кирова;

- ул. Сибиряков-Гвардейцев – бульв. Пионерский;

- ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Краснофлотская;

- ул. Пригородная (от дома № 1 до дома № 65);

- Логовое шоссе (участок от ост. Бор до здания №36 по ул. Рутгерса);

- просп. Химиков в районе дома №2а.