**Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа город Кемерово в зоне деятельности ЕТО –**

**ООО «Новосибирская теплосетевая компания» за 2022 год**

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
   1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.08.2021 № 2164-р Администрация муниципального образования городской округ Кемерово (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Кемерово от 30.11.2021 № 2 на срок действия по 31.11.2031 года, которое размещено на официальном сайте органа местного самоуправления.
   2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» настоящий Отчет содержит сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнения ЕТО обязательств, включенных в Соглашение.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пункта Соглашения | Обязательства ЕТО | Сведения о выполнении |
| 2.1.1. | Достигать целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения | Показатели достигнуты (см. п. 2 Отчета) |
| 2.1.2. | Реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для неё в Схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем мероприятий и в сроки, указанные в Схеме теплоснабжения | Показатели достигнуты (см. п. 3 Отчета) |
| 2.1.3. | Нести ответственность в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных настоящим Соглашением, и наступившие в связи с этим последствия, в том числе ответственность за невыполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определённых для неё в Схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем мероприятий и в сроки, указанные в Схеме теплоснабжения |  |
| 2.1.4. | Предоставить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего Соглашения |  |
| 2.1.5. | Участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения |  |
| 2.1.6. | Ежегодно публиковать отчётную информацию о выполнении настоящего Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации | <https://sibgenco.ru/main/disclosure/filter/type-is-raskrytie-informatsii-v-sootvetstvii-so-standartami-raskrytiya-informatsii-teplosnabzhayushchimi-org/> |
| 2.1.7. | Включить в стандарты качества обслуживания потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия Единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии региональные особенности теплоснабжения, в случае если они предусмотрены Схемой теплоснабжения |  |
| 2.1.8. | Поддерживать в исправном состоянии тепловые сети, источники тепловой энергии в системах теплоснабжения | Обязательства исполняются (см. п. 3 Отчета) |
| 2.1.9. | Определять цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по договорам теплоснабжения, заключённым с Единой теплоснабжающей организацией, соглашением сторон договора, но не выше предельного уровня, утверждённого органом исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса в области государственного регулирования цен (тарифов); |  |

1. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Единица измерения | 2022год (план) | 2022 год (факт) |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | ед/Гкал/ч | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | ед/км | 0 | 0 |

В ценовых зонах теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений.

Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращения подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За отчетный период 2022 года на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя допущено не было.

В связи с этим, целевые показатели схемы теплоснабжения за 2022 год, определенные для ЕТО, выполнены.

1. Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов теплоснабжения, в соответствии с перечнем с сроками, указанные в Схеме теплоснабжения для ЕТО

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год, определенной для ЕТО «Схемой теплоснабжения муниципального образования город Кемерово до 2033 года», выполнены в объеме, предусмотренные в отчетном периоде.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Состав мероприятий | Год реализации | Отчет о выполнении |
| 1 | Реконструкция с заменой ГРУ котельной № 65 | 2022 | выполнено |
| 2 | Реконструкция основных насосных агрегатов марки Grundfos (8 шт.) котельной просп. Кузнецкий, 260 | 2022 | выполнено |
| 3 | Реконструкция тепловой сети от здания котельной до ТК-1, от ТК-1П до ТК-9, от ТК-9 до ТК 1а, от ТК 1а до УП-2, от УП-2 до здания школы по адресу пр. Кузнецкий, 262. | 2022-2026 | выполнено в объеме, предусмотренном в отчетном периоде |
| 4 | Реконструкция кровли здания котельной просп. Кузнецкий, 260 | 2022 | выполнено |