ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении программы благоустройства города

за 2019 год

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

За 2019 год выполнены работы по ремонту покрытия на 54 объектах общей протяженностью 45,903 км площадью 523,662 тыс.м2.

(за 2018 год выполнено- 35 объектов протяженностью 56,4 км площадью 731,9 тыс.м2 ).

| № п/п | Наименование объекта | Стадия готовности (виды и объемы работ, стоимость выполненных работ) |
| --- | --- | --- |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Выполнено 47 объектов, общей протяженностью 45,2 км (площадью 513,9 тыс.м2) |
| 1 | Просп. Кузнецкий от просп.Ленина до ул.Красноармейская | Выполнено: фрезерование, выравнивающей слой, верхний слой ЩМА 20, ремонт колодцев, замена бортового камня(участками), разметка, ремонт технического тротуара Протяженность объекта 1, 014 км Уложено а/б 27, 67 тыс.м2 |
| 2, 3, 4 (3) | Ул. 2-ая Камышинская от ул.Камышинская до ул.Таврическая, ул.Таврическая, ул.Дорожная | Выполнено: фрезерование, выравнивающей слой, верхний слой ЩМА 20, устройство съездов, уширение с ул. Камышинская, устройство остановочных карманов, устройство обочин, разметка Протяженность объекта 4,11 км Уложено а/б 38,8 тыс.м2 |
| 5 | Ул. Суворова от шоссе Логовое до ул.Суворова 49 | Выполнено: фрезерование, выравнивающей слой, верхний слой ЩМА 20, устройство съездов, ремонт тротуара, устройство обочин, заездные карманы, устройство бетонного лотка, разметка Протяженность объекта 2,04 км Уложено а/б 21,62 тыс.м2 |
| 6 | Ул. Нахимова от просп.Шахтеров до 2-го пер. Авроры | Выполнено: фрезерование, выравнивающей слой, верхний слой ЩМА 20, тротуары, устройство останов. карманов с площадками, съезды, устройство обочин, нарезка кюветов, устройство бетонного лотка, разметка Протяженность объекта 3,35 км Уложено а/б 35,2 тыс.м2 |
| 7 | Ул. Цимлянская от ул.Ю.Смирнова до ул.Ногинской | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ШМА 20, замена водопропускных труб, нарезка кюветов, устройство обочин, разметка Протяженность объекта 0,356 км Уложено а/б 2,45 тыс.м2 |
| 8 | Ул.Тухачевского от просп.Химиков до 62-го проезда | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, устройство съездов, заездных карманов, обочины, разметка Протяженность объекта 2,88 км Уложено а/б 48,85 тыс.м2 |
| 9 | ул. 62-й Проезд от ул.Тереш-ковой до ул.Тухачевского | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, обочины, съезды, заездные карманы, разметка Протяженность объекта 1,68 км Уложено а/б 14,67 тыс.м2 |
| 10 | пер. Нартова от ул.Ракитянского до пер.Славы | Выполнено : фрезерование, устранение пучин, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, съезды, ремонт тротуара, устройство обочин, разметка Протяженность объекта 0,5 км Уложено а/б 3,24 тыс.м2 |
| 11 | ул.Антипова от ул.Ракитянского до ул.Вахрушева | Выполнено : фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, съезды, заездные карманы, разметка, укрепление обочин Протяженность объекта 2,02 км Уложено а/б 18,91 тыс.м2 |
| 12 | ул.Вахрушева от ул.Антипова до ул.Нахимова | Выполнено : фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20,обочины, разметка Протяженность объекта 0,306 км Уложено а/б 2,6 тыс.м2 |
| 13 | ул.Карболитовская от просп.Советский до ул.Красноармейская | Выполнено : фрезерование, выравнивающий слой, замена бортового камня, верхний слой, тротуар, парковки, разметка Протяженность объекта 0,85 км Уложено а/б 12,38 тыс.м2 |
| 14 | ул.Щетинкина от просп. Советский до ул.Красноармейская | Выполнено : фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, обочины, съезды, разметка Протяженность объекта 0,94 км Уложено а/б 9,34 тыс.м2 |
| 15 | пер. Щетинкина от ул.Щетинкина до ул.Совхозная | Выполнено : фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, съезды, обочины, разметка Протяженность объекта 0,2 км Уложено а/б 2,65 тыс.м2 |
| 16 | ул. Шатурская от ул. Топкинский Лог 3-й участок до ул.Красноармейская | Выполнено : фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, обочины, съезды, разметка Протяженность объекта 1,123 км Уложено а/б 18,83 тыс.м2 |
| 17 | ул.Топкинский Лог 3-й участок от ул.Шатурская до ул.Кирзавод 3-бис. | Выполнено : фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, обочины, съезды, разметка Протяженность объекта 0,316 км Уложено а/б 2,68 тыс.м2 |
| 18 | ул. Кирзавод 3-бис | Выполнено : фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, съезды, обочины, разметка Протяженность объекта 0,56 км Уложено а/б 4,54 тыс.м2 |
| 19 | Просп. Ленина от ул. Красная до просп. Кузнецкого | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, устройство верхнего слоя ЩМА-20, ремонт тротуара, замена бортового камня (участками), поднятие горловин колодцев, устройство заездных карманов, разметка Протяженность объекта 1,405 км Уложено а/б 35,43 тыс.м2 |
| 20 | ул.Коломейцева | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, устройство верхнего слоя ЩМА-20, устройство съездов, разметка Протяженность объекта 0,215 км Уложено а/б 1,6 тыс.м2 |
| 21 | ул.Мичурина от просп.Советского до просп.Ленина | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, устройство верхнего слоя ЩМА-20, ремонт тротуара, замена бортового камня (участками), поднятие горловин колодцев на отметку, устройство парковок, устройство съездов, разметка Протяженность объекта 0,81 км Уложено а/б 12,68 тыс.м2 |
| 22 | Просп.Ленина от бульв.Строителей до просп.Ленинградского | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, устройство верхнего слоя ЩМА-20, устройство технического тротуара, замена бортового камня (участками), устройство останов. кармана с площадкой, устройство съездов, разметка, поднятие горловин колодцев на отметку Протяженность объекта 0,57 км Уложено а/б 17,87 тыс.м2 |
| 23 | Проезд от бульв.Строителей,26 до просп.Ленинградского,23 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, замена бортового камня (участками), ремонт тротуара, устройство съездов, поднятие горловин колодцев на отметку, разметка Протяженность объекта 0,59 км Уложено а/б 5,4 тыс.м2 |
| 24 | Проезд от бульв.Строителей,44 до просп.Ленинградского,43 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА 20, замена бортового камня, уширения проезжей части, устройство съездов, поднятие горловин колодцев на отметку, разметка Протяженность объекта 0,59 км Уложено а/б 4,61 тыс.м2 |
| 25 | ул. Новоржевская от ул.Пионер, 4 до ул.Новоржевская, 5 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, монтаж бортового камня, устройство съездов, разметка Протяженность объекта 0,37 км Уложено а/б 3,5 тыс.м2 |
| 26, 27 28, 29 (4) | Автомобильная дорога от разворотной площадки ул.1-ая Обская до ул. Иртышская, ул.Иртышская, пер.Туринский, ул.Тамбовская | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, устройство съездов, отсыпка обочин, обустройство посадочных площадок, разметка Протяженность объекта 1,27 км Уложено а/б 11,34 тыс.м2 |
| 30, 31, 32, 33, 34 (5) | Автомобильная дорога от ул.Пионер до ул.1-ой Абдулинской, от ул.2-ой Аральской до ул.Урицкого; ул. Урицкого; ул.Симферопольская от ул.Урицкого до ул.Симферопольской, 11; ул. 2-я Аральская, от ул. 1-ой Абдулинской до ул.2-ой Аральской, 2; ул.1-я Абдулинская | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, устройство съездов, отсыпка обочин, обустройство посадочных площадок, разметка Протяженность объекта 2,69 км Уложено а/б 19,0 тыс.м2 |
| 35 | Автомобильная дорога от ул.Пионер до ул.Юбилейная | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, устройство съездов, отсыпка обочин, обустройство посадочных площадок, разметка Протяженность объекта 0,72 км Уложено а/б 4,47 тыс.м2 |
| 36 | Ул.Инициативная от ул.Рекордной до ул.Инициативная, 125а | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, устройство верхнего слоя ЩМА-20, замена бортового камня, устройство останов. кармана с площадкой, устройство съездов, разметка, поднятие горловин колодцев на отметку Протяженность объекта 2,6 км Уложено а/б 39,41 тыс.м2 |
| 37 | Проезд от ул.Халтурина,25 до ул.Инициативная,103 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, устройство верхнего слоя ЩМА-20, замена бортового камня (участками), устройство останов. кармана с площадкой, устройство съездов, разметка, поднятие горловин колодцев на отметку Протяженность объекта 0,31 км Уложено а/б 3,86 тыс.м2 |
| 38 | Проезд от ул. Халтурина,47 до ул.Инициативная | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, устройство верхнего слоя ЩМА-20, замена бортового камня (участками), устройство съездов, разметка, поднятие горловин колодцев на отметку Протяженность объекта 0,27 км Уложено а/б 2,6 тыс.м2 |
| 39 | Ул.Севастопольская от ул.Назарова до ул.Севастопольская,5 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, устройство верхнего слоя ЩМА-20, замена бортового камня (участками), устройство съездов, разметка, поднятие горловин колодцев на отметку Протяженность объекта 0,38 км Уложено а/б 3,54 тыс.м2 |
| 40 | ул. Промшоссе от автодороги Р-255 (Сибирь) до ул. Харьковская | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, замена бортового камня (участками), устройство обочин и съездов, разметка Протяженность объекта 3,313 км Уложено а/б 26,39 тыс.м2 |
| 41 | пер. 2-й Славянский, от ул.Харьковской до ул.Междуреченской | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, устройство кювета, устройство обочин, разметка Протяженность объекта 0,61 км Уложено а/б 4,35 тыс.м2 |
| 42 | ул. Славянская, от пер. 2-й Славянский до ул. Томусинская | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, устройство кювета, разметка, устройство обочин Протяженность объекта 0,82 км Уложено а/б 6,18 тыс.м2 |
| 43 | ул.Черемховская от ул.Инициа-тивная до ул.Смоленская | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой (В2), съезды, парковки, устройство бортового камня (участками), тротуар, разметка Протяженность объекта 0,81 км Уложено а/б 6,89 тыс.м2 |
| 44 | ул. Попова, от ул.Инициативной до ул. Тружеников | Выполнено: фрезерование, устройство кюветов, труб, установка бортового камня, устройство выравнивающего слоя, верхний слой (В2), съезды, тротуар, парковка, обочины Протяженность объекта 0,59 км Уложено а/б 6,13 тыс.м2 |
| 45 | ул. Спартака | Выполнено: фрезерование, замена бортового камня, выравнивающий слой, верхний слой (В2), устройство съездов, поднятие горловин колодцев на отметку, разметка, обочины Протяженность объекта 0,95 км Уложено а/б 7,3 тыс.м2 |
| 46 | Ул.Назарова от ул.Ушакова до ул.Назарова, 1Б | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, замена бортового камня (участками), ремонт тротуара, съезды, разметка, съезды, обочины Протяженность объекта 1,19 км Уложено а/б 9,22 тыс.м2 |
| 47 | Шоссе Егорова от ул.Инициативная до ул.Стройгородок,1 корп.3 | Выполнено: фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой ЩМА-20, установка бортового камня, заездные карманы, обочины, съезды, разметка, ремонт тротуаров Протяженность объекта 1,85 км Уложено а/б 17,72 тыс.м2 |
| Муниципальная программа (местный бюджет) | Выполнено 7 объектов, протяженностью 0,703 км площадью 9,762 тыс.м2. |
| 1 | Проезда к зданию по ул. Дзержинского, 9 | Ремонт покрытия проезда и тротуара от ул. Красноармейской до здания ул.Дзержинского, 9 площадью ремонта- 2,5 тыс.м2. |
| 2 | Участок дороги по ул.Халтурина от ш.Егорова до ул.Спартака | Ремонт покрытия дороги протяженностью 0,54 км (площадью ремонта- 3,7 тыс.м2). |
| 3 | Проезд к школе №7 по ул.Пролетарская,10 | Ремонт покрытия проезда протяженностью 0,163 км (площадью ремонта- 1,3 тыс.м2). |
| 4 | Парковка по ул.Кирова, 28 | Ремонт покрытия парковки для автотранспорта площадью 0,55 тыс.м2. |
| 5 | Парковка по просп.Советский,65 | Ремонт покрытия парковки для автотранспорта площадью 0,428 тыс.м2 с ремонтом тротуарной части в плиточном исполнении площадью 0,92 тыс.м2. |
| 6 | Парковка по просп. Ленинградский, 12 | Ремонт покрытия парковки для автотранспорта площадью 0,697 тыс.м2 с ремонтом тротуарной части. |
| 7 | Парковка напротив здания просп.Ленина, 39А у школы №7 | Ремонт покрытия парковки для автотранспорта площадью 0,587 тыс.м2 с ремонтом тротуарной части площадью 0,24 тыс.м2. |

Ямочный ремонт

| Ямочный ремонт | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО | 57,51 тыс. м2 | 71,01 тыс. м2 |
| Классический ямочный ремонт | 1,5 тыс. м2 | 1,8 тыс. м2 |
| С применением литой а/б | 20,32 тыс. м2 | 28,337 тыс. м2 |
| С применением битумной эмульсии по экспресс методу «Дюра-Петчер» | 35,69 тыс. м2 | 40,87 тыс. м2 |

Устранение пучин

За 2019 год выполнено устранение пучин на 4-х участках автомобильных дорогах:

1) Дорога вдоль ул. Давыдовская (270 м2)

2) Автодорога на п. Улус (11 м2)

3) ул. Индустриальная от ул. Красноармейской до ул. Интернациональной (18м2)

4) просп.Ленина,10 (36 м2)

(За 2018 год выполнены работы по устранению пучин на 6-ти улицах)

Ремонт трещин

| Ремонт трещин | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| С применением битумной мастики | 92,15 тыс. п.м. | 92,606 тыс. п.м. |

Устройство и ремонт пешеходных тротуаров

За 2019 год выполнены работы по устройству и ремонту пешеходных тротуаров на 37 объектах (за 2018 год выполнены работы по устройству и ремонту пешеходных тротуаров на 21 объекте)

| Вид ремонта | № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| Устройство тротуаров: |
| асфальтобетонное покрытие | 1 | просп. Октябрьский, 22 за остановочным павильоном «Областная больница» |
|  | 2 | просп. Октябрьский, подход к светофору в районе ж.д. просп. Октябрьский, 87-89 |
|  | 3 | подход к пешеходному переходу от ул.Ю.Смирнова до проезда за ТУРР (локально) |
|  | 4 | ул. Центральная |
| асфальтобетонный скол | 1 | от ул. Спортивная, 34 б до детского сада №153 (ул.Спортивная, 32) |
|  | 2 | ул. Двужильного |
|  | 3 | от ул. Новоржевская до школы № 32 |
|  | 4 | ул. Халтурина от 1-го проезда до ул.Халтурина, 23а |
|  | 5 | ул. Варшавская от ул. Варшавская, 2 до ул.Менделеева |
|  | 6 | подходы к пешеходным переходам ул.Двужильного, 10 и ул.Дружбы, 35 |
|  | 7 | Подход к пешеходному переходу ул.Гагарина, 159А и ул.Телецентр, 1 |
| щебень | 1 | Ул.Карболитовская (четная сторона) от дома № 12 до дома № 10А |
| Ремонт тротуаров: |
| асфальтобетонное покрытие | 1 | технический тротуар по ул. Волгоградская, 28, 30 |
|  | 2 | подходы к пешеходным переходам ул.Свободы,15 и ул.Сарыгина, 35. |
|  | 3 | подход к пешеходному переходу ул.2-я Аральская, 2а (СОШ №32). |
|  | 4 | ул. Сарыгина |
|  | 5 | ул. 4-я Цветочная, по нечетной стороне на участке от ул. 1-я Линия до пер.3-й Карпатский |
|  | 6 | ул. Чкалова, нечетная сторона от ул.Коммунистической до ул. Сарыгина, четная сторона от пр. Ленина до ул. Сарыгина |
|  | 7 | просп. Совестский от ул. Красная до ул.Мичурина, по нечетной стороне |
|  | 8 | просп. Ленина от ул. Красная до ул. Мичурина, по четной стороне |
|  | 9 | просп. Ленина от ул. Шорникова до входа в ПКиО «им.В.Волошиной» по нечетной стороне |
|  | 10 | бульв. Строителей от просп. Октябрьский до киноцентра «Аврора» по четной стороне |
|  | 11 | вдоль здания №12 по ул.9 Января |
|  | 12 | посадочная площадка ост. «5-ая Поликлиника» по четной стороне просп. Ленина |
|  | 13 | просп. Притомский от проезда до лестничного схода у детской ж/д дороги (локально) |
|  | 14 | ул. Ворошилова от просп. Химиков под теплотрассой |
|  | 15 | просп. Химиков, пересечение с ул. Ворошилова |
|  | 16 | пересечение просп. Октябрьского и просп.Ленинградского |
| асфальтобетонный скол | 1 | ул.Телецентр вдоль ул.Гагарина, 159А (детский сад № 225) и вдоль ул.Сибиряков-Гвардейцев, 306 (детский сад № 83). |
|  | 2 | ул.Коммунистическая, 86. |
|  | 3 | от просп.Кузнецкий, 222 до просп.Кузнецкий, 228/2. |
| плитка | 1 | просп. Октябрьский,65. |
|  | 2 | просп. Советский, 64 с устройством водоотводных лотков |
|  | 3 | бульв. Пионерский вблизи мемориала «воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» |
|  | 4 | тротуар между детскими садами, проезд от б-ра Строителей,5 до просп. Октябрьского |
|  | 5 | б-р Строителей, территория вокруг сцены |
|  | 6 | Тротуар на ул.Притомская набережная вблизи ул.Арочная, 41к1 |

Ремонт бортового камня

За 2019 год выполнено восстановление 375 п.м. бортового камня (за 2018 года выполнено восстановление 111 п.м. бортового камня), в том числе по районам:

Центральный район:  37 п.м.

Ленинский район:       16 п.м.

Рудничный район:     100 п.м.

Заводский район:         42 п.м.

ж.р. Кедровка,

Промышленновский:180 п.м.

Ремонт дорог частного сектора

(в том числе дорог с переходным покрытием)

За 2019 год выполнен ремонт (отсыпка сколом, щебнем, грейдирование) 187 объекта (за 2018 год выполнен ремонт дорог частного сектора (отсыпка сколом, щебнем, грейдирование) 186 объектов):

- Ремонт улиц частного сектора по программе ИЖС: 98 объектов площадью 303,0  тыс.м2.

- Ремонт покрытий проездов переходного типа: 89 объект.

Центральный район - 21 объект

В рамках текущего содержания выполнен ремонт 10 объектов:

- дорога по ул. 2-я Заречная от просп. Октябрьского до просп. Октябрьского, 30/1;

- проезд и парковка к детскому саду № 153 ул.Спортивная, 32;

- спуск к реке Томь со стороны просп.Кузнецкого;

- проезд от ул.Центральный проезд до просп.Октябрьский, 53к1;

- ул. 1-я Заречная от ул.Терешковой до ул. 1-яЗаречная, 173;

- ул.Железнякова от ул.Гагарина до ул.Железнякова, 9-10 и проезды к домам №3,4,5,6;

- проезд к КемГУ между ул.Терешковой, 35 и ул.Гагарина, 149;

- проезд от просп.Притомский до ул. 5-я Заречная;.

- проезд к КемГМА ул.Терешковой, 40-42;

- проезд от просп.Ленина, 109В до просп.Ленина, 115А;

По программе ремонта частного сектора выполнено 11 объектов:

- ул. Свердлова,

- пер. Луговой,

- проезд к домам №236-242 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, включая проезд от ул. Суховская, 53 до ул. Сибиряков-Гвардейцев,244,

- ул. Брянская,

- ул. Энергетиков,

- ул. Суховская,

- ул. Коксохимическая от ул. Гагарина до ул. Сибиряков-Гвардейцев,

- ул. Сибирская от ул. Гвардейская до ул. Сибиряков-Гвардейцев,

- пер. Чкалова,

- проезд от 9 января, 17а до ул. Брянская,

- пер. Свердлова.

Ленинский район – 6 объектов

В рамках текущего содержания выполнен ремонт 6 объектов:

- проезд по просп. Химиков от просп. Комсомольский до просп. Восточный,

- дорога на пляж «Берендей» от дороги на озеро Красное до р. Томь,

- проезд от ул. Терешковой, 60 до ул. Волгоградская,45,

- парковка вдоль проезда у здания инфекционной больницы ул. Волгоградская,43Б корпус 1,

- парковка вблизи ул. Волгоградская, 53А, парковка клуба собаководства «Шанс»,

- ул. Промышленный проезд от ул. Терешковой до ул. Волгоградская, 69.

Заводский район – 46 объектов

В рамках текущего содержания выполнен ремонт 24 объектов:

- ул. Инская от ул. Таврическая до пер. Таврический;

- ул. Шатурская от дома №1а\1 до ж\д переезда;

- проезд от ул. Шатурская, 26 до ж/д переезда;

- дорога от ул. 1-я Линия до ул. 10-я Линия, 65;

- дорога от ул. Дружбы, 42 до ул. Баумана;

- ремонт дороги  от ул. Железнодорожная до полигона САХ;

- ремонт дороги по ул.Тушинская;

- ремонт дороги от ж/д переезда  по ул. Шатурская до  п. Улус;

- ремонт дороги  от просп. Кузнецкого до  ул. Камышинская,  47;

- ул. Артиллерийская от ул. Луначарского до ул. Апрельская;

- ул.Тушинская, проезд к гаражному кооперативу;

- проезд от ул. Морозная до ул. Лучистая;

- проезд от просп.Кузнецкого, 262 до просп. Кузнецкого, 282;

- автодорога на Сухой Искитим;

- ул.12 Линия от ул.4я Цветочная до  ул.1я Цветочная;

- проезд  от ул. Пролетарская до дома ул. Пролетарская,10;

- ул.5-я Линия,70;

- пер. Щегловский;

- ул.12 Линия;

- ул. 13я Линия;

- ул. Плодопитомник,50б;

- ул. Большевистская от ул. Лесная до ул. Челябинская;

- ул. Пригородная,23;

- ул. Короткая от ул. Рабочая.

По программе ремонта частного сектора выполнено 22 объекта:

- ул. 1-я Камышинская,

- ул. Двинская,

- ул. Маяковского,

- ул. 7-я Линия,

- ул. Авиационная,

- ул. Совхозная от дома  № 45 до № 57 и от дома №75А до №119А,

- ул. К. Цеткин от дома №65 до ул. Маяковского,

- ул. Железнодорожная от дома №79 до №147,

- пер. Маяковского,

- ул. Февральская,

- пер. 5-й Улусовский,

- ул. Отрадная, включая переулок Отрадный,

- проезд от дома № 169 по ул. Искитимская Набережная до дома №36 по ул. Западная,

- ул. 3-я Цветочная,

- ул. Родниковая, включая тупиковые проезды,

- ул. 11-й Линейный проезд,

- ул. веселая,

- ул. ивановская,

- ул. киевская,

- ул. крутая,

- ул. Проезд от ул. Загородная до дома №3 по ул. Родниковая,

- ул. 11-я линия, от дома №1а до №7.

ж.р. Ягуновский, Пионер – 36 объектов

В рамках текущего содержания выполнен ремонт 21 объекта:

- дорога вдоль ул. Давыдовская;

- дорога от ул. Баха до ул. Зашахтовая;

- ул. Баха от дома №92 до разворотной площадки;

- ул. Иртышская от моста до ул. 1-я Обская на ул.Иртышская;

- дорога от ул. Белозерная до ул. 1-я Иланская;

- ремонт дороги  по ул.Арктическая;

- ремонт проезда к дому по ул. Дальневосточная,2;

- ремонт дороги  по ул.Зашахтовая;

- ремонт проезда от ул.Баха до ул.Зашахтовая;.

- ремонт дороги  по ул.Мельничная;

- ремонт  разворотной площадки  ул. Зашахтовая ост."Комбинат шахты Ягуновская";

- ул.Новошахтовая , проезд  от ул. Баха до пер.1-й Иланский;

- проезд от ул. Ягуновская до ул.Белозерная,44;

- ул.Энтузиастов от ул. Проектная до ул. Тайдонская;

- ул.3-я Иланская от дома №2 до дома №153а;

- ул.Масальская от  дома №29 до  ул.3-я Иланская;

- ремонт дороги по ул.Заречная;

- ремонт дороги по ул.Серпуховская;

- восстановление профиля дороги по ул.Печерская и ул.Медынская;

- проезд от ул.Морозная до ул.Лучистая;

- ул. Ижевская от дома №50 до дома №66;

По программе ремонта частного сектора выполнено 15:

- ул. 3-я Аральская от дома №1 до дома №23, включая проезд от ул. Шахта Пионер до проезда между домами №№ 46-48 по ул.3-я Аральская,

- ул. 3-я Ряжская от дома №1 до дома №58,

- ул. Спасательная,

- ул. 2-я Школьная, от дома №23 до дома №33,

- ул. Поваржевского до ул. Учительская,23,

- ул. Ахтырская,

- ул. Проектная,

- ул. Тамбовская, от дома №22 до дома №24а,

- Проезд от ул. Спасательная, 46 до ул. Рылеева,23,

- ул. Школьная до ул. Дорожная,

- ул. Дальневосточная,

- ул. 1-я Ряжская, включая участок до дома № 45а,

- ул. Морозная,

- ул. Тайдонская от дома №1 до ул.Баха ,

- ул. Курганская.

Рудничный район – 39 объектов

В рамках текущего содержания выполнен ремонт 14 объектов:

- ул. Игарская;

- пер. Игарский;

- проезд от ул. правая Гавань, 31 до ул. Береговая, 17;

- ул. Артельная от дома №1 до дома №11;

- ул. Ишимская от ул. Промысловая до ул. Мариинская;

- ул. Шахтерская;

- ул. Коперная ;

- ул. Бердовская ;

- ул. Дегтярева, выезд с ул. Дегтярева на ул. Антипова и ул. Нахимова от дома № 71;

- ул. Узкоколейная (от ул. Декабрьская дома № 2/1 до ул. Узкоколейная,             № 22а), ул. Невельская (вблизи дома № 30 по ул. Благовещенская);

- ул. Донецкая, проезд от ул. 2- я Парниковская, 6 до ул. Узловая;

- проезд от ул. Мытищинская до ул. Благовещенская, ул. Охотников, ул. Грязоветская, ул. Кальчугинская;

- ул. Трубная;

- ул. Волкова;

По программе ремонта частного сектора выполнено 25 объектов:

- ул. Гравийная до ул. Мариинская включая участки к домам №8 и №40,

- ул. Кострикова от дома №23 до проезда,

- ул. Первомайская площадь,

- ул. Барабашская, включая участки до ул. Макеевская и к дому №6а по      ул. Барабашская,

- ул. Муромская,

- ул. Бачатская от ул. Елыкаевская до пер. 2-й Елыкаевский, включая переулок Бачатский до дома №13,

- ул. Карская,

- пер. Сормовский,

- пер. 1-ый Бодайбинский, 1-10, включая проезд к дому №11,

- переулки от ул. Береговая до ул. Речная, включая переулок между домами №31 и №33 по ул. Правая Гавань,

- ул. 3-я Нагорная до пер. Шоссейный, включая проезд до дома №74,

- ул. Застройщиков, включая проезды к домам №16 и №20,

- ул. Восстания,

- ул.Глубокая,

- ул. Ракетная,

- ул. Коперная, 65-69А ,

- ул. Физкультурная,

- пер. 1-й Ноябрьский,

- ул. Загорская, включая проезды,

- ул. Канатная, включая проезд к дому №44,

- ул. Люблинская, включая проезд к дому №40,

- пер. Люблинский,

- ул. Александровская,

- ул. Нартова,

- ул. Спутников.

Кировский район- 28 объектов

В рамках текущего содержания выполнен ремонт 8 объектов:

- ул. Обнорского;

- ул. Таежная;

- ул. Смоленская;

- ул. Черемховская;

- ул. Варшавская от ул. Варшавская, 20 до ул. 4-й Рыбинский проезд;

- проезд между ул. 40 лет Октября, 9-11 от ул. Варшавская, 20 до ул. 4-й Рыбинский проезд;

- ул. 2-ой Рыбинский проезд;

- проезд между ул. Аллейная, 2 - 2к1;

По программе ремонта частного сектора выполнено 20:

- ул. Верхотомская,

- ул. Курская,

- ул. Сурикова от дома №1 до ул. Байкальская,2

- ул. Багратиона,

- ул. Лазо,

- ул. Циолковского,

- ул. Белорусская,

- ул. Загородная,

- проезд от дома №77 по ул. Инициативная до ул. Спартака,1,

- ул. Нарымское шоссе,

- проезд от ул. Инициативная до ул. Одесская (вдоль д/с №92),

- ул. Боготольская от конца набережной до дома №2 по ул. Боготольская,

- ул. Рыбинская,

- ул. Суховерхова,

- ул. Станиславского, включая проулок до дома №46,

- ул. Гайдара,

- ул. Народная, 42-66, включая проезд к дому №50,

- ул. Кемеровская,

- ул. Л. Чайкиной,

- проезды: от ул. Халтурина, 18 до ул. Красноярская, 7; от ул. Халтурина,64-66 до ул. Красноярская.

Ж.р. Кедровка, Промышленновский- 11 объектов

В рамках текущего содержания выполнен ремонт 6 объектов:

- Автомобильная дорога от д. Петровка до пос. Петровский,

- проезд от ул. 2-я Новоселов,5 до ул. 1-я Новоселов,3,

- ул. 2-я Новоселов,

- проезд от ул. Мечты,3 до пер. Новоселов,2,

- проезд от ул. Первомайская, 22 до ул. Забойная, 52,

- ул. Бердовская.

По программе ремонта частного сектора выполнено 5 объектов:

- ул. Медвежьегорская, включая проулки,

- ул. Томусинская, включая ул. Ореховая,

- ул. Целинная, 33, 33А, 31,

- ул. Октябрьская,

- ул. Новоселов от ул. Мечта до дома № 29 по ул. Новоселов.

Ремонт дорог к садовым обществам

За 2019 год выполнен ремонт дорог к садовым обществам на 2 объектах:

1) ремонт дороги с/о Сухой Искитим

2) ремонт дороги СНТ Заря

(за 2018 год выполнен ремонт дорог к садовым обществам на 2 объектах).

Ремонт обочин

За 2019 год выполнен ремонт обочин на 21 объекте (за 2018 год выполнен ремонт обочин на 21-м объекте), в том числе:

Центральный район:

1) Ул. Станционная от просп. Кузнецкого до ул. Карболитовской

2) Ул. Карболитовская от ул. Станционной до просп. Советского

3) Просп. Притомский, в том числе развязка с ул. Терешковой

4) Ул. Тухачевского от просп. Ленина до ул. Гагарина, вдоль дома №22А

5) Ул. Черняховского от ул. Коммунистической до просп. Ленина

Ленинский район:

- Просп. Химиков от ул. Терешковой до ул. Волгоградская

- Вдоль проезда от ул. Волгоградская к зданию инфекционной больницы ул.Волгоградская,43Б корпус 1

- Ул. Терешковой от ул. 62-ой проезд до ул. Тухачевского

Рудничный район:

1) Ул. Цимлянская – ул. Инстиутская

2) Ул. Нахимова от ул. Ракитянского до пер. 2 Авроры, от ул. Вахрушева до поста ГИБДД (восстановление профиля обочины с добавлением материала)

3) От ул. Елыкаевкая, 150 до ул. Елыкаевская, 151, от пер. Колхозный, 5 до ул.Елыкаевская, 151 (восстановление профиля обочины с добавлением материала)

Заводский район:

1) ул. Западный проезд (2500 м2)

2) ул. Севская (550 м2)

3) ул. К. Цеткин, 10 к1

4) ул. Марата, 12

5) просп. Кузнецкому, 127/2 и 145

6) участок от ул. Угловая, 310 до ул. Семашко

7) ул. Камышинская

8) участок от ост. Поворот (аэропорт) до здания ул.Аэропорт,13

Кировский район:

1) Грузовая дорога в Кировский район грейдирование обочин

Ж.р. Лесная поляна:

1) Просп. Михайлова восстановление профиля обочин с добавлением материала

Мосты

За 2019 год выполнены ремонтные работы на 14 мостах (за 2018 год выполнены ремонтные работы на 7 мостах):

- Ремонт пешеходного моста по ул. Застройщиков, 43А

- Ремонт пешеходного моста по ул. Камышинской (возле 5-го цеха ЖБК,               ул. Журавлевская (Братская), 1Б) в г. Кемерово

- Ремонт пешеходного моста через р. Большую Промышленную в                                ж.р. Промышленновский   в г. Кемерово

- Замена отдельных досок деревянного настила по ул. Медынская, 37 – ул.Левобережная (ж.р. Пионер)

- Замена монолитных железобетонных конструкций мостов (колесоотбой, парапет, деформационный шов на тротуарной части) по пр. Советскому

- Ремонт деформационного шва моста по пр. Кузнецкому в г. Кемерово

- Ремонт пешеходного моста по проспекту Ленина (четная сторона) в                          г. Кемерово

- Ремонт пешеходного моста по ул. Мариинской в г. Кемерово

- Ремонт моста в пос. Комиссарово г. Кемерово

- Ремонт пешеходных тротуаров путепровода по ул. 40 лет Октября в                           г. Кемерово

- Укрепление береговых откосов моста Кузбасский в г. Кемерово

- Замена монолитных железобетонных конструкций лестничных сходов моста ул. Красноармейская

- Ремонт деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений на мосту Кузбасский в г. Кемерово

- Замена сборных железобетонных конструкций тротуара моста ул. Спасская (ул.Ишановская, 15 – ул. Спасская, 28) (ж.р. Пионер – ж.р. Ягуновский)

Ограждения

За 2019 год выполнено работ по ремонту ограждений:

- Восстановлено 1 260 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий (за 2018 год было восстановлено 788 п.м.).

- Выполнен ремонт и замена поврежденных 1 595 п.м пешеходного металлического ограждения (за 2018 год было восстановлено 748 п.м.).

Водоотведение

За 2019 год выполнены следующие мероприятий по водоотведению:

1. Противопаводковые мероприятия в весенний период (вывоз снега в объеме 49,787 тыс.м3 с подтопляемых территорий, вскрытие кюветов, промывка водопропускных труб, очистка щелевых дождеприемников)

2. Промывка сетей ливневой канализации общей протяженностью 4,855 км (за 2018 г. - 3,3 км) в том числе:

Силами АО «ДЭУ» 2 824,8 м

1. пр. Кузнецкий нечетная сторона от ул. Красноармейской до                                               ул. Коммунистической – 300м

2. пр. Ленина – 370м

3. ул. Мичурина – 150м

4. ул. Ноградская, ул. Дзержинского – 121,9 м.

5  пр. Кузнецкий, пр. Ленина, ул. Мичурина – 1190 м

6. пр. Октябрьский – 210 м

7. ул. Терешковой, ул. Островского, ул. Красноармейская-362,2 м

8. ул. 50 лет Октября, ул. Весенняя – 120,7 м

Силами МБУ «Кемдор» 1 860 м

1. пр. Советский от площади Советов до ул. Кирова – 120м

2. ул. Назарова – 60м

3. пр. Молодежный – 1360м

4. ул. 50 лет Октября от ул. Красноармейской до ул. Д. Бедного – 120м

5. ул. Красноармейская – 80м

6. ул. Каменская – 120 м

Силами АО «ДЭК»

1. ул. Карболитовская-170 м

3. Ремонт объектов водоотведения:

1.Очистка кювета ул. Сибиряков-Гвардейцев

2. Очистка щелевика пр. Октябрьский, 9

3. Устранение провала пр. Притомский-пр. Октябрьский

4. Устранение провала ул. Терешковой, 22

5. Ремонт выпуска ЛК в парке Жукова

6. Очистка щелевиков по пр. Ленинградскому

7. Очистка кюветов, лотков ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. 4 Цветочная,                     ул. Бийская, ул. Алтайская, ул. Соборная

8. Очистка щелевиков пр. Кузнецкий - ул. 2 Камышинская, ул. Базовая –                     ул. Космическая

9. ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24

10. Ремонт системы водоотведения пер. Щегловский, 10

11. Восстановление профиля кювета ул. Волошиной, 27

12. Восстановление профиля кювета ул. Сибиряков-Гвардейцев, 96

13. Ремонт системы водоотведения ул. Заводская, ул. Маяковского,                              ул. Мартемьянова, ул. Профсоюзная

14. Очистка кювета ул. Масальская от Баха до дома 1/1

15. Очистка лотков ул. Масальская

16. Очистка кюветов, лотков ул. Суворова, ул. Терешковой

17. Ремонт системы водоотведения ул. 2 Майская – ул. Балахонская

18. Очистка кюветов ул. Инициативная, ул. Рекордная

19. Очистка лотков в ж.р. Кедровка

20. Ремонт водопропускной трубы ул. Уньга, 24

21. Устранение размыва обочины 2 Славянский пер. – ул. Междуреченская

22. Ремонт фонтана в сквере Резникова

23. Ремонт насоса на фонтане бульв. Строителей

24. Устранение провала ул. Терешковой,22 к4

25. Замена трубы ул. Алыкаевская, 4

26. Устройство водопропускной трубы ул. Дунайская, 10

27. Устройство водопропускной трубы ул. Дунайская, 8

28. Очистка трубы ш. Егорова

29. Устройство водопропускной трубы ул. Дунайская, 8 до ул. Багратиона, 6а

30. Ремонт поверхностного водоотведения ул. Спартака

31. Восстановление профиля кювета ул. Дунайская-ул. Донбасская

32. Восстановление профиля кювета ул. Барзасская,62

33. Восстановление профиля кювета на проезде от ул. Лизы Чайкиной до ул.Попова

34. Ремонт системы водоотведения б-р Строителей 42б

35. Ремонт системы водоотведения ул. 12 Линия- ул. 1 Цветочная

36. Ремонт системы водоотведения ул. 12 Линия,12

37. Ремонт системы водоотведения ул. Лесная,56-68

38. Восстановление профиля кювета ул. Баумана

39. Ремонт системы водоотведения ул. Лесная, 70

40. Ремонт системы водоотведения ул. 4-я Цветочная, 37

41. Устранение пучин ул. Спасательная,47б

42. Ремонт системы водоотведения ул. О. Кошевого,20а

43. Ремонт системы водоотведения ул. Ноябрьская

44. Ремонт системы водоотведения пер. Угловой

45. Ремонт системы водоотведения пер. Нартова

46. Ремонт системы водоотведения ул. Антипова

47. Ремонт системы водоотведения ул. О. Кошевого,24

48. Ремонт системы водоотведения пересечение ул. Коперная-пер. Шоссейный

49. Ремонт системы водоотведения ул. Изумрудная,20

50. Ремонт системы водоотведения ул. Молодежная, 7

51. Ремонт системы водоотведения ул. Дозорная,29 до ул. Раздольная

52. Замена водопропускной трубы ул. Чесноковская

53. Устранение разрушения обочины ул.Славянская- ул. Ленская

54. Ремонт системы водоотведения ул. Коммунистическая, 76

55. Ремонт системы водоотведения ул. Зашахтовая,57

56. Ремонт системы водоотведения ул. Масальская

57. Ремонт системы водоотведения ул. Рабочая,122 до ул. Крупская

58. Ремонт системы водоотведения ул. Невьянская,1б

59. Ремонт системы водоотведения пер. Верхоянский

60. Ремонт системы водоотведения ул. 2-я Камышинская, 2ак1

61. Ремонт системы водоотведения ул. Зашахтовая,57

62. Ремонт системы водоотведения ул. Морзная,4

63. Ремонт системы водоотведения ул. Мелиораторов

64. Ремонт системы водоотведения ул. Апрельская 52а

65. Ремонт системы водоотведения ул. 2-я Рябинская,1

66. Ремонт системы водоотведения ул. Пригородная, 8-23

67. Ремонт системы водоотведения ул. Профсоюзная,109

68. Ремонт системы водоотведения ул. Западный проезд

69. Ремонт системы водоотведения пр. Кузнецкий,119

70. Ремонт системы водоотведения ул. Промшоссе

71. Ремонт системы водоотведения ул. Колхозная,20-22

72. Ремонт системы водоотведения ул. Елыкаевская, 27-63к1, 172-174

73. Ремонт системы водоотведения ул. Абызова

74. Ремонт системы водоотведения пер. Угловой от д.11 до д.14

75. Ремонт системы водоотведения ул. Инициативная проезд от ул. Инициативная до ул. Халтурина

76. Ремонт системы водоотведения ул. Инициативная, ул. Рекордная

77. Ремонт системы водоотведения ул. Масальская

78. Ремонт системы водоотведения пер. Верхоянский

79. Ремонт системы водоотведения ул. Апрельская-ул.Мартемьянова

80. Ремонт системы водоотведения ул. Новоржевская

81. Ремонт системы водоотведения ул. Масальская, 8-12

82. Ремонт системы водоотведения ул. Сибиряков-Гвардейцев, 221

83. Ремонт системы водоотведения ул. 4-я Цветочная от ул. 12-я Линия до Школьного базара

84. Ремонт системы водоотведения ул. 4-я Цветочная

85. Ремонт системы водоотведения пр. Октябрьский, 61

86. Устранение провала ул. Продольная

87. Ремонт системы водоотведения ул. Новостроевская, ул. Советская

4. Ремонт колодцев и щелевых дождеприемников:

- 358 колодцев (за 2018 год- 132 колодца);

- 60,7 п.м. щелевых дождеприемников (за 2018 год- 27 п.м.).

5. Эксплуатация фонтанов 13-ти фонтанов:

- ДК Шахтеров

- Пионерский бульв.

- бульв. Строителей

- сквер Резникова, пр. Притомский

- парк Победы Кедровка

- Греческая деревня Кедровка

- ул. Медовая, 4 Лесная поляна

- ул. Щегловская, 3 Лесная поляна

- ул. Молодежная, 56 Лесная поляна

- ул. Осенний бульвар, 2 Лесная поляна

- ул. Осенний бульвар, 6 Лесная поляна

- ул. Щегловская, 1 Лесная поляна

- «Парк Ангелов»

6. Эксплуатация канализационно-насосных станций (КНС) 2-х объектов:

- КНС ул. Красноармейская

- КНС пр. Комсомольский

Освещение

За 2019 год за счет бюджетных средств в целях улучшения освещения улиц города и жилых районов выполнено мероприятий:

1. Установка светильников ЖКУ-150 Вт на опору ЛЭП в секторе индивидуальной застройки – 273 шт.

- Рудничный район – 115 шт.;

- Заводский район – 84 шт.;

- ж.р. Ягуновский, Пионер – 15 шт;

- Кировский район – 32 шт.

- ж.р. Кедровка, Промышленновский – 27 шт.

(за 2018 год установлено- 259 шт.).

2. Установка светодиодного светильника, мощностью 100Вт  – 131 шт.:

- ул. 2-я Заречная, 4 – 1 шт.

- просп. Ленина от ул. Мичурина до ул. Дзержинского – 73 шт.

- п. Новый – 2 шт.

- перекресток пр. Кузнецкий с ул. Коммунистическая – 8 шт.

- ул. Волгоградская, 15 – 2 шт.

- перекресток пр. Ленина и Пионерский бульвар – 10 шт.

- ул. Карболитовская от пр. Советский до ул. Станционная)– 10 шт.

- пр. Шахтеров, 1 (напротив) – 7 шт.

- пр. Ленинградский – 3 шт.

- Аллея Дружбы народов – 10 шт.

- ул. Гагарина, 47 – 2 шт.

- ул. В.Волошиной, 18-20 – 3 шт.

3. Замена светильников "Шар венчающий" по городу – 21 шт.:

- бульвар Строителей от пр. Химиков до пр. Ленина – 3 шт.

- сквер на пересечении пр. Ленинградский – пр. Октябрьский – 1 шт.

- сквер им. Резникова – 1 шт.

- пр. Молодежный, 10 (сквер) – 1 шт.

- бульвар Строителей от пр. Химиков до пр. Марковцева – 6 шт.

- сквер у Филармонии – 2 шт.

- ул. Карболитовская (сквер) – 2 шт.

- сквер пр.Весенний, в районе домов №№3, 4 – 2 шт.

- бульвар Строителей, 21 – 2 шт.

- бульвар Строителей (в районе скейт-парка) – 1 шт.

(за 2018 год заменено- 56 шт.).

4. Восстановительные работы:

4.1. Восстановление оцинкованной опоры освещения (h=9м) – 46 шт. (за 2018 год - 23 шт.) по адресам:

- пр. Кузнецкий, 262 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Тухачевского – ул. Гагарина – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Нахимова – ул. Таллинская, 12а к1 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Сибиряков-Гвардейцев – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пересечение ул. Н.Островского и пр. Кузнецкий – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Ю. Двужильного, 2 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пр. Притомский, 1 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ост. д/п Центральный «Летний вокзал» - 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пересечение ул. Шоссе Егорова и ул. Стройгородок – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Логовое шоссе – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пр. Ленина (Летний вокзал)  – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. 2-я Заречная, 4 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Тухачевского за постом ГИБДД – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Пригородная (в районе здания ул. Рылеева, 104) – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пр. Шахтеров, 76 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ж.д. переезд ул. Западный проезд – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пр. Ленинградский – 2 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Кирова, 32 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- перекресток ул. Баха и ул. Центральная – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Соборная, 51 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пр. Притомский (в районе кольца) – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пр. Притомский – 4 шт. (с учетом стоимости материала);

- пр. Кузнецкий, 121 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Алтайская (в районе ж.д. переезда) – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Тухачевского (пост ВК) – 2 шт. (без учета стоимости материала);

- пр. Весенний, 12к1, ж.р. Лесная Поляна – 1 шт. (с учетом стоимости материала).

4.2. Замена железобетонной опоры на оцинкованную опору – 3 опоры:

- ул. Пролетарская (проезд к школе №7) – 3 опоры;

4.3. восстановление железобетонной опоры освещения (h=9м) – 18 шт.                     (за 2018 год - 7 шт.):

- ул. Белозерная, 3 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Инициативная, 68 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Мариинская, 14 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Гагарина, 24 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Таврическая, 21 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. 2-я Камышинская, 2а – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Ворошилова, 21 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пр. Московский, 25а – 6 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Западный проезд, 2 к1 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ул. Заветная, напротив дома 6а – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- пересечение ул. 1-я Иланская с ул. 2-й Рябинская – 2 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. 3-я Аральская, 1 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

4.4. восстановление металлической опоры освещения ОП высотой 11м. –

20 шт. (за 2018 год - 7 шт.):

- ул. Попова, 1а – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Нахимова, 208 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Благовещенская, 47 – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

- ж.д. Вокзала – 1 шт. (автобусная разворотная площадка) (без учета стоимости материала);

- пер. 2-й Авроры – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пересечение ул. Тухачевского и ул. 62 проезд – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пер. 2-й Жданова – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Тухачевского – ул. Рубиновая – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Тухачевского пост ГИБДД – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Нахимова от пер. 2-й Авроры до ул. Вахрушева  – 2 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Нахимова от пер. 2-й Авроры до ул. Вахрушева  – 7 шт. (с учетом стоимости материала);

- пересечение ул. Торговая и ул. Советская  – 1 шт. (с учетом стоимости материала);

4.5. замена стойки торшерной и светильника со стоимостью материала –                     15 стоек (за 2018 год - 2 шт.):

- ул. Белозерная сквер «погибшим в ВОВ 1941-1945гг» – 1 шт.

- сквер на пересечении пр. Ленинградский – пр. Октябрьский – 1 шт.

- ул. 2-я Заречная, 5 – 7 шт.

- Пионерский бульвар – 6 шт.

4.6. установка нового светильника, кронштейна, кабельного спуска после повреждения – 68 шт. (за 2018 год - 28 шт.):

- ул. Ноградская, 8 – 1 шт.

- ул. Центральная, 110 – 1 шт.

- ул. Центральная, 6 – 1 шт.

- пр. Химиков, 43 ост. Мебельный центр – 2 шт.

- ул. Нахимова АЗС Газпром – 1 шт.

- ул. Тухачевского, 47 (проезд) – 1 шт.

- проезд от ул. Ю.Двужильного до ул. Тухачевского – 1 шт.

- ул. Тухачевского ост. Пивзавод – 1 шт.

- ул. Рабочая, 49 – 1 шт.

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 111 – 1 шт.

- пр. Кузнецкий, 262 – 1 шт.

- ул. Тухачевского за постом ГИБДД – 2 шт.

- ул. Тухачевского – ул. Гагарина – 1 шт.

- пересечение пр. Ленина – ул. Волгоградская – 1 шт.

- пр. Ленина, 75 – 1 шт.

- пр. Шахтеров, 17 – 2 шт.

- ул. В.Толстикова, 65 – 1 шт.

- ул. Мариинская, 14 – 1 шт.

- ул. Благовещенская, 47 – 1 шт.

- пересечение ул. Н.Островского и пр. Кузнецкий – 1 шт.

- ул. Ю. Двужильного, 2 – 1 шт.

- ул. Благовещенская, 41 – 1 шт.

- ул. Благовещенская, 65 – 1 шт.

- проезд от ул. 40 лет Октября к школе №11 – 1 шт.

- пер. 2-й Жданова – 2 шт.

- ул. Антипова, 3 – 1 шт.

- ост. д/п Центральный «Летний вокзал» - 1 шт.

- ул. Тухачевского за постом ГИБДД – 1 шт.

- ул. Пригородная (в районе здания ул. Рылеева, 104) – 1 шт.

- пр. Химиков, 5 – 1 шт.

- ул. Центральная, 60 – 1 шт.

- ул. Суворова, 5а – 1 шт.

- ул. Заветная, напротив дома 6а – 1 шт.

- пр. Шахтеров, 76 – 1 шт.

- ул. Инициативная (в районе школы №74) – 1 шт.

- ул. Григорьева, 45 – 1 шт.

- пр. Весенний, 9 – 1 шт.

- ул. Пчелобаза, 19 – 1 шт.

- пересечение ул. Торговая и ул. Советская – 1 шт.

- ул. Кирова, 32 – 1 шт.

- перекресток ул. Баха и ул. Центральная – 1 шт.

- ул. Соборная, 51 – 2 шт.

- пр. Ленина, 119/1 – 2 шт.

- пр. Шахтеров от ДК Шахтеров до ул. Терешковой – 2 шт.

- ул. 3-я Аральская, 1 – 1 шт.

- пр. Ленинградский от ул. Марковцева до пр. Химиков – 1 шт.

- пр. Кузнецкий, 121 – 2 шт.

- ул. Алтайская (в районе ж.д. переезда) – 1 шт.

- ул. Тухачевского (пост ВК) – 1 шт.

- ул. Рутгерса, 12 – 1 шт.

- ул. Соборная, 49 – 1 шт.

- пр. Весенний, 12к1, ж.р. Лесная Поляна – 1 шт.

- ул. Патриотов, 36 – 1 шт.

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 220 – 1 шт.

- ул. Елыкаевская, 139 – 1 шт.

- ул. Инициативная, 103 (пешеходный переход) – 3 шт.

- Въезд в ж.р. Кедровка – 1 шт.

- ул. Торговая, 40 ж.д. переезд – 1 шт.

4.7. восстановление светодиодного светильника, мощностью 100, 150, 200 Вт – 27 шт.:

- ул. Нахимова – ул. Таллинская, 12а к1 – 2 шт.

- пр. Московский, 25а – 8 шт.

- ул. Пролетарская (проезд к школе №7) – 1 шт.

- ул. 2-я Заречная, 5 – 7 шт.

- пересечение ул. 1-я Иланская с ул. 2-й Рябинская – 2 шт.

- пр. Ленинградский – 2 шт.

- пр. Шахтеров от ДК Шахтеров до ул. Терешковой – 1 шт.

- пр. Ленинградский от ул. Марковцева до пр. Химиков – 2 шт.

- пр. Притомский – 2 шт.

4.8. переустановка светильника на железобетонную опору (h=9м) с новым кронштейном – 66 шт. (за 2018 год - 203 шт.):

- ул. Инская, 41, 49 – 2 шт.

- ул. Угловая, 51, 55, 57, 57а, 63, 65, 71 – 7 шт.

- ул. Плодопитомник, 66, 70, 86, 131 – 4 шт.

- ул. Физкультурная, 1, 4, 7, 12а – 4 шт.

- пер. Кривой, 7, 9а – 2 шт.

- ул. Амурская, 5 – 1 шт.

- пер.Таврический, 1, 3, 8 – 3 шт.

- ул.Севская, 5, 10, 15а, 16 – 4 шт.

- ул. 1-я Обская, 2, 4Б, 6 – 3 шт.

- ул. Владимировская, 7, 9а – 2 шт.

- ул. Дальневосточная, 2Б, 4 – 2 шт.

- ул. Тутаевская, 4, 12 – 2 шт.

- ул. Мозжухинская, 73, 83 – 2 шт.

- ул. 1-я Ряжская, 31а – 1 шт.

- ул. Петропавловская, 11 – 1 шт.

- ул. 15-я Линия, 23, 33, 39, 45 – 4 шт.

- ул. Мозжухинская, 77 – 1 шт.

- ул. Орловская, 13, 16, 17а – 3 шт.

- пер. 7-й Южный, 20, 21, 23 – 3 шт.

- пер. 4-й Южный, 7, 19 – 2 шт.

- ул. Спасская, 11, 16, 21, 24 – 4 шт.

- ул. 8-я Линия, 36-38 – 1 шт.

- ул. 5-й Квартал – 8 шт.

4.9. восстановление поврежденных клеммных ящиков – 63 шт. (за 2018 года - 41 шт.):

- бульвар Строителей, 34 – 2 шт. (со стоимостью материала)

- ул. Терешковой АЗС – 1 шт. (со стоимостью материала)

- дорога на Аэропорт – 2 шт. (со стоимостью материала)

- дорога на Аэропорт – 10 шт. (без стоимости материала)

- ул.Баумана, 14 – 1 шт. (без стоимости материала)

- сквер ДК Москва – 3 шт. (со стоимостью материала)

- ул.Н.Островского – 1 шт. (без стоимости материала)

- ул. Инициативная, 68 – 1 шт. (со стоимостью материала)

- ул. Красноармейская ост.ТЭЦ – 1 шт. (со стоимостью материала)

- ул. Юбилейная, 4/1 – 1 шт. (со стоимостью материала)

- сквер у Филармонии – 1 шт. (без стоимости материала)

- ул. Космическая, 8а – 1 шт. (без стоимости материала)

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, мост «Февральский» – 1 шт. (без стоимости материала)

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, мост «Февральский» – 1 шт. (со стоимостью материала)

- ул. Благовещенская, 65 – 1 шт. (со стоимостью материала)

- пер. 2-й Авроры – 3 шт. (без учета стоимости материала);

- пер. 2-й Авроры – 1 шт. (со стоимостью материала);

- пер. 2-й Жданова – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Инициативная, 68 – 1 шт. (со стоимостью материала);

- пр. Советский, 65 – 2 шт. (со стоимостью материала);

- пр. Советский, 65 – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Нахимова от пер. 2-й Авроры до ул. Вахрушева  – 1 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Тухачевского от пр. Химиков до ул. 62-й Проезд – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Тухачевского от пр. Химиков до ул. 62-й Проезд – 1 шт. (со стоимостью материала);

- пр. Шахтеров, сквер «Дружбы народов» - 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пр. Шахтеров, сквер «Дружбы народов» - 2 шт. (со стоимостью материала);

- пересечение ул. Торговая и ул. Советская  – 1 шт. (со стоимостью материала);

- перекресток ул. Баха и ул. Центральная – 1 шт. (со стоимостью материала);

- пр. Шахтеров от ДК Шахтеров до ул. Терешковой – 1 шт. (без учета стоимости материала);

- пр. Ленинградский от ул. Марковцева до пр. Химиков – 1 шт. (со стоимостью материала);

- пр. Ленина – 3 шт. (со стоимостью материала);

- ул. Нахимова, 20 – 2 шт. (без учета стоимости материала);

- ул. Инициативная, 47 – 1 шт. (без учета стоимости материала).

- пр. Шахтеров, 1 (напротив) – 1 шт. (со стоимостью материала);

- пр. Шахтеров, 1 (напротив) – 4 шт. (без учета стоимости материала);

- пр. Ленинградский – 1 шт. (со стоимостью материала);

- пр. Ленинградский – 4 шт. (без учета стоимости материала)

4.10. восстановление фундамента для оцинкованной опоры (h=9м) с его изготовлением и установкой – 15 шт. (за 2018 год - 6 шт.):

- ул. Тухачевского – ул. Гагарина – 1 шт.

- пересечение ул. Н.Островского и пр. Кузнецкий – 1 шт.

- ул. Тухачевского за постом ГИБДД – 1 шт.

- ул. Пригородная (в районе здания ул. Рылеева, 104) – 1 шт.

- пр. Шахтеров, 76 – 1 шт.

- пр. Ленина, 91 (в районе кинотеатра «Юбилейный») – 1 шт.

- ул. Кирова, 32 – 1 шт.

- перекресток ул. Баха и ул. Центральная – 1 шт.

- пр. Притомский – 4 шт.

- ул. Пригородная, 8/2 – 1 шт.

- пр. Кузнецкий, 121 – 1 шт.

- ул. Алтайская (в районе ж.д. переезда) – 1 шт.

5. Замена счетчиков электроэнергии на подстанциях на новые – 24 шт. (за 2018 год - 37 шт.):

- ТП-470-2 ввод (г.Кемерово, Частный сектор, Центральный район) – 1 шт.

- ТП-342 (г.Кемерово, ул.2-я Камышинская) – 1 шт.

- ТП-156 (г.Кемерово, Притом. Набережная, 7 – ул. Н.Островского, 28 – ул.Весенняя, 2) – 1 шт.

- ТП-481 (г.Кемерово, пр.Химиков, 12 – ул.Ворошилова, 18-20) – 1 шт.

- ТП-526 (г.Кемерово, пр.Ленина, 132, 136 – бр.Строителей, 15) – 1 шт.

- ТП-52 (г.Кемерово, ул.Красноармейская) – 1 шт.

- ТП-267 (г.Кемерово, ул.Красноярская) – 1 шт.

- ТП-306 (г.Кемерово,ул.Леонова, 2) – 1 шт.

- ТП-270 (г.Кемерово, ул.Инициативная) – 1 шт.

- ТП-1517 (г.Кемерово, Лесная Поляна (коттеджи)) – 1 шт.

- ТП-375 (г.Кемерово, пр. Ленина, 82-86) – 1 шт.

- ТП-508 (г.Кемерово, бр. Строителей, 26) – 1 шт.

- ТП-643 (г.Кемерово, пр. Ленинградский, 41А) – 1 шт.

- ТП -674 (г.Кемерово, ул.Марковцева, 24) – 1 шт.

- ТП-850 (г.Кемерово, ул. Пчелобаза) – 1 шт.

- ТП-1500 (г.Кемерово, ул.Молодежная (Лесная Поляна)) – 1 шт.

- ТП-1502 (г.Кемерово, ж.р. Лесная Поляна) – 1 шт.

- ТП-1511 (г.Кемерово, ул.Утренняя (Лесная Поляна)) – 1 шт.

- ТП-353 (г.Кемерово, пр.Советский, 70) – 1 шт.

- ТП-275 (г.Кемерово, ул.Дарвина) – 1 шт.

- ТП-1501 (г.Кемерово, ж.р. Лесная поляна) – 1 шт.

- ТП-135 (г.Кемерово, Бараки ООО «СКК», Центральный район) – 1 шт.

- ТП-110 (г.Кемерово, пр.Советский-ул.Кирова) – 1 шт.

- ТП-512 (г.Кемерово, пр.Химиков, 26) – 1 шт.

6. Замена провода ВЛ на провод СИП (40м) – 62 пролетов (за 2018 год – 24 пролетов):

- ул. Гагарина – 2 пролета;

- ул. Волгоградская – 1 пролет;

- ул. Тельбесская – 16 пролетов;

- ул. Сарыгина от ул. Пролетарская до ул. Мичурина – 13 пролетов;

- ул. Гагарина – 5 пролетов;

- ул. Западный проезд, 2 к1 – 1 пролет;

- пересечение ул. 1-я Иланская с ул. 2-й Рябинская – 1 пролет;

- ул. Григорьева, 45 – 2 пролета;

- ул. Тухачевского от пр. Химиков до ул. 62-й Проезд – 1 пролет;

- пр. Ленина (парк Ангелов) – 1 пролет;

- пр. Октябрьский, 40, 66, 69 – 3 пролета;

- ул. Дорожная, 5 – 1 пролет;

- пр. Ленинградский от пр. Химиков до ул. Марковцева – 9 пролетов;

- пр. Кузнецкий, 121 – 2 пролета;

- ул. Торговая, 40 ж.д. переезд – 2 пролета;

- ул. Гагарина, 47 – 2 пролета

7. Замена поврежденных кабельных перемычек в траншее – 26 перемычек (за 2018 год - 26 перемычек):

- пр. Шахтеров, 40-42 – 1 перемычка;

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16 – 1 перемычка;

- ул. 2-я Заречная, 4 – 1 перемычка;

- ул. 2-я Заречная, 5 – 7 перемычек;

- пр. Советский, 65 – 1 перемычка;

- ул. Тухачевского от пр. Химиков до ул. 62-й Проезд – 14 перемычек;

- ул. Промышленновское шоссе, 56а (Дворец культуры) – 1 перемычка.

8. Восстановление объектов наружного освещения в Ленинском районе г. Кемерово (бульвар Строителей от просп. Химиков до ул. Марковцева) (в количестве 15 светодиодных светильников и 15 оцинкованных опор).

9. Устройство временной линии с последующим демонтажом опор и светильников линии наружного освещения в Центральном районе г. Кемерово (лыжня на просп. Притомском) (в количестве 84 железобетонных опор и 84 светодиодных светильника).

10. Замена ЖКУ светильников на светодиодные в г. Кемерово (дорога на аэропорт) (в количестве 86 светодиодных светильника).

11. Обустройство освещения пешеходного перехода по ул.Ворошилова в районе дома №21 в г.Кемерово (в количестве 2 железобетонных опор и 2 светодиодных светильников).

12. Монтаж светодиодных светильников в микрорайоне Новый города Кемерово (в количестве 20 светодиодных светильников).

13. Ремонт линии наружного освещения ул.Весенняя от ул.Ноградской до ул.Красноармейской в г.Кемерово (в количестве 34 парковых светодиодных светильников).

14. Ремонт линии наружного освещения просп. Ленинградский, от просп. Октябрьский до оз. Красное в г.Кемерово (в количестве 35 оцинкованных опор и 49 светодиодных светильников).

Озеленение

| Озеленение | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Посадка деревьев и кустарников, тыс. шт. | 71,78 | 95, 60 |
| Снос, шт. | 4 031 | 4 735 |
| Опиловка, формовочная обрезка, шт. | 769 | 2 395 |
| Обрезка, прореживание, шт. | 3 427 | 1 961 |
| Уборка поросли, м2 | 20 342 | 18 200 |
| Установка малых архитектурных форм, ед. | 7 | 8 |
| Ремонт парков и скверов, шт. | 2 | 5 |

Посадка деревьев и кустарников

За весенний и осенний этапы проведения акций по посадке деревьев и кустарников  в 2019 году высажено 95,60 тыс. шт. зеленых насаждений, из них:

-74,40 тыс. саженцев  хвойных пород, такие как: кедр, ель, сосна, голубая ель, пихта;

-8,95 тыс. саженцев лиственных пород, такие как: береза, рябина, ясень, ива, яблоня, калина, дуб, черемуха, липа;

-12,25 тыс. кустарников, такие как: сирень, шиповник, спирея, пузыреплодник, миндаль, снежноягодник, бересклет, барбарис.

Высажено более 1 млн. шт. цветочной рассады.

Снос и обрезка деревьев:

С целью предупреждения аварий природного характера и обеспечения безопасности населения за 2019 год предприятиями благоустройства были выполнены работы по сносу и опиловке 4 735 шт. аварийных деревьев.

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждением «Кемеровская служба спасения» за 2019 год выполнено работ по сносу аварийных деревьев в количестве                1 416 шт., это аварийные деревья в частном секторе, на бесхозных территориях, территориях школьных и дошкольных учебных заведений, территориях оздоровительных учреждений, и т.д.

Установка малых архитектурных форм:

1. Топиарная фигура «Бабочка на яблоке»

2. Флагштоки- 7 шт.

Ремонт парков и скверов:

- Сквера Ю. Гагарина на пересечении ул. Космическая и ул. Базовая

При ремонте сквера были выполнены следующие виды работ:

- устройство пешеходных тротуаров в асфальтобетонном исполнении;

- установка бортового камня и поребрика;

- установка парковых диванов и урн;

- установка опор освещения.

- Парк Победы ж.р. Промышленновский (Промышленовское шоссе,  56а)

При ремонте парка были выполнены следующие виды работ:

- ремонт пешеходных тротуаров в асфальтобетонном исполнении;

- установка бортового камня и поребрика;

- установка парковых диванов и урн;

- устройство основания под детскую игровую площадку.

- установка опор освещения.

3. Мини-сквер по ул. Институтская, 3

При ремонте были выполнены следующие работы:

- ремонт пешеходных тротуаров в асфальтобетонном исполнении;

- установка бортового камня и поребрика;

- установка парковых диванов и урн;

- посадка деревьев.

4. Парк Победы в часть 40-летия Победы в ВОВ в Рудничном районе                    г. Кемерово

При ремонте были выполнены следующие работы:

- ремонт пешеходных тротуаров в насыпном исполнении из гранитного гравия;

- установка пластиковых бортиков;

- восстановление газонов.

5. Территория прилегающая к зданию по адресу: просп.Притомский, 5-5/1 (Храм прихода Воскресения Христова)

При ремонте были выполнены следующие работы:

- устройство пешеходных тротуаров в плиточном исполнении;

- установка бортового камня и поребрика;

- установка парковых диванов и урн;

- устройство парковки для автотранспорта;

- устройство освещения;

- восстановление газонов;

- посадка деревьев.

Объекты, связанные в ВОВ

За 2019 год были выполнены работы по ремонту плиточного покрытия мемориала «Войнам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».

Детские площадки

За 2019 год были выполнены работы по установке 12 детских площадок:

| № | Местоположение детской игровой площадки |
| --- | --- |
| 1 | Сквер в ж.р. Пионер, ул. Пионер, 4 |
| 2 | Парк героям ВОВ в ж.р. Ягуновский, ул. Белозерная |
| 3 | территория перед зданием территориального управления Рудничного района (просп. Шахтеров, 45а) |
| 4 | ЦРН «Петровский» в ж.р. Кедровка, ул. Каракумская, 17 |
| 5 | Сквер Влюбленных в районе Цирка |
| 6 | Парк Победы в ж.р.Промышленновский, ул. Промышленновское шоссе, 56а |
| 7 | В районе дома №52 по просп. Октябрьскому (пересечение с ул.Волгоградской) |
| 8 | В районе дома №40 по ул. Интернациональная (пересечение с ул.Индустриальной) |
| 9 | Территория перед ДК Шахтеров (просп. Шахтеров, 2) |
| 10 | В районе дома №9 по ул. 40 лет октября (бульварная часть) |
| 11 | Сектор индивидуальное жилой застройки (ул. Сахалинская, 25) |
| 12 | Сектор индивидуальное жилой застройки (ул. Славянская, 67) |

Кладбища

За 2019 год были выполнены работы по ремонту 4 подъездных дорог к кладбищам и устройству подходов к местам захоронений на 2 кладбищах (за 2018 год были выполнены работы по ремонту 6 подъездных дорог к кладбищам (без затрат из бюджета города) и строительству подходов на кладбище «Кировское-3), в том числе:

1. Устройство подходов к местам захоронения на территории кладбища «Кировское-3» площадью 3 878 м2

2. Устройство подходов к местам захоронения на территории кладбища «Центральное-5» площадью 8 482 м2

При подготовке к Радонице и Троице выполнен ремонт подъездных путей к    кладбищам по соглашениям о социально-экономическом партнерстве (без затрат из бюджета города) на 4 объектах:

1. в Заводском районе дороги между кладбищами «Центральное-4» и «Центральное-5»;

2. ж.р. Ягуновский, Пионер дорога к кладбищу пос. Комиссарово и к кладбищу ж.р.Пионер;

3. В Рудничном районе дороги к кладбищам: д. Красная, Солонечное, Мусульманское;

4. ж.р. Промышленновский дорога к кладбищу.

Противоклещевая обработка

В 2019 году от клещей обработано и проведена энтомологическая экспертиза на площади: 206,3 га территорий общего пользования и кладбищ, в том числе:

- Озеленённые территории общего пользования – 146,0 га:

Центральный район:

- парк Победы им. Г. К. Жукова.

Ленинский район:

- зелёная зона вдоль дороги на озеро Красное по просп. Ленинградскому от просп. Московского;

- парк «Кузбасский».

Заводский район

- сквер Новорожденных, севернее просп. Молодежный, 20 (Заводский район)

Ж.р. Ягуновский, Пионер:

- парк Победы в ВОВ по ул. Белозёрная;

- лесной массив, граничащий с ГБУЗ КО «Кемеровская городская больница №13»;

- сквер у здания по ул. Пионер, 4.

Рудничный район:

- лесной массив в зоне отдыха ООПТ «ПК Рудничный бор»;

- лесной массив у музея-заповедника «Красная Горка»;

- лесной массив вдоль Соснового бульвара;

- лесной массив, прилегающий к ул. Серебряный бор;

- «Тропа здоровья» в лесном массиве в районе ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер им. Академика Л.С. Барбараша»;

- Парк Победы в ООПТ «ПК Рудничный бор».

Кировский район:

- берёзовая роща между МУЗ «Городская клиническая больница №2» и улицей 40 лет Октября;

- парк Берёзовая роща.

Ж.р. Лесная Поляна:

- лесной массив вдоль ул. Окружная, 28;

- лесной массив вдоль ул. Окружная, 30;

- Технопарк (ул. Парковая);

- барьерная зона МДОУ № 5;

- бульвар Осенний, четная сторона (от Ботанического сада до поликлиники);

- сквер Строителей;

- бульвар Осенний (нечетная сторона в районе МАОУ № 85);

- территория за храмом Блаженной Матроны Московской и ул. Окружная до ул. Утренняя;

- объездная дорога (в районе ЖК «Таежный).

2. Территории кладбищ – 58,5 га:

- Центральное кладбище № 1;

- Центральное кладбище № 2;

- Центральное кладбище № 3;

- Центральное кладбище № 4;

- кладбище п. Комиссарово;

- Кировское кладбище № 2;

- кладбище дер. Красная;

- кладбище п. Солонечный;

- кладбище п. Боровой;

- мусульманское кладбище, ул. Серебряный бор;

- кладбище п. Пионер;

- кладбище ж.р.Промышленновский;

- кладбище ж.р. Кедровский.

В 2018 году от клещей обработано 196,4 га.

БДД

| БДД | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Светофорные объекты (строительство, реконструкция), ед. | 8 | 14 |
| Дорожные знаки (установка), шт. | 400 | 1 235 |
| Пешеходные ограждения (установка), п.м. | 1 600 | 1 466 |
| Барьерное ограждение (установка), п.м. | - | 131 |
| Автопавильоны (установка), шт. | 5 | 7 |
| Искусственные неровности, шт. | - |  |
| Сферические дорожные зеркала, шт. | - | 5 |
| Рубежи фото-, видеофиксации, ед. | 10 | - |
| Дорожная разметка, км/ шт. | 1 989,4км/ 47 850шт. | 2 408,3км/ 76 698шт. |

1. Строительство 14 светофорных объектов

| № | Наименование объекта |
| --- | --- |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 1 | просп. Кузнецкий, пересечение с ул. Сарыгина (автовокзал) |
| 2 | ул. Пролетарская, 15 (школа №17) |
| 3 | ул. Стахановская, 27 (школа №70) |
| 4 | ул. Рабочая, 104 (школа №8) |
| 5 | ул. Космическая, 29А (школа №90) |
| 6 | ул. Инициативная, 42 (школа №74) |
| 7 | ул. Александрова, 18 (школа №82) |
| 8 | ул. Толстикова, 1 (школа №39) |
| местный бюджет (муниципальная программа) |
| 9 | ул. Антипова – ул. Ракитянского |
| 10 | просп. Московский – ул. Волгоградская |
| 11 | бульв. Строителей – ул. Марковцева |
| 12 | просп. Ленина, 139 |
| 13 | Просп. Шахтеров, 59А |
| в составе строительство дороги (заказчик-УГР) |
| 14 | просп. Московский – просп. Ленинградский |

2. Установлено 1 235 дорожных знака

3. Установлено 1,597 км барьерных и пешеходных ограждений:

- установка пешеходных ограждений - 11 участков (1 466 п.м.);

- установка удерживающих ограждений -  5 участка (131 п.м.).

4. Установка 7 остановочных павильонов:

- просп. Ленина ост. «Парк Ангелов»;

- просп. Ленина ост. «Искитимский мост»;

- просп. Советский ост. «Драмтеатр»- четная сторона.

- просп. Советский ост. «Драмтеатр» - нечетная сторона

- ул. Нахимова ост. «Школа №46»- 2 шт.

- ул. Юбилейная ост. «Рудничная Автобаза»

5. Устройство 7 искусственных неровностей (возвышенные наземные пешеходные переходы, совмещенные с искусственной неровностью):

- ул. Красная, 20 (напротив школы №10);

- ул. Волгоградская, 3;

- бульв. Строителей, 47;

- ул. Тюленина, 15 (напротив школы №63);

- ул. Варяжская, 14 (напротив школы №18);

- ул. Щегловская, 2 (напротив школы №42);

- пер. 1-ый Тульский, 5 (напротив школы №89);

- ул. Ворошилова, 21 (больница).

6. Установка 5 сферических дорожных зеркал:

- перекресток ул. Гагарина- ул. Каменская;

- перекресток ул. Арочная- ул. Красная;

- перекресток ул. Рекордная- ул.40 лет Октября;

- перекресток ул. Трофимова- ул.2-ая Заречная;

- перекресток ул. Васильева-ул. Мичурина.

7. Нанесено горизонтальной дорожной разметки:

| Наименование работ | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Нанесение линий | 1 989,4 км | 2 408,3 км |
| Нанесение знаков | 5 481 шт. | 13 114 шт. |
| Нанесение пешеходных переходов | 42 369 шт. | 63 584 шт. |

Заместитель Главы города,

начальник управления дорожного                                             Д.В. Березовский

хозяйства и благоустройства

Исполнители- Теряева Ирина Александровна (свод), 58-34-47, 2029

Афанасьева Александра Игоревна

Ветров Евгений Викторович